УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования «Октябрьское»

Устьянского района Архангельской области

от «18» февраля 2016 г. № 87

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего  пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области на 2016-2018 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области. |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области. |
| Цели и задачи Программы | Основными целями и задачами программы являются:  а) повышение качества муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;  б) обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным автомобильным дорогам и улицам муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;  в) выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  г) приведение в нормативное состояние муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;  д) создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования;  е) создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах поселения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 – 2018 гг. |
| Перечень основных мероприятий | а) формирование нормативной базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района  Архангельской области;  б) содержание автомобильных дорог общего  пользования местного значения, улично-дорожной сети;  в) привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы;  г) поэтапный ремонт автомобильных дорог  общего пользования местного значения, улично- дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним;  д) разработка и экспертиза проектно-сметной  документации. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования в 2016 – 2018 гг. составляет 47 441,817 тыс. руб.  из них:  - обслуживание и содержание дорог - 10 659,917 тыс. руб., в т.ч. по годам:  -2016 г – 3 259,917 тыс.руб.  -2017 г – 3 600,00 тыс.руб.  -2018 г – 3 800,00 тыс.руб.;  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично- дорожной сети - 36 781,9 тыс. руб., в т.ч. по годам:  -2016 г – 0,00 тыс.руб.  -2017 г – 21 037,5 тыс.руб.  -2018 г – 15 744,4 тыс.руб. |
| Система контроля за исполнением Программы | Общее руководство осуществляет администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области,  контроль - отдел ЖКХ, бухгалтерия  администрации муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области. |
| Ожидаемые конечные результаты | повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования  - повышение жизненного и культурного уровня населения путем удовлетворения спроса на автомобильные перевозки,  - создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования  - приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области на 2016-2018 годы» разработана в соответствии с Уставом муниципального образования «Октябрьское», в соответствии с Законом 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании «Октябрьское» составляет 80,431 км. Дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области. Программа охватывает 2016 – 2018 гг. и будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования; создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования.

Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов).

Для достижения указанной цели необходимо:

1. Проведение ремонта дорог местного значения и внутриквартальных проездов.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по муниципальным автомобильным дорогам и улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог.

3. Общего пользования местного значения, улично - дорожной сети, в том числе ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Программа рассчитана на 2016 – 2018 годы.

3. Сроки и этапы реализации

Программа охватывает 2016 – 2018 годы с поквартальной корректировкой. Реализация программных мероприятий предусматривается за счет бюджетных средств.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

а) формирование нормативной базы для проведения работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании;

б) привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации программы;

в) поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;

г) разработка и экспертиза проектно-сметной документации.

5. Финансовое обеспечение

Финансовые средства для решения проблемы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании за счет бюджетных средств. Разработка технической документации улично-дорожной сети осуществляется за счет местного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 47 441,817 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2016 г – 3 259,917 тыс. руб.;

в 2017 г – 24 637,5 тыс. руб.;

в 2018 г – 19 544,4 тыс. руб.

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется администрацией муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, далее администрация.

В функции администрации входят:

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования;

- создание необходимой нормативно-правовой базы;

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения конкурсов и котировок по ремонту жилищного фонда;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсов и котировок с подрядными организациями на ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за исполнением работ.

7. Организация управления

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

8. Оценка эффективности от реализации программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования ;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области.

Приложение №1

**Перечень**

**автодорог общего пользования местного значения муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№ п\п** | **Реестровый номер** | **Наименование автомобильной дороги** | **Протяжен- ность, км , всего** | **Идентификационный номер** | **в том числе по покрытиям** | | | **Примечание** |  |
| **асфальто-бетонное** | **щебеноч., гравийное, ж/б** | **грунтовое** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| 1 |  | **п. Октябрьский,** ул. Агрохимиков | 0,703 | 11-254-551 ОП МП 001 | 0,171 | 0,532 |  |  |  |
| 2 |  | ул. Боровая | 0,393 | 11-254-551 ОП МП 002 |  |  | 0,393 |  |  |
| 3 |  | ул. Восточная | 0,57 | 11-254-551 ОП МП 003 | 0,19 |  | 0,38 |  |  |
| 4 |  | ул. Горького | 0,194 | 11-254-551 ОП МП 004 |  |  | 0,194 |  |  |
| 5 |  | ул. Гагарина | 0,38 | 11-254-551 ОП МП 005 | 0,38 |  |  |  |  |
| 6 |  | ул.Дачная | 0,338 | 11-254-551 ОП МП 006 |  |  | 0,338 |  |  |
| 7 |  | ул. Дружбы | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 007 |  | 0,4 |  |  |  |
| 8 |  | ул. Домостроителей | 1,709 | 11-254-551 ОП МП 008 | 0,987 | 0,722 |  |  |  |
| 9 |  | ул. Детская | 0,299 | 11-254-551 ОП МП 009 | 0,215 |  | 0,084 |  |  |
| 10 |  | ул. Загородная | 0,968 | 11-254-551 ОП МП 010 | 0,968 |  |  |  |  |
| 11 |  | ул. Зеленая | 1,797 | 11-254-551 ОП МП 011 | 0,295 | 0,152 | 1,35 |  |  |
| 12 |  | ул. Конанова | 0,177 | 11-254-551 ОП МП 012 |  |  | 0,177 |  |  |
| 13 |  | ул. Кашина | 0,884 | 11-254-551 ОП МП 013 | 0,884 |  |  |  |  |
| 14 |  | ул. Комсомольская | 0,680 | 11-254-551 ОП МП 014 | 0,680 |  |  |  |  |
| 15 |  | ул. Кооперативная | 0,532 | 11-254-551 ОП МП 015 |  |  | 0,532 |  |  |
| 16 |  | ул. Колхозная | 0,361 | 11-254-551 ОП МП 016 |  |  | 0,361 |  |  |
| 17 |  | ул. Коммунальная | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 017 | 0,4 |  |  |  |  |
| 18 |  | ул. Клубная | 0,246 | 11-254-551 ОП МП 018 |  |  | 0,246 |  |  |
| 19 |  | ул. Ленина | 1,744 | 11-254-551 ОП МП 019 | 1,744 |  |  |  |  |
| 20 |  | ул. Лесная | 0,563 | 11-254-551 ОП МП 020 | 0,143 |  | 0,42 |  |  |
| 21 |  | ул. Ломоносова | 1,8 | 11-254-551 ОП МП 021 |  | 1,8 |  |  |  |
| 22 |  | ул. Мелиоративная | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 022 |  | 0,5 |  |  |  |
| 23 |  | ул. Молодежная | 0,29 | 11-254-551 ОП МП 023 | 0,214 |  | 0,076 |  |  |
| 24 |  | ул. Набережная | 0,408 | 11-254-551 ОП МП 024 |  |  | 0,408 |  |  |
| 25 |  | ул. Новая | 0,384 | 11-254-551 ОП МП 025 | 0,125 |  | 0,259 |  |  |
| 26 |  | ул. Овражная | 0,9 | 11-254-551 ОП МП 026 | 0,2 | 0,7 |  |  |  |
| 27 |  | ул. Профсоюзная | 0,647 | 11-254-551 ОП МП 027 | 0,386 | 0,261 |  |  |  |
| 28 |  | ул. Просторная | 1,054 | 11-254-551 ОП МП 028 | 0,128 | 0,238 | 0,688 |  |  |
| 29 |  | ул. Полевая | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 029 |  | 0,6 |  |  |  |
| 30 |  | ул. Победы (ширина 35 м) | 0,14 | 11-254-551 ОП МП 030 | 0,14 |  |  |  |  |
| 31 |  | ул. Песчаная | 0,259 | 11-254-551 ОП МП 031 |  |  | 0,259 |  |  |
| 32 |  | ул. Поржемская | 0,878 | 11-254-551 ОП МП 032 | 0,133 |  | 0,745 |  |  |
| 33 |  | ул. Промышленная | 0,27 | 11-254-551 ОП МП 033 | 0,041 |  | 0,229 |  |  |
| 34 |  | ул. Пролетарская | 0,449 | 11-254-551 ОП МП 034 | 0,086 |  | 0,363 |  |  |
| 35 |  | ул. Первомайская | 0,61 | 11-254-551 ОП МП 035 | 0,61 |  |  |  |  |
| 36 |  | ул. Подгорная | 0,376 | 11-254-551 ОП МП 036 | 0,305 |  | 0,071 |  |  |
| 37 |  | ул. Спортивная | 0,554 | 11-254-551 ОП МП 037 | 0,087 |  | 0,467 |  |  |
| 38 |  | ул. Советская | 1,73 | 11-254-551 ОП МП 038 | 1,3 | 0,43 |  |  |  |
| 39 |  | ул. Свободы | 0,623 | 11-254-551 ОП МП 039 | 0,358 | 0,265 |  |  |  |
| 40 |  | ул. Солнечная | 0,598 | 11-254-551 ОП МП 040 |  |  | 0,598 |  |  |
| 41 |  | ул. Садовая | 0,246 | 11-254-551 ОП МП 041 |  |  | 0,246 |  |  |
| 42 |  | ул. Строительная | 1,8 | 11-254-551 ОП МП 042 |  | 1,5 | 0,3 |  |  |
| 43 |  | ул. Транзитная | 0,155 | 11-254-551 ОП МП 043 |  |  | 0,155 |  |  |
| 44 |  | ул. Туроносовская | 0,481 | 11-254-551 ОП МП 044 | 0,086 |  | 0,395 |  |  |
| 45 |  | ул. Труда | 0,238 | 11-254-551 ОП МП 045 |  |  | 0,238 |  |  |
| 46 |  | ул. Физкультурников | 1,149 | 11-254-551 ОП МП 046 | 0,651 | 0,498 |  |  |  |
| 47 |  | ул. Школьная | 0,384 | 11-254-551 ОП МП 047 | 0,384 |  |  |  |  |
| 48 |  | ул.60 лет СССР | 0,156 | 11-254-551 ОП МП 048 | 0,156 |  |  |  |  |
| 49 |  | ул. Энергетиков | 0,24 | 11-254-551 ОП МП 049 | 0,205 |  | 0,035 |  |  |
| 50 |  | ул. Южная | 0,363 | 11-254-551 ОП МП 050 |  |  | 0,363 |  |  |
| 51 |  | ул.Ягодная | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 051 |  | 0,3 | 0,2 |  |  |
| 52 |  | пер. Безымянный | 0,138 | 11-254-551 ОП МП 052 | 0,023 | 0,115 |  |  |  |
| 53 |  | пер. Глухой | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 053 |  |  | 0,6 |  |  |
| 54 |  | пер. Детский | 0,259 | 11-254-551 ОП МП 054 |  |  | 0,259 |  |  |
| 55 |  | пер. Дальний | 0,093 | 11-254-551 ОП МП 055 |  |  | 0,093 |  |  |
| 56 |  | пер. Железнодорожный | 0,235 | 11-254-551 ОП МП 056 | 0,235 |  |  |  |  |
| 57 |  | пер. Заручейный | 0,2 | 11-254-551 ОП МП 057 |  |  | 0,2 |  |  |
| 58 |  | пер. Квартальный | 0,2 | 11-254-551 ОП МП 058 |  |  | 0,2 |  |  |
| 59 |  | пер. Октябрьский | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 059 | 0,3 |  |  |  |  |
| 60 |  | пер. Речной | 0,192 | 11-254-551 ОП МП 060 |  |  | 0,192 |  |  |
| 61 |  | пер. Светлый | 0,209 | 11-254-551 ОП МП 061 |  |  | 0,209 |  |  |
| 62 |  | пер. Северный | 0,155 | 11-254-551 ОП МП 062 |  |  | 0,155 |  |  |
| 63 |  | пер. Соденьгский | 0,172 | 11-254-551 ОП МП 063 | 0,082 |  | 0,09 |  |  |
| 64 |  | пер. Шангальский | 0,182 | 11-254-551 ОП МП 064 | 0,04 | 0,034 | 0,108 |  |  |
| 65 |  | ул. Ядовина | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 088 |  | 0,6 |  |  |  |
| 66 |  | ул. Надежды | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 089 |  | 0,5 |  |  |  |
| 67 |  | ул. Адмирала Дуганова | 0,8 | 11-254-551 ОП МП 090 |  | 0,8 |  |  |  |
| 68 |  | ул. Чехова | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 091 |  | 0,5 |  |  |  |
| 69 |  | **п. Костылево,** ул. Авиационная | 2,2 | 11-254-551 ОП МП 065 | 2,2 |  |  |  |  |
| 70 |  | ул. Березовая | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 066 |  | 0,5 |  |  |  |
| 71 |  | ул. Гайдара | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 067 |  | 0,3 |  |  |  |
| 72 |  | ул. Железнодорожная | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 068 | 0,6 |  |  |  |  |
| 73 |  | ул. Линейная | 2 | 11-254-551 ОП МП 069 | 1 | 1 |  |  |  |
| 74 |  | ул. Луговая | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 070 |  |  | 0,4 |  |  |
| 75 |  | ул. Прижелезнодорожная | 0,1 | 11-254-551 ОП МП 071 |  | 0,1 |  |  |  |
| 76 |  | пер. Кольцевой | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 072 |  | 0,7 |  |  |  |
| 77 |  | пер. Тарногский | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 073 |  | 0,5 |  |  |  |
| 78 |  | **д. Костылево,** ул. Милицейская | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 074 |  | 0,7 |  |  |  |
| 79 |  | ул. Сосновая | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 075 |  | 0,3 |  |  |  |
| 80 |  | ул. Таежная | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 076 |  | 0,4 |  |  |  |
| 81 |  | ул. Центральная | 1 | 11-254-551 ОП МП 092 |  | 1 |  |  |  |
| 82 |  | п. Октябрьский - кирпичный завод | 0,8 | 11-254-551 ОП МП 094 |  |  | 0,8 |  |  |
| 83 |  | п. Октябрьский - кладбище ("Павлиц.") | 2,6 | 11-254-551 ОП МП 095 |  | 2,6 |  |  |  |
| 84 |  | п. Казарма 884 км. | 4,8 | 11-254-551 ОП МП 096 |  | 4,8 |  |  |  |
| 85 |  | п. Казарма 880-881 км. | 1,1 | 11-254-551 ОП МП 097 |  | 1,1 |  |  |  |
| 86 |  | д. Бываловская | 1,5 | 11-254-551 ОП МП 077 |  | 1,5 |  |  |  |
| 87 |  | д. Верхняя Поржема | 1,5 | 11-254-551 ОП МП 078 |  | 1,5 |  |  |  |
| 88 |  | д. Мягкославская | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 079 |  | 0,7 |  |  |  |
| 89 |  | д. Павлицево | 1,5 | 11-254-551 ОП МП 080 | 1 | 0,5 |  |  |  |
| 90 |  | д. Прокопцевская (ул.Тепличная в т.ч.) | 1,678 | 11-254-551 ОП МП 081 | 0,078 |  | 1,6 |  |  |
| 91 |  | п. Сушзавод | 0,598 | 11-254-551 ОП МП 082 | 0,042 | 0,556 |  |  |  |
| 92 |  | п. Красный Бор | 3,6 | 11-254-551 ОП МП 083 |  | 3,6 |  |  |  |
| 93 |  | д. Чадрома | 2,6 | 11-254-551 ОП МП 084 |  | 2,6 |  |  |  |
| 94 |  | д. Чадрома - кладбище ("Чадромское") | 4 | 11-254-551 ОП МП 085 |  |  | 4 |  |  |
| 95 |  | д. Беляевская | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 086 |  |  | 0,4 |  |  |
| 96 |  | д.Рыжковская | 0,9 | 11-254-551 ОП МП 087 |  | 0,9 |  |  |  |
| 97 |  | д. Анциферовская - кладбище ("Рыжк.") | 4 | 11-254-551 ОП МП 098 |  |  | 4 |  |  |
| 98 |  | д. Мягкославская - кладбище ("Некрас.") | 1 | 11-254-551 ОП МП 099 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | **Итого:** | **80,431** |  | **18,252** | **37,303** | **24,876** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Приложение №2*

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

НА РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЛИЧНО - ДОРОЖНОЙ СЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ПРОЕЗДОВ К НИМ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Год | Наименование вида работ | ВСЕГО  тыс. руб. |
| 1 | 2016 г. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (очистка автомобильных дорог на всю ширину проезжей части и обочин, перекрестков, съездов во дворы и мет пешеходных переходов, заездных карманов на автобусных остановках; срезка снежного наката с проезжей части и обочин автомобильных дорог; обработка противогололедным материалом проезжей части; погрузка и вывозка снега в тесненных местах, у барьерных ограждений и автобусных остановках, приобретение и установка дорожных знаков; очистка асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок от пыли и грязи в летний период; планировка обочин автогрейдером; ремонтное профилирование гравийных дорог без добавления нового материалы) | 3 259,917 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  улично-дорожной сети, в том числе: | **0,00** |
| ВСЕГО: | |  | 3 259,917 |
| 1 | 2017 г. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (очистка автомобильных дорог на всю ширину проезжей части и обочин, перекрестков, съездов во дворы и мет пешеходных переходов, заездных карманов на автобусных остановках; срезка снежного наката с проезжей части и обочин автомобильных дорог; обработка противогололедным материалом проезжей части; погрузка и вывозка снега в тесненных местах, у барьерных ограждений и автобусных остановках, приобретение и установка дорожных знаков; очистка асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок от пыли и грязи в летний период; планировка обочин автогрейдером; ремонтное профилирование гравийных дорог без добавления нового материалы) | 3 600,00 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  улично-дорожной сети, в том числе:  ул. Кашина- 884 м,  ул. Гагарина- 380 м,  ул.60 лет СССР- 156 м  ул. Коммунальная- 400 м,  ул. Комсомольская- 680 м | **21 037,5**  7 941,1  1 976,3  1 401,4  3 592,2  6 126,5 |
| ВСЕГО: | |  | 24 637,5 |
| 1 | 2018 г. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети (очистка автомобильных дорог на всю ширину проезжей части и обочин, перекрестков, съездов во дворы и мет пешеходных переходов, заездных карманов на автобусных остановках; срезка снежного наката с проезжей части и обочин автомобильных дорог; обработка противогололедным материалом проезжей части; погрузка и вывозка снега в тесненных местах, у барьерных ограждений и автобусных остановках, приобретение и установка дорожных знаков; очистка асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок от пыли и грязи в летний период; планировка обочин автогрейдером; ремонтное профилирование гравийных дорог без добавления нового материалы) | 3 800,00 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,  улично-дорожной сети, в том числе:  ул. Загородная – 968 м,  ул. Победы (ширина 35 м) -140 м,  ул. Клубная- 246 м | **15 744,4**  7 246,4  6 288,2  2 209,8 |
| ВСЕГО: | |  | 19 544,4 |
| ИТОГО: | |  | 47 441,817 |