# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА

# АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 май 2017 г. № 228

р.п. Октябрьский

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКТЯБРЬСКОЕ" НА 2016 -2018 годы», В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Октябрьское»  от 24.07.2013 г. № 176-а  «Об утверждении порядка  разработки и реализации муниципальных программ  и ведомственных целевых программ муниципального образования «Октябрьское», Уставом муниципального образования «Октябрьское», в целях  совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования «Октябрьское», Правилами благоустройства территории муниципального образования «Октябрьское» администрация муниципального образования «Октябрьское»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Октябрьское» на 2016-2018 годы», в новой редакции (прилагается);

2.Постановление администрации муниципального образования «Октябрьское» № 149 от 23 марта 2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Октябрьское» на 2016-2018 годы», считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шанина Э.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                      А.А.Половников

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное благоустройство территории муниципального  образования «Октябрьское»

на 2016-2018годы»

### ПАСПОРТ

| Наименование программы | муниципальная программа «_Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Октябрьское на 2016-2018 годы » (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | постановление администрации МО «Октябрьское» от 24 июля 2013 г. N 176-а «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Октябрьское»», Федеральный закон от 06.10.2003 года «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» |
| Заказчик-координатор программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» |
| Цель (цели) программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Октябрьское» |
| Задачи программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении вопросов благоустройства. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы. |
| Перечень подпрограмм (основных мероприятий) программы | Подпрограмма № 1. Уличное освещение; Подпрограмма № 2 Организация и содержание мест захоронения; Подпрограмма № 3. Прочие мероприятия по благоустройству; Подпрограмма № 4. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское» |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Октябрьское» К реализации программы привлекаются организации и предприятия осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, частные предприниматели. |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования – 27 912,801 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 4 020,0 тыс. рублей областной бюджет – 709,370 тыс. рублей местный бюджет – 23 183,431 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования «Октябрьское». 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Октябрьское». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Октябрьское». 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Октябрьское». |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования «Октябрьское» |

П А С П О Р Т

Подпрограммы № 4 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское»

| Наименование подпрограммы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское» (далее –подпрограмма № 4) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация МО «Октябрьское» |
| Участники подпрограммы | Управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы территориального общественного самоуправления, общественные организации |
| Цель подпрограммы | Повышение качества и комфорта городской среды муниципального образования «Октябрьское» |
| Задачи подпрограммы | Задача № 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское»; Задача № 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Октябрьское»; Задача № 3 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьское» |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 год, реализуется в один этап |
| Основные мероприятия подпрограммы | Представлены в Приложении № 3 подпрограммы |
| Целевые показатели подпрограммы | Показатель 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий»; Показатель 2«Площадь благоустроенных дворовых территорий» показатель 3 «Количество благоустроенных территорий общего пользования»; показатель 4 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования»; показатель 5 «Площадь благоустроенных мест массового отдыха населения» |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем – 4 829,370 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 4 020,00 тыс. рублей областной бюджет - 709,370 тыс. рублей местный бюджет – 100,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 2,4 %; - увеличение доли благоустроенных мест общего пользования на 1 единиц; - увеличение доли благоустроенных мест массового отдыха населения на 20 % |

Раздел I

## Характеристика сферы реализации подпрограммы № 4

## Описание основных работ

Подпрограмма №4 определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной  городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское».

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и постановления Правительства Архангельской области от 14.03.2017 года № 113-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп».

Благоустройство и озеленение территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий – одна из актуальных проблем современного градостроительства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское» направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на улицах, парках, скверах.

В настоящее время на территории муниципального образования «Октябрьское» общее количество благоустроенных дворовых и общественных территорий многоквартирных домов составляет 8 единиц, или 9,3 процентов от общего количества дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

В 2017 году запланированы комплексные мероприятия по благоустройству 2 дворовых и 1 общественных территорий, что составит 3,5 процентов от общего количества дворовых и общественных территорий многоквартирных домов.

*Значения показателей будут определены по результатам отбора объектов благоустройства на основе предложений заинтересованных лиц с учётом результатов общественных обсуждений.

Для достижения результата планируется выполнить следующие мероприятия:

озеленение  дворовых и общественных территорий;

создание мест отдыха;

обеспечение дополнительного освещения дворовых и общественных территорий;

создание новых парковочных мест.

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители п. Октябрьский.

Общественные территории – это места, где жители п. Октябрьский отдыхают, проводят свободное время.

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и скверы .

В 2017 году запланировано благоустройство 1 общественной территории.

*Значения показателей будут определены по результатам отбора объектов благоустройства на основе предложений заинтересованных лиц с учётом результатов общественных обсуждений.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки и т.д.).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2017 году запланированы  работы по созданию условий для отдыха жителей (установка скамеек, урн, разбитие газона и цветников).

В целях улучшения уличного освещения  вдоль пешеходных дорожек, где ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, будут установлены дополнительные светильники.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы планируется работа по созданию во дворах дополнительных парковочных мест.

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для жителей Архангельской области,  выполнение которых обеспечивается подпрограммой №4.

Раздел II

Цель, задачи и сроки реализации подпрограммы №4

2.1. Основной целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Октябрьское».

2.2. Основные задачи подпрограммы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское»;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Октябрьское»;

в) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьское».

2.3. Программа реализуется в 2017 году в один этап.

2.4. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 1.

2.5. Расчет целевых показателей подпрограммы приведен в приложении № 2.

Раздел III

Перечень мероприятий подпрограммы № 4

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении № 3.

3.1. Благоустройство дворовых территорий согласно адресному перечню многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году.

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году, формируется по результатам отбора, проведенного в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в  программные мероприятия муниципальной программы формирование современной городской среды МО «Октябрьское» на 2017 год муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Октябрьское» на 2016-2018год, утвержденным Постановлением Администрации МО «Октябрьское» от 23.03.2017 № 150.

*Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году, будет представлен по результатам отбора.

В соответствии с «Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях софинансирования мунциипальных программ формирования современной городской среды», утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017 №113-пп, перечень работ по благоустройству каждой дворовой территории, включенной в адресный перечень, должен содержать:

- работы из минимального переченя работ по благоустройству дворовых территорий. приведённого в Приложении № 4;

- работы из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приведённого в Приложении № 5.

Обязательным условием выполнения работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  является  трудовое участие заинтересованных лиц.

3.2. Благоустройство территорий общего пользования, отобранных в соответствии с «Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в  программные мероприятия муниципальной программы формирование современной городской среды МО «Октябрьское» на 2017 год муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории муниципального образования «Октябрьское» на 2016-2018год, наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году», утвержденным Постановлением Администрации МО «Октябрьское» от 23.03.2017 № 150.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел IV

Ресурсное обеспечение подпрограммы № 4

Государственной программой Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы) в рамках подпрограммы № 4  формирование современной городской среды на территории Архангельской области и Муниципальной программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального образования «Устьянский муниципальный район» на 2016-2025 годы»  в рамках программных мероприятий  формирование современной городской среды предусмотрены субсидии муниципальному образованию «Октябрьское» за счёт средств федерального и областного бюджетов в следующих объемах:

а)  в целях софинансирования подпрограммы №4 формирования современной городской среды муниципального образования «Октябрьское»   в сумме 4 729,370 тыс. рублей, в том числе:

- на дворовые территории 3 152,913 тыс. рублей;

- на места общего пользования 1 576,457 тыс. рублей.

Всего средства федерального и областного бюджетов предусмотрены в сумме 4 729,370 тыс. рублей.

В соответствии с «Правилами  предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году», утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп, «Правилами  предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Устьянского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением  администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 23.03.2017 № 284.

в местном бюджете должно быть предусмотрено софинансирование в размере не менее 5 процентов от объема средств, привлекаемых из областного бюджета.

В местном бюджете муниципального образования «Октябрьское» предусмотрено софинансирование на реализацию программных мероприятий  формирование современной городской среды в сумме 100,00 тыс. рублей. Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 4 829,370 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств подпрограммы  являются прогнозными и подлежат уточнению.

Раздел V

Показатели выполнения подпрограммы № 4

Основными показателями выполнения подпрограммы:

- количество благоустроенных дворовых территорий составит - 10 единиц;

- количество благоустроенных общественных территорий составит -  1 единиц.

Доля благоустроенных дворовых территорий  многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов составит  12,3 процентов.

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий составит 20 процентов.

*Значения показателей будут определены по результатам отбора объектов благоустройства на основе предложений заинтересованных лиц с учётом результатов общественных обсуждений.

Раздел VI

Механизмы реализации подпрограммы № 4

Проект подпрограммы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной  программы формирование современной городской среды , утвержденным постановлением Администрации МО «Октябрьское» от 24.03.2017г.  №  154а

подпрограмма реализуется за счет средств субсидий федерального бюджета, областного бюджета и за счет средств местного бюджета. Субсидии муниципальному образованию «Октябрьское» предоставляются в соответствии «Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования  муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017г №113-пп и  «Правилами  предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений Устьянского района в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением  администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный район» от 23.03.2017 № 284.

6.1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – Администрация муниципального образования «Октябрьское».

Ответственный исполнитель обеспечивает согласованные действия участников подпрограммы по разработке проекта подпрограммы и её реализации.

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования подпрограммы, проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также готовит информацию о результатах реализации подпрограммы в соответствии с требованиями соглашения между администрацией МО «Устьянский муниципальный район» и муниципальным образованием «Октябрьское» о предоставлении субсидии.

При изменении объемов бюджетного финансирования, предусмотренных подпрограммой, ответственный исполнитель подпрограммы уточняет объемы финансирования за счет бюджетов всех уровней.

6.2. Ответственный исполнитель проводит мониторинг реализации подпрограммы:

- ежеквартально, до 5 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчет о ходе исполнения условий предоставления субсидии, а также об эффективности её использования;

- формирует и направляет в МО « Устьянский муниципальный район  отчет об использовании субсидии в срок до 29.12.2017г..

6.3. Взаимодействие ответственного исполнителя подпрограммы, участников реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках утвержденных постановлением Администрации МО «Октябрьское» от 23.03.2017 № 150 «Об утверждении порядков в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» порядков и положений.

Приложение № 1

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

## целевых показателей подпрограммы № 4

## формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское»

## Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Октябрьское»

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Базовый 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатель 1 цели «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» | проценты | 9,9 | 12,3 |
| 2. Показатель 2 цели «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | проценты | 0 | 20 |
| 3. Показатель1 задачи 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» | единицы | 8 | 10 |
| 4. Показатель 2 задачи 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» | кв. м | 7500 | 14552 |
| 5. Показатель 1 задачи № 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» | единицы | 0 | 1 |
| 6. Показатель 2 задачи № 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» | кв. м | 0 | 5 946 |
| 7. Показатель 1 задачи № 3 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» | чел./час | 0 | 25 |
| 8. Показатель 2 задачи № 3 «Число заинтересованных лиц, принявших участие в общественном обсуждении при выборе общественных территорий» | человек | 0 | 11 |

*Значение показателей определяется с учётом результатов общественного обсуждения

Приложение № 2

# Характеристика

# основных показателей  подпрограммы № 4

# формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское»

| Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник получения информации для расчета значений показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Показатель 1 цели «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» | проценты | Количество благоустроенных дворовых территорий/количество дворовых территорий | Администрация МО «Октябрьское» |
| 2. Показатель 2 цели «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | проценты | Количество благоустроенных общественных территорий/количество общественных территорий | Администрация МО «Октябрьское» |
| 3. Показатель1 задачи 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» | единицы | Количество благоустроенных дворовых территорий | Администрация МО «Октябрьское» |
| 4. Показатель 2 задачи 1 «Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов» | кв. м | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация МО «Октябрьское» |
| 5. Показатель 3 задачи № 2 «Количество благоустроенных общественных территорий» | единицы | Количество благоустроенных общественных территорий | Администрация МО «Октябрьское» |
| 6. Показатель 4 задачи № 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» | процентов | Площадь благоустроенных общественных территорий | Администрация МО «Октябрьское» |
| 7. Показатель 1 задачи № 3 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» | чел./час | Суммарные трудозатраты по участию заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | Данные Администрации МО «Октябрьское» по результатам отчетов подрядной организации, управляющих компаний, совета многоквартирного дома и представителей собственников многоквартирных домов |
| 8. Показатель 2 задачи № 3 «Число заинтересованных лиц, принявших участие в общественном обсуждении при выборе общественных территорий» | человек | Количество обратившихся с предложением о выборе общественных территорий | Данные администрации МО «Октябрьское» о предложениях, поступивших на официальный сайт, электронную почту |

Приложение № 3

# Перечень мероприятий подпрограммы №4

# формирование современной городской среды муниципального образования «Октябрьское»

| Наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Финансирование мероприятия | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское» |
| Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий» | Администрация МО «Октябрьское | федеральный бюджет – 2 522,331 тыс. руб. областной бюджет – 630,582 тыс.рублей местный бюджет – 66,600 тыс.рублей | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| Задача № 2 – повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Октябрьское» |
| Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация МО «Октябрьское | федеральный бюджет – 1 339,988 тыс.рублей областной бюджет – 236,469 тыс.рублей местный бюджет -33,400 тыс. рублей | Количество благоустроенных общественных территорий |
| Задача № 3 – повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьское» |
| Мероприятие 3 «Привлечение к трудовому участию заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» | Администрация МО «Октябрьское |  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |
| Мероприятие 4 «Привлечение заинтересованных лиц к участию в общественном обсуждении при выборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году» | Администрация МО «Октябрьское» |  | Число заинтересованных лиц, принявших участие в общественном обсуждении при выборе общественных территорий |

Приложение № 4

## Адресный перечень многоквартирных домов,

## дворовые территории которых подлежащих благоустройству в 2017 году

| Адреса многоквартирн ых домов (МКД), которые охватывает дворовая территрия | Количество квартир в МКД (указать отдельно но каждому дому) | Количест во зарегистр ированны х граждан, чел. | Кадастро вые номера земельны х участков, сформиро ванных под МКД | Наличие придомовой территории на сформирова нном земельном участке (да/нет) | Способ управления МКД с указанием управляющ ей организаци и, ТСЖ и др. | Планируемые виды работ | Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. | Планируе мое участие заинтерес ованных лиц (да/нет) | Примечан ие (указать о наличии предусмот ренных средств в местном бюджете, заинтерес ованных лиц, либо о готовност и их предусмот реть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальный перечень | Дополнительный перечень | всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование | Необх одимо сть (да/не т) | Нали чие ПСД/ дизай н-проек та | Стои мость, тыс. руб | Наименование | Необх одимо сть (да/не т) | Нали чие ПСД/ дизайн- проекта | Стои мость, тыс. руб |  | Федер., обл. бюджеты | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |  |
| п. Октябрьский ул. Заводская д.18 | 8 | 24 | 29:18:100110:237 | нет | непосредственное управление ООО УК «Жилуправление» | 1. ремонт дворовых проездов 2.обеспечение овещения дворовой территории 3.установка скамеек | да | да | 635,636 | 1.устройство гостевой стоянки (автомобильной парковки); 2.обустройство трутуаров; 3. озеленение территории; 4.уборка сухостойных деревьев | да | да | 198,619 | 834,255 | 816,997 | 17,258 |  | трудовое участие |  |
| п. Октябрьский ул. Ленина д.46 ул. Ленина д.48 ул. Ленина д.50 | 8 8 12 | 75 | 29:18:100117:39 | нет | договор управления ООО УК « Октябрьская непосредственное управление ООО УК «Жилуправление» | 1. ремонт дворовых проездов 2.обеспечение овещения дворовой территории 3.установка скамеек4. установка урн |  |  | 1 334,775 | 1.устройство гостевой стоянки (автомобильнойпарковки); 2.обустройство трутуаров; 3.озеленение территории; 4.уборка сухостойных деревьев 5.обрудование лощадки для отдыха ихозплощадки |  |  | 1 050,483 | 2 385,258 | 2 335,916 | 49,342 |  | трудовое участие |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 219,513 | 3 152,913 | 66,600 |  |  |  |

## * перечень формируется в соответствии с Порядком № 150 от 23.03.2017 проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании «Октябрьское».

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

## Минимальный перечень

## видов работ по благоустройству дворовых территорий

- Ремонт дворовых проездов.

- Обеспечение освещения дворовых территорий.

- Установка скамеек.

- Установка урн.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

## Перечень

## дополнительных видов работ

## по благоустройству  дворовых территорий

## многоквартирных домов

- Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой).

- Установка бордюрных камней.

- Установка песочниц.

- Установка качелей.

- Устройство гостевой стоянки (автомобильные парковки).

- Освещение детских и спортивных площадок.

- Оборудование детской (игровой) площадки.

- Оборудование спортивной площадки.

- Озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы).

- Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб.

- Обрезка деревьев и кустов.

- Уборка сухостойных деревьев.

- Демонтаж хозяйственных построек (в т.ч. сараев) и строительство сараев.

- Устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников.

- Отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью.

- Устройство площадок для выгула животных.

- Устройство велопарковок.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня  работ по благоустройству дворовых территорий

Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское».

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское».

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, предоставляются в Администрацию МО «Октябрьское» (далее - Администрация).

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  8

## Перечень общественных территорий,

## подлежащих благоустройству в 2017 году

| Месторасположение общественной территории | Количество голосов, отданных за общественную территорию | Кадастровый номер общественной территории | Планируемые виды работ по благоустройству | Объем средств необходимый для выполнения мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общественная территория МО « Октябрьское» зона отдыха у Октябрьского центрального Дома культуры п. Октябрьский ул. Ленина д.43 | 11 | 29:18:100122:18 29:18:100122:244 29:18:100122:239 | 1. благоустройство зоны отдыха 2. реконструкция концертной сцены на театральной площади | 1 083,077 тыс.руб. 526,78 тыс.рублей |  |
| итого: |  |  |  | 1 609,857 тыс. руб |  |

## * перечень формируется в соответствии с Порядком № 150 от 23.03.2017 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального образования «Октябрьское»».

## ПРИЛОЖЕНИЕ №9

## Нормативная стоимость

## (единичные расценки)

## работ по благоустройству дворовых территорий,

## входящих  в состав минимального и  дополнительного перечней

| № п/п | Наименование мероприятий | Единицы измерения | Стоимость работ за 1 единицу измерения, руб. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство дворовых проездов. | 1 м2 | 1274,4 | ЛСР №1/2017 |
| 2. | Установка бортовых камней | 1 м. | 1106,99 | ЛСР №1/2017 |
| 3. | Устройство тротуаров бетонных | 1 м2. | 1228,174 | ЛСР №1/2017 |
| 4. | Установка бортовых камней | 1 м. | 809,152 | ЛСР №1/2017 |
| 5. | Устройство площадок для отдыха взрослого населения, хоз. площадки | 1м2. | 187,087 | ЛСР №1/2017 |
| 6. | Устройство детской площадки | 1м2. | 209,92 | ЛСР №1/2017 |
| 7. | Устройство плит дорожных | 1 шт. | 7814,2 | ЛСР №1/2017. |
| 8. | Малые архитектурные формы |  |  |  |
| 8.1. | Установка скамьи. | 1 шт. | 9116,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.2. | Установка песочницы | 1 шт. | 16273,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.3. | Установка качалки -балансир | 1 шт. | 20213,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.4. | Установка горки нерж. высотой 1200мм | 1 шт | 49937,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.5. | Установка домика-беседки | 1 шт. | 72096,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.6. | Установка стола со скамьями | 1 шт. | 31209,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.7. | Установка урн. | 1 шт. | 7251,0 | ЛСР №1/2017 |
| 8.8. | Устройство стоек для сушки белья | 1 шт. | 1276,44 | ЛСР №1/2017 |
| 9. | Посадка кустарников | 1 шт. | 1171,36 | ЛСР №1/2017 |
| 10. | Уборка тополей. | 1 дерево | 717,9 | ЛСР №1/2017 |
| 11. | Перенос опоры | 1 шт. | 5400,0 | ЛСР №1/2017 |
| 12. | Установка новой опоры | 1 шт. | 5747,0 | ЛСР №1/2017 |
| 13. | Подвеска проводов изолированных самонесущих | 1 м. | 236,065 | ЛСР №1/2017 |
| 14. | Установка светильников | 1 шт. | 6387,66 | ЛСР №1/2017 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

## Порядок

## аккумулирования и расходования средств

## заинтересованных лиц, направляемых

## на выполнение минимального и   дополнительного перечней работ

## по благоустройству дворовых территорий

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Октябрьское» в рамках подлежащей утверждению Администрацией муниципального образования «Октябрьское» в установленном порядке муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием.

2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области №113-пп от 14 марта 2017 года «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп», денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет заказчика,  администратора доходов бюджета муниципального образования «Октябрьское» открытый в органах казначейства.

## 4. После утверждения общественной комиссией  адресного перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году,  администрация МО «Октябрьское»» заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается территория благоустройства, реквизиты счета для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением. Соглашение рассматривается и подписывается представителями заинтересованных лиц в течение трех рабочих дней.

5. Объем денежных средств, подлежащих перечислению представителями заинтересованных лиц, определяется в соответствии со сметным расчетом согласно решению, принятому на общем собрании МКД, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

6. Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

7. Перечисление денежных средств представителями заинтересованных лиц осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

8. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой, и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в сроки, установленные п.7 настоящего Порядка, в порядке и на условиях, определенных соглашением.

9. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Октябрьское» с момента их зачисления на лицевой счет  администрации МО «Октябрьское».

10. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации МО «Октябрьское» как распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

11.   Администрация МО «Октябрьское» осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

12. Администрация МО «Октябрьское» обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации МО «Октябрьское» в информационно-телекоммуникационной сети о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

13.   Администрация МО «Октябрьское» ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

14.  Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией МО «Октябрьское» на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденной заявкой.

15. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

16. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального образования «Октябрьское» в соответствии с бюджетным законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

## Порядок разработки,

## обсуждения с заинтересованными лицами и

## утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,

## включенных в муниципальную программу на 2017 год

- По обращениям собственников помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории МКД, подлежащей благоустройству управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные лица) заключают договор со специализированной организацией на разработку дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД.

- Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД обсуждается и утверждается на общем собрании собственников МКД либо лицом, уполномоченным общим собранием на согласование дизайн-проекта.

- Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых территорий МКД в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год (далее - заявка), в составе предложения предоставляют в  администрацию муниципального образования «Октябрьское»» дизайн-проект благоустройства дворовой территории МКД.

- Общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год обсуждает представленные в составе предложений дизайн-проекты благоустройства дворовой территории МКД.