Утверждена

постановлением администрации МО «Октябрьское»

от 12 октября 2017г № 514

(изменения Постановлением № 73 от 09.08.2018 г; Постановлением

№ 214 от 12.04.2019г)

**Программа**

**комплексного развития**

**ТРАНСПОРТНОЙ инфраструктуры**

**городского поселения**

**«ОКТЯБРЬСКОЕ» УСТЬЯНСКОГО РАЙОНА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;  генеральный план поселения «Октябрьское», утвержденный решением Совета депутатов МО «Октябрьское» от 26.06.2014 № 89 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области  165210, Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский, ул. Комсомольская, д.13 |
| Цели и задачи программы | безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории МО «Октябрьское»;  доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО «Октябрьское»;  развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории МО «Октябрьское»;  развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью МО «Октябрьское»;  эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | протяженность автодорог общего пользования местного, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 9,912 км;  протяженность обустроенных тротуаров – 3,85 км;  доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям –6,6 %. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектно-сметной документации;  Реконструкция автодорог;  Ремонт и капитальный ремонт автодорог |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники и объемы финансирования:  средства областного бюджета –  86 139,493 тыс. рублей;  средства местного бюджета –  15 521,367 тыс. рублей.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 - 2027 годы, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из областного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории МО «Октябрьское»;  увеличение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования МО «Октябрьское»;  повышение надежности системы транспортной инфраструктуры МО «Октябрьское» |

**2.Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**2.1.Анализ положения городского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации.**

Октябрьское городское поселение входит в состав Устьянского муниципального района Архангельской области.

МО «Октябрьское» расположено в южной части Архангельской области. На севере граничит с МО «Строевское», на западе - с Вельским районом, на востоке – с МО «Березницкое» и МО «Шангальское», на юге – с МО «Малодорское».

Площадь территории поселения «Октябрьское» – 80304 га (7% площади муниципального образования Устьянский район). Численность населения по состоянию на 01.01.2017 составляет 10519 чел., плотность населения - 7,7 чел/га.

В границы муниципального образования «Октябрьское» входят территории деревень Анциферовская, Белоусово, Беляевская, Бываловская, Вахрушевская, Верхняя Поржема, Костылево, Леонтьевская, Лосевская, Михайловская, Мягкославская, Неклюдовская, Павлицево, Петраково, Прокопцевская, Рыжковская, Чадрома, Шастов Починок, рабочего поселка Октябрьский, поселков Костылево, Красный Бор, Сушзавода, Казарма 880-881 км, Казарма 884 км.

Внешние связи осуществляются по магистральной автомобильной дороге регионального значения «Шангалы-Коноша-Архангельск», по магистральной автодороге федерального значения «Москва-Архангельск», а также по железной дороге. Ближайшая железнодорожная станция находится в п. Костылево (5 км).

Административный центр поселения – п.Октябрьский.

По оценке природных условий, район, в котором расположено МО «Октябрьское», относится к комфортным, благоприятным для проживания, что обусловлено благоприятными природными условиями, характерными для данной территории.

**2.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.**

**2.2.1. Население**

Численность населения муниципального образования «Октябрьское« согласно фактическим данным на 01.01.2017 года составила 10519 человек (таблица 2.2.1.).

Население муниципального образования «Октябрьское» в период 2014-2016 гг. имеет слабую тенденцию к росту, которая обусловлена в большей степени процессами естественного прироста населения.

**Таблица 2.2.1. Численность населения муниципального образования «Октябрьское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Средний темп прироста за 2014 – 2016 годы, % |
| Общая численность поселения | 10518 | 10518 | 10519 | 0,01 |

**2.2.2. Производство**

Устьянский район расположен в преимущественно лесной зоне, лесосырьевые ресурсы активно эксплуатируются. Профилирующими отраслями производственной сферы являются деревообрабатывающая промышленность и производство строительных материалов. Основные градообразующие предприятия поселка: ООО «Группа Компаний «УЛК» занимающееся заготовкой и вывозом древесины, деревообработкой, поставкой тепловой энергии для нужд отопления, горячей воды, холодной воды и водоотведения.

ООО «Группа Компаний «УЛК» - крупное лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие, одно из ведущих предприятий лесного сектора Архангельской области.

В составе холдинга ООО «Группа Компаний «УЛК»:

* ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания»
* ООО «Устьянский лесопромышленный комплекс»
* ООО «Устьянская теплоэнергетическая компания».

Сфера строительства рп. Октябрьский представлена следующими строительными предприятиями: ООО «Деревянное зодчество», ООО «ПСП Стройинвест», ООО «Устьян Строй», ООО «Стройка +» и другие.

* + 1. **Малое и среднее предпринимательство**

Малое и среднее предпринимательство создает необходимую атмосферу конкуренции, способно быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создавать с минимальными затратами дополнительные рабочие места.

Виды деятельности, осуществляемые субъектами малого предпринимательства на территории р.п. Октябрьский: лесозаготовки, розничная торговля, строительство, сфера услуг (парикмахерские, коммунальные услуги), автомобильные пассажирские перевозки.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории р.п. Октябрьский зарегистрировано 460 малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей.

К 2017 году численность владельцев собственного бизнеса увеличилась за счет регистрации в качестве предпринимателей лиц из числа бывших безработных, прошедших отбор бизнес - проектов и получивших государственную поддержку на реализацию этих проектов, участие в областной, районной и муниципального образования «Октябрьское» программах «Поддержки малого и среднего предпринимательства». Увеличилось число рабочих мест, что в свою очередь благоприятно сказывается на экономике п.Октябрьский, его развитии.

Поскольку розничная торговля является одним из ключевых видов экономической деятельности МО «Октябрьское», на его территории функционируют большое количество малых и средних предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли (таблица 2.2.3.1.).

**Таблица 2.2.3.1. Данные о количестве предприятий и организаций, оказывающих свою деятельность в сфере розничной торговли**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование торговых объектов | Количество  объектов, ед. |
| 1 | Магазины | 96 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Специализированные продовольственные | 3 |
| 1.2 | Специализированные непродовольственные | 25 |
| 2 | Павильоны | 11 |
| 3 | Киоски | 1 |
| 4 | Аптеки | 6 |

Общий объем торговой площади муниципального образования составляет 8604,26 м².

**2.2.4. Инвестиции**

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования «Октябрьское» за январь-декабрь 2016 года составил 241,8 млн. рублей.

**2.2.5. Финансы**

Бюджет муниципального образования за 2016 год по доходам составил 75 464,2 тыс. руб., что на 46,6 % ниже, чем в 2015 году (141 400,3 тыс. руб.).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 40 776,4 тыс. руб., что составляет 110,2%, от показателя в 2015 году (37 018,2тыс. руб.). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 54%, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 46%.

Бюджет муниципального образования в 2016 году по расходам исполнен в сумме 91 459,9 тыс. рублей или на 95,3% от запланированных расходов, в 2015 году – в сумме 128 416,3 тыс. рублей или на 83% от запланированных расходов.

**2.2.6. Социальная сфера**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Численность населения, чел. | 10484 | 10518 | 10518 | 10519 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы (% от экономически активного населения) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,85 |
| 3 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, чел. | 79 | 78 | 113 | 98 |
| 4 | Среднесписочная численность работников всех организаций моногорода, чел. | 3885 | 3860 | 3861 | 3828 |
| 5 | Среднемесячная заработная работников организаций моногорода, руб. | 24262,5 | 24481 | 28357,5 | 29256,8 |
| 6 | Доля численности работников градообразующей организации в среднесписочной численности работников всех организаций моногорода, % | 7 | 6 | 3 | 1 |

Демографическая обстановка в МО «Октябрьское» характеризуется постепенным увеличением численности населения. Наблюдается миграционный отток населения, как из сельских поселений Устьянского района в районный центр, так и из МО «Октябрьское» за пределы района.

На 01 января 2017 года численность населения составила   
порядка 10519 человек, из них 5 тыс. человек находятся   
в трудоспособном возрасте. Уровень безработицы на 1 января 2017 года составил 1,85%, в органах службы занятости зарегистрированы 98 человек. Имеет место скрытая безработица.

Размер среднемесячной заработной платы по МО «Октябрьское» составляет 29256,8 рублей.

**2.2.7. Здравоохранение**

Амбулаторно-поликлиническую (первичную медико-санитарную помощь и первичную специализированную помощь), стационарную, неотложную помощь жителям поселения оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница».

Также в поселении функционирует 6 аптечных пунктов.

**2.2.8. Образование**

На территории МО «Октябрьское» расположены образовательные учреждения:   
1.дошкольные образовательные учреждения:

* 1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Аленушка»;
  2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад М. Монтессори»;
  3. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №1" «Детский сад "Ручеек"»;
  4. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №1" «Детский сад "Рябинушка"»;
  5. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №1" «Детский сад "Ладушки"»;
  6. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №1" «Костылевская начальная школа - детский сад».

2. школы:

2.1. Муниципальное образовательное учреждение «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 1»;

2.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная Октябрьская средняя школа № 2»;

2.3. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №1" «Чадромская начальная школа - детский сад».

1. учреждения дополнительного образования:
   1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Устьянская детская школа искусств";
   2. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ № 2" «Октябрьская ДЮСШ»;
   3. Структурное подразделение МОУ "ОСОШ №2" «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
   4. Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Октябрьский детский дом».
2. техникум:

4.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум».

Количество мест в детских садах МО «Октябрьское» составляет 1175 мест. В рамках проведения мероприятий, направленных на снижение очередности в детские сады, построен в 2015 году детский сад на 220 мест.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 819 чел., что на 3,1% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (794 человек).

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях за январь-декабрь 2016 года составила 1448 чел., что на 2,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (1417 человек).

**2.2.9. Культура, физическая культура и спорт**

# Сеть культурно - досуговых учреждений достаточно развита. На базе учреждений клубного типа действуют клубные формирования (Октябрьский Центральный Дом культуры со структурными подразделениями: Павлицовский СК и Костылевский СК). Материально-техническая база учреждений культуры находится в сложных условиях.

Значительную роль в подготовке спортивного резерва по различным видам спорта принадлежит МБУ ДО «Устьянская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», структурное подразделение МБОУ «ОСОШ № 2» «Октябрьская ДЮСШ». Воспитанники учреждения успешно выступают на областных, российских и международных соревнованиях.

В Устьянском районе построен лыжно-биатлонный центр «Малиновка» на базе которого в 2015 году был проведен чемпионат России по лыжным гонкам.

Устьянский район обладает уникальными природными, культурными, историческими и архитектурными объектами, представляющими значительный потенциал для развития различных видов туризма.

В целях продвижения Устьянского района   
на рынке туристических услуг в п.Октябрьский создан туристско-информационный центр.

**2.2.10.Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории городского поселения «Октябрьское».**

Общая площадь жилых помещений городского поселения по данным за 2016 год составляет 266,7 тыс. м2, общая площадь жилых помещений многоквартирных домов составляет 213,2 тыс. м2, общая площадь жилых помещений индивидуальных жилых домов составляет 53,5 тыс. м2.

Материал изготовления домов – кирпич, деревянные панели, пеноблок, брус, арболитовые блоки. Общая площадь аварийного жилищного фонда составляет 11,0 тыс.м2.

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким износом, предусматривается строительство новых жилых домов по ул. Зеленая и по переулку Железнодорожный в поселке Октябрьский.

Рост жилищного фонда и его обновление будет происходить за счет строительства объектов жилищного фонда в рамках реализации программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья и региональной программы по капитальному ремонту жилищного фонда.

Исчисленный средний показатель жилообеспеченности составляет 25,35 кв.м./чел. (из расчета общей площади жилья к общей численности проживающего населения по городскому поселению).

**2.2.11.Транспортная инфраструктура**

Внешние связи городское поселение «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области осуществляет по магистральной автомобильной дороге регионального значения «Шангалы-Коноша-Архангельск», «Костылево-Тарногский городок» по магистральной автодороге федерального значения «Москва-Архангельск».

В настоящее время транспортные потребности жителей и организаций на территории поселения реализуются средствами автомобильной дорог.

Оценка транспортного спроса включает в себя процесс анализа передвижения населения к объектам тяготения, размещенным в различных зонах территории поселка.

В основе оценки транспортного спроса на объекты тяготения лежат потребности населения в передвижении.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- Объекты социальной сферы;

- Объекты культурной и спортивной сферы;

- Узловые объекты транспортной инфраструктуры;

- Объект дошкольного и школьного образования;

- Объекты трудовой занятости населения.

Отдельно можно выделить потребность в межселенных и межрегиональных перемещениях в рамках сезонной, маятниковой и эпизодической миграции.

Учитывая компактность территории поселка, потребность внутрипоселковых перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы поселка, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

**2.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.**

*Автомобильный транспорт*

Автомобилизация поселка составляет 1 047 единиц/1000 человек в 2016 году. Автобусное сообщение в городском поселении «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области осуществляет ООО «Фаркоп».

*Железнодорожный транспорт*

Городское поселение «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области расположено в 5 км от железнодорожной станции Костылево. Основной объем грузопассажирских перевозок приходится на долю железнодорожного транспорта.

На территории железнодорожной станции, осуществляется сортировка вагонов и погрузоразгрузочные работы, а также имеются железнодорожные тупики.

*Авиасообщение*

Авиасообщение с городским поселением «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области отсутствует.

*Улично-дорожная сеть*

Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании «Октябрьское» составляет 76,537 км. Дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное.

**2.4. Характеристика сети дорог поселения, городского округа, параметры дорожного движения**

Дорожно-транспортная сеть городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области состоит из дорог IV и V категории, предназначенных для не скоростного движения с двумя полосами движения шириной полосы 3 метра. В таблице 2.4.1., приведен перечень муниципальных дорог городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области.

Основной состав транспортных средств представлен легковыми автомобилями, находящимися в собственности у населения.

**Таблица 2.4.1. Перечень дорог в городском поселении «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п\п | Реестровый номер | Наименование автомобильной дороги | Протяжен- ность, км , всего | Идентификационный  номер | в том числе по покрытиям | | | | |
| асфальто-бетонное | щебеноч., гравийное | ж/б | грунтовые,укрепленные или улучшенные | грунтовые естественные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | п. Октябрьский, ул. Агрохимиков | 0,703 | 11-254-551 ОП МП 001 | 0,171 | 0,532 |  |  |  |
| 2 |  | ул. Боровая | 0,393 | 11-254-551 ОП МП 002 |  |  |  | 0,272 | 0,121 |
| 3 |  | ул. Восточная | 0,57 | 11-254-551 ОП МП 003 | 0,19 |  |  | 0,38 |  |
| 4 |  | ул. Горького | 0,194 | 11-254-551 ОП МП 004 |  |  |  | 0,194 |  |
| 5 |  | ул. Гагарина | 0,38 | 11-254-551 ОП МП 005 | 0,38 |  |  |  |  |
| 6 |  | ул.Дачная | 0,338 | 11-254-551 ОП МП 006 |  |  |  | 0,179 | 0,159 |
| 7 |  | ул. Дружбы | 0,925 | 11-254-551 ОП МП 007 |  | 0,925 |  |  |  |
| 8 |  | ул. Домостроителей | 1,709 | 11-254-551 ОП МП 008 | 0,987 | 0,722 |  |  |  |
| 9 |  | ул. Детская | 0,299 | 11-254-551 ОП МП 009 | 0,215 |  |  | 0,047 | 0,037 |
| 10 |  | ул. Загородная | 0,968 | 11-254-551 ОП МП 010 | 0,968 |  |  |  |  |
| 11 |  | ул. Зеленая | 1,797 | 11-254-551 ОП МП 011 | 0,295 |  | 0,152 | 1,269 | 0,081 |
| 12 |  | ул. Конанова | 0,177 | 11-254-551 ОП МП 012 |  |  |  | 0,177 |  |
| 13 |  | ул. Кашина | 0,884 | 11-254-551 ОП МП 013 | 0,884 |  |  |  |  |
| 14 |  | ул. Комсомольская | 0,68 | 11-254-551 ОП МП 014 | 0,68 |  |  |  |  |
| 15 |  | ул. Кооперативная | 0,532 | 11-254-551 ОП МП 015 |  |  |  | 0,532 |  |
| 16 |  | ул. Колхозная | 0,361 | 11-254-551 ОП МП 016 |  |  |  | 0,361 |  |
| 17 |  | ул. Коммунальная | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 017 | 0,4 |  |  |  |  |
| 18 |  | ул. Клубная | 0,345 | 11-254-551 ОП МП 018 | 0,099 |  |  | 0,246 |  |
| 19 |  | ул. Ленина | 1,744 | 11-254-551 ОП МП 019 | 1,744 |  |  |  |  |
| 20 |  | ул. Лесная | 0,563 | 11-254-551 ОП МП 020 | 0,143 |  |  | 0,42 |  |
| 21 |  | ул. Ломоносова | 1,8 | 11-254-551 ОП МП 021 |  | 1,8 |  |  |  |
| 22 |  | ул. Мелиоративная | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 022 |  |  | 0,5 |  |  |
| 23 |  | ул. Молодежная | 0,29 | 11-254-551 ОП МП 023 | 0,214 |  |  | 0,076 |  |
| 24 |  | ул. Набережная | 0,408 | 11-254-551 ОП МП 024 |  |  |  | 0,408 |  |
| 25 |  | ул. Новая | 0,384 | 11-254-551 ОП МП 025 | 0,125 |  |  | 0,259 |  |
| 26 |  | ул. Овражная | 0,9 | 11-254-551 ОП МП 026 | 0,2 | 0,7 |  |  |  |
| 27 |  | ул. Профсоюзная | 0,695 | 11-254-551 ОП МП 027 | 0,386 | 0,048 | 0,261 |  |  |
| 28 |  | ул. Просторная | 1,054 | 11-254-551 ОП МП 028 | 0,128 |  | 0,238 | 0,688 |  |
| 29 |  | ул. Полевая | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 029 |  | 0,6 |  |  |  |
| 30 |  | ул. Победы | 0,14 | 11-254-551 ОП МП 030 | 0,14 |  |  |  |  |
| 31 |  | ул. Песчаная | 0,259 | 11-254-551 ОП МП 031 |  |  |  | 0,259 |  |
| 32 |  | ул. Поржемская | 0,878 | 11-254-551 ОП МП 032 | 0,133 |  |  | 0,745 |  |
| 33 |  | ул. Промышленная | 0,27 | 11-254-551 ОП МП 033 | 0,041 |  |  | 0,229 |  |
| 34 |  | ул. Пролетарская | 0,449 | 11-254-551 ОП МП 034 | 0,086 |  |  | 0,258 | 0,105 |
| 35 |  | ул. Первомайская | 0,61 | 11-254-551 ОП МП 035 | 0,61 |  |  |  |  |
| 36 |  | ул. Подгорная | 0,376 | 11-254-551 ОП МП 036 | 0,305 |  |  | 0,071 |  |
| 37 |  | ул. Спортивная | 0,554 | 11-254-551 ОП МП 037 | 0,087 |  |  | 0,467 |  |
| 38 |  | ул. Советская | 1,73 | 11-254-551 ОП МП 038 | 1,3 | 0,43 |  |  |  |
| 39 |  | ул. Свободы | 0,623 | 11-254-551 ОП МП 039 | 0,358 | 0,265 |  |  |  |
| 40 |  | ул. Солнечная | 0,598 | 11-254-551 ОП МП 040 |  |  |  | 0,598 |  |
| 41 |  | ул. Садовая | 0,246 | 11-254-551 ОП МП 041 |  |  |  | 0,246 |  |
| 42 |  | ул. Строительная | 1,8 | 11-254-551 ОП МП 042 |  | 1,5 |  |  | 0,3 |
| 43 |  | ул. Транзитная | 0,256 | 11-254-551 ОП МП 043 | 0,101 |  |  | 0,155 |  |
| 44 |  | ул. Туроносовская | 0,481 | 11-254-551 ОП МП 044 | 0,086 |  |  | 0,395 |  |
| 45 |  | ул. Труда | 0,238 | 11-254-551 ОП МП 045 |  |  |  | 0,238 |  |
| 46 |  | ул. Физкультурников | 1,149 | 11-254-551 ОП МП 046 | 0,651 | 0,498 |  |  |  |
| 47 |  | ул. Школьная | 0,384 | 11-254-551 ОП МП 047 | 0,384 |  |  |  |  |
| 48 |  | ул.60 лет СССР | 0,156 | 11-254-551 ОП МП 048 | 0,156 |  |  |  |  |
| 49 |  | ул. Энергетиков | 0,24 | 11-254-551 ОП МП 049 | 0,205 |  |  | 0,035 |  |
| 50 |  | ул. Южная | 0,363 | 11-254-551 ОП МП 050 |  |  |  | 0,363 |  |
| 51 |  | ул.Ягодная | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 051 |  | 0,3 |  |  | 0,2 |
| 52 |  | пер. Безымянный | 0,138 | 11-254-551 ОП МП 052 | 0,023 | 0,115 |  |  |  |
| 53 |  | пер. Глухой | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 053 |  |  |  |  | 0,6 |
| 54 |  | пер. Детский | 0,259 | 11-254-551 ОП МП 054 |  |  |  | 0,259 |  |
| 55 |  | пер. Дальний | 0,093 | 11-254-551 ОП МП 055 |  |  |  | 0,093 |  |
| 56 |  | пер. Железнодорожный | 0,235 | 11-254-551 ОП МП 056 | 0,235 |  |  |  |  |
| 57 |  | пер. Заручейный | 0,2 | 11-254-551 ОП МП 057 |  |  |  |  | 0,2 |
| 58 |  | пер. Квартальный | 0,2 | 11-254-551 ОП МП 058 |  |  |  |  | 0,2 |
| 59 |  | пер. Октябрьский | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 059 | 0,3 |  |  |  |  |
| 60 |  | пер. Речной | 0,192 | 11-254-551 ОП МП 060 |  |  |  | 0,192 |  |
| 61 |  | пер. Светлый | 0,209 | 11-254-551 ОП МП 061 |  |  |  | 0,209 |  |
| 62 |  | пер. Северный | 0,155 | 11-254-551 ОП МП 062 |  |  |  | 0,155 |  |
| 63 |  | пер. Соденьгский | 0,172 | 11-254-551 ОП МП 063 | 0,082 |  |  |  | 0,09 |
| 64 |  | пер. Шангальский | 0,182 | 11-254-551 ОП МП 064 | 0,04 |  | 0,034 | 0,108 |  |
| 65 |  | ул. Ядовина | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 065 |  | 0,6 |  |  |  |
| 66 |  | ул. Надежды | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 066 |  | 0,5 |  |  |  |
| 67 |  | п.Костылево ул. Березовая | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 067 |  | 0,5 |  |  |  |
| 68 |  | ул. Гайдара | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 068 |  | 0,3 |  |  |  |
| 69 |  | ул. Железнодорожная | 0,6 | 11-254-551 ОП МП 069 | 0,6 |  |  |  |  |
| 70 |  | ул. Линейная | 2 | 11-254-551 ОП МП 070 | 1 | 1 |  |  |  |
| 71 |  | ул. Луговая | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 071 |  |  |  |  | 0,4 |
| 72 |  | ул. Прижелезнодорожная | 0,1 | 11-254-551 ОП МП 072 |  | 0,1 |  |  |  |
| 73 |  | пер. Кольцевой | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 073 |  | 0,7 |  |  |  |
| 74 |  | пер. Тарногский | 0,5 | 11-254-551 ОП МП 074 |  | 0,5 |  |  |  |
| 75 |  | д. Костылево, ул. Милицейская | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 075 |  | 0,7 |  |  |  |
| 76 |  | ул. Сосновая | 0,3 | 11-254-551 ОП МП 076 |  | 0,3 |  |  |  |
| 77 |  | ул. Таежная | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 077 |  | 0,4 |  |  |  |
| 78 |  | п. Казарма 884 км. | 4,8 | 11-254-551 ОП МП 078 |  | 4,8 |  |  |  |
| 79 |  | п. Казарма 880-881 км. | 1,1 | 11-254-551 ОП МП 079 |  | 1,1 |  |  |  |
| 80 |  | д. Бываловская | 1,5 | 11-254-551 ОП МП 080 |  | 1,5 |  |  |  |
| 81 |  | д. Верхняя Поржема | 1,5 | 11-254-551 ОП МП 081 |  | 1,5 |  |  |  |
| 82 |  | д. Мягкославская | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 082 |  | 0,7 |  |  |  |
| 83 |  | д. Павлицево | 0,85 | 11-254-551 ОП МП 083 |  | 0,85 |  |  |  |
| 84 |  | д. Прокопцевская (ул.Тепличная в т.ч.) | 1,678 | 11-254-551 ОП МП 084 | 0,078 |  |  | 1,191 | 0,409 |
| 85 |  | п. Сушзавод | 0,788 | 11-254-551 ОП МП 085 | 0,042 | 0,19 | 0,556 |  |  |
| 86 |  | п. Красный Бор | 3,6 | 11-254-551 ОП МП 086 |  | 3,6 |  |  |  |
| 87 |  | д. Чадрома | 2,6 | 11-254-551 ОП МП 087 |  | 2,6 |  |  |  |
| 88 |  | д. Беляевская | 0,4 | 11-254-551 ОП МП 088 |  |  |  |  | 0,4 |
| 89 |  | д.Рыжковская | 0,9 | 11-254-551 ОП МП 089 |  | 0,9 |  |  |  |
| 90 |  | п.Октябрьский-кладбище"Павлицевское" | 2,6 | 11-254-551 ОП МП 090 |  | 2,6 |  |  |  |
| 91 |  | д.Чадрома-кладбище "Чадромское" | 4,0 | 11-254-551 ОП МП 091 |  |  |  |  | 4,0 |
| 92 |  | д.Анциферовская-кладбище "Рыжковское" | 4,0 | 11-254-551 ОП МП 092 |  |  |  |  | 4,0 |
| 93 |  | п.Октябрьский ул.Чехова | 0,095 | 11-254-551 ОП МП 093 |  | 0,095 |  |  |  |
| 94 |  | п.Костылево ул.Авиационная | 0,648 | 11-254-551 ОП МП 094 |  | 0,648 |  |  |  |
| 95 |  | п.Костылево ул.Привокзальная | 0,2 | 11-254-551 ОП МП 095 |  | 0,2 |  |  |  |
| 96 |  | д.Лосевская | 0,7 | 11-254-551 ОП МП 096 |  | 0,7 |  |  |  |
| 97 |  | п.Октябрьский ул.Бородинская | 0,45 | 11-254-551 ОП МП 097 |  | 0,45 |  |  |  |
|  |  | **Итого** | **76,537** |  | **15,252** | **36,468** | **1,741** | **11,774** | **11,302** |

Дороги в поселении различаются по типу покрытия, информация о протяжённости дорог с распределением по типам покрытия представлена в таблице 2.4.2,долевое распределение графически отображено на рисунке 2.4.1.

**Таблица 2.4.2. Состав дорог по типам покрытия**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип покрытия** | **Протяженность, км.** | **Долевой состав (Рис. 2.4.1.), %** |
| 1 | Асфальто-бетонное | 15,252 | 20 |
| 2 | Щебеночное, гравийное | 36,468 | 48 |
| 3 | ж/б | 1,741 | 2 |
| 4 | Грунтовые, укрепленные или улучшенные | 11,774 | 15 |
| 5 | Грунтовые, естественные | 11,302 | 15 |
|  | Итого | 76,537 | 100,00 |

**Рисунок 2.4.1. Долевое распределение по типам покрытий автодорог поселения.**

Перечень дорог утвержден Постановлением городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области № 493 от 26 сентября 2017 г.

Обслуживание дорог осуществляется подрядными организациями по муниципальным контрактам на выполнение комплекса работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог, тротуаров и дорожных сооружений на территории городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области заключаемым ежегодно. В состав работ входит содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети:

1. очистка автомобильных дорог на всю ширину проезжей части и обочин, перекрестков, съездов во дворы и мет пешеходных переходов, заездных карманов на автобусных остановках;
2. срезка снежного наката с проезжей части и обочин автомобильных дорог;
3. обработка противогололедным материалом проезжей части; погрузка и вывозка снега в тесненных местах, у барьерных ограждений и автобусных остановках, приобретение и установка дорожных знаков;
4. очистка асфальтобетонного покрытия, автобусных остановок от пыли и грязи в летний период;
5. планировка обочин автогрейдером;
6. ремонтное профилирование гравийных дорог без добавления нового материала);
7. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении.**

По данным ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району автомобильный парк в районе преимущественно состоит из легковых автомобилей, в подавляющем большинстве принадлежащих частным лицам. Состав парка транспортных средств представлен в таблице 2.5.1, долевое распределение графически отображено на рисунке 2.5.1.

**Таблица 2.5.1. Состав парка транспортных средств поселения городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип** | **Марка\*** | **Вид топлива (дизель, бензин)** | **2016** |
| 1 | Грузовой в т. ч. | н/д | н/д | 1228 |
| 1.1. | -организации | н/д | н/д | 499 |
| 1.2. | -население | н/д | н/д | 729 |
| 2 | Легковой в т. ч. | н/д | н/д | 6559 |
| 2.1. | -организации | н/д | н/д | 154 |
| 2.2. | -население | н/д | н/д | 6405 |
| 3 | Автобусы в т.ч. | н/д | н/д | 156 |
| 3.1. | -организации | н/д | н/д | 55 |
| 3.2. | -население | н/д | н/д | 101 |
| 4. | Мотоциклы | н/д | н/д | 3071 |
|  | **Всего** |  |  | **11014** |

**Рисунок 2.5.1. Долевое распределение состава парка транспортных средств поселения городского поселения «Октябрьское»**

**Таблица 2.5.2. Оценка уровня автомобилизации городского поселения «Октябрьское»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** |
| 1 | Общая численность населения городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, тыс. чел. | 10,518 | 10,518 | 10,519 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 9963 | 10580 | 11 014 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 947 | 1006 | 1 047 |

Для хранения транспортных средств используются специализированные парковочные и гаражные комплексы. Временное хранение транспортных средств также осуществляется на дворовых территориях жилых комплексов.

**2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.**

В городском поселении «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области обслуживание населения общественным транспортом осуществляется ООО «Фаркоп» и с использованием личного транспорта либо в пешем порядке.

За 2016 год пассажиропоток на общественном транспорте составил 282 325 человек, за 9 месяцев 2017 года – 249 641 человек.

Движение общественного транспортного средства по расписанию, организовано в направлении п. Октябрьский – с. Шангалы – п. Октябрьский.

**2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения.**

Для передвижения пешеходов в городском поселении «Октябрьское» предусмотрены тротуары, преимущественно с усовершенствованным (твердым покрытием). Общая протяженность тротуаров в городского поселения «Октябрьское» составляет **4 209,0 п.м, общая площадь 8 778,02 м2**. Характеристики тротуаров в разрезе территориального местоположения в границах поселка представлены в таблице 2.7.1.

**Таблица 2.7.1. Характеристики тротуарной сети городского поселения «Октябрьское»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Тротуары, в том числе | | | |
| Усовершенствованным (твердым) | | Неусовершенствованным (грунт.) | |
| Протяженность  м.п. | Площадь  кв.м. | Протяженность  м.п. | Площадь  кв.м. |
| 1 | ул. Ленина | 2477,00 | 5449,4 | 334,00 | 681,36 |
| 2 | ул. Советская | 1174,00 | 2218,86 | 24,00 | 38,40 |
| 3 | ул. Комсомольская | 200,00 | 390,00 | - | - |
|  | ИТОГО тротуары | 3851,00 | 8058,26 | 358,00 | 719,76 |

В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории городского поселения «Октябрьское» не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

**2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств**

Маршрут движения автотранспорта проходит по автомобильным дорогам регионального значения «Шангалы-Коноша-Архангельск» и «Костылево-Тарногский городок» по магистральной автодороге федерального значения «Москва-Архангельск». Основные грузоперевозчики ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «Газпром инвест», ООО «РН-Карт».

**2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач.

По итогам 12 месяцев 2016 года на территории района зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий, это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (33 ДТП), что на фоне ежегодного прироста транспорта, в целом положительно характеризует ситуацию в области организации дорожного (Таблица 2.9.1., рисунок 2.9.1.).

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 2.9.1. **Оценка дорожной ситуации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Параметры** | **Год** | | |
| **2014** | **2015** | **2016** |
| 1. | Количество аварий в том числе: | 51 | 33 | 45 |
| 1.1. | - с участием пешеходов | 7 | 6 | 7 |
| 2. | Количество зарегистрированных транспортных средств | 9963 | 10580 | 11014 |

**Рисунок 2.9.1. Долевое распределение состава парка транспортных средств поселения городского поселения «Октябрьское»**

**2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Количество автомобильного транспорта в поселении, период с 2014 по 2016 годы выросло с 9 963 ед. до 11 014 ед. Предполагается дальнейший рост пассажирского и грузового транспорта.

Рассмотрим отдельные характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье.

*Загрязнение атмосферы*. Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

*Воздействие шума*. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

*Снижение двигательной активности*. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Отсутствие участков дорог с интенсивным движением особенно в районах жилой застройки, где проходят в основном внутри квартальные дороги, прохождение маршрутов грузового автотранспорта в южной части поселка (см. п. 2.8.) без захода жилую зону, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

Источником возможного шумового (акустического) загрязнения может являться автомобильный транспорт при движении по маршруту с.Шангалы - п.Октябрьский.

Учитывая сравнительно высокий уровень автомобилизации населения поселка, 1047 ед. ТС/1000 человек, немаловажным является снижение уровня двигательной активности.

Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей поселка направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта. Необходимо развивать инфраструктуру, ориентированную на сезонное использование населением велосипедного транспорта и пешеходного движения.

**2.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения.**

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории поселения ряда проблем транспортного обеспечения:

1. Отсутствие качественной транспортной связи городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;
2. Слабое развитие улично-дорожной сети городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;
3. Низкое развитие автомобильного сервиса (СТО, мойки);
4. Низкий уровень обеспеченности оборудованными местами хранения автомобильного транспорта, парковочными местами и гаражами*.*

Действующим генеральным планом городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, позволяющие создать законченную улично-дорожную сеть, обеспечивающую удобную и надежную транспортную связь жилой застройки с общественным центром и местами приложения труда.

Основные решения генерального плана:

- произвести реконструкцию улиц поселения с целью приведения основных параметров к нормативным требованиям. При реконструкции улиц необходимо предусмотреть: уширение проезжих частей, усиление дорожных одежд, уличное освещение, пешеходные тротуары, водоотводные сооружения, средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофоры), перекладку инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

При проектировании улично-дорожной была учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселка. Введена дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-91:

поселковая дорога;

главная улица;

улица в жилой застройке основная;

улица в жилой застройке второстепенная;

проезд.

На рисунке 2.11.1. представлена схема транспортной инфраструктуры (схема планируемого размещения объектов транспорта и путей сообщения) реализации генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области.




Рисунок 2.11.1 Схема размещения объектов транспортной инфраструктуры городского поселения «Октябрьское»

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети, представлены в таблице 2.11.1.

**Таблица 2.11.1.** **Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | протяженность улично-дорожной сети | кв.км | 5775 |
|  | В том числе:  -поселковая дорога;  -главная улица;  -улица в жилой застройке основная;  -улица в жилой застройке второстепенная;  - автодорога ул.Победы | кв.м  кв.м  кв.м  кв.м  кв.м | -  -  -  -  5775 |
| 2 | Плотность магистрали | -кв.км | - |

При определении категории улицы были учтены следующие факторы: положение улицы в транспортной схеме, наличие застройки и точек тяготения транспортных потоков, положение магистральных инженерных сетей. Ширина улиц в красных линиях и геометрические параметры ее элементов, задана в соответствии с нормативными требованиями к транспортным магистралям установленной категории.

По состоянию на 01 января 2017 г., по ряду объективных причин, мероприятия в части развития улично-дорожной сети, предусмотренные генеральным планом не реализованы.

**2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского поселения.**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Устав муниципального образования «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области;

- генеральный план поселения «Октябрьское», утвержденный решением Совета депутатов МО «Октябрьское» от 26.06.2014 № 89.

Таким образом, следует отметить, что на федеральном и региональном уровне нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо разработать и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-управления в Российской Федерации», а также пункта 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации», разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 27 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации» программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения – документы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:

а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселка;

г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью;

д) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры**

Финансирование работ с 2013 года по 2016 год на содержание и ремонту улично-дорожной сети поселения финансировалось из областного и муниципального бюджетов.

В таблице 2.13.1., представлены данные по объемам финансирования мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети поселения.

**Таблица 2.13.1. Объем финансирования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Объем финансирования тыс.руб. | | | |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 (план) |
| 1 | Содержание улично-дорожной сети | 6419,41 | 3218,078 | 3006,191 | 4021,435 |
| 1.1 | в т.ч. областной бюджет | 1050,031 | - | - | - |
| 1.2 | в т.ч. местный бюджет | 5369,379 | 3218,078 | 3006,191 | 4021,435 |
| 2 | ремонт дорог | 8075,081 | 3650,961 | 993,809 | 1169,582 |
| 2.1 | в т.ч. областной бюджет | 8075.081 | - | - | - |
| 2.2 | в т.ч. местный бюджет | - | 3650,961 | 993,961 | 1169,582 |

Содержание и ремонт муниципальных дорог осуществляется по договорам, заключенным по результатам проведения аукционов согласно титульному списку благоустройства городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области, капитальный ремонт дорог выполняется в плановом порядке на основании договоров, заключенных по результатам проведения аукционов в объёме выделенных денежных средств.

**3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, городского поселения**

**3.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.**

**Прогноз изменения численности населения городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области**

В существующем генеральном плане п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2022 г.) составит 9100 человек.

В связи с тем, что фактическая численность населения поселения в 2016 году составила 10519 чел., принять расчетную численность населения по генеральному плану не представляется возможным.

Прогноз изменения численности населения муниципального образования «Октябрьское» на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования «Октябрьское», а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.3.1.1.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

**Таблица.3.1.1. Прогноз изменения численности населения поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2018 (прогноз)** | **2019год (прогноз)** | **2020год (прогноз)** | **2021год (прогноз)** | **2022год (прогноз)** | **2023год (прогноз)** | **2024год (прогноз)** | **2025год (прогноз)** | **2026год (прогноз)** | **2027год (прогноз)** |
| 1 | Общая численность населения поселения | 10520 | 10523 | 10525 | 10527 | 10528 | 10530 | 10531 | 10532 | 10533 | 10535 |

**Объемы планируемого жилищного строительства**

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким износом, запланировано строительство новых жилых домов по ул. Зеленая и по переулку Железнодорожный в поселке Октябрьский. Таким образом, общая площадь проектного жилищного фонда на территории городского поселения «Октябрьское» составит 11053 м2 (таблица.3.1.2).

**Таблица 3.1.2. Характеристики проектируемого жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Статус** | **Этажность** | **Площадь застройки,** м2 | **Общая площадь,** м2 |
| 1 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 2 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 3 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 4 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 5 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 6 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| 7 | Жилой 32-х квартирный дом | проектируемый | 3 | 655 | 1579 |
| **ИТОГО** | | | | **4585** | **11053** |

Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за период 2014-2016 гг. представлены в таблице 3.1.3.

В таблице.3.1.4. представлены данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство.

**Таблица 3.1.3. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014-2016 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Дата начала строительства, месяц, год | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию месяц, год |
|
| 1 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 07.2014 | 07.2024 |
| 2 | физическое лицо | двухэтажный многоквартирный жилой дом | реконструкция | 08.2014 | 10.2014 |
| 3 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 4 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 5 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 6 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 7 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом (со сносом старого). Дом двухэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 8 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 08.2014 | 08.2024 |
| 9 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 10 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом со сносом старого. Дом двухэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 11 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 12 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 13 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 14 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 09.2014 | 09.2024 |
| 15 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 10.2014 | 10.2024 |
| 16 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 10.2014 | 12.2014 |
| 17 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 10.2014 | 10.2024 |
| 18 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 11.2014 | 11.2024 |
| 19 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 11.2014 | 11.2024 |
| 20 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 11.2014 | 11.2024 |
| 21 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 11.2014 | 11.2015 |
| 22 | юридическое лицо | 23х-квартирный трехэтажный жилой дом | новое строительство | 11.2014 | 11.2015 |
| 23 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 12.2014 | 12.2024 |
| 24 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, пятикомнатный | новое строительство | 12.2014 | 12.2024 |
| 25 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный | новое строительство | 12.2014 | 12.2024 |
| 26 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, пятикомнатный | новое строительство | 01.2015 | 12.2025 |
| 27 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, четырехкомнатный | новое строительство | 01.2015 | 12.2025 |
| 28 | юридическое лицо | двухквартирный жилой дом. Дом одноэтажный | новое строительство | 01.2015 | 01.2016 |
| 29 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, трехкомнатный | новое строительство | 01.2015 | 01.2025 |
| 30 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, двухкомнатный | новое строительство | 01.2015 | 01.2025 |
| 31 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, трехкомнатный | новое строительство | 01.2015 | 01.2025 |
| 33 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, трехкомнатный | новое строительство | 02.2015 | 02.2025 |
| 34 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, двухкомнатный | новое строительство | 02.2015 | 02.2025 |
| 34 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, четырехкомнатный | реконструкция | 02.2015 | 02.2025 |
| 35 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный | реконструкция | 03.2015 | 03.2025 |
| 36 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, трехкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 37 | юридическое лицо | многоквартирный жилой дом. Дом трехэтажный, 32-квартирный | новое строительство | 03.2015 | 02.2016 |
| 38 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, трехкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 39 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 03.2015 | 03.2025 |
| 40 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, двухкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 41 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, четырехкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 42 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, четырехкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 43 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, шестикомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 44 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, четырехкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 45 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, двухкомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 46 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, пятикомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 47 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, шестикомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 48 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, шестикомнатный | новое строительство | 03.2015 | 03.2025 |
| 49 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный, двухкомнатный | новое строительство | 04.2015 | 04.2025 |
| 50 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный с мансардой, четырехкомнатный | новое строительство | 04.2015 | 04.2025 |
| 51 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный, шестикомнатный | новое строительство | 04.2015 | 04.2025 |
| 52 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом одноэтажный с мансардой, двухкомнатный | новое строительство | 04.2015 | 04.2025 |
| 53 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 05.2015 | 05.2025 |
| 54 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом. Дом двухэтажный трехкомнатный | новое строительство | 05.2015 | 05.2025 |
| 55 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2015 | 06.2025 |
| 56 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2015 | 06.2025 |
| 57 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2015 | 06.2025 |
| 58 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2015 | 06.2025 |
| 59 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2015 | 07.2025 |
| 60 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2015 | 07.2025 |
| 61 | физическое лицо | многоквартирный дом | реконструкция | 06.2015 | 06.2016 |
| 62 | юридическое лицо | многоквартирный жилой дом | реконструкция | 07.2015 | 09.2015 |
| 63 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2015 | 08.2025 |
| 64 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2015 | 08.2025 |
| 65 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2015 | 08.2025 |
| 66 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2015 | 08.2025 |
| 67 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2015 | 09.2025 |
| 68 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2015 | 09.2025 |
| 69 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2015 | 09.2025 |
| 70 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2015 | 10.2025 |
| 71 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2015 | 10.2025 |
| 72 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2015 | 10.2025 |
| 73 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2015 | 10.2025 |
| 74 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 11.2015 | 11.2025 |
| 75 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 12.2015 | 12.2025 |
| 76 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 01.2016 | 01.2026 |
| 77 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 01.2026 |
| 78 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 01.2026 |
| 79 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 01.2026 |
| 80 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 81 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 82 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 83 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 84 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 85 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 86 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 87 | физическое лицо | 4-квартирный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 09.2016 |
| 88 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 02.2016 | 02.2026 |
| 89 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 02.2016 | 02.2026 |
| 90 | Администрация МО «Октябрьское» | многоквартирный жилой дом | реконструкция | 03.2016 | 05.2016 |
| 91 | Администрация МО «Октябрьское» | многоквартирный жилой дом | реконструкция | 03.2016 | 07.2016 |
| 92 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 03.2016 | 03.2026 |
| 93 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 03.2016 | 03.2026 |
| 94 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 04.2016 | 04.2026 |
| 95 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 04.2016 | 04.2026 |
| 96 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 04.2016 | 04.2026 |
| 97 | юридическое лицо | 30-квартирный жилой дом | новое строительство | 04.2016 | 07.2017 |
| 98 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 99 | физическое лицо | многоквартирный жилой дом | реконструкция | 05.2016 | 10.2026 |
| 100 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 101 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 102 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 05.2016 | 05.2026 |
| 103 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 104 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 105 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 106 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 05.2016 | 05.2026 |
| 107 | юридическое лицо | 33-квартирный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2017 |
| 108 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 05.2016 | 05.2026 |
| 109 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2016 | 06.2026 |
| 110 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 06.2016 | 06.2026 |
| 111 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2016 | 06.2026 |
| 112 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2016 | 06.2026 |
| 113 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2016 | 07.2026 |
| 114 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 07.2016 | 07.2026 |
| 115 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2016 | 07.2026 |
| 115 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 07.2016 | 07.2026 |
| 116 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2016 | 08.2026 |
| 117 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2016 | 08.2026 |
| 118 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2016 | 08.2026 |
| 119 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2016 | 08.2026 |
| 120 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 08.2016 | 08.2026 |
| 121 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2016 | 09.2026 |
| 122 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2016 | 09.2026 |
| 123 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 09.2016 | 09.2026 |
| 124 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 125 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом (с последующим сносом старого дома) | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 126 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 127 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 128 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 129 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом (с последующим сносом старого дома) | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 130 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 10.2016 | 10.2026 |
| 131 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 11.2016 | 11.2026 |
| 132 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | реконструкция | 11.2016 | 11.2026 |
| 133 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 11.2016 | 11.2026 |
| 134 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 12.2016 | 12.2026 |
| 135 | физическое лицо | индивидуальный жилой дом | новое строительство | 12.2016 | 12.2026 |

**Таблица 3.1.4. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014-2018 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование застройщика | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Строительный объем, зданий, всего, куб. м. | Дата начала строительства, месяц, год | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию месяц, год |
|
| 1 | физическое лицо | квартира № 27 48-квартирного жилого дома под магазин | реконструкция |  | 07.2014 | 09.2014 |
| 2 | юридическое лицо | здание универмага | реконструкция | 27878,67 | 09.2014 | 02.2015 |
| 3 | физическое лицо | магазин | новое строительство | 617,2 | 09.2014 | 12.2014 |
| 4 | физическое лицо | помещение под магазин «Оптика» с устройством отдельного входа | реконструкция |  | 09.2014 | 02.2015 |
| 5 | физическое лицо | жилая квартира под офис | реконструкция |  | 03.2015 | 03.2016 |
| 6 | физическое лицо | магазин. Здание одноэтажное | реконструкция | 16,6 | 03.2015 | 03.2016 |
| 7 | физическое лицо | административное здание. Здание одноэтажное | новое строительство | 727,7 | 04.2015 | 08.2015 |
| 8 | физическое лицо | гараж под магазин | реконструкция |  | 05.2015 | 05.2016 |
| 9 | физическое лицо | дорога | новое строительство | 44733,6 | 06.2015 | 12.2015 |
| 10 | физическое лицо | магазин продовольственных товаров | новое строительство | 705,96 | 06.2015 | 09.2015 |
| 11 | физическое лицо | магазин | новое строительство | 4057,10 | 06.2015 | 03.2016 |
| 12 | физическое лицо | здание ГБУ под офисные помещения | реконструкция | 185,33 | 06.2015 | 10.2015 |
| 13 | физическое лицо | торговый павильон | новое строительство | 2042 | 07.2015 | 12.2015 |
| 14 | юридическое лицо | универсальный магазин | новое строительство | 3103 | 08.2015 | 08.2016 |
| 15 | юридическое лицо | здание общественно-делового назначения | новое строительство | 1907 | 10.2015 | 09.2016 |
| 16 | физическое лицо | здание столярной мастерской | новое строительство | 1392,2 | 10.2015 | 07.2016 |
| 17 | юридическое лицо | 24 гаражных бокса | новое строительство | 1698 | 11.2015 | 04.2016 |
| 18 | юридическое лицо | 24 гаражных бокса | новое строительство | 1698 | 11.2015 | 04.2016 |
| 19 | физическое лицо | здание автосервиса | новое строительство | 1060,2 | 01.2016 | 03.2017 |
| 20 | физическое лицо | здание офиса с проходной | новое строительство | 74,02 | 02.2016 | 04.2016 |
| 21 | юридическое лицо | диспетчерская | новое строительство | 149,1 | 02.2016 | 04.2016 |
| 22 | юридическое лицо | модернизация тепловых сетей от котельной № 1 | новое строительство |  | 05.2016 | 10.2016 |
| 23 | юридическое лицо | сушильный комплекс на 12 камер | новое строительство | 9064 | 05.2016 | 12.2016 |
| 24 | физическое лицо | производственное здание | новое строительство | 255 | 06.2016 | 09.2017 |
| 25 | юридическое лицо | часть склада под нежилое здание | реконструкция | 5770,6 | 06.2016 | 10.2016 |
| 26 | физическое лицо | административное здание | новое строительство | 782,63 | 06.2016 | 01.2017 |
| 27 | физическое лицо | административное здание | новое строительство | 4247,80 | 06.2016 | 04.2017 |
| 28 | физическое лицо | выставочный павильон | новое строительство | 220 | 11.2016 | 11.2016 |
| 29 | юридическое лицо | реконструкция здания продовольственного склада под магазин | реконструкция | 2468 | 10.2016 | 11.2017 |
| 30 | ГБЗУ АО «Устьянская ЦРБ» | здание регистратуры ГБУЗ Архангельской области «Устьянская ЦРБ» | новое строительство | 1631 | 10.2016 | 06.2017 |
| 31 | юридическое лицо | здание ЦТП «Центр-Сосенки» | новое строительство | 565,5 | 12.2016 | 03.2017 |
| 32 | юридическое лицо | здание дизель-генераторной установки | новое строительство | 496 | 12.2016 | 07.2017 |
| 33 | юридическое лицо | здание спортивного зала | новое строительство | 2362,7 | 12.2016 | 08.2017 |
| 34 | юридическое лицо | здание навеса для сухих пиломатериалов | новое строительство | 33622,3 | 12.2016 | 05.2017 |
| 35 | физическое лицо | магазин ритуальных услуг | новое строительство | 1930 | 02.2017 | 10.2017 |
| 36 | юридическое лицо | цех железобетонных изделий | новое строительство | 10006,5 | 05.2017 | 11.2018 |
| 37 | юридическое лицо | здание кафе | новое строительство | 1262,2 | 07.2017 | 01.2018 |
| 38 | юридическое лицо | здание торгового павильона со складским помещением под пивной бар | реконструкция | 353,56 | 07.2017 | 09.2017 |

**Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Октябрьское городское поселение не планируется.

**3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**.

В целом, учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов вряд ли претерпят значительные изменения.

**3.3. Прогноз развития дорожной сети поселения.**

Учитывая экономическую ситуацию и сложившиеся условия, необходимо разработать и реализовать мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих участков улично-дорожной сети исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами приложения труда и центрами культурно-бытового обслуживания, с учетом наиболее значительных грузо- и пассажиропотоков, а также пешеходной доступности объектов соцкультбыта и мест приложения труда.

Основным направлением развития дорожной сети поселения, в период реализации Программы, будет являться обеспечение транспортной доступности площадок перспективной застройки и повышение качества, а также безопасности существующей дорожной сети.

Общая протяженность реконструированных дорог составит 9,912 км.

**3.4. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.**

При сохранении сложившейся тенденции изменения уровня автомобилизации, к 2027 году будет составлять 1177 единиц на 1000 человек населения. С учетом прогноза изменения численности населения количество автомобилей у населения к расчетному сроку составит 12400 единиц, что на 124 % больше чем в 2014 году. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения Октябрьское городское поселение представлен в таблице 3.5.1.

С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, возможно повышение интенсивности движения на отдельных участках дорог с образованием незначительных заторов в утренние и вечерние часы. Потенциально в зону риска попадают перекресток ул. Ленина, ул.Заводская и ул. Магистральная, а также примыкания к ул.Заводская.

Таблица 3.5.1. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** | **2023 год (прогноз)** | **2024 год (прогноз)** | **2025 год (прогноз)** | **2026 год (прогноз)** | **2027 год (прогноз)** |
| 1 | Общая численность населения МО Октябрьское городское поселение, тыс. чел. | 10,520 | 10,523 | 10,525 | 10,527 | 10,528 | 10,530 | 10,531 | 10,532 | 10,533 | 10,535 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 11240 | 11370 | 11510 | 11650 | 11790 | 11940 | 12080 | 12115 | 12250 | 12400 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 1068 | 1080 | 1094 | 1107 | 1120 | 1134 | 1147 | 1150 | 1163 | 1177 |

**Таблица 3.5.1. Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения**

**3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**.

При сохранении сложившейся тенденции на снижение количества аварий, в том числе с участием пешеходов, предполагается стабилизация аварийности в целом на уровне 30 случаев в год (к 2023 году) с незначительным ростом, связанным с увеличением количества транспортных средств. Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут реализация разработанного проекта организации дорожного движения (ПОДД), выполнение предписаний, выданных ОГИБДД ОМВД России по Устьянскому району, а также выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог в поселении.

Активная разъяснительная и пропагандистская работа среди населения позволит сохранить уровень участия пешеходов в ДТП не более 5 случаев в год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** | **2023 год (прогноз)** | **2024 год (прогноз)** | **2025 год (прогноз)** | **2026 год (прогноз)** | **2027 год (прогноз)** |
| 1 | Количество автомобилей, ед. | 11240 | 11370 | 11510 | 11650 | 11790 | 11940 | 12080 | 12115 | 12250 | 12400 |
| 2 | Количество аварий, ед. | 40 | 38 | 36 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Количество аварий с участием людей, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3.6. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения**.

В период действия программы, не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 2.10.

**4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.**

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;

реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории поселения центров тяготения. Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;

пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 4.1 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

**Таблица 4.1. Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед.изм | Варианты развития | | |
| Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Индекс нового строительства | % | 41,9 | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 0 | 99,97 | 100 |
| 3 | Прирост протяженности дорог | км | 55,1 | 0 |  |
| 4 | Общая протяженность муниципальных дорог поселения | км | 131,447 | 76,347 | 76,347 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

**5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)**

5.1.Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2.Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов в период реализации Программы не предусматриваются.

5.3.Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для легкового транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, в период реализации Программы не предусматриваются.

5.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения в период реализации Программы не предусматриваются.

5.5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.6. Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области

В целях повышения качественного уровня улично-дорожной сети поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности территорий перспективной застройки, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции дорог поселения (таблица 5.6.1).

**Таблица 5.6.1. Мероприятия по развитию сети дорог городского поселения «Октябрьское» Устьянского района Архангельской области**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Наименование, расположение объекта** | **Технические параметры** | **Протяженность, км.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019 год** | | | |
| 1 | Проектирование | | | |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию а/дороги ул. Победы, реконструкция а/дороги ул.Победы | Разработка ПСД на реконструкцию автодороги ул. Победы, реконструкция а/дороги ул.Победы 9общая площадь 5775 кв.м.) | Дорога IV  категории | 0,140 |
| 2 | Капитальный ремонт на 2018 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Коммунальная | Автомобильная дорога от перекрестка с ул. Ленина и ул. Свободы до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV  категории | 0,400 |
| 3 | Капитальный ремонт на 2019 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобильной дороги от улицы Первомайская до соединения с улично-дорожной сетью улицы Коммунальная | Дорога IV  категории | 0,192 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобильной дороги от улицы Советская до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV  категории | 0,250 |
|  | Реконструкция а/дороги ул. Победы |  | Дорога IV  категории | 0,14 |
| 4 | Капитальный ремонт на 2020 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. 60 лет СССР | Автомобильная дорога: от примыкания к ул. Ленина до примыкания к ул. Кашина | Дорога V  категории | 0,160 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Гагарина | Участок автомобильной дороги от улицы Советская до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV  категории | 0,250 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Первомайская | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Физкультурников | Дорога IV  категории | 0,610 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Загородная | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Дружбы | Дорога IV  категории | 0,968 |
|  | Обустройство тротуара по ул.Советская | Обустройство тротуара по ул.Советская (2218,86 кв.м.) |  | 1,174 |
| 5 | Капитальный ремонт на 2021 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Просторная | Участок автомобильной дороги от улицы Загородная до примыкания к ул. Детская | Дорога V  категории | 0,128 |
|  | Капитальный ремонт а/дорог д. Павлицево | Капитальный ремонт а/дорог д. Павлицево | Дорога IV  категории | 0,85 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Свободы | Автомобильная дорога от примыкания к ул. Ленина и ул. Коммунальная до примыкания к ул. Профсоюзная | Дорога IV  категории | 0,358 |
|  | Обустройство тротуара по ул.Ленина | Обустройство тротуара по ул.Ленина (5449,4 кв.м.) |  | 2,477 |
|  | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская | Обустройство тротуара по ул.Комсомольская (390 кв.м.) |  | 0,2 |
| 6 | Капитальный ремонт на 2022 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Ленина | Участок автомобильной дороги от улицы Первомайская до соединения с улично-дорожной сетью улицы Коммунальная | Дорога IV  категории | 0,250 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Кашина | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до примыкания к ул. Энергетиков | Дорога IV  категории | 0,884 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Профсоюзная | Автомобильная дорога от примыкания ул. Новая до примыкания к ул. Дачная | Дорога V  категории | 0,386 |
|  | Капитальный ремонт а/дорог п. Костылево, ул.Линейная | Капитальный ремонт а/дорог п. Костылево, ул.Линейная | Дорога V  категории | 1 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобильной дороги от улицы Комсомольская до дома № 20 ул. Советская | Дорога IV  категории | 0,354 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Домостроителей | Автомобильная дорога от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская до съезда к д. № 52ул. Домостроителей | Дорога IV  категории | 0,987 |
| 7 | Капитальный ремонт на 2023-27 г | | | |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Комсомольская | Автомобильная дорога от съезда в Дом Интернат до примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Заводская | Дорога IV  категории | 0,680 |
|  | Реконструкция а/дороги ул. Ломоносова | Реконструкция автодороги ул. Ломоносова от примыкания к а/д Коноша-Вельск-Шангалы ул. Магистральная до д. № 20 ул. Ломоносова | Дорога IV  категории | 0,205 |
|  | Реконструкция а/дороги ул. Пролетарская | Реконструкция автодороги ул. Пролетарская от примыкания ул. Ленина до д. № 14 ул. Пролетарская | Дорога V  категории | 0,138 |
|  | Реконструкция а/дороги ул. Спортивная | Реконструкция автодороги ул. Спортивная от примыкания ул. Ленина до примыкания ул. Агрохимиков | Дорога V  категории | 0,347 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Лесная | Автомобильная дорога от дома № 10 ул. до дома № 20 ул. Лесная | Дорога V  категории | 0,143 |
|  | Капитальный ремонт а/дороги ул. Советская | Участок автомобильной дороги от улицы Коммунальная до дома № 70 ул. Советская | Дорога IV  категории | 0,186 |
|  | Реконструкция а/дороги ул. Просторная | Реконструкция автодороги ул. Просторная от примыкания | Дорога V  категории | 0,238 |

В приложении 1 к Программе представлен график выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, в соответствии с пунктом 5.2 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ.

**6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

В приложении 2 к Программе представлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, предлагаемых для реализации в период действия программы, с оценкой объемов и источников финансирования.

**8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.**

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структура управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».