**Администрация муниципального образования**

**«Мошинское»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 18 марта 2020 г. № 12**

**д. Макаровская, Няндомский район, Архангельская область.**

*О мероприятиях по борьбе с борщевиком Сосновского на территории*

 *муниципального образования «Мошинское» на 2020 год*

В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории муниципального образования «Мошинское» сорного растения борщевика Сосновского, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь распоряжением Правительства Архангельской области от 14.01.2020г. № 1-рп «О реализации плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области за 2018-2019годы»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Мошинское» на 2020 год (приложение № 1).

2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования, а также подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Мошинское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» **http://moshynskoe.ru/**.

**Глава муниципального образования**

**«Мошинское» Е.В. Бачинова**

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Мошинское» от 18.03.2020г. № 12

**План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории**

 **муниципального образования «Мошинское» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения мероприятий** | **Результаты проведения мероприятий** | **Ответственные за проведение мероприятия** |
| 1.  | Обследование территорий на предмет выявления площадей распространения борщевика Сосновского с разделением по категориям земель и собственности в соответствии с Земельным кодексом РФ, составление карт-схем засоренности, передача информации в ФГБУ САС «Архангельская». | 01.09.2020г. | Составление сводной информации распространения борщевика Сосновского | Администрация МО «Мошинское», собственники земель (по согласованию) |
| 2.  | Внесение дополнений в Правила благоустройства МО «Мошинское», утвержденные решением муниципального Совета МО «Мошинское» от 27.06.2019г. № 105. | Очередная сессия муниципального Совета МО «Мошинское», не позднее 01.05.2020г. | Дополнение Правил благоустройства положениями по урегулированию вопросов удаления борщевика Сосновского в границах МО «Мошинское»; положениями, возлагающими на физических и юридических лиц всех организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей обязанность по обеспечению проведения на принадлежащих им земельных участках мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и недопущению его распространения. | Администрация МО «Мошинское», депутаты муниципального Совета МО «Мошинское» |
| 3. | Информирование и разъяснительная работа среди населения о методах уничтожения борщевика Сосновского и мерах предосторожности при работе с указанным растением (в соответствии с методическими рекомендациями по борьбе с борщевиком Сосновского для сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях Архангельской области).  | 20.03.2020г. – 30.09.2020г. | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования «Мошинское», информационных стендах поселения, сельских библиотеках, печатном издании «Мошинский край», изготовление и распространение листовок | Администрация МО «Мошинское», депутаты муниципального Совета МО «Мошинское» |
| 4. | Осуществление муниципального контроля за соблюдение правил благоустройства МО «Мошинское». | С момента внесения дополнений в Правила благоустройства МО «Мошинское  | Урегулирование вопросов удаления борщевика Сосновского в границах МО «Мошинское».  | Администрация МО «Мошинское» |
| 5. | Предоставление информации в отдел экономики и муниципального заказа администрации МО «Няндомский муниципальный район» о проведении мероприятий, указанных в п.4 распоряжения Правительства Архангельской области от 14 января 2020 года № 1-рп «О реализации плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в Архангельской области за 2018-2019 годы». | Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, начиная с информации за 2 квартал 2020 года. | Предоставление ежеквартальных данных о ходе проведения комплекса рекомендуемых мероприятий. | Администрация МО «Мошинское» |
| 6. | Разработка муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Мошинское» в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Мошинское», утв. постановлением главы администрации МО «Мошинское» от 16.07.2019г. № 47. | Не позднее 15.10.2020г. | Предотвращение массового распространения на территории МО «Мошинское» борщевика Сосновского. | Администрация МО «Мошинское» |
| 6.1. Включение муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Мошинское» в общий перечень муниципальных программ, подлежащих разработке на очередной финансовый год.  | Не позднее 20.07.2020г. |
| 6.2. Утверждение муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Мошинское». | За месяц, до внесения в муниципальный Совет МО «Мошинское» проекта решения о бюджете на очередной финансовый год. |
| 7. | Включение финансовых средств на реализацию муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского в бюджет МО «Мошинское» на 2021 год. | При внесении в муниципальный Совет МО «Мошинское» проекта решения о бюджете на очередной финансовый год | Реализация в 2021 году мероприятий муниципальной программы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО «Мошинское». | Администрация МО «Мошинское», депутаты муниципального Совета МО «Мошинское» |