МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 апреля 2016 года                                                                                      № 102

О месячнике по благоустройству  территории

поселения

В целях наведения чистоты и санитарного порядка на территории муниципального образования после осенне-зимнего периода, приведения в надлежащее состояние фасадов жилых домов, общественных мест, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Приводинское», утвержденными решением Совета депутатов от 06 ноября 2013 года № 56, администрация                            п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в период с 22.04.2016 по 31.05.2016 месячник по благоустройству, наведению санитарного порядка и чистоты на территории населенных пунктов МО «Приводинское».

2. Утвердить план мероприятий о проведении месячника по благоустройству (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению месячника по благоустройству (приложение № 2).

4. Назначить конкурс по благоустройству территории муниципального образования «Приводинское» и утвердить Положение о конкурсе (приложение № 3); по итогам месячника определить лучшие организации, коллективы, территории, а также территории, находящиеся в неудовлетворительном санитарном состоянии, список которых опубликовать.

5. ООО «Гейзер» организовать прием мусора от населения и юридических лиц на подведомственных полигонах ТБО, на территории МО «Приводинское».

6. Физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, собственникам жилых помещений и земельных участков обеспечить благоустройство отведенной и прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства и озеленения территории муниципального образования  «Приводинское»;

7. МУП «ЖКХ Приводинское», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», совместно с ТОС «Мемориал» п.Приводино, ТОС «Рябинушка» п.Удимский, ТОС «Солнечный дворик» д.Куимиха, общественными организациями на территории поселения, обеспечить приведение в надлежащее санитарное состояние памятников, посвященных Великой Отечественной войне, парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха.

8. Управляющим компаниям ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис» совместно с ООО «Гейзер» организовать сбор и вывоз мусора в необходимом объеме с подведомственных территорий многоквартирных домов и частного сектора, обеспечить участие населения многоквартирных домов в субботнике.

9. Заместителям главы администрации (Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А.) организовать и обеспечить проведение месячника и субботников с привлечением организаций муниципального образования на подведомственных территориях, организовать проведение контрольных мероприятий по исполнению постановления и правил благоустройства и озеленения муниципального образования.

10. Заместителю главы администрации по финансовым вопросам Петрушкиной Т.В. обеспечить финансирование мероприятий в пределах выделенных лимитов в бюджете муниципального образования на благоустройство.

11. Заместителям главы администрации (Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А.) обеспечить информирование населения и организаций, опубликование постановления и результатов месячника по подведомственным территориям.

12. Главным специалистам администрации Кокориной М.В., Корытовой Т.Н., Клепиковской О.Л. обеспечить подготовку грамот и поощрительных призов для вручения победителям по итогам месячника к празднованию Дней поселков и деревень.

13. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                  А.А. Дудников

Березовский Олег Васильевич

7-37-89

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования «Приводинское»

от 13.04.2016 № 102

План

мероприятий по проведению месячника весенней

санитарной очистки и благоустройства

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Информирование населения и организаций о месячнике по благоустройству, информационное сопровождение хода месячника, опубликование результатов | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А Специалисты по работе с населением Управляющие организации | весь период, итоги не позднее 10 июня |
|  | Организация физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, собственников жилых помещений по благоустройству отведенной и прилегающей территории в соответствии с правилами благоустройства и озеленения территории МО «Приводинское» | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. совместно с депутатами МО «Приводинское» | Весь период |
|  | Организация и проведение субботников | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. совместно с депутатами МО «Приводинское» Управляющие организации | не менее 2х раз: не позднее 5 мая, не позднее 31 мая |
|  | Закрепление дополнительной территории для уборки за предприятиями и организациями, численность работающих в которых превышает 10 человек | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. | до 1 мая |
|  | Уборка отведенной и прилегающей территории, а также закрепленной территории в соответствии с муниципальными правовыми актами | Руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, собственники домов, земельных участков, участники ТОС | до 9 мая |
|  | Установка, приведение в порядок у каждой торговой точки урн для мусора | Владельцы торговых точек | до 9 мая |
|  | Установка, приведение в порядок табличек с названиями улиц и номерами домов | ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», собственники домов | до 20 июня |
|  | Анализ восстановления дорожного покрытия после проведения земляных работ и привлечение к административной ответственности лиц, нарушающих сроки восстановительных работ | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. | Весь период |
|  | Организация и обеспечение сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на полигоны ТБО в период месячника | ООО «Гейзер», ООО «Капитель», ООО «УК Домсервис», ООО УК «Порядок», ООО УК «Жилфонд Приводино», собственники домов | весь период |
|  | Организация и проведение уборки мест захоронений (субботники), общественно значимых мест, территорий обелисков, парковых зонах, зонах отдыха | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. Председатели Советов ветеранов | до 1 июня |
|  | Обработка мест массового пребывания населения от клещей с заключением договора со специализированной организацией | Администрация МО «Приводинское» | до 31 мая |
|  | Организация и проведение проверок (рейдов) по соблюдению правил благоустройства и озеленения, выдача предписаний, проверка устранения | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А., Землеустроители по территориям | Весь период |
|  | Уборка несанкционированных свалок на территории населенных пунктов | ООО «Гейзер» Администрация Общественные организации предприятий муниципального образования | до 25 мая |
|  | Перекапывание (устройство) общественных клумб и цветников | Женсоветы Совет ветеранов | до 9 мая |
|  | Проведение конкурса по благоустройству, подведение итогов | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А.., Специалисты по работе с населением совместно с депутатами МО «Приводинское» | Весь период, итоги до 5 июня |
|  | Мониторинг и контроль за проведением мероприятий по благоустройству физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, собственниками жилых помещений. | Березовский О.В., Варавин А.С., Коробова О.А. | Весь период |
|  | Обустройство контейнерных площадок, покраска контейнеров, уборка в радиусе не менее 15 метров | ООО «Гейзер», управляющие организации | до 10 июня |
|  | Грейдирование улиц | подрядные организации | до 31 мая |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования «Приводинское»

от   13.04.2016    №102

Состав комиссии по проведению месячника по благоустройству

Березовский О.В., заместитель главы администрации, руководитель комиссии по пос. Приводино;

Неверова Н.С., землеустроитель администрации;

Зинин А.Н., заместитель начальника Приводинского ЛПУ МГ,  депутат Совета депутатов МО «Приводинское»;

Карелин В.Н., начальник ПЧ-88 ОГПС-21.

Коробова О.А., заместитель главы администрации

Коковкина М.А., депутат Совета депутатов МО «Приводинское»

Селяков П.Н., директор МОУ «Удимская СОШ №2», депутат Совета депутатов МО «Котласский муниципальный район»

Родькин А.В., директор ООО «Удима»

Варавин А.С., заместитель главы администрации

Попов А.Н, директор ФГУП «Котласское»

Гринь М.Б., директор МОУ «Удимская СОШ №1»,

Кашкавал С.В., депутат Совета депутатов МО «Приводинское»

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МО «ПРИВОДИНСКОЕ»

Уважаемые земляки!

С  22  апреля  2016  года  по 31 мая 2016 года в муниципальном образовании объявлен и проводится весенний месячник по благоустройству,  озеленению  и  уборке территорий после зимнего периода приуроченный к участию во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2016».

Работы  по благоустройству и очистке наших поселков и деревень охватят весь май, и планируется их завершать к празднованию нами Дней поселка, деревни, которые уже традиционно проводятся в п.Приводино, п.Удимский, д.Куимиха, д.Курцево, д.Медведка в течение июня месяца.

Приглашаем  принять участие в благоустройстве всех жителей работников наших предприятий и организаций, школьников, студентов  -  всех,  кто  живет  и работает в нашем прекрасном муниципальном образовании.

Приглашаем Вас, внести свой вклад в благоустройство своих территорий, жилых дворов, общественных мест, мест захоронений наших родных близких,  территорий предприятий  и учебных заведений и принять участие в субботниках по благоустройству

Администрация,

Штаб благоустройства

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования «Приводинское»

от    13.04.2016   №102

Положение о конкурсе по благоустройству территории муниципального образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс по благоустройству территории муниципального образования (далее – конкурс) проводится на территории муниципального образования для развития инициатив жителей, создания и поддержания их быта и отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение населения, органов территориального общественного самоуправления, коллективов организаций разных форм собственности и организационно-правовых форм в работы по благоустройству территории муниципального образования, также нацелен на активизацию деятельности муниципальных служб по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, а также привлечение к работам по благоустройству внебюджетных ресурсов.

Задачами конкурса являются:

– совершенствование форм работы с населением по месту жительства;

– комплексное благоустройство населенных пунктов, улиц, дворов и других территорий муниципального образования;

– формирование позитивного общественного мнения о благоустройстве муниципального образования;

– воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройства.

1.2. Для целей данного Положения используются следующие понятия:

Улица – улица или часть улицы протяженностью не менее 200 метров.

Двор – один или несколько жилых домов с прилегающей к ним территорией и малыми архитектурными формами.

Территория организации – территория, прилегающая к зданиям и сооружениям организации всех форм собственности.

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Лучшая улица»;

2) «Двор образцового содержания»;

3) «Лучшая дворовая детская площадка»;

4) «Лучшая частная усадьба»;

5) «Самая благоустроенная территория организации»;

6) «Управляющая организация года»;

7) «Открытие года».

1.4. Победителям в конкурсе по установленным номинациям присваиваются соответствующие звания сроком на один год.

1.5. В конкурсе могут принять участие жители муниципального образования, а также коллективы организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующие (использующие) объекты (территории) и подавшие заявку в конкурсную комиссию на участие в конкурсе в установленных номинациях (далее – участники).

2. КРИТЕРИИ КОНКУРСА

2.1. Оценка участника производится по следующим критериям:

2.1.1.. Проявление творческой инициативы в оформлении территории

2.1.2. Участие жителей, органов территориального общественного самоуправления, в работе по уборке, ремонту, благоустройству и озеленению территории,  организация работы с детьми и подростками

2.1.3.. Наличие газонов, клумб и других насаждений и их содержание.

2.1.4. Наличие досок объявлений, информационных стендов.

2.1.5. Вид фасадов, наличие и состояние малых архитектурных форм, номерных знаков и табличек с названиями улиц.

2.1.6. Проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении объектов.

2.1.7. Наличие мест отдыха, скамеек.

2.1.8. Наличие и состояние дворовых объектов, мест отдыха.

2.2. Конкурсная комиссия имеет право во время объездов выделить интересный объект, выгодно отличающийся от остальных конкурсных объектов, и поощрить участника дипломом и / или денежной премией по номинации «Открытие года».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ

3.1. Местная администрация муниципального образования обеспечивает проведение и подведение итогов конкурса.

Конкурсные комиссии, создаются распоряжением администрации по территориальному принципу по предложению заместителей главы администрации из числа представителей администрации, депутатов, общественности, сотрудников органов власти, уполномоченных осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор, специалистов противопожарной службы.

3.2. Победившими признаются участники, представившие конкурсные объекты, которые набрали наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у двух и более участников члены конкурсной комиссии определяют победителя путем голосования.

3.3. Участники, победившие в конкурсе, награждаются дипломами и поощрительными призами.

В дело – 1

Зам главы – 3

Главные специалисты администрации по работе с населением – 3

Землеустроители – 3

Макушина – 1

ЛПУ МГ – Приводиноское – 1

НПС «Приводино» - 1

МОУ Приводинская СОШ – 1

СРЦН «Улитка» - 1

КХ Попов Н.Д. – 1

ООО «Гейзер» - 1

ООО «Аквапрофиль», ООО «Комфорт» - 1

МУП ЖКХ Приводинское – 1

Совет ветеранов (Приводино) – 1

Женсовет (Приводино) – 1

ООО К-2 (ИП Шашков, ИП Тарабычин) – 1

Коррекционная школа - 1

Больница Приводино- 1

ПЧ – 88 (Карелин)- 1

ДЦ Таусень 3 ДК (Моксина, Мартынова, Сазанова)- 3

д/с Рябинушка – 1

д/с Березка – 1

ООО «Капитель» - 1

ООО УК «Порядок» - 1

ООО УК «Жилфонд Приводино» - 1

ООО «УК Домсервис» - 1