МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2017 года                                                                               № 338

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования «Приводинское»

на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства территорий Приводинского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,   приказом Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр       «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  муниципальную Программу «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Приводинское» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Ведущему специалисту  администрации муниципального образования «Приводинское» опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости» и разместить    на официальном сайте  администрации муниципального образования «Приводинское».

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2018 года.

Глава муниципального образования                                                 С.И. Панов

Поспелова Г.В.

(881837) 7-37-89

Приложение к постановлению

Администрации МО «Приводинское»

от 20.10.2017 № 338

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Приводинское» на 2018-2022 г.г.»

пос.Приводино

2017 г.

## Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МО «Приводинское» на 2018-2022 годы» ( далее Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Приводинского городского поселения |
| Участники программы | Администрация муниципального образования «Приводинское», организации всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ, органы территориального общественного самоуправления, общественные организации, жители Приводинского городского поселения. |
| Цели программы | - повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Приводинского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселков Приводино и Удимский; - реализация социально значимых проектов территории Приводинского городского поселения путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышения заинтересованности жителей Приводинского городского поселения в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счет его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем. |
| Задачи программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Приводинского городского поселения; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории Приводинского городского поселения; - привлечение населения Приводинского городского поселения к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории Приводинского городского поселения; - совершенствование эстетического вида и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Приводинского городского поселения. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения Приводинского городского поселения за счет: - увеличения доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий; - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; - приведение внутри дворовых проездов, тротуаров и парковочных карманов в нормативное состояние; - обеспечение комфортных условий для проживания населения Приводинского городского поселения; - повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усилия общественного контроля за действиями органов местного самоуправления; - обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды Приводинского городского поселения. |
| Срок реализации программы | 2018-2022 г.г. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных средств на 2018 год Дворовые территории: 1092701 руб. из них: - федеральный бюджет: 786291 руб.; - бюджет Архангельской области – 163336 руб.; - бюджет поселения – 94963 руб.; - внебюджетные источники – 47481 руб. Общественные территории: 546035 руб., из них: - федеральный бюджет – 393145 руб.; - бюджет Архангельской области – 81668 руб.; - бюджет поселения – 47481руб.; - внебюджетные средства 23471 руб. |

I. Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий и мест массового отдыха населения и прогноз ее развития

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. Государственная программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 « О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг. При разработке программы учитывались требования приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 201802022 годы».

В соответствии   с указанными стратегическими документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы является:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Приводинского городского поселения;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Приводинского городского поселения;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Приводинского городского поселения, включая объекты водоохраной зоны и прилегающие к ним территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания на территории поселения и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективности решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Муниципальное образование «Приводинское» имеет статус городского поселения, в него входит 70 населенных пунктов. Численность населения составляет – 8124 ( по состоянию на 01.01.2017). Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании  эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью более 1000 человек.

Дворовые территории многоквартирных домов Приводинского городского поселения ( далее – дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Под дворовой территорий понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, проходов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей,  недостаточно оборудованных и благоустроенных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Приводинское», в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) ( далее -  общественные территории) - одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной и удобной жизни населения.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального образования «Приводинское» является создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения. Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется качеством городской среды.

Выполнение комплекса мероприятий по повышению качества и комфорта городской среды на территории Приводинского городского поселения направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды.  При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов и улиц в темное время суток.

Важнейшей задачей Приводинского городского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых территорий и общественных территорий населения, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Проведение работ по благоустройству должно соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Включение дворовой территории в   Программу не допускается без решения заинтересованных лиц. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принимается решение (в виде протокола общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую информацию:

- о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды МО «Приводинское» на 2018-20022 г»;

- об утверждении дизайн-проекта и видов работ по благоустройству придомовой территории;

- о трудовом участии жителей дома в муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на териитории МО «Приводинское»  в 2018-2022 г.г.»;

- о принятии в безвозмездное пользование с содержанием объектов, установленных в соответствие с дизайн-проектом по программе «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.».

В целях повышения уровня доступности информации и информирования граждан, организаций о задачах Программы, реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, информация размещается на официальном сайте администрации муниципального образования.

Для решения проблем по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Выполнение мероприятий по благоустройству  Программы по формированию современной городской среды позволит значительно улучшить внешний облик поселков, его экологическое состояние, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на территориях общего пользования, дворовых территориях многоквартирных домов.

II. Цели, задачи муниципальной Программы

2.1. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Приводинского городского поселения.

2.2.  Основными задачами муниципальной Программы являются:

- Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Приводинского городского поселения с учетом приоритетов территориального развития;

- Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями;

- создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Приводинского городского поселения.

м территории;

- Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан по благоустройству территории Приводинского городского поселения.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работы и обеспечить системное решение организационных, технологических, материально-технических и финансовых вопросов.

III. Этапы и сроки реализации Программы

Программа рассчитана на  2018 - 2022 г.г. и  реализуется в один этап.

IV. Перечень программных мероприятий по

благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень мероприятий Программы указан в приложении № 3.

Дополнительный перечень мероприятий Программы указан в приложении  № 4 .

Мероприятия Программы могут корректироваться с учётом предложений, поступивших на конкурсный отбор и прошедших его для реализации.

V. Перечень работ по благоустройству территории

общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование или плиточное покрытие   карманов под ними;

- устройство расширений проезжей части;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек или дорожек из тротуарной плитки;

-  установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой узлов учета и светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисдаников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня  или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном, - устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту  облицовки памятников, стел, композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Мероприятия Программы могут корректироваться с учетом предложений жителей поселения, общественных организаций, трудовых коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта Программы.

V1. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет и  бюджет муниципального образования «Приводинское»

| Статус | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| Программа | Всего: | 1 638,106 | 1638106 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 1179436 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 245004 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 142444 |  |  |  |  |
|  | Заинтересованные лица |  | 71222 |  |  |  |  |

VI1. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией настоящей Программы осуществляют администрация Приводинского городского поселения.

Администрация Приводинского городского поселения, с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей Программы.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация  Приводинского городского поселения, юридические лица и физические лица, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение Программы и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы контролирует общественная комиссия

VII1. Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей  Программы

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы.

К таким рискам можно отнести:

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной Программы;

- недостаточное финансирование программных мероприятий;

- макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, а также изменением конъюнктуры на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

- законодательные риски.

Соисполнители муниципальной Программы осуществляют систематический контроль за ее исполнением и при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях эффективной реализации муниципальной программы, а также составляют сводный отчет о ходе ее исполнения.

Эффективность реализации мероприятий Программы во многом будет зависеть от совершенствования нормативно-правовой базы в сфере градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. Принятие мер регулирования по управлению рисками муниципальной программы в процессе ее реализации осуществляется соисполнителями муниципальной программы.

На минимизацию рисков на достижение конечных результатов муниципальной программы направлены меры по разработке планов по мероприятиям, отраслевых проектов и мониторинга реализации программы, включая промежуточные показатели и индикаторы, а также информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировки финансовых показателей муниципальной программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при выполнении муниципальной программы будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

  - По результатам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

| № п/п | Результат реализации муниципальной Программы | Всего 2018-2022 | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Приводинского городского поселения | 52 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 |
| 2 | Количество благоустроенных территорий общего пользования Приводинского городского поселения | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - В части обеспечения реализации Программы предусматривается осуществление наиболее полной, своевременной и эффективной реализации мероприятий муниципальной Программы.

  - В результате реализации мероприятий программы ожидается:

а) снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования;

б) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение и т.д.;

в) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных площадок.

В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в Программу на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового   участия. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках Программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ. Порядок и форма трудового, финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  Приводинского  городского поселения (приложение № 1 к настоящей Программе ).

  - Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

а). благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам;

б).  благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

Необходимым условием реализации 	Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий  .

Приложение  № 1

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Приводинского городского поселения

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок  аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового  и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ ( далее – Порядок) разработан в соответствии с Правилами  предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ  субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, Постановлением Правительства Архангельской области от 14.03.2017 № 113-пп « О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп», Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий поселка Приводино, поселка Удимский механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и   трудового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и определения:

- заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- форма трудового участия – трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально – полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

Трудовое участие граждан может быть выражено:

- подготовкой объекта ( дворовой территории) к началу работ ( земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора,  спиливание сухих деревьев и кустов, скашивание травы, озеленение территории, покраска оборудования, охрана объекта и т.д.);

- предоставление строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте и ее работников.

-  форма финансового участия – доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном администрацией Приводинского городского поселения;

- минимальный перечень работ – обязательные виды работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн;

- дополнительный перечень работ – перечень работ по дворовой территории:  ремонт проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, устройство тротуаров, мостовых ( в том числе тротуарной плиткой), установку бордюрных камней, оборудование детской и спортивной  площадки, устройство автомобильной парковки и ограждение автомобильной парковки, освещение и ограждение детских и спортивных площадок, озеленение территории, газонные  ограждения, декоративные ограждения для клуб, обрезка деревьев и кустов, уборка сухостойных деревьев, демонтаж хозяйственных построек и строительство сараев, устройство хозяйственно-бытовых площадок для установки контейнеров-мусоросборников, отсыпка дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчано-гравийной смесью, устройство площадок для выгула животных, устройство велопарковок и иные виды работ.

- Обеспечение финансового участия заинтересованных лиц

Обеспечение финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 5 % от стоимости мероприятий.

- Аккумулирование и расходование средств

заинтересованных лиц

3.1.  Денежные средства заинтересованных лиц, необходимые для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в разделе 2 настоящего Порядка, перечисляются на специальный счет, открытый организацией, уполномоченной органом местного самоуправления (далее – уполномоченная организация) в российских кредитных организациях, либо в органах казначейства. В качестве таких организаций могут быть определены управляющие организации и ТСЖ.

3.2.  Управляющие организации представляют сведения о сумме финансового участия заинтересованных лиц, механизм расчета сбора средств ( с 1 жителя, 1 дома, и т.д.), порядок сбора средств, принятые на общих собраниях собственников многоквартирного дома.

3.3.   Управляющая компания или ТСЖ осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.4. Управляющая организация обеспечивает ежемесячное предоставление сведений о поступивших от заинтересованных лиц денежные средства в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в администрацию Приводинского городского поселения, которая обеспечивает опубликование полученных сведений на официальном сайте в информационно-коммуникацинной сети Интернет.

3.5.  Управляющая компания ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе  многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управляющей организацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

3.7. Управляющая организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств, неиспользованных в отчетном году заинтересованным лицам, в срок до 31 декабря текущего финансового года при условии:

- неисполнения работ (исполнения работ не в полном объеме) по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Приложение

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

МО «Приводинское» на 2018-2022 год»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования комфортной городской среды на территории Приводинского городского поселения

на 2018-2022 г.

  - Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу  формирования современной городской среды на территории Приводинского городского поселения  (далее – Порядок).

  - Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

трудовое участие – добровольная, безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Разработка дизайн – проекта осуществляется органом местного самоуправления поселения.

- Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

- В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде – изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

- Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования.

- Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

  - осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

  - разработка дизайн - проекта;

  - согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

  - утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

- Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в орган местного самоуправления поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

- Дизайн - проект утверждается распоряжением главы Приводинского городского поселения..

Приложение № 3

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.»

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | ремонт дворовых проездов |
| 2 | обеспечение освещения дворовых территорий |
| 3 | установка скамеек |
| 4 | установка урн |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

МО «Приводинское» на 2018-2022г.г.»

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам |
| 2 | Обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой) |
| 3 | Установка бордюрных камней |
| 4 | Установка песочниц |
| 5 | Установка качелей |
| 6 | Устройство гостевой стоянки(автомобильные парковки) |
| 7 | Освещение детских(игровых) и спортивных площадок |
| 8 | Оборудование детской (игровой) площадки |
| 9 | Оборудование спортивной площадки |
| 10 | Озеленение территории ( деревья, кустарники, клумбы) |
| 11 | Газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб |
| 12 | Обрезка деревьев и кустов |
| 13 | Уборка сухостойных деревьев |
| 14 | Демонтаж хозяйственных построек ( в том числе сараев) и строительство сараев |
| 15 | Отсыпка дворовой территории |
| 16 | Устройство хозяйственно-бытовых площадок с установкой контейнеров- мусоросборников |
| 17 | Устройство площадок для выгула собак |
| 18 | Устройство велопарковок |
| 19 | Иные виды работ |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

МО «Приводинское» на 2018-2022 год» с указанием сроков их реализации

| № п/п | Наименование программы, программного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды МО «Приводинское» на 2018-2022 г.г.» |

Приложение

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

МО «Приводинское» на 2018-2022г.г.»

Перечень целевых показателей программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | ГРБС | Значение показателей | Наименование программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на начало реализации программы | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды МО «Приводинское» на 2017 год» |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Приводинское» | шт. | Администрация МО «Приводинское» | 52 | 3 | 3 | 4 | 21 | 21 | Благоустройство дворовых территорий |
| 26 | Количество территорий общего пользования муниципального образования «Приводинское» | шт. | Администрация МО «Приводинское» | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Благоустройство территории общего пользования |

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий   в целях софинансирования муниципальной Программ «Формирование современной городской среды МО «Приводинское»

в 2018г.

| мероприятия | Сумма тыс. рублей | в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Заинтересованные лица |
| Дворовые территории | 1 092,701 | 786,291 | 163,336 | 94,963 | 47,481 |
| Общественные территории | 546,035 | 393,145 | 81,668 | 47,481 | 23,471 |
| Итого: | 1 638,106 | 1 179,436 | 245,004 | 142,444 | 71,222 |