Муниципальный контракт

Регистрационный № 4

на выполнение работ  по ремонту при дворовой территории пос. Удимский

п. Приводино                                                                                          "29" июля  2013 года

Администрация МО  «Приводинское» в лице Главы муниципального образования Дудникова Аркадия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального образования, утвержденного решением Совета депутатов МО «Приводинское», именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью "КотласСтрой-Инвест", именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Милькова Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

##### Предмет Контракта и сроки выполнения работ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить и сдать Заказчику работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с Техническим заданием, указанным в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта: выполнение работ по ремонту при дворовой территории пос. Удимский (далее  - работы).

1.3. Место выполнения работ: пос. Удимский.

1.4. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: со дня заключения Контракта;

окончание выполнения работ: не позднее 01 сентября 2013 года.

1.5. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 №  ОС-28/1270-ис) и других норм, действующих на территории РФ, а также соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

Все используемые материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и т.п.). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику при производстве работ.

2. Стоимость выполнения работ и порядок расчетов

2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Цена Контракта определена в соответствии с протоколом Подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «15» июля 2013г. № 0124300004813000005 и составляет 1 200 580,13 (Один миллион двести тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 13 копеек.

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов на выполнение работ, в том числе расходов на материалы, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по Контракту производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ после подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ (формы КС-2, КС-3) с учетом бюджетного финансирования.

2.5. Оплата выполненных работ производится в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой (Приложение № 2 к Контракту).

2.6. Цена Контракта на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит за исключением случая, указанного в п. 7.3. Контракта.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. В любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.2. В любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Передать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию и документацию.

3.2.2. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

3.2.3. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.

3.2.4. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям Контракта.

3.3.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. письмом Минтранса РФ от 17.03.2004 №  ОС-28/1270-ис) и других норм, действующих на территории РФ, а также соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

3.3.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданного или иного используемого для исполнения Контракта имущества.

3.3.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности и прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

3.3.5. Обеспечивать Заказчику  возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

3.3.6. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика, передав при этом   исполнительную и иную документацию, относящуюся к выполненным работам.

3.3.7. Предоставить  срок гарантии  на результат работы не менее 3-х лет (36 месяцев), начиная с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

3.3.8. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения и (или) которые не могли быть выявлены при осмотре выполненных работ и подписании акта о приемке выполненных работ, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.3.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды во время проведения работ.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершению всех работ (этапа работ) по Контракту Подрядчик  незамедлительно в письменной форме извещает Заказчика о выполнении работ.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 дней  приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии и обеспечивает участие в ней представителей Сторон.

4.3. Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определяется в соответствии с требованиями технического задания.

4.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, Сторонами составляется акт устранения недостатков, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.

Подрядчик  обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте устранения недостатков, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4.5. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ, оформленных по установленной форме (форм КС-2, КС-3).

4.6. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы в течение гарантийного срока на результат работ.

4.7. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков.

##### 5. Ответственность Сторон

##### 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пеню), в размере 1% от стоимости неисполненных обязательств, за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательств. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. Подрядчик обязан по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки работы без дополнительной оплаты.

В случае неустранения указанных недостатков (дефектов) в срок, указанный в Контракте  Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту  от стоимости работ, подлежащих исправлению.

5.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, война и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Контракту с указанием причин неисполнения.

5.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются с соблюдением досудебного претензионного порядка.

Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты ее получения.

При недостижении взаимоприемлемого решения по спорным вопросам, Сторона, которая считает, что ее интересы нарушены, обращается в Арбитражный суд в соответствии с подсудностью, установленной действующим законодательством РФ.

##### Срок действия Контракта

##### 6.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по Контракту либо до его расторжения.

##### 6.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые имели место при исполнении условий Контракта.

##### Порядок изменения, расторжения Контракта и прочие условия

##### 7.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. При заключении и исполнении Контракта изменение условий исполнения Контракта по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, указанного в пункте 7.3. Контракта.

7.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения  Контракта.

## 7.4.  Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик  в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае прекращения деятельности Подрядчик  Стороной Контракта является его правопреемник.

7.6. Контракт заключается в форме электронного документа и подписывается электронно-цифровыми подписями Сторон. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

7.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

8. Приложения к Контракту:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 2 «Смета».

9. Адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик: Администрация муниципального образования «Приводинское» Юридический и почтовый адрес: 165391 Архангельская область, Котласский р-н, пос. Приводино, ул. Советская, д. 19 ИНН 2904015928 КПП 291301001 ОГРН 1052904026878 БИК 041117001 ОКВЭД 75.11.32 ОКПО 04108993 ОКАТО 11227557000 Лиц. счет 03243001700 в УФК по Архангельской области Расчетный счет 40703810300000000186 в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области г. Архангельск |  | Подрядчик: ООО "КотласСтрой-Инвест" Юридический и почтовый адрес: 165300, Российская Федерация, Архангельская область и Ненецкий автономный округ, г. Котлас, Карла Маркса ул, 10 офис (квартира) 315 ИНН:2904017890 КПП: 290401001 ОГРН 1062904010180 ОКПО 95606165 ОКАТО 11410000000 Телефон: 8-81837-50011 E-Mail: kstroyinvest@mail.ru Банковские реквизиты: Котласский филиал «БАНК СГБ» г. Котлас Архангельской области БИК: 041106708 Рас/с: 40702810714000000472 Кор/с: 30101810900000000708 РКЦ г. Котлас |
| --- | --- | --- |

| ___________________ /А.А. Дудников/ М.П. | ___________________ / А.А. Мильков / М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к Контракту

от ___ июля.2013г. № 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по  ремонту  придворовых  территорий  п.  Удимский

1. Ремонт   придворовой     территории   п.  Удимский  ул.  Рабочая  д. №  1б

| № пп | Наименование работ: оканавливание, отсыпка, переустановка водосточной трубы, планировка | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 290 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 55 |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 290 |
| 4 | ПГС | м³ | 60 |
| 5 | Оканавливание вывоз грунта Переустановка водосточной трубы | м м³ шт. | 80 120 1 |
| 6 | Планировка площадей бульдозером ( грейдозером) | м² | 290 |

2. Ремонт    придворовой    территории  п.  Удимский  ул.  Сосновая,  д.  № 10, 3, 12

| № пп | Наименование работ: отсыпка, грейдирование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 230 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 20 |
| 3 | Устройство выравнивающих слоев оснований ПГС | м² | 230 |
| 4 | ПГС | м³ | 40 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м² | 230 |

3. Ремонт   придворовой   территории ,  п.  Удимский , ул.  Советская д. №  63

| № пп | Наименование работ: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсыпка, грейдирование песком | м² | 39 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 39 |
| 3 | Песок для строительных работ природный | м³ | 44 |
| 4 | Грейдирование | м² | 39 |

4. Ремонт  придворовой    территории  п.  Удимский,  ул.  Октябрьская,  д.  32,43, 54

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 49 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 33 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 49 |
| 4 | ПГС природный | м³ | 40 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами | м² | 49 |

5. Ремонт   придворовой  территории,   п.  Удимский,  ул.  Комсомольская,  д.  10, 12, 14, 18,20, 64

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПГС | м³ | 170 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 90 |
| 3 | Песок природный | м³ | 150 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка | м² | 90 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м² | 90 |

6. Ремонт   придворовой  территории,   п.  Удимский,  ул.  Лесная,  д.  4, 6, 12,13,31

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оканавливание | м | 30 |
| 2 | Вывоз грунта | м³ | 30 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 78 |
| 4 | ПГС строительных работ природный | м³ | 20 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м² | 78 |

7. Ремонт   придворовой  территории,   п.  Удимский,  пер.  Семафорный ,    д.  5, 6

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 20 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 20 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 20 |
| 4 | ПГС для строительных работ природный | м³ | 40 |
| 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м² | 20 |

8. Ремонт придворовой  территории  п.  Удимский,  ул.  Садовая, д. 3.5,25

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 39 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 44 |
| 3 | Планировка площадей бульдозерами | м² | 39 |

9. Ремонт придворовой  территории  п.  Удимский, ул. Набережная, д.  13.9,  ул.  Набережная (вторая)

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и ПГС | м² | 30 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 33 |
| 3 | ПГС природный | м³ | 40 |
| 4 | Планировка площадей бульдозерами | м² | 30 |

10. Ремонт  придворовой  территории,  п.  Удимский,   проулок  Новый, д. 15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС | м² | 29 |
| 2 | ПГС для строительных работ природный | м³ | 50 |
| 3 | Планировка площадей бульдозером | м² | 29 |

11. Ремонт придворовой  территории  п.  Удимский,  ул.  Мира, д. 3.5,25

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка и ПГС | м² | 20 |
| 2 | Песок для строительных работ природный | м³ | 33 |
| 3 | ПГС для строительных работ природный | м³ | 20 |
| 4 | Планировка площадей бульдозером | м² | 20 |

12.  Ремонт   придворовой   территории, п.  Удимский.    ул.  Первомайская,  д.  25, 22

20,15,13,12,8,6,4

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 89 |
| 2 | Песок природный | м³ | 10 |
| 3 | ПГС для строительных работ природный | м³ | 150 |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС | м² | 89 |
| 5 | Грейдирование , выравнивание | м² | 89 |

13. Ремонт   придворовой  территории, п.  Удимский    переулок  от  ул.  Урицкого д.6,8  до  ул.  Комсомольской ,   д. 39,41

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м² | 62 |
| 2 | Песок природный | м³ | 10 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС | м² | 62 |
| 4 | ПГС для строительных работ природный | м³ | 70 |
| 5 | Грейдирование, выравнивание | м² | 62 |

ИТОГО:

Песок – 452 м3

ПГС – 700 м3

Цели использования результатов работ:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий, а также поддержание надлежащего состояния элементов благоустройства,   для благоприятного проживания населения  МО «Приводинское»,  п.  Удимский

1. Требования к техническим характеристикам работ.

Условия выполнения работ: работы выполняются с использованием высококачественных материалов и в строгом соответствии со сроками выполнения работ согласно технического задания.

Работы необходимо производить с использованием необходимого оборудования для расчета продольного и поперечного уклонов осевой части проезда.

2. Требования к качеству работ и к их безопасности.

Качество и безопасность выполненных работ должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, производственной, пожарной, экологической безопасности, правилам техники безопасности. Выполненные работы должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов.

Соблюдение санитарных норм и правил охраны труда и техники безопасности, обязательное выполнение мероприятий по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования, в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Требования к результатам работ.

Работы должны быть выполнены качественно, в полном объёме, в соответствии со сметной документацией, настоящим техническим заданием.

- несоблюдение прямолинейности контуров,

- не обеспечение требуемого коэффициента уплотнения,

- несоблюдение толщины слоя укладываемого покрытия,

- не обеспечение требуемого сцепления между слоями.

В случае некачественной укладки выполненные работы подлежат вскрытию и повторной укладке ПГС и  песка  за счет средств Подрядчика.

Перед началом производства работ подрядной организации от муниципального Заказчика выдаются  наряд-задания  на выполнение работ, обязательные к выполнению на дворовой территории.

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика.

Подрядчик должен:

-  использовать строительные материалы, качество которых соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к такой продукции;

-  иметь документы, подтверждающие качество используемых строительных материалов (сертификаты соответствия, в случае сертификации данного вида продукции), действительные на территории Российской Федерации.

Не повреждать объекты озеленения и благоустройства при использовании техники, в случае повреждения объектов озеленения и благоустройства, за счет собственных средств  произвести работы по их восстановлению.

Не нарушать технологию производства работ:

5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества выполняемых работ.

Надежное и качественное выполнение работ с применением устройств заводского  типа в соответствии с требованиями СНиПов, ТУ.

Ежедневно информировать Заказчика о ходе выполнения работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок устанавливается 3 года со дня  подписания акта выполненных работ.

Во время гарантийного срока, все обнаруженные недостатки должны устраняться в течение 5-ти рабочих дней после получения извещения о неисправности, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные дни, с 9-00 до 18-00. Извещение о неисправности направляется по факсу и почтой. Иные условия гарантии указываются в муниципальном контракте.

6.  Сроки (периоды) выполнения работ:

Общий срок выполнения работ (включая срок на поставку необходимых материалов, средств и приспособлений) составляет

- начало выполнения работ: со дня заключения контракта;

- окончание выполнения работ: по 01 сентября 2013 года.

7. Условия выполнения работ.

7.1. Подрядчик должен соблюдать технологию производства работ.

7.2. Подрядчик  должен вести журнал производства работ.

7.3. По завершению и сдаче работ Заказчику должны быть переданы технические и иные документы, подтверждающие выполнение работ: схемы с привязкой к территории произведенных работ, копия договора с асфальтовыми заводами, сертификаты качества используемых материалов и т.д. (если это предусмотрено действующим законодательством)) согласно акта выполненных работ.

Акты выполненных работ не будут приниматься без исполнительной схемы  выполненных работ.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Глава МО «Приводинское» | Директор ООО «КотласСтрой-Инвест» |
| ___________________ А.А. Дудников | ________________ А.А. Мильков |
| «____» ________________2013года М.П. | «____» ________________2013года М.П. |

Приложение № 2 к Контракту

от ___ июля 2013г.  № 4

| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Глава МО «Приводинское» ___________________/ А.А. Дудников / | Директор ООО «КотласСтрой-Инвест» ___________________/ А.А. Мильков/ |

СМЕТА расходов

на выполнение работ  по ремонту при дворовой территории пос. Удимский