План по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов на 2012года пос. Приводино от 29 декабря 2011года.

| п\н | Наименование (адрес) | Год постройки жил .дома | Год кап. ремонта жил. дома | Общая жилая S дома м2 | S кровли жилого дома м2 | Наименование работ | Объем | основание | Дата исполнения | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Пос. Приводино ул. Молодежная дом. № 4 | 1975 | 2002 | 507,4 | 554,8 | 1) Ремонт кровли. 2) Ремонт вытяжных труб 3) Замена эл. оборудования - выключатели - светильник | 166,4 м2 3,6м2 6шт. 4шт. |  | Акт тех. Состояния от 24.08.2011г. | Июнь Май май |  |
| 2 | Пос. Приводино ул. Мира дом. № 4 | 1983 | - | 43550,0 | 1812,0м2 | 1) Ремонт кровли 7% 2) замена отдельных участков инженерных сетей в подвале дома | 126,8 м2 10м.п. |  | - Акт тех. Состояния от 14.09.2011г- Акт осмотра от 19.12.2011г. | июль август- сентябрь |  |

Мастер по жилфонду Руднева О.Н. ________________________

|  |  |  |  | _________З.А.Низовцева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | "__"____________2012год |  |
|  |  | Расшифровка по содержанию и текущему ремонту жилья |
| Площадь 4316,6 м2 |  | по ул.Мира 4 за 2011год |  |  |  |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |  |  |
| Фонд зарплаты | 4531,82 | 6089,299 | 5760,467 | 4869,562 | 21251,14 |  |  |
| ЕСН | 1596,42 | 2073,11 | 1970,08 | 1665,39 | 7305,00 |  |  |
| общехозяйственные | 2100,43 | 2513,57 | 2973,77 | 2647,11 | 10234,89 |  |  |
| Услуги базы | 1394,08 | 1393,95 | 1323,86 | 1250,19 | 5362,09 |  |  |
| Электроэнергия | 3032,97 | 3790,43 | 3333,45 | 4156,64 | 14313,49 |  |  |
| Автотранспорт | 2875,58 | 636,03 | 2005,59 | 1350,18 | 6867,37 |  |  |
| материалы | 0,00 | 159,90 | 1449,36 | 120,00 | 1729,26 |  |  |
| Госпошлина |  | 501,42 |  |  | 501,42 |  |  |
| Обучение |  | 342,29 |  |  | 342,29 |  |  |
| Вывоз мусора от населения | 26457,4 | 23073,63 | 23066,45 | 31026,46 | 103623,94 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| итого затрат | 41988,69 | 40573,64 | 41883,03 | 47085,53 | 171530,90 |  |  |
| начисления по кварплате | 36054,8 | 35594,57 | 36054,79 | 36531,09 | 144235,25 |  |  |
| оплачено | 31896,26 | 30252,16 | 33827,3 | 45587,16 | 141562,88 |  |  |
| За данный период были произведены работы по учету граждан,выдача копий лицевых счетов, |
| счетов-квитанций,ведение технической документации,подготовка жилых зданий к эксплуатации |
| в осенне-зимний период, ремонт и промывка, регулировка и испытание систем центрального,выполнение заявок от жильцов. |
| отопления,очистка дворовой территории, сбор и вывоз твердых бытовых отходов. |  |
| Изготовление решеток для закрытия подвальных продухов, сантехнические работы |  |
| 17.10.2011 Обход ЖФ на предмет протечки. |  |  |  |  |  |
| 21.10.2011 Обход ЖФ на предмет составления |  |  |  |  |
| смет по ремонту кровель(замер оъектов). |  |  |  |  |  |