Администрация сельского поселения Раменское

Сямженского муниципального района

Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2021г.              № 32

О проведении двухмесячника

по благоустройству, озелене-

нию  и  весенней  санитарной

очистке населенных   пунктов

поселения

В соответствии с п.19 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  целях улучшения благоустройства, озеленения и приведения территории населенных пунктов поселения Раменское в надлежащее санитарное состояние, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести на территории сельского поселения Раменское с 20 апреля по 30 июня 2021 года  двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

2.Администрации сельского поселения определить перечень работ по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов.

3.Создать комиссию по проведению двухмесячника по благоустройству населенных пунктов:

в д.Раменье:

- Якушева Елена Валентиновна-главный специалист по земле и имуществу администрации сельского поселения Раменское, председатель комиссии.

- Ваганова Валентина Степановна- пенсионер, депутат Совета сельского поселения Раменское (по согласованию).

- Фомичева Евгения Ивановна- БУ СО ВО «КЦСОН  специалист по социальной работе (по согласованию).

в п.Гремячий:

-Уварова Елена Владимировна- директор МБОУ СМР «Гремячинская общеобразовательная школа»  (по согласованию), председатель комиссии.

-Романова Татьяна Владимировна- бухгалтер БУК  СП Раменское «Гремячинский Центр культуры». (по согласованию).

- Соколова Валентина Ивановна- кочегар БУК  СП Раменское «Гремячинский Центр культуры» (по согласованию)..

в  п.Ширега:

- Капустина Татьяна Ивановна- Сямженская ЦБС заведующая библиотекой (по согласованию).

- Иванова Галина Алексеевна - временно не работает (по согласованию).

- Соколова Оксана Николаевна - временно не работает  (по согласованию).

4. Комиссии организовать  участие населения,  коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, школ  в проведении работ по санитарной очистке и благоустройству территорий.

5.Утвердить план мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов поселения (прилагается).

6.Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации сельского поселения Раменское www.ramenpos.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.Постановление Администрации сельского поселения Раменское от 30.04.2020г. №30 «О проведении двухмесячника по благоустройству, озеленению и весенней санитарной очистке населенных пунктов поселения» с контроля снять и признать утратившим силу.

Глава сельского поселения                                                               К.В.Гнездилова

Приложение

к постановлению Администрации сельского

поселения Раменское от 20.04.2021г.№32

П Л А Н

мероприятий по проведению двухмесячника по благоустройству,

озеленению и весенней санитарной очистке населенных пунктов.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести Совет поселения | 26.04.2021г. | Глава поселения |
| 2. | Провести организационное совещание комиссии | 23.04.2021г. | председатель комиссии |
| 3. | Провести совещание с руководителями организаций, учреждений | 23.04.2021г. | Глава поселения |
| 4. | Провести рейды проверок по населенным пунктам, прилегающим территориям организаций и учреждений | по графику | председатель комиссии |
| 5. | Провести разъяснительную работу среди населения по вопросам благоустройства- чистота везде нужна, для земли она важна (сход граждан) | постоянно | депутаты (по согласованию), специалисты администрации |
| 6. | Провести работу с предпринимателями по содержанию производственной территории. Благоустроить и озеленить территории около торговых точек, организаций, учреждений, независимо от форм собственности | май 2021г. | Глава поселения, специалисты администрации |
| 7. | Провести Всероссийский субботник по благоустройству во всех населенных пунктах, уборке территории кладбищ с привлечением коллективов учреждений, учащихся, студентов и населения по месту жительства. | апрель-май 2021г. | специалисты администрации, депутаты поселения (по согласованию) |
| 8. | Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории у памятников погибшим воинам в годы войны. | до 08.05.2021г. | Глава поселения, женсовет, Совет ветеранов |
| 9. | Провести субботник «Зеленая весна» | апрель2021г. | специалисты администрации, депутаты поселения (по согласованию) |
| 10. | Провести благоустройство детских площадок | май 2021г. | работники учреждений культуры, женсовет |
| 11. | Организовать спиливание опасных деревьев по улицам и деревнях населенных пунктов | май-июнь | Глава поселения |
| 12. | Совместно с работниками учреждений культуры, здравоохранения, образования и школьниками провести мероприятие: Акция «Вода России» | апрель 2021г. | Глава поселения, депутаты, директор школы,руководители (по согласованию) |
| 13. | Демонтаж ветхих, аварийных, пожароопасных строений | апрель-май 2021г. | #Не Ветхие |
| 14. | Провести конкурс по благоустройству по номинациям: - ликвидация участка несанкционированной свалки; -лучшая территория ТОС; -лучший придомовой участок; -активный участник движения по благоустройству. | май- август 2021. | Администрация поселения, руководители учреждений, организаций (по согласованию) |
| 15. | Предоставить информацию о проделанной работе по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов в отдел строительства, ЖКХ и архитектуры, отдел экологии и охраны окружающей среды администрации района | до 24.05.2021г. 30.06.2021г. | Глава поселения |