АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 01.03.2021 года | № 12 |
| --- | --- |
| п. Белоусово |

Об утверждении Плана мероприятий (плана –графика)перехода Администрации сельского поселения Анхимовское на период до 2022 года на использование отечественного офисного программного обеспечения

Во исполнение Доктрины информационной безопасности Российской Федерации , утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646,Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года № 1588-р, методическими рекомендациями утвержденными Приказом Минкомсвязи от 4 июля 2018 года № 335, Постановления Главы Вытегорского муниципального района № 19 от 24.02.2021 года.

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий (план – график) перехода Администрации сельского поселения Анхимовское на период до 2022 года на использование отечественного офисного программного обеспечения.

- Распоряжение вступает в силу со дня подписания и полежит размещению на официальном сайте сельского поселения Анхимовское в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава поселения                                                                               Р.Б.Орлова

Утвержден

Распоряжением Администрации

сельского поселения Анхимовское

от 01.03.2021 года № 12

План мероприятий (план –график) перехода Администрации

сельского поселения Анхимовское на период до 2022 года на

использование отечественного офисного программного обеспечения

Таблица 1. План мероприятий по организации перехода ОМСУ на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу |
| 1.1 | Назначение ответственных в ОМСУ, подведомственных учреждениях за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.03.2021 | Издание нормативного акта о назначении ответственных | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 1.2 | Разработка плана мероприятий (плана - графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.03.2021 | Подготовка проекта нормативного акта | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 1.3. | Утверждение планов мероприятий (планов - графиков) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.03.2021 | Утверждение нормативного акта | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 1.4. | Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 05.03.2021 | Размещение плана мероприятий (плана - графика) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 1.5. | Внесение изменений в правовые акты в части исключения из указанных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного офисного программного обеспечения, торговых наименований иностранного офисного программного обеспечения, проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении | 31.12.2021 | Внесение изменений в правовые акты, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 1.6. | Проведение анализа текущих сроков амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, анализ срока действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроков полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | Ежегодно не позднее III квартала | Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации о текущих сроках амортизации используемых персональных электронных вычислительных машин и периферийных устройств, сроках действия прав на использование офисного программного обеспечения и сроках полезного использования нематериальных активов в отношении используемого офисного программного обеспечения, сведения о котором не включены в единый реестр российского программного обеспечения | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры Администрации сельского поселения Анхимовское в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1. | Проведение анализа используемого прикладного программного обеспечения информационных систем, в том числе с точки зрения применяемых в них технологий обработки данных, включая электронные документы, отчетные и иные формы, форматы и расширения электронных документов | Ежеквартально | Получение необходимой для осуществления перехода на отечественное офисное программное обеспечение информации об используемом прикладном программном обеспечении информационных систем | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 2.2. | Планирование и организация мероприятий, предусматривающих переход на преимущественное использование отечественного офисного программного обеспечения при создании, развитии, эксплуатации информационных систем, предназначенных для автоматизации деятельности в рамках исполнения своих полномочий | 2021 -2022 годы | Включение мероприятий в муниципальные программы, направленные на приоритетное использование российских информационно-коммуникационных технологий, в том числе мероприятий по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 2.3. | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | 2021 -2022 годы | Адаптация технологической инфраструктуры для обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация сельского поселения Анхимовское |

| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода Администрации сельского поселения Анхимовское на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| --- |
| 3.1. | Участие в обучающих мероприятиях для работников Администрации поселения в части организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | 01.04.2021 | Проведение обучения, разъяснения методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 4 июля 2018 года № 335 | Отдел информационных технологий МКУ «МФЦ» * по согласованию |
| 3.2. | Участие в обучающих мероприятиях для работников Администрации поселения с целью формирования необходимых навыков работы с отечественным офисным программным обеспечением | 2021 -2022 годы | Проведение обучения, формирование необходимых навыков работы с отечественным офисным программным обеспечением | Отдел информационных технологий МКУ «МФЦ» * по согласованию |
| 3.3. | Организация мероприятий, направленных на защиту информации, содержащейся в информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | 2021 - 2022 годы | Обеспечение защиты информации, содержащейся в государственных информационных системах и информационных системах, содержащих персональные данные, а также обеспечение информационной безопасности с использованием отечественного офисного программного обеспечения | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 4. Иные мероприятия |
| 4.1. | Мониторинг исполнения настоящего плана мероприятий (плана - графика) | Один раз в квартал | Сбор информации, необходимой для осуществления мониторинга исполнения настоящего плана мероприятий (плана - графика) | Администрация сельского поселения Анхимовское |
| 4.2. | Представление отчетов об исполнении настоящего плана мероприятий (плана - графика) ( по запросу) | Ежеквартально | Предоставление отчета о ходе реализации плана мероприятий (плана-графика) Администрации Вытегорского муниципального района (по запросу) | Администрация сельского поселения Анхимовское |