РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января  2012 года                                                                                                       № 04

пос. Боровой

Об утверждении проекта программы «Развития автомобильных дорог муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2012-2014 годы

В соответствии  с Программой экономического и социального развития  муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2011-2015 годы

Администрация Боровского сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект программы «Развития автомобильных дорог муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2012-2014 годы

2. Направить  прилагаемый проект программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2012-2014 годы»              в Министерство строительства Республики Карелия и в Администрацию Калевальского муниципального района  на согласование.

Глава

Боровского сельского поселения                                                           Е.С. Ругоева

ПРОЕКТ

Утверждено

Постановлением Администрации Боровского сельского поселения

от   19.01.2012 г.  №  04

ПРОГРАММА

Развития автомобильных дорог муниципального образования

« Боровского сельское поселение» на 2012- 2014 годы

пос. Боровой

Паспорт

программы развития автомобильных дорог муниципального образования

« Боровское сельское поселение» на 2012- 2014 годы

| Наименование Программы | ПРОГРАММА развития автомобильных дорог муниципального образования « Боровское сельское поселение» на 2012- 2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Боровского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Боровского сельского поселения |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Боровского сельского поселения от 19.01.2012г. № 04 «Об утверждении программы развития автомобильных дорог муниципального образования « Боровского сельское поселение» на 2012- 2014 годы» , Устав МО «Боровское сельское поселение», Решение Совета Боровского сельского поселения от 15.06.2011г. «Об утверждении программы экономического и социального развития муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2011-2015г.г.» |
| Исполнители Программы | Администрация Боровского сельского поселения, привлекаемые подрядчики. |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: Содействие экономическому росту Боровского сельского поселения; Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории Боровского сельского поселения; Улучшение транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог, повышение безопасности движения; Создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований; повышение технического уровня существующих автомобильных дорог; повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды; повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов; улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом; Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: круглогодичное содержание сети автомобильных дорог общего пользования в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и условиями безопасности движения; повышение безопасности движения; создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения. |
| Сроки реализации | Срок реализации Программы – 2012-2014 годы |
| Перечень основных мероприятий | Программа включает в себя следующие мероприятия: Ремонт автомобильных дорог (ямочный, капитальный ремонт) Расчистка территории от снега в зимний период Установка ограждений внутридомовых территорий Проведение технического учета и паспортизация дорог |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем средств для реализации всего комплекса мероприятий Программы составляет 17746,0 тыс. рублей. Источники финансирования: - бюджет Боровского сельского поселения (10% от общего объема средств, предусмотренных Программой),- субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Республики Карелия. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит в 2012-2014 г.г.: выполнить комплекс работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, который позволит улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. |

1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программным методом

На территории поселка Боровой имеется 13.546 км. автомобильных дорог. (Приложение № 01). Начиная со строительства поселка с 1962 года,  дороги были построены без исполнения технологии. Отсутствует «дорожная одежда». Нет кюветов, съездов, водопропускных труб и водоотводов. На дорогах постоянно создается ямочность и гребенка. Отсутствующий профиль приводит к разрушению существующих дорог. Естественный грунт  дорог требует постоянного проведения ремонтных работ.

В связи с постоянным недофинансированием  бюджета поселения   муниципальные дороги содержать на должном уровне невозможно. Плохое состояние автомобильных дорог Боровского сельского поселения являются важнейшей проблемой.                От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами Калевальского района и Республики Карелия  во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста Боровского сельского поселения, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В хозяйствующих субъектах поселения  дорожный транспорт весь изношен. Срок службы дорожной техники, находящейся в дорожном участке, в три раза превысил допустимый. Единственный грейдер постоянно ломается, срочно требуется новый. При таком положении создается ситуация,  при которой выполнение требований к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения дорожного движения крайне затруднительно.

В настоящее время социально-экономическое развитие во многом сдерживается по причине неудовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния и недостаточного уровня  обслуживания  автомобильных дорог.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования регионального значения и межмуниципального значения имеет высокую степень износа и практически исчерпала свою пропускную способность. Неудовлетворительное состояние  дорог на территории Боровского сельского поселения снижают скорость движения, что  увеличивает транспортные издержки.

Большая часть  автомобильных дорог требует капитального ремонта.  В 2008г. были проведены  ремонтные работы главных дорог поселка, Но несоблюдение межремонтных сроков службы дорожных покрытий увеличивает объемы ямочного ремонта и не дает необходимого эффекта в сохранении сети автодорог.

В зависимости от степени разрушения дорожных покрытий пропускная способность автомобильных дорог снизилась, стоимость автомобильных перевозок увеличилась, а это негативно сказывается на эффективности работы автомобильно-дорожного комплекса и приводит к понижению конкурентоспособности транспортной системы поселения.

Необходимо кардинальное изменение ситуации, надо не допустить дальнейшего ухудшения состояния сети автомобильных дорог поселения и района.

Сложившаяся ситуация вызвана ежегодным отсутствием  финансовых средств           на обслуживание дорог и приобретение дорожной техники. Действующая система финансирования дорожного хозяйства ведет к полному разрушению дорожной сети. Изношенность сети автомобильных дорог накладывают серьезное ограничение на развитие всей экономики, организации и индивидуальные предприниматели не могут нормально функционировать, если нельзя недорого и быстро доставлять товары, и совершенно очевидно, что при наших климатических условиях и протяженной территории инфраструктурные издержки являются значительной частью стоимости многих видов товаров и услуг.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния сети автомобильных дорог, чтобы обеспечить ее ускоренное развитие в соответствии с потребностями экономики и населения.                                                                2. Цели и задачи реализации Программы

Основные цели Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения и государства в перевозках по автомобильным дорогам на территории Боровского сельского поселения, улучшение их транспортно – эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования, приоритетное выполнение на них работ по содержанию и ремонту в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований;

- повышение технического уровня существующих автомобильных дорог,

- повышение безопасности движения автотранспортных потоков за счет увеличения комплекса работ по содержанию автомобильных дорог, устранения очагов аварийности, ликвидации и профилактики возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижения негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- повышение уровня доступности транспортных услуг и сети автомобильных дорог общего пользования для населения и хозяйствующих субъектов;

- обеспечение реализации транзитного потенциала поселения, повышение экспорта транспортных услуг, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений                                                                                                   3. Сроки реализации Программы                                                                      Сроки реализации Программы – 2012- 2014 годы.                                                      4. Система программных мероприятий

При обосновании системы мероприятий Программы были учтены следующие тенденции:

- В течение длительного периода темпы износа сети автомобильных дорог общего пользования значительно превосходили темпы ее восстановления.

- Ускоренный износ автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей;

- В течение длительного времени не проводились необходимые  ремонтные  работы.

Объемы финансирования по мероприятиям Программы, планируемые к реализации для приведения  всего дорожного хозяйства в должное состояние, определены в следующих размерах:

| Вид работ | Объем финансирования на 2012 год, тыс.руб. | Объем финансирования на 2013 год, тыс.руб. | Объем финансирования на 2014 год, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования | 5407,0 | 4800,0 | 3709,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| расчистка дорог от снега | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ремонт дорог на территории поселения (капитальный, ямочный) | 4937,0 | 4600,0 | 3509,0 |
| Проведение технического учета и паспортизация дорог | 270,0 | 0 | 0 |
| Замена и установка дорожных знаков | 10,0 | 10,0 | 10.0 |
| Всего: | 5417.0 | 4810.0 | 3519.0 |
| ИТОГО на 3 года | 13746.0 |  |  |
| Приобретение грейдера | 4000,0 |  |  |
| ИТОГО: | 17746,0 |  |  |

Программные мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования предполагают обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности конструкций и сооружений, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания участников движения, оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

В осеннее -летне-осенний период выполняются подрядные работы по:

- содержанию покрытия (капитальный и ямочный ремонт покрытия);

- содержанию средств обстановки дороги и благоустройству (проведение работ по обеспечению нормативной видимости, , замена знаков и стоек дорожных знаков, и т.д.);

В зимний период выполняются подрядные работы по:

- содержанию проезжей части и земляного полотна (очистка от снега покрытия, обочин, ликвидация зимней скользкости на проезжей части автомобильных дорог);

- содержанию средств обустройства и обстановки дороги (очистка от снега дорожных знаков, стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков);                                       5.Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации.

Система организации контроля за исполнением программы:

Администрация Боровского сельского поселения – осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ  согласно намеченным мероприятиям  (Приложение № 2)

- Осуществляют  общий  контроль за ходом реализации Программы и финансовым исполнением.                                                                                                                      6. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Реализация Программы позволит:

- обеспечить выполнение комплекса работ по содержанию  автомобильных дорог согласно плану мероприятий;

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, на которых будут осуществляться мероприятия Программы.                                                          7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Социально-экономическая эффективность Программы обусловлена основными целями Программы – содействие экономическому росту, укрепление единого экономического пространства, удовлетворение потребности населения  в перевозках по автомобильным дорогам общего пользования на территории Боровского сельского поселения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, повышение безопасности движения, создание необходимых условий для реализации конституционных прав населения.

В результате реализации Программы будет достигнуто:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, устранение очагов аварийности, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на сети автомобильных дорог, снижение негативных воздействий автомобильного транспорта и автомобильных дорог на состояние окружающей среды;

- совершенствование методов и способов проведения дорожных работ, внедрение новых технологий и материалов, применяемых при осуществлении дорожного строительства, направленных на повышение срока службы дорожных сооружений и мостовых конструкций;

- обеспечение транзитного потенциала, повышение экспорта транспортных услуг;

обеспечение и повышение безопасности дорожного движения автотранспорта и людей.

Приложение № 2  к проекту Программы

«Развитие автомобильных дорог

муниципального образования

« Боровское сельское поселение»

на 2012- 2014 годы

Мероприятия,

планируемые к реализации для приведения  всего дорожного хозяйства  муниципального образования «Боровское сельское поселение»

в должное состояние, по видам работ

| Наименование мероприятия | Название и протяженность улиц (км) | Название и протяженность улиц ( км) | Название и протяженность улиц (км) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012год | 2013год | 2014год |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | Гористая 0.83, Советская 0.64, пер.Горный 0.12 Железнодорожная 0.66, Октябрьская 0.9, Северная 0.526, Школьная 0.361, пер.Приречный 0.3, пер.Гостиный 0.24, Почтовая 0.36 | Березовая 0.24, Вокзальная 0.76, Зеленая 0.24, Набережная 0.22, Надежды 0.5, Речная 0.2, Первомайская 0.34, Лесная 0.48, Студенческая 0.48, Сосновая 0.98, Новая 0.16 | Мира 0.44, Пионерская 0.42, Строительная. 0.34, к водозабору 0.309, подъезд к поселку 0.5, поселковая дорога 1.5 |
| Всего | 4.937 | 4.600 | 3.509 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования в том числе: | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий | На основании заключенных договоров с учетом погодных условий |
| Проведение технического учета и паспортизация дорог | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров | На основании заключенных договоров |
| Замена и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков | Приобретение и установка дорожных знаков |
| Приобретение грейдера | Путем участия в программе развития ЖКХ и развития дорожного хозяйства. |  |  |

|  | Приложение № 1 к Программе развития автомобильных дорог МО "Боровское сельское поселение" на 2012-2014 г.г. |
| --- | --- |
| Реестр муниципального имущества автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Боровой, находящихся в собственности муниципального образования "Боровское сельское поселение" |  |
| Наименование имущества | Наименование дороги | Основание нахождения объекта у юридического лица | Протяженность |  |
| Дорога | Березовая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 240 м |  |
| Дорога | Вокзальная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 760 м |  |
| Дорога | Гористая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 830 м |  |
| Дорога | Горный | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 120 м |  |
| Дорога | Гостиный | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 240 м |  |
| Дорога | Железнодорожная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 660 м |  |
| Дорога | Зеленая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 240 м |  |
| Дорога | Лесная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 480 м |  |
| Дорога | Мира | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 440 м |  |
| Дорога | Набережная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 220 м |  |
| Дорога | Надежды | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 500 м |  |
| Дорога | Новая | ЗРК от 15.12.2007 г.№1148-ЗРК | 160 м |  |
| Дорога | Октябрьская | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 900 м |  |
| Дорога | Первомайская | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 340 м |  |
| Дорога | Пионерская | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 420 м |  |
| Дорога | Почтовая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 360 м |  |
| Дорога | Приречный пер. | ЗРК от 15.12.2007 г.№1148-ЗРК | 300 м |  |
| Дорога | Речная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 200 м |  |
| Дорога | Северная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 526 м |  |
| Дорога | Советская | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 640 м |  |
| Дорога | Сосновая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 980 м |  |
| Дорога | Строительная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 340 м |  |
| Дорога | Студенческая | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 480 м |  |
| Дорога | Школьная | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 361 м |  |
| Дорога | подъезд к п.Боровой от 88 км. автодороги Кепа-Юшкозеро -Костомукша | ЗРК от 25.04.2008 г. №1148-ЗРК | 500 м |  |
| Дорога к кладбищу |  | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 2000 м. ( в т.ч. 1500 м. на территории поселка, 500 м. за мостом) |  |
| Дорога к водозабору |  | ЗРК от 15.12.2007 г. №1148-ЗРК | 309 м |  |
| ИТОГО, м.: | 13546 |  |