Протокол №3

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды» на территории Боровского сельского поселения

Место проведения: п. Боровой ул. Школьная д. 7 Кабинет Главы Администрации

Дата проведения:  31.08.2017

Время проведения: 15.00 час

Председательствовал:

Председатель комиссии – Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения

Присутствовали члены комиссии:

Члены комиссии:

Лукьянович Александр Геннадьевич – депутат Совета Боровского сельского поселения

Зайкова Наталья Павловна – депутат Совета Боровского сельского поселения

Полянская Ирина Анатольевна – главный бухгалтер МБУ «ЦБ МОУ п. Боровой Калевальского района»

Повестка дня:

- О ходе реализации программы формирования современной городской среды на 2017 год.

(докладчик: Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения)

По первому вопросу повестки дня слушали:

Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения:  на сегодняшний день практически завешены работы по установке ограждений территорий МКД, заявленных как дополнительные работы. Установлено дворовое освещение всех МКД, за исключением д. 18 по ул. Гористая и д. 2 по ул. Советская, в связи с тем, что данные дома включены в программу капитального ремонта общего имущества МКД в 2017 году, поэтому, установка дворового освещения будет проведена после капитального ремонта домов.

На следующе неделе планируется завершить работы по ремонту бетонного покрытия моста через р. Чирка-Кемь, необходимо время для укрепления покрытия, в связи с тем, что осуществлять транспортировку грунта надо с другого берега реки.  Работы планируем начать в середине сентября.

Решили:

Принять к сведению информацию Главы Администрации Боровского сельского поселения Мостайкиной Л..В. и рекомендовать Администрации продолжить работу по реализации запланированных мероприятий в рамках программы формирования современной городской среды на 2017 год

Председательствующий 							                     Л.В. Мостайкина