РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  БОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07 апреля 2016 года                                                                                                       № 37

пос. Боровой

Об утверждении «Дорожная карта» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы на территории Боровского сельского поселения»

В целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в электронном виде на территории Боровского сельского поселения, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администрация Боровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы на территории Боровского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике МО «Боровское сельское поселение, разместить на официальном сайте муниципального образования «Боровское сельское поселение» (http://borovskoesp.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Боровского сельского поселения 			              		Л.В. Мостайкина

Утверждена

постановлением Администрации

Боровского сельского поселения

от 07.04.2016 г  № 37

«Дорожная карта» по организации предоставления муниципальных услуг в электронном виде и межведомственного электронного взаимодействия на 2016-2017 годы

на территории Боровского сельского поселения

| № | Мероприятия | Дата выполнения | Планируемый результат | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация управления перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде и межведомственное электронное взаимодействие |
| 1.1 | Организовать учет муниципальных (государственных) услуг, оказываемых на территории муниципального образования, в том числе в электронном виде | постоянно | Статистика востребованности муниципальных (государственных) услуг | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 1.2 | Внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг, предусматривающие предоставление муниципальных услуг в электронном виде и организацию межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2016-2017 гг. | Административные регламенты отвечают требованиям федерального законодательства | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| Организация межведомственного электронного взаимодействия |
| 2.1 | Внесение изменений в Перечень типовых муниципальных (государственных) услуг с элементами межведомственного взаимодействия | июль 2016 года | Утвержденные перечни муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 2.2 | Обеспечить своевременное информирование специалистов Государственного комитета Республики Карелия по развитию ИКТ об изменении ответственных специалистов муниципального образования за формирование ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения), а также за формирование запросов в федеральные органы власти (f-сведения) | постоянно | Актуальные списки ответственных специалистов для работы в ИС «СИР» по межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 2.3 | Формирование заявок на подключение к запросам от других субъектов Российской Федерации, необходимым для предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования | IV квартал 2016 года | План график ввода в эксплуатацию и подключения сервисов от других субъектов Российской Федерации | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 2.4 | Формирование перечня подведомственных учреждений (организаций) органов местного самоуправления с целью подключения к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | в течение 2016года | План подключений указанных организаций | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 2.5 | Увеличение числа рабочих мест сотрудников муниципальных образований, подключенных к РСМЭВ, для обеспечения предоставления муниципальных (государственных) услуг в электронном виде и организации межведомственного электронного взаимодействия | в течение 2016-2017 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 2.6 | Приобретение электронных цифровых подписей для сотрудников, ответственных за оказание муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2016-2017 гг. | Доступ к предоставлению муниципальных (государственных) услуг и межведомственному электронному взаимодействию | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| Организация мероприятий по популяризации возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, по информированию граждан о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде |
| 3.1 | Осуществление мероприятий по оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг Республики Карелия | 2- 3 квартал 2016 года | Оптимизация процесса предоставления услуг, включенных в перечень наиболее востребованных муниципальных услуг Республики Карелия | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 3.2 | Организация регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА | 1 полугодие 2016 года | Регистрации сотрудников органов местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений в ЕСИА Увеличение доли зарегистрированных пользователей в ЕСИА | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 3.3 | Разработка планов на 2016 - 2017 годы по популяризации предоставления муниципальных услуг Республики Карелия в электронном виде | 1 квартал 2016 года | Популяризация государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 3.4 | Размещение информации о муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, на официальных сайтах (страницах) органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ | постоянно | Информация о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в электронном виде, размещенная на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и печатных изданиях СМИ | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 3.5 | Проведение разъяснительной работы с заявителями муниципальных услуг о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде | постоянно | Информированность граждан (популяризация) о возможностях получению услуг в электронной форме | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 3.6 | Размещение в местах предоставления муниципальных услуг, услуг, подведомственных им организаций, а также в местах приема граждан на информационных стендах информационных материалов | постоянно | Повышение информированности граждан о возможности и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| Организация предоставления муниципальных услуг и услуг подведомственных учреждений, которые должны предоставляться в электронном виде |
| 4.1 | Внесение и корректировка сведений об услугах (функциях) в Реестре муниципальных услуг (функций) Республики Карелия, в том числе в связи с переходом на новую версию | постоянно | Ведение Реестра муниципальных услуг Республики Карелия | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| 4.2 | Осуществление мониторинга (отслеживание) опубликованных сведений об услугах на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Карелия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг | постоянно | Актуализация сведений о предоставляемых услугах | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |
| Обучение специалистов муниципальных образований и предоставление отчетности |
| 5.1 | Организация обучения специалистов, ответственных за предоставление муниципальных услуг в электронном виде и за межведомственное электронное взаимодействие | в течение 2016-2017 гг. | Повышение квалификации специалистов | Глава Администрации Боровского сельского поселения Мостайкина Л.В., зам. Главы Администрации Боровского сельского поселения Яковенко Т.И. |