Протокол №4

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта

«Формирование современной городской среды» на территории Боровского сельского поселения

Место проведения: п. Боровой ул. Школьная д. 7 Кабинет Главы Боровского сельского поселения

Дата проведения:  30.08.2019

Время проведения: 14.00 час

Председательствовал:

Председатель комиссии – Мостайкина Любовь Валериевна, Глава  Боровского сельского поселения

Присутствовали члены комиссии:

Заместитель Председателя – Шагжиева Ирина Анатольевна, специалист Администрации Боровского сельского поселения

Члены комиссии:

Лукьянович Александр Геннадьевич – депутат Совета Боровского сельского поселения

Зайкова Наталья Павловна – депутат Совета Боровского сельского поселения

Хвоина Ирина Васильевна – депутат Совета Боровского сельского поселения

Спиридонова Наталья Павловна –  житель п. Боровой

Повестка дня:

- О ходе реализации программы формирования современной городской среды на 2019 год.

(докладчик: Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения)

По первому вопросу повестки дня слушали:

Мостайкина Любовь Валериевна, Глава   Боровского сельского поселения: Мостайкина Любовь Валериевна, Глава Администрации Боровского сельского поселения:  на сегодняшний день полностью завершены работы по благоустройству дворовых территорий, вошедших в программу в 2019 году.

Гористая 3 – завершены работы по установке декоративного ограждения придомовой территории, установке 2 скамеек, 2х урн, установке и подключению дворового освещения (2 фонаря) - работы завершены 100%

Советская 1а - завершены работы по отсыпке дворового проезда, установке 2 скамеек, 2х урн, установке и подключение дворового освещения (2 фонаря) - работы завершены 100%

Работы по установке оборудования на Стадионе по ул. Советская д. 15 ведутся. На территории у д. 7 по ул. Школьная работы введутся – изготавливается Арт-объект «Я люблю Боровой» .

На сегодняшний день освоено 246 004,00 руб., в том числе средства бюджета РФ и РК 226 887,99 руб., средства бюджета Боровского сельского поселения 13 613,29 руб., средств граждан – 5 502,72 руб.

Решили:

Принять к сведению информацию Главы Администрации Боровского сельского поселения Мостайкиной Л..В.

Председательствующий 							                     Л.В. Мостайкина