РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КАЛЕВАЛЬСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ  БОРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

19 сессия									           III созыв

# РЕШЕНИЕ

от  20 апреля 2015 г. 						           		№ III-19-96

п. Боровой

Об утверждении Плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории посёлка Боровой муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2015 год

На основании пункта 19 части 1 статьи 7 Устава МО «Боровское сельское поселение» и в соответствии с правилами благоустройства и санитарного содержания  территории  муниципального образования  «Боровское сельское поселение», утверждёнными решением Совета Боровского сельского поселения от 05 мая 2012 года № II-39-192, в целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния территории посёлка Боровой, мест отдыха, территории предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности и привлечения жителей поселения к уборке территории по месту жительства

Совет  Боровского сельского поселения РЕШИЛ:

- Создать штаб по благоустройству муниципального образования Боровское сельское поселение в следующем составе:

Мостайкина Л.В. – председатель штаба, Глава Администрации;
Яковенко Т.И. – заместитель председателя штаба, Заместитель Главы Администрации;
Лукьянович А.Г. –  депутат Совета Боровского сельского поселения;
Орехова М.Л.  – МБОУ Боровская средняя общеобразовательная школа (по согласованию);
Талицына Т.А. – заведующая  МБДОУ п. Боровой, депутат Совета Боровского сельского поселения;
Зайкова Н.П. – домоуправ ООО «Кристалл», депутат Совета Боровского сельского поселения;

- Провести на территории МО «Боровское сельское поселение»  с 30 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния посёлка Боровой, прилегающих территорий, организаций, торговых точек, мест отдыха

- Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории посёлка Боровой муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2015 год (приложение 1).

- Закрепить прилегающие территории за предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории муниципального образования Боровское сельское поселение (приложение 2).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций независимо от форм собственности провести 30 апреля и 7 мая субботники по благоустройству населённых пунктов, придомовых территорий, подъездов жилых домов с привлечением населения.

- Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройству, землепользованию и строительству  (председатель комиссии  Щербинин Н.Х.)

- Опубликовать настоящее Решение в Вестнике МО «Боровское сельское поселение».

- Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава

Боровского сельского поселения								Л.В. Гичка

Приложение № 1 к

Решению Совета

Боровского сельского поселения

от 20.04.2015 г. № III-19-96

План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории посёлка Боровой

муниципального образования «Боровское сельское поселение» на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории Боровского сельского поселения, граждан, владеющие домами на правах личной собственности и т. д.) для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май 2015 года | администрация |
| 2 | Проводить информационно - разъяснительную работу среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь 2015 года | администрация |
| 3 | Благоустройство территории памятника, посвященного событиям ВОВ (очистка территории от мусора) | апрель-май 2015 года | Администрация |
| 4 | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, возле здания администрации | май-июнь 2013 года | администрация |
| 5 | Очистка от мусора берегов р. Чирка-Кемь . | июнь-август 2015 года | Администрация |
| 6 | Принятие мер по ликвидации несанкционированных свалок, в т.ч. по ул. Школьная у д. 12 и дальнейшее недопущение их образования. | апрель – октябрь 2015 года | администрация |
| 7 | Покраска скамеек, установленных на территории посёлка в 2014 году | июнь 2015 года | администрация |
| 8 | Установка забора на территории действующего кладбища | июнь-сентябрь 2015 года | администрация |
| 9 | Вырубка деревьев на территории нового кладбища | июль-август 2015 года | администрация |
| 10 | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | администрация |
| 11 | Организация работ по расчистке дорог в зимний период и содержание дорог в летний период | Круглый год | администрация |
| 12 | Содержание и текущий ремонт детских игровых и спортивных площадок | май-сентябрь 2015 года | администрация |
| 13 | Приобретение и установка дорожных знаков вдоль улиц поселка, в т. ч. вблизи детских учреждений | май-сентябрь 2015 года | администрация |
| 14 | Ремонт колонок, гидрантов и установка новых пожарных гидрантов, установка указателей у гидрантов. | май-сентябрь 2015 года | Ресурсоснабжающая организация, администрация |
| 15 | Строительство общественного туалета по ул. Октябрьская д.12 | Июль 2015 года | администрация |
| 16 | Обустройство контейнерных площадок и мест для сбора мусора | Июнь-август 2015 года | ООО «Алмаз», администрация |
| 17 | Озеленение территорий, посадка цветов и кустарников | июнь-июль 2015 года | администрация, учреждения на подведомственных территориях |
| 18 | Уборка опасных тополей, различных деревьев вдоль дорог | апрель – октябрь 2013 года | администрация |
| 19 | Уборка старых разрушенных зданий по ул. Школьная, ветхих сараев | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 20 | Уборка территорий. Проведение субботников по необходимости | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 21 | Уборка мусора в прилегающей к посёлку лесополосе | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 22 | Уборка территории кладбища к «Троице», организация работы постоянного работника с мая по октябрь. | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 23 | Выпуск листовок | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 24 | Выпуск фотогазеты | май-октябрь 2015 года | администрация, Боровская школа |
| 265 | Информация через газету о ходе выполнения мероприятий | круглый год | администрация |
| 27 | Проведение рейдов с целью выявления и сноса ветхих построек и привлечения нерадивых граждан к административной ответственности | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 28 | Рейды по санитарному состоянию посёлка и правил содержания собак | май-октябрь 2015 года | главный бухгалтер администрации Семенихина Е.М. |
| 29 | Вырубка опасных деревьев под линиями электропередач | май-октябрь 2015 года | ОАО «Прионежская сетевая компания» |
| 30 | Просветление лесного массива в поселке | май-октябрь 2015 года | администрация |
| 31 | Установка запрещающих знаков «Вывоз мусора запрещен» возле поселка и в Пизьмагубе | май 2015 года | администрация |
| 32 | Проведение работ по освещению улицы Советская от въезда в п. Боровой до ул. Гористая. | июль-август 2015 года | администрация |
| 33 | Замена столбов линий электропередач | май-октябрь 2015 года | ОАО «Прионежская сетевая компания» |
| 34 | Принятие мер по созданию противопожарных разрывов вокруг посёлка и вокруг свалки | июль-август 2015 года | администрация |
| 35 | Покраска домов | июнь-сентябрь 2015 года | собственники |
| 36 | Проведение конкурса «Лучший рисунок на камнях» у Боровской СОШ | май 2015 года | администрация, Боровская СОШ, Дом детского творчества |
| 37 | Проведение конкурса на «Лучший двор, подъезд и санитарное состояние дворовой территории»» | июнь 2015 года | администрация |
| 38 | Проведение субботников по благоустройству в Ур. Пизьмагуба | май-сентябрь 2015 года | Пользователи земельных участков |
| 39 | Профилактическая работа с жителями посёлка по принятию мер к соблюдению правил содержания собак | круглый год | администрация |
| 40 | Ремонт и очистка общественных колодцев | июнь-сентябрь 2015 года | администрация |

Приложение № 2 к  Решению Совета

Боровского сельского поселения

от 20.04.2015 г. № III-19-96

СПИСОК ТЕРРИТОРИЙ ПОСЁЛКА БОРОВОЙ

закреплённых за предприятиями, учреждениями и ИП

| № п/п | Территория посёлка | За кем закреплена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.Советская | Мастерский участок п. Боровой Калевальского ДРСУ |
| 2 | ул.Почтовая | ООО «Кристалл», ИП Шишко |
| 3 | ул.Вокзальная | Путевая часть |
| 4 | ул. Набережная | Дом Культуры, ООО «Алмаз» |
| 5 | ул.Речная, зелёная зона | ПЧ-21 |
| 6 | пер.Приречный | ООО «Боровское ЖКХ» |
| 7 | ул.Октябрьская | ТПМ п.Боровой, ОАО «ПСК», СКПК «Антилла» |
| 8 | 50 м. в радиусе по ул. Октябрьская 14 | ГУ РК «Калевальское центральное лесничество», Центр занятости |
| 9 | ул.Школьная | МДОУ «Детский сад п.Боровой, ИП Агалакова, ИП Стенгецкая, ИП Тупина |
| 10 | ул.Гористая нечётн. сторона д.19-21 чётная сторона, зелёная зона | Администрация поселения, ИП Житкович Боровская ДМШ, Библиотека-музей, |
| 11 | пер. Горный, зелёная зона | Приход храма Святой Троицы |
| 12 | ул. Железнодорожная | «Калевальское РАЙПО», ООО «АВВА», ИП Малыщик, ООО «Кристалл» |
| 13 | ул.Берёзовая | Отделение связи, филиал Сбербанка России |
| 14 | Ул.Зелёная | ОАО «Ростелеком» |
| 15 | пер.Гостиный, зелёная зона | МБОУ «Боровская СОШ» |
| 16 | ул.Надежды | ТОО Боровская больница, ИП Хрипунова, ООО «Гарант» |
| 17 | ул.Первомайская | ТОО Боровская больница |
| 18 | ул. Северная | ООО «Статус», ИП Житкович |
| 19 | зелёная зона по ул.Октябрьская до фильтроблока | ООО «Боровское ЖКХ» |
| 20 | ул. Студенческая, Новая, Сосновая, Пионерская, Строительная | ООО «Алмаз» |
| 21 | Территория детской игровой площадки и центральная клумба | МУ «КЦСОН на дому» ОСО п.Боровой |
| 22 | Территория у памятника | МБОУ «Боровская СОШ» |

Примечание:

- Уборку и благоустройство территории, прилегающих к торговым точкам, зданиям предприятий и учреждений в радиусе 10 м. осуществляют предприятия торговли и владельцы строений на основании Правил благоустройства Боровского сельского поселения.

- По вопросам проведения субботника и месячника весенней санитарной очистки и благоустройства Вы можете обратиться в администрацию Боровского сельского поселения по телефону 5-61-85 и получить необходимую информацию.

- Предприятия всех форм собственности, в том числе и население, производят уборку прилегающих территорий в соответствии с Правилами благоустройства, собранный бытовой и строительный мусор складируют в полиэтиленовые мешки.

- Предприятия, имеющие свой транспорт, вывозят собранный бытовой и строительный мусор на полигон ТБО, по согласованию с ООО «Алмаз».

- Предприятия, не имеющие возможности вывезти собранный бытовой и строительный мусор собственными силами, складируют его в полиэтиленовые мешки на специально отведенных местах.