**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01073000221200001040001**

на работы по обустройству тротуара по ул.Ленина г.Микунь

(участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова).

**ИКЗ: 203111600732811160100100230234211244**

г. Микунь «21» сентября 2020 года

**Администрация городского поселения «Микунь»,** именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя администрации Розмысло Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Васильев Олег Дмитриевич, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства предприятия 11 № 001844919 от 21.11.2004, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; протоколом подведения итогов электронного аукциона от 09 сентября 2020 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. Предметом контракта является выполнение Исполнителем по поручению Заказчика работ по обустройству тротуара по ул. Ленина г. Микунь (участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова) в объеме одной условной единицы в соответствии с Техническим заданием и локальной сметой (приложения №1,2 к контракту) являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Источником финансирования являются:

- Средства бюджета городского поселения «Микунь».

1.3. Место выполнения работ: Республика Коми, Усть-Вымский район, г. Микунь, ул. Ленина (участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова) .

**2. Стоимость и оплата выполненных работ**

2.1. Цена контракта составляет 4 990 000,00 (четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).

Цена Контракта формируется с учетом всех затрат и понесенных расходов Исполнителя, связанных с его исполнением, в том числе стоимость работ, стоимость товаров (материалов), оборудования, расходов на доставку товаров (материалов) и оборудования, их разгрузки, использование техники, вывоз строительного мусора, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2.3, 2.4, 2.5 контракта.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта.

2.4. Цена контракта может быть изменена, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.5. При исполнении контракта в случае уменьшения ранее доведенных Заказчику в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) объем услуг.

2.6. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении по соглашению сторон. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) оказанных услуг, предусмотренных Контрактом.

В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов выполненных работ и (или) об изменении сроков исполнения контракта, Заказчик обеспечивает согласование существенных условий контракта в части сокращения оказанных услуг в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. №1090 «Об утверждении методики сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта».

Изменение Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема выполненных работ.

2.8. Оплата выполненных работ производится в рамках средств, фактически выделенных избюджета на текущий финансовый год, составленным в соответствии со локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему контракту), но с применением поправочного (понижающего) коэффициента К=\_\_\_\_\_\_ рассчитанного по результатам аукциона. Поправочный коэффициент - отношение цены, предложенной Исполнителем, с которым заключается Контракт, к начальной (максимальной) цене контракта, если Исполнитель, с которым заключается Контракт является плательщиком НДС или к начальной (максимальной) цене контракта, без учёта суммы НДС, если Исполнитель, с которым заключается Контракт, не является плательщиком НДС. Поправочный коэффициент применяется к итоговым данным локальной сметы, являющейся приложением к Контракту.

2.9. Сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных по контракту работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 13 настоящего контракта на основании локальной сметы (Приложение № 2 к настоящему контракту) и фактически выполненных исполнителем работ чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ;

Основанием для оплаты выполненных работ являются:

- счет-фактура (счет, в случае применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения);

- акт о приемке выполненных работ ( форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.10.Подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

**3. Права и обязанности Сторон**

3.1. **Исполнитель обязан:**

3.1.1. Выполнить работы по обустройству тротуара по ул. Ленина г. Микунь (участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова)(далее по тексту- работы)в сроки, установленные п. 5 настоящего Контракта, в соответствии с техническим заданием, локальной сметой, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденными техническими условиями и технологическими регламентами.

Качество работ должно соответствовать требованиям технического задания и действующего законодательства Российской Федерации, действующим на дату передачи результата выполненных работ Заказчику.

3.1.2. Взаимодействовать с администрацией городского поселения «Микунь».

3.1.3. Сообщать по требованию Заказчика либо уполномоченных им лиц все сведения о ходе работ.

3.1.4. Предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ.

3.1.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.1.6. За свой счёт устранять по требованию Заказчика недостатки (дефекты, недоделки), выявленные в процессе приемки выполненных работ.

3.1.7. В письменном виде в течение 3-х рабочих дней уведомить Заказчика об изменении банковских реквизитов.

3.2. **Исполнитель вправе:**

3.2.1. Требовать от Заказчика предоставления ему информации, находящейся в распоряжении Заказчика, необходимой для оказания услуг.

3.2.2. Требовать своевременной и полной оплаты Заказчиком работ, выполненных надлежащим образом.

3.2.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно работ в рамках настоящего Контракта.

3.2.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2.5. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.3. **Заказчик обязан:**

3.3.1. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом работы в соответствии с настоящим Контрактом.

3.3.2. При обнаружении Заказчиком несоответствия объема работ локальной смете и Акту приемки выполненных работ вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.3.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. **Заказчик вправе:**

3.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество выполненных работ Исполнителем.

3.4.3. Назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков (дефектов, недоделок), выявленных в процессе приемки выполненных работ.

3.4.4. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным Контрактом порядке.

3.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе работ.

3.4.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

3.4.7. Отказаться от приемки результатов выполненных работ Исполнителем в случае обнаружения существенных недостатков, дефектов, нарушений до момента их устранения силами Исполнителя.

1. **Сдача и приемка выполненных работ**

4.1. Скрытые строительные работы должны приниматься представителями заказчика. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов приемки скрытых работ.

4.2. Исполнитель письменно информирует заказчика об освидетельствовании скрытых работ.

В случае его неявки в течение 2 (двух) рабочих дней, акт освидетельствования скрытых работ подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. Фотофиксация выполненных работ, в таком случае, обязательна. Результаты фотофиксации являются обязательным приложением к акту.

4.3. Если Заказчик не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по их требованию Исполнитель обязан вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить их за свой счет.

4.4. Для проведения промежуточной приемки фактически выполненных работ Исполнитель должен в течение 2 (двух) дней известить Заказчика о готовности к сдаче этапа выполненных работ.

Сдача выполненных работ Исполнителем и их приемка оформляется актом приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанным данными Сторонами.

4.5. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком непосредственно с представителями администрации муниципального образования городского поселения «Микунь».

4.5. Заказчик отказывает Исполнителю в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждается локальной сметой и техническим заданием, о чем Исполнителю в срок не позднее 10 рабочих дней выдается соответствующее предписание, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, а акт приемки выполненных работ не подписывается заказчиком до устранения выявленных нарушений.

4.8. В случае установления заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям настоящего Контракта, акт выполненных работ заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

4.9. При обнаружении в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Исполнителем.

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

4.10. В случае отказа Исполнителя от подписания акта о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения, заказчиком в акте делается отметка об отказе Исполнителя от его подписания. При этом акт о выявленных в ходе приемки результатов выполнения работ недостатков и сроках их устранения подписывается заказчиком.

4.11. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной Контрактом.

**5. Сроки и этапы выполнения работ**

5.1. Работы проводятся в 1 этап.

5.2. Начало выполнения работ по контракту – с даты заключения контракта

5.3. Завершение работ по контракту – 15 ноября 2020 года.

5.4. Допускается досрочное выполнение работ по контракту Исполнителем.

**6.Ответственность сторон**

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем(подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем(подрядчиком, поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.6. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

* 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

* 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
* 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пеней) в бесспорном порядке, без согласия исполнителя при окончательном расчёте с исполнителем.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.15. Удержание с исполнителя неустойки (штрафа, пени) не освобождает его от выполнения обязательств по Контракту.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трёх календарных дней информировать другую Сторону о случившемся и его причинах любым доступным способом, гарантирующим подтверждение получения уведомления другой Стороной.

**8. Обеспечение гарантийных обязательств**

8.1. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу установлен продолжительностью 36 месяцев, со дня, следующего после дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

8.2. Если в период гарантийного срока обнаружится, что материалы будут иметь недостатки или дефекты, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, в течение срока, установленного Заказчиком.

8.3. Обеспечение гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств установлено Заказчиком в размере 1 % начальной (максимальной) цены договора и составляет – 49 900,00 руб.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Исполнителем Заказчику до оформления документа о приемке оказанных услуг.

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Заказчик в качестве обеспечения гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Исполнителем самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Условия, которые в том числе должна содержать банковская гарантия:

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

- обязательства принципала (Исполнителя), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств:

УФК по Республике Коми

(Администрация городского поселения «Микунь»),

л/сч 05073002121 ИНН 1116007328 КПП 111601001

Банк получателя – ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г.СЫКТЫВКАР

Расчетный счет: 40302810040303087140

БИК банка – 048702001 ОКТМО 87644105

*Назначение платежа: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».*

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

В случае предоставления в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств, их возврат производится Заказчиком в срок, не превышающий 15 дней с даты исполнения Исполнителем гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

**9. Обеспечение исполнения контракта**

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 249 500,00(двести сорок девять тысяч пятьсот) руб. 00 копеек.

Исполнитель при заключении контракта должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 5% цены контракта или подтверждение добросовестности в порядке, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае если предложенная исполнителем цена контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае заключения контракта по результатам определения исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, срок возврата заказчиком исполнителю таких денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

9.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется на обязательства по возврату аванса (при наличии), уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту.

9.6. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.7.Исполнитель обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.2 контракта.

9.8. Исполнитель, являющийся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ

**10. Изменение, дополнение и расторжение Контракта**

10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается только по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**11. Срок действия Контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Сторонами.

**12.Дополнительные условия**

12.1. При выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае возникновения споров между сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту, стороны принимают все меры к их решению путем переговоров. В противном случае споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Коми.

12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и Республики Коми.

12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

- Приложение № 1: Техническое заданиена выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Ленинаг. Микунь (участок от перекрестка с ул. Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова);

- Приложение № 2: Локальная сметана выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Ленина г. Микунь (участок от перекрестка с ул. Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова).

**13. Место нахождения, почтовые адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | **Исполнитель:** |
| Юридический адрес: 169061,  Республика Коми,  Усть-Вымский район  ,г.Микунь, ул.Железнодорожная,21  ИНН 1116007328 КПП 111601001  УФК по Республике Коми  (администрация городского поселения “Микунь” л/сч 03073002121)  Расчетный счет 40204810440300006026  ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.СЫКТЫВКАР  БИК 048702001 | Юридический адрес  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, 27,кв.4  Почтовый адрес  169061,Республика Коми, Усть-Вымский район, г.Микунь, ул.Гоголя, 27,кв.4  ИНН 111601217496  ОГРН 304111632600047  р/с 40802810100300000008  к/с 30101810800000000786  ПАО «Банк СГБ» г. Вологда  БИК 041909786  cct-komi@mail.ru  8 (82134) 33177  +79128667522 |
| Руководитель администрации  Городского поселения «Микунь»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А.Розмысло/ | Индивидуальный предприниматель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Д.Васильев |

Приложение № 1

к муниципальному контракту № **01073000221200001040001**

от "21 " сентября 2020 г

**Техническое задание.**

**на работы по обустройству тротуара по ул.Ленина г.Микунь**

**(участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова)**

**Описание объекта закупки.**

1. Наименование объекта закупки: Обустройство тротуара по ул.Ленинаг.Микунь (участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова).

2. Объем выполняемых работ: 1 усл.ед.

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки описаны в локальной смете, являющейся неотъемлемой частью аукционной документации и муниципального контракта.

Требования к безопасности:

- обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить ограждение мест выполнения работ.

Технология и методы проведения работ должны соответствовать действующим нормам, принятым в Российской Федерации, в том числе: ВСН, СНиП, СанПиНам, ГОСТам, ТУ, СП, ПУЭ, территориальным строительным нормам, техническим регламентам и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованные к применению в РФ в области строительства, охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений, и являются обязательными для Подрядчика.

4. Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

Все используемые для выполнения работ товары (материалы) и их количество должны соответствовать сметной документации и разрешены для применения.

5. Порядок и условия выполнения работ

5.1. При выполнении Работ Исполнитель обязан:

- предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;

- осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ;

- соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ;

- провести инструктаж работникам по технике безопасности с оформлением соответствующих документов.

- выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя.

- на время проведения работ Исполнитель несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, происшедшие по вине Исполнителя.

- складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ несет Исполнитель.

- проживание работников Исполнителя на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Исполнителя не предоставляет.

- Исполнитель несет ответственность за соблюдение всех существующих федеральных и региональных законов, стандартов, норм и инструкций, связанных с охраной окружающей среды и относящихся к его деятельности.

- Исполнитель обеспечивает содержание и уборку мест производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, вывоз строительного мусора по мере его накопления.

- Исполнитель предусматривает мероприятия по сохранению ранее выполненных работ на объекте. В случае повреждения ранее выполненных работ по вине Исполнитель, последний, обязан восстановить выявленные повреждения за свой счет.

5.2. Работа в ночное время

Работы следует выполнять в светлое время суток. Работы в ночное время выполняются в соответствии со статьей 96 Трудового кодекса Российской Федерации.

6. Требования к результатам закупки:

Результатом закупки является выполнение работ по обустройству тротуара по ул. Ленинаг. Микунь (участок от перекрестка с ул.Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова) в полном объеме в соответствии с локальной сметой №1.

Материал тротуарной плитки должен обеспечивать её безопасную эксплуатацию при минусовых температурах.

6. Требования к гарантии качества работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества (далее – гарантийные обязательства):

Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим техническим заданием и локальной сметой, являющимися неотъемлемой частью документации электронного аукциона и муниципального контракта, **н**ормативной документацией, требованиями пожарной безопасности, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта, бесперебойное функционирование при нормальной эксплуатации Объекта.

Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу установлен продолжительностью 36 месяцев, со дня, следующего после дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. "Микунь"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 2

к муниципальному контракту № **01073000221200001040001**

от "21 " сентября 2020 г

**Локальная смета**

**на работы по обустройству тротуара по ул. Ленина г. Микунь (участок от перекрестка с ул. Трудовые резервы до перекрестка с ул. Мечникова)**

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель администрации  гп. "Микунь"  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.А.Розмысло/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |