Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2014 г. N 129-П

О РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014-2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 28.05.2014 N 167-П, от 15.10.2014 N 321-П, от 01.04.2015 N 99-П, от 29.06.2015 N 198-П, от 10.08.2015 N 249-П, от 02.12.2015 N 391-П, от 18.04.2016 N 149-П, от 26.08.2016 N 329-П, от 24.11.2016 N 416-П, от 26.12.2016 N 460-П, от 14.04.2017 N 121-П, от 21.09.2017 N 325-П, от 09.02.2018 N 40-П)

В целях реализации в Республике Карелия Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Республики Карелия постановляет:

Утвердить прилагаемую Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы.

(в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

Глава Республики Карелия

А.П.ХУДИЛАЙНЕН

# Утверждена

постановлением

Правительства Республики Карелия

от 23 апреля 2014 года N 129-П

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2014-2018 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РК от 28.05.2014 N 167-П, от 15.10.2014 N 321-П, от 01.04.2015 N 99-П, от 29.06.2015 N 198-П, от 10.08.2015 N 249-П, от 02.12.2015 N 391-П, от 18.04.2016 N 149-П, от 26.08.2016 N 329-П, от 24.11.2016 N 416-П, от 26.12.2016 N 460-П, от 14.04.2017 N 121-П, от 21.09.2017 N 325-П, от 09.02.2018 N 40-П)

## ПАСПОРТ

Региональной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы

(в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

| Наименование Программы | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Государственный заказчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Основной разработчик Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: улучшение жилищных условий граждан Республики Карелия, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными; ликвидация аварийного жилищного фонда; увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия. Основные задачи Программы: переселение граждан из аварийного жилищного фонда; строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки; формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 18.04.2016 N 149-П) |
| Исполнители Программы | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; администрации муниципальных образований Республики Карелия; орган, осуществляющий функции государственного заказчика по строительству многоквартирных домов и приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (далее - уполномоченный орган) |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 02.12.2015 N 391-П) |
| Важнейшие целевые индикаторы и основные показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Срок реализации Программы | 2014-2018 годы |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П) |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 5 827 203 787,64 руб., из них: 4 711 299 343,14 руб. - средства Фонда; 933 379 048,88 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 182 525 395,62 руб. - средства бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование. С разбивкой по этапам: общий объем финансирования 2014 года составляет 1 373 658 375,21 руб., из них: 788 320 887,98 руб. - средства Фонда; 476 950 750,08 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 108 386 737,15 руб. - средства местных бюджетов на долевое финансирование; общий объем финансирования 2015 года составляет 1 545 875 099,66 руб., из них: 1 345 429 081,00 руб. - средства Фонда; 132 906 479,29 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 67 539 539,37 руб. - средства местных бюджетов на долевое финансирование; общий объем финансирования 2016 года составляет 1 850 063 977,21 руб., из них: 1 787 119 374,16 руб. - средства Фонда; 56 345 483,95 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование; 6 599 119,10 руб. - средства местных бюджетов на долевое финансирование; общий объем финансирования 2018 года составляет 1 057 606 335,56 руб., из них: 790 430 000,00 руб. - средства Фонда; 267 176 335,56 руб. - средства бюджета Республики Карелия на долевое финансирование |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П) |
| Система организации контроля за исполнением Программы | управление реализацией мероприятий Программы осуществляет Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия во взаимодействии с другими органами исполнительной власти Республики Карелия и органами местного самоуправления - участниками Программы путем сбора и анализа установленной отчетности и контролем за ходом строительства (приобретения) жилых помещений и целевым расходованием средств |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | переселение 8 378 человек, проживающих в 731 многоквартирном доме, признанном до 1 января 2012 года аварийным в результате физического износа в процессе эксплуатации и подлежащим сносу или реконструкции, расселяемая площадь жилых помещений в котором составляет 140 340,45 кв. метра |
| (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П) |

--------------------------------

<*> - финансирование предусмотрено с последующим возмещением за счет средств Фонда.

(сноска введена Постановлением Правительства РК от 21.09.2017 N 325-П)

## Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", методическими рекомендациями по разработке региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд).

Признание жилых помещений непригодными для проживания, а многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу осуществлялось в соответствии с:

- приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 ноября 1985 года N 529 "Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года N 552 "Положение о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания";

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции".

## 1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем на территории Республики Карелия. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилые помещения удовлетворительного качества.

Муниципальные образования в связи с высокой степенью дотационности их бюджетов самостоятельно решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда не могут. К тому же переселение граждан только за счет средств муниципальных образований затянется на долгие годы. Следовательно, решать данную проблему необходимо программным методом.

Предметом мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом является аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года, а также жилых помещений, признанных непригодными для проживания.

По данным муниципальных образований Республики Карелия, площадь жилых помещений, подлежащих расселению, в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 140 340,45 кв. метра.

(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.05.2014 N 167-П, от 29.06.2015 N 198-П, от 02.12.2015 N 391-П, от 18.04.2016 N 149-П, от 26.08.2016 N 329-П, от 26.12.2016 N 460-П, от 21.09.2017 N 325-П, от 09.02.2018 N 40-П)

Перечни аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году, представлены в приложении 1.

(в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в Республике Карелия, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли в Республике Карелия.

## 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными;

ликвидация аварийного жилищного фонда;

увеличение объемов строительства, в том числе малоэтажного, на территории Республики Карелия.

(в ред. Постановления Правительства РК от 01.04.2015 N 99-П)

В рамках реализации Программы будут решаться следующие основные задачи:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в целях создания им безопасных и благоприятных условий для проживания;

строительство многоквартирных домов, в том числе малоэтажной застройки;

(в ред. Постановления Правительства РК от 01.04.2015 N 99-П)

формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;

количество многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы;

площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

## 3. Комплекс программных мероприятий

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и защита заявок Республики Карелия в Фонде;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой;

проведение конкурсных процедур по привлечению подрядных организаций на строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан;

проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, строящихся (создаваемых) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для переселения граждан.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов, осуществляемая за счет средств бюджетов муниципальных образований.

## 4. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы Республикой Карелия, органами местного самоуправления, уполномоченным органом на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона.

Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы за счет средств Фонда определяется в соответствии со статьей 17 Федерального закона. Объем долевого финансирования субсидий за счет средств бюджета Республики Карелия определяется в соответствии со статьей 18 Федерального закона и с учетом возможностей консолидированного бюджета Республики Карелия. В 2014 году объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия определен исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года N 67/пр.

Средства Фонда и бюджета Республики Карелия распределены между муниципальными образованиями Республики Карелия пропорционально площади расселяемых помещений аварийных домов с целью выполнения до 31 декабря 2018 года обязательств Республики Карелия по обеспечению переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), расположенных на территории Республики Карелия.

Объем финансирования Программы в 2014 году определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2014 года и расположенных на территории муниципальных образований Республики Карелия, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 36 430 рублей.

Объем финансирования Программы в 2015, 2016 и 2017 годах определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этапы 2015 и 2016 годов соответственно и расположенных на территории муниципальных образований Республики Карелия, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 065 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 января 2014 года N 7/пр.

Объем финансирования Программы в 2018 году определен как произведение площадей расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих переселению в этап 2018 года соответственно и расположенных на территории муниципальных образований Республики Карелия, и стоимости 1 кв. метра жилого помещения, составляющей 40 145 рублей в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1691/пр.

Размер софинансирования за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия в этап каждого года (СОФРКi) определяется по формуле:

лимФi - лимит средств Фонда, предусмотренный для Республики Карелия на реализацию i-го этапа;

Vi - объем финансирования Программы в i-м году;

i - этапы 2014, 2015, 2016, 2018 годов.

Под этапом Программы по переселению граждан понимается часть Программы, финансируемая с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, решение о предоставлении которой принимается на основании поданной Республикой Карелия заявки в одном календарном году и которая должна быть реализована не позднее срока, установленного частью 11 статьи 16 Федерального закона:

этап 2014 года - до 31 декабря 2015 года;

этап 2015 года - до 31 декабря 2016 года;

этап 2016 года - до 1 сентября 2017 года;

этап 2018 года - до 31 декабря 2018 года.

Программа реализуется в качестве мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Размер софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований от доли консолидированного бюджета Республики Карелия определен в размере не менее:

5 процентов - по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, являющихся получателями дотаций в году, в котором осуществляется утверждение Программы;

10 процентов - по бюджетам муниципальных районов, городских и сельских поселений, не являющихся получателями дотаций в году, в котором осуществляется утверждение Программы;

50 процентов - по бюджетам городских округов, а также по бюджетам муниципальных районов, если отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности соответствующего муниципального района к среднему уровню расчетной бюджетной обеспеченности по городским округам и муниципальным районам более 1,5 в году, в котором осуществляется утверждение Программы.

Размер софинансирования для Петрозаводского городского округа по этапу 2014 года установлен в размере, уменьшенном на 28 398 913,00 рубля. Учтен объем финансовых вложений в объекты, незавершенные строительством (2 многоквартирных дома по ул. Муезерской в г. Петрозаводске). Объекты будут достроены с целью переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, включенных в этап 2014 года по Петрозаводскому городскому округу.

В рамках Программы предусматривается предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в случае, если муниципальным образованием принято решение о способе переселения граждан ином, чем строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса:

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда,

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Республики Карелия (далее - субсидии).

В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Федерального закона средства бюджета Республики Карелия, полученные за счет средств Фонда и предусмотренные в бюджете Республики Карелия на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, могут направляться на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо на строительство указанных домов на основании соответствующего гражданско-правового договора, государственного контракта, заключенного Республикой Карелия, в соответствии с Программой.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, в 2017 году, в 2018 году представлены в приложении 2.

Нанимателям жилых помещений по договорам социального найма в соответствии со статьей 86, частью 3 статьи 88 и статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Республики Карелия, с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1-2, 4-9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В случае переселения нанимателей из коммунальной квартиры аварийного многоквартирного дома при расчете общей площади изымаемого жилого помещения рекомендуется учитывать долю в площади помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

В рамках Программы предоставляются субсидии местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии). Субсидии муниципальным образованиям Республики Карелия состоят из средств Фонда и средств бюджета Республики Карелия.

Субсидии предоставляются при следующих условиях:

выполнения муниципальным образованием условий статьи 14 Федерального закона;

заключения соглашения между государственным заказчиком и администрацией муниципального образования;

обеспечения софинансирования мероприятий Программы, выполняемых за счет субсидий, из бюджетов муниципальных образований (в размерах, определенных соглашением).

Распределение субсидий утверждается на текущий финансовый год постановлением Правительства Республики Карелия.

Объем ресурсного обеспечения Программы

(рублей)

| Этапы реализации (год) | Расселяемая площадь (кв. м) | Всего | Средства Фонда | Средства бюджета Республики Карелия | Средства бюджетов муниципальных образований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 37 246,23 | 1 373 658 375,21 | 788 320 887,98 | 476 950 750,08 | 108 386 737,15 |
| 2015 | 35 636,70 | 1 545 875 099,66 | 1 345 429 081,00 | 132 906 479,29 | 67 539 539,37 |
| 2016 | 43 216,18 | 1 850 063 977,21 | 1 787 119 374,16 | 56 345 483,95 | 6 599 119,10 |
| 2018 | 24 241,34 | 1 057 606 335,56 | 790 430 000,00 | 267 176 335,56 | 0,00 |
| Итого | 140 340,45 | 5 827 203 787,64 | 4 711 299 343,14 | 933 379 048,88 | 182 525 395,62 |

Объем финансирования Программы за счет средств Фонда, средств бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований указан в приложении 1 к Программе.

Доля консолидированного бюджета Республики Карелия составляет:

по этапу 2014 года - 42,61%;

по этапу 2015 года - 12,97%;

по этапу 2016 года - 3,40%;

по этапу 2018 года - 25,26%.

## 5. Механизм реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства РК

от 02.12.2015 N 391-П)

Реализация Программы осуществляется исполнителями Программы - Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (далее - Министерство), органами местного самоуправления, уполномоченным органом.

Реализация Программы осуществляется:

путем строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта;

путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в жилых домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании государственного контракта либо муниципального контракта.

В случае незаключения с органом местного самоуправления соглашения в соответствии с Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, утвержденными постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года N 388-П "Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями", Министерством принимается решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Республики Карелия путем приобретения жилых помещений в многоквартирных домах или строительства многоквартирных домов и домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В случае если заключение государственных контрактов осуществляется уполномоченным органом, то порядок его деятельности определяется Правительством Республики Карелия или разделом 5.1 Программы.

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления с Министерством и уполномоченным органом в ходе реализации Программы определяется в соглашениях, заключаемых в установленном порядке.

Министерство обеспечивает:

оформление заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

достижение планируемых показателей выполнения Программы;

контроль за целевым использованием средств, направляемых в бюджеты муниципальных образований, принимающих участие в Программе;

прозрачность при предоставлении, получении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда при реализации Программы;

предоставление общественности в понятной и доступной форме информации о принимаемых решениях и отчетности, связанных с финансовой поддержкой за счет средств Фонда;

достоверность и полноту представляемой в Фонд отчетности, установленной Федеральным законом и договором с Фондом о долевом финансировании Программы.

Уполномоченный орган осуществляет бюджетные инвестиции при строительстве объектов капитального строительства и приобретении жилых помещений, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципальных образований, в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Республики Карелия или разделом 5.1 Программы.

Органы местного самоуправления:

а) разрабатывают и представляют государственному заказчику соответствующие муниципальные программы, которые предусматривают процедуры переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством и в которых указываются:

объемы финансирования мероприятий с указанием планируемых показателей реализации Программы;

перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими реконструкции или сносу (собственниками жилых помещений должны быть выбраны конкретные варианты переселения и взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения; общими собраниями собственников помещений должны быть приняты единогласные решения об участии в региональной программе по переселению граждан);

условия изъятия жилых помещений у собственников и условия переселения граждан из жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, в аварийных многоквартирных домах;

б) заключают соглашения с Министерством и уполномоченным органом (при необходимости);

в) осуществляют контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;

г) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют государственному заказчику информацию о ходе реализации Программы и расходовании средств Фонда, бюджета Республики Карелия и местных бюджетов;

д) осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением случаев, если для переселения граждан предусмотрено строительство многоквартирных домов или домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

е) осуществляют контроль за соблюдением сроков реализации Программы;

ж) обеспечивают разработку графиков переселения семей из аварийного жилищного фонда, проверку документов, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

з) осуществляют снос аварийных многоквартирных жилых домов в 3-месячный срок после завершения их расселения, но не позднее срока реализации Программы;

и) формируют земельные участки, освободившиеся после сноса аварийного жилищного фонда, в соответствии с утвержденными генеральными планами и правилами землепользования и застройки городских округов и поселений в Республике Карелия.

## 5.1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций

путем приобретения жилых помещений на основе

государственного контракта

(введен Постановлением Правительства РК

от 02.12.2015 N 391-П)

Бюджетные инвестиции осуществляются в пределах средств, предусмотренных законом о бюджете Республики Карелия на очередной год и плановый период при наличии муниципального правового акта, устанавливающего порядок осуществления инвестиций при приобретении жилых помещений за счет бюджета муниципального образования.

Для осуществления бюджетных инвестиций орган местного самоуправления муниципального образования представляет в Министерство выписку из решения о бюджете муниципального образования или выписку из сводной бюджетной росписи муниципального образования, подтверждающую наличие средств в бюджете муниципального образования на реализацию инвестиционного проекта.

Уполномоченный орган заключает договор инвестирования с администрацией муниципального образования по форме, определяемой Министерством.

Форма договора инвестирования предусматривает:

а) цель осуществления инвестиций, их объем в разрезе источников финансирования с распределением по годам в отношении конкретного объекта с указанием его наименования, стоимости (в отсутствие - предполагаемой предельной), мощности, сроков приобретения;

б) долю участия муниципального образования и Республики Карелия в соответствии с разделом 4 Программы;

в) обязательство сторон договора инвестирования по оплате приобретаемого жилого помещения в рамках государственного контракта, заключенного уполномоченным органом;

г) порядок оплаты администрацией муниципального образования подрядчику принятых уполномоченным органом в установленном порядке жилых помещений по государственному контракту, подтвержденных соответствующими документами (счета, акты приема-передачи и другие), пропорционально доле участия муниципального образования;

д) положения, устанавливающие права и обязанности уполномоченного органа по заключению и исполнению государственного контракта;

е) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных государственным контрактом;

ж) обязательство по приему-передаче жилого помещения (доли жилого помещения) муниципальному образованию.

Договор инвестирования может быть заключен в отношении нескольких объектов.

Прием-передача жилого помещения (доли жилого помещения) муниципальному образованию осуществляется в установленном федеральным законодательством порядке.

## 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации Программы

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, и обеспечивает:

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

улучшение состояния здоровья населения;

улучшение внешнего облика населенных пунктов.

В результате реализации Программы будет переселено 8 378 человек, ликвидирован 731 аварийный дом, площадь расселяемых жилых помещений в котором составляет 140 340,45 кв. метра общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда.

(в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

Результатом привлечения средств Фонда к реализации Программы станет также и улучшение городской (сельской) среды за счет комплексного освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда.

Планируемые показатели выполнения Программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

## Приложение 1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, в том числе | X | 731 | X | X | 8 100 | 8 378 | 164 509,10 | 3 443 | 1 256 | 2 187 | 140 340,45 | 51 671,33 | 88 669,12 | 5 827 203 787,64 | 4 711 299 343,14 | 933 379 048,88 | 182 525 395,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | 727 | X | X | 8 088 | 8 219 | 163 900,80 | 3 387 | 1 252 | 2 135 | 138 224,75 | 51 502,33 | 86 722,42 | 5 824 213 237,64 | 4 711 299 343,14 | 933 379 048,88 | 179 534 845,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | 34 | X | X | 485 | 159 | 12 534,20 | 56 | 4 | 52 | 2 115,70 | 169,00 | 1 946,70 | 2 990 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 550,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в том числе | X | 204 | X | X | 2 290 | 2 290 | 52 514,73 | 934 | 299 | 635 | 37 246,23 | 12 037,58 | 25 208,65 | 1 373 658 375,21 | 788 320 887,98 | 476 950 750,08 | 108 386 737,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 202 | X | X | 2 287 | 2 222 | 52 336,93 | 909 | 297 | 612 | 36 317,43 | 11 974,78 | 24 342,65 | 1 372 955 255,21 | 788 320 887,98 | 476 950 750,08 | 107 683 617,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | X | 15 | X | X | 121 | 121 | 4 420,10 | 58 | 7 | 51 | 2 605,10 | 299,80 | 2 305,30 | 76 076 769,00 | 45 255 902,66 | 27 735 500,97 | 3 085 365,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 2 | 42/10 | 11.06.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 380,90 | 5 | 1 | 4 | 269,90 | 48,00 | 221,90 | 5 974 520,00 | 3 554 241,94 | 2 178 250,25 | 242 027,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Беломорск, ул. Водников, д. 6 | 29/11 | 21.03.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 92,50 | 2 | 1 | 1 | 92,50 | 45,80 | 46,70 | 3 096 550,00 | 1 842 137,60 | 1 128 971,16 | 125 441,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 27 | 52 | 23.08.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 22 | 22 | 422,10 | 6 | 0 | 6 | 312,80 | 0,00 | 312,80 | 9 890 745,00 | 5 884 004,21 | 3 606 066,71 | 400 674,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 20 | 61 | 22.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 38,50 | 2 | 0 | 2 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 1 566 490,00 | 931 904,90 | 571 126,59 | 63 458,51 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 41 | 21 | 02.02.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 83,00 | 1 | 0 | 1 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 768 673,00 | 457 283,56 | 280 250,50 | 31 138,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 9 | 50 | 23.08.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 506,10 | 9 | 3 | 6 | 374,10 | 110,90 | 263,20 | 11 344 302,00 | 6 748 725,25 | 4 136 019,07 | 459 557,68 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 19а | 8 | 18.10.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 380,50 | 1 | 0 | 1 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | 1 129 330,00 | 671 838,42 | 411 742,42 | 45 749,16 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 39/18 | 11.06.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 272,00 | 1 | 0 | 1 | 66,90 | 0,00 | 66,90 | 1 129 330,00 | 671 838,42 | 411 742,42 | 45 749,16 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 15 | 59 | 10.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 320,10 | 6 | 0 | 6 | 247,30 | 0,00 | 247,30 | 7 978 170,00 | 4 746 213,34 | 2 908 760,98 | 323 195,68 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 19 | 3 | 16.02.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 330,60 | 8 | 0 | 8 | 330,60 | 0,00 | 330,60 | 11 256 870,00 | 6 696 711,97 | 4 104 142,21 | 456 015,82 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 20 | 49 | 23.08.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 270,00 | 3 | 0 | 3 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 2 779 609,00 | 1 653 589,39 | 1 013 417,65 | 112 601,96 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Беломорск, ул. станция Выг, д. 1 | 26/11 | 21.03.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 293,50 | 2 | 1 | 1 | 85,30 | 42,70 | 42,60 | 2 695 820,00 | 1 603 743,31 | 982 869,03 | 109 207,66 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 11 | 26/10 | 22.04.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 478,20 | 7 | 1 | 6 | 411,00 | 52,40 | 358,60 | 10 455 410,00 | 6 217 756,19 | 3 810 609,73 | 427 044,08 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Беломорск, ул. Судоверфь, д. 2 | 15 | 14.05.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 241,70 | 2 | 0 | 2 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | 2 622 960,00 | 1 560 398,91 | 956 304,98 | 106 256,11 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Беломорск, ул. Центральная, д. 15 | 25/10 | 22.04.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 310,40 | 3 | 0 | 3 | 118,50 | 0,00 | 118,50 | 3 387 990,00 | 2 015 515,25 | 1 235 227,27 | 137 247,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | X | 8 | X | X | 29 | 29 | 1 136,62 | 16 | 0 | 16 | 496,27 | 0,00 | 496,27 | 20 996 482,25 | 11 348 107,81 | 9 165 955,72 | 482 418,72 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 1 | б/н | 18.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 39,20 | 2 | 0 | 2 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1 511 592,71 | 829 054,60 | 648 411,20 | 34 126,91 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 10 | б/н | 10.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 266,20 | 3 | 0 | 3 | 159,52 | 0,00 | 159,52 | 6 151 256,82 | 3 373 744,63 | 2 638 636,59 | 138 875,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 5 | б/н | 11.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 193,20 | 4 | 0 | 4 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 4 560 289,21 | 2 444 865,10 | 2 009 652,91 | 105 771,20 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 7 | б/н | 11.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 260,10 | 1 | 0 | 1 | 30,43 | 0,00 | 30,43 | 1 173 412,40 | 643 574,78 | 503 345,74 | 26 491,88 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 14 | б/н | 18.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 39,30 | 1 | 0 | 1 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 795 630,22 | 414 527,30 | 362 047,77 | 19 055,15 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 17 | б/н | 10.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 38,60 | 1 | 0 | 1 | 19,30 | 0,00 | 19,30 | 744 228,04 | 408 182,49 | 319 243,27 | 16 802,28 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 18 | б/н | 18.06.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 39,32 | 2 | 0 | 2 | 39,32 | 0,00 | 39,32 | 1 555 972,62 | 831 592,53 | 688 161,08 | 36 219,01 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 3 | б/н | 18.06.2004 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 260,70 | 2 | 0 | 2 | 73,30 | 0,00 | 73,30 | 4 504 100,23 | 2 402 566,38 | 1 996 457,16 | 105 076,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Вяртсильскому городскому поселению | X | 4 | X | X | 16 | 14 | 256,60 | 6 | 0 | 6 | 193,20 | 0,00 | 193,20 | 6 895 089,60 | 4 101 888,81 | 2 653 540,75 | 139 660,04 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Инженерная, д. 12 | 2178 | 28.12.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 4 | 63,70 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 139 095,86 | 677 648,13 | 438 375,34 | 23 072,39 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Куйбышева, д. 11 | 2178 | 28.12.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 64,50 | 2 | 0 | 2 | 64,50 | 0,00 | 64,50 | 2 295 990,08 | 1 365 884,50 | 883 600,30 | 46 505,28 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Новая, д. 21 | 2178 | 24.12.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 65,50 | 2 | 0 | 2 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 2 331 586,84 | 1 387 061,01 | 897 299,54 | 47 226,29 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Новая, д. 34 | б/н | 26.09.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 62,90 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 1 128 416,82 | 671 295,17 | 434 265,57 | 22 856,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Деревянскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 13 | 13 | 250,00 | 7 | 2 | 5 | 250,00 | 77,10 | 172,90 | 8 923 327,20 | 5 287 338,00 | 3 272 390,28 | 363 598,92 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | с. Деревянное, ул. Онежская, д. 80 | 618 | 17.08.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 250,00 | 7 | 2 | 5 | 250,00 | 77,10 | 172,90 | 8 923 327,20 | 5 287 338,00 | 3 272 390,28 | 363 598,92 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Заозерскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 13 | 13 | 216,90 | 7 | 1 | 6 | 216,90 | 38,00 | 178,90 | 8 236 823,00 | 4 700 701,70 | 2 880 868,77 | 655 252,53 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | с. Заозерье, ул. Береговая, д. 9 | 618 | 17.08.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 216,90 | 7 | 1 | 6 | 216,90 | 38,00 | 178,90 | 8 236 823,00 | 4 700 701,70 | 2 880 868,77 | 655 252,53 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ильинскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 34 | 34 | 954,00 | 18 | 2 | 16 | 609,10 | 73,20 | 535,90 | 23 637 929,31 | 12 425 244,30 | 10 652 050,76 | 560 634,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 4 | 13 | 21.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 33 | 33 | 588,30 | 17 | 2 | 15 | 569,70 | 73,20 | 496,50 | 22 890 580,19 | 12 032 401,29 | 10 315 269,96 | 542 908,94 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 7 | б/н | 04.11.2002 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 365,70 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 747 349,12 | 392 843,01 | 336 780,80 | 17 725,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | X | 20 | X | X | 347 | 347 | 7 145,46 | 122 | 60 | 62 | 5 734,62 | 2 860,24 | 2 874,38 | 205 832 274,44 | 122 449 620,07 | 75 044 395,44 | 8 338 258,93 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 7 | 17.06.2011 | IV.2015 | III.2017 | 3 | 3 | 239,20 | 1 | 0 | 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 1 510 885,85 | 898 825,99 | 550 853,98 | 61 205,88 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 1 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 27 | 27 | 379,90 | 8 | 3 | 5 | 379,90 | 159,20 | 220,70 | 13 568 024,28 | 8 071 617,64 | 4 946 766,42 | 549 640,22 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 10 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 371,80 | 8 | 5 | 3 | 371,80 | 262,10 | 109,70 | 13 278 735,00 | 7 899 519,46 | 4 841 294,44 | 537 921,10 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 19 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 378,20 | 8 | 5 | 3 | 378,20 | 241,70 | 136,50 | 13 373 448,00 | 7 955 864,21 | 4 875 825,41 | 541 758,38 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 2 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 375,10 | 8 | 4 | 4 | 375,10 | 197,20 | 177,90 | 13 396 593,60 | 7 969 633,52 | 4 884 264,51 | 542 695,57 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 21 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 377,20 | 8 | 4 | 4 | 377,20 | 189,10 | 188,10 | 13 682 892,00 | 8 139 952,45 | 4 988 645,61 | 554 293,94 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 25 | 3-56 | 11.02.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 374,90 | 8 | 4 | 4 | 374,90 | 187,40 | 187,50 | 13 657 607,00 | 8 124 910,40 | 4 979 426,94 | 553 269,66 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 26 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 24 | 24 | 379,20 | 8 | 3 | 5 | 379,20 | 148,90 | 230,30 | 13 543 023,97 | 8 056 744,98 | 4 937 651,55 | 548 627,44 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 27 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 378,00 | 8 | 5 | 3 | 378,00 | 241,30 | 136,70 | 13 493 884,93 | 8 027 512,13 | 4 919 735,89 | 546 636,91 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 28 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 374,60 | 8 | 3 | 5 | 374,60 | 135,60 | 239,00 | 13 366 273,28 | 7 951 595,96 | 4 873 209,93 | 541 467,39 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 30 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 378,91 | 8 | 5 | 3 | 378,91 | 231,16 | 147,75 | 13 519 346,71 | 8 042 659,38 | 4 929 018,95 | 547 668,38 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 32 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 13 | 13 | 379,53 | 4 | 1 | 3 | 190,57 | 42,30 | 148,27 | 6 831 800,48 | 4 064 238,11 | 2 490 806,63 | 276 755,74 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 39 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | III.2017 | 4 | 4 | 377,30 | 1 | 0 | 1 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 2 087 365,15 | 1 241 773,53 | 761 032,51 | 84 559,11 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 41 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | III.2017 | 16 | 16 | 374,90 | 7 | 5 | 2 | 333,90 | 240,30 | 93,60 | 11 949 374,92 | 7 108 683,13 | 4 356 623,49 | 484 068,30 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 42 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 25 | 25 | 374,72 | 8 | 2 | 6 | 374,72 | 93,68 | 281,04 | 13 432 646,65 | 7 991 081,50 | 4 897 409,65 | 544 155,50 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 46 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 379,60 | 1 | 0 | 1 | 41,52 | 0,00 | 41,52 | 1 495 464,99 | 889 652,12 | 545 231,69 | 60 581,18 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 13а | 59 | 23.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 83,40 | 1 | 0 | 1 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 1 355 895,31 | 806 622,12 | 494 345,91 | 54 927,28 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 7 | 58 | 23.11.2006 | IV.2015 | III.2017 | 13 | 13 | 354,40 | 3 | 1 | 2 | 138,80 | 39,60 | 99,20 | 5 268 196,80 | 3 134 050,28 | 1 920 732,27 | 213 414,25 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кемь, ул. Лесная, д. 2 | 76 | 23.11.2006 | IV.2015 | III.2017 | 16 | 16 | 406,70 | 7 | 6 | 1 | 348,20 | 290,00 | 58,20 | 12 424 282,85 | 7 391 205,86 | 4 529 769,58 | 503 307,41 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 12 | 110 | 25.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 407,90 | 9 | 4 | 5 | 407,90 | 160,70 | 247,20 | 14 596 532,67 | 8 683 477,30 | 5 321 750,08 | 591 305,29 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Костомукшскому городскому округу | X | 2 | X | X | 9 | 9 | 315,20 | 4 | 1 | 3 | 141,00 | 33,50 | 107,50 | 5 069 141,11 | 3 015 627,03 | 1 026 757,04 | 1 026 757,04 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Костомукша, дер. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 8 | 5 | 11.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 123,90 | 3 | 1 | 2 | 96,80 | 33,50 | 63,30 | 3 480 091,19 | 2 070 302,81 | 704 894,19 | 704 894,19 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Костомукша, ул. Совхозная, д. 1 | 2 | 09.11.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 191,30 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 1 589 049,92 | 945 324,22 | 321 862,85 | 321 862,85 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 20 | 20 | 537,90 | 8 | 0 | 8 | 359,00 | 0,00 | 359,00 | 14 547 722,75 | 7 760 937,39 | 6 447 446,10 | 339 339,26 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пос. Кубово, ул. Набережная, д. 15 | 2 | 10.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 179,50 | 4 | 0 | 4 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 7 273 861,37 | 3 880 468,70 | 3 223 723,05 | 169 669,62 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пос. Кубово, ул. Набережная, д. 17 | 4 | 10.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 179,20 | 3 | 0 | 3 | 140,90 | 0,00 | 140,90 | 5 674 311,87 | 3 048 924,52 | 2 494 117,99 | 131 269,36 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 1 | 10.09.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 179,20 | 1 | 0 | 1 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 1 599 549,51 | 831 544,17 | 729 605,06 | 38 400,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладва-Веткинскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 18 | 18 | 373,50 | 9 | 0 | 9 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 10 255 045,00 | 5 708 459,32 | 3 692 842,55 | 853 743,13 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 5 | 618 | 17.08.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 373,50 | 9 | 0 | 9 | 263,40 | 0,00 | 263,40 | 10 255 045,00 | 5 708 459,32 | 3 692 842,55 | 853 743,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладвинскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 20 | 20 | 326,50 | 8 | 2 | 6 | 326,50 | 76,90 | 249,60 | 11 894 395,00 | 7 075 975,59 | 4 577 498,44 | 240 920,97 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пос. Ладва, пер. Новый, д. 5 | 9 | 22.06.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 326,50 | 8 | 2 | 6 | 326,50 | 76,90 | 249,60 | 11 894 395,00 | 7 075 975,59 | 4 577 498,44 | 240 920,97 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | X | 4 | X | X | 26 | 26 | 1 205,80 | 13 | 1 | 12 | 482,50 | 26,40 | 456,10 | 17 362 195,30 | 9 773 945,58 | 6 829 424,74 | 758 824,98 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 33 | 14 | 17.11.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 9 | 9 | 319,80 | 5 | 0 | 5 | 190,50 | 0,00 | 190,50 | 6 433 398,04 | 3 757 611,74 | 2 408 207,66 | 267 578,64 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 45 | 10 | 15.06.2006 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 355,10 | 2 | 0 | 2 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 2 364 738,84 | 1 250 936,54 | 1 002 422,06 | 111 380,24 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Лахденпохья, ул. Садовая, д. 11 | 11 | 15.09.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 78,30 | 3 | 1 | 2 | 58,30 | 26,40 | 31,90 | 2 436 761,33 | 1 289 036,14 | 1 032 952,68 | 114 772,51 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Лахденпохья, ул. Трубачева, д. 19 | 6 | 08.06.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 452,60 | 3 | 0 | 3 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 6 127 297,09 | 3 476 361,16 | 2 385 842,34 | 265 093,59 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Летнереченскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 3 | 3 | 176,80 | 3 | 0 | 3 | 144,50 | 0,00 | 144,50 | 3 970 870,00 | 2 362 270,56 | 1 528 169,47 | 80 429,97 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 1 | б/н | 21.10.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 79,40 | 2 | 0 | 2 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 2 586 530,00 | 1 538 726,69 | 995 413,14 | 52 390,17 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 24 | б/н | 24.11.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 97,40 | 1 | 0 | 1 | 65,10 | 0,00 | 65,10 | 1 384 340,00 | 823 543,87 | 532 756,33 | 28 039,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 32 | 32 | 687,30 | 24 | 15 | 9 | 639,40 | 390,60 | 248,80 | 25 712 352,04 | 13 673 206,58 | 10 835 235,92 | 1 203 909,54 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пгт Лоухи, ул. Кемская, д. 17 | 6 | 21.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 199,00 | 6 | 5 | 1 | 199,00 | 153,90 | 45,10 | 8 002 436,75 | 4 255 502,20 | 3 372 242,65 | 374 691,90 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 26 | 5 | 21.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 488,30 | 18 | 10 | 8 | 440,40 | 236,70 | 203,70 | 17 709 915,29 | 9 417 704,38 | 7 462 993,27 | 829 217,64 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ляскельскому сельскому поселению | X | 14 | X | X | 61 | 61 | 2 035,90 | 31 | 2 | 29 | 1 259,00 | 79,30 | 1 179,70 | 44 524 409,25 | 26 487 571,07 | 17 134 996,30 | 901 841,88 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 25 | 26 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 109,50 | 2 | 0 | 2 | 109,50 | 0,00 | 109,50 | 3 897 843,62 | 2 318 827,17 | 1 500 065,63 | 78 950,82 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | дер. Хийденсельга, ул. Первомайская, д. 9 | 20 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 180,90 | 4 | 2 | 2 | 151,40 | 79,30 | 72,10 | 5 389 347,27 | 3 206 122,69 | 2 074 063,35 | 109 161,23 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | дер. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 6 | 22 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 518,10 | 6 | 0 | 6 | 278,20 | 0,00 | 278,20 | 9 903 014,59 | 5 891 303,38 | 3 811 125,66 | 200 585,55 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пос. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 16 | 12 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 185,00 | 3 | 0 | 3 | 112,30 | 0,00 | 112,30 | 3 705 621,20 | 2 204 474,05 | 1 426 089,80 | 75 057,35 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 3 | 16 | 25.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 81,00 | 1 | 0 | 1 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 1 032 305,62 | 614 118,61 | 397 277,66 | 20 909,35 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 4 | 17 | 25.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 83,00 | 2 | 0 | 2 | 59,20 | 0,00 | 59,20 | 2 107 327,34 | 1 253 649,03 | 810 994,39 | 42 683,92 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 5 | 18 | 28.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 81,00 | 2 | 0 | 2 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 2 153 603,10 | 1 281 178,49 | 828 803,38 | 43 621,23 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 6 | 19 | 25.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 82,80 | 2 | 0 | 2 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 2 947 410,52 | 1 753 414,52 | 1 134 296,20 | 59 699,80 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пос. Ляскеля, ул. Лесозаводская, д. 3 | 14 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 125,50 | 1 | 0 | 1 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 1 235 207,07 | 734 824,68 | 475 363,27 | 25 019,12 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 24 | 28 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 46,20 | 1 | 0 | 1 | 46,20 | 0,00 | 46,20 | 1 644 569,64 | 978 354,48 | 632 904,40 | 33 310,76 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 36 | 4 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 176,20 | 3 | 0 | 3 | 106,10 | 0,00 | 106,10 | 3 776 814,70 | 2 246 827,08 | 1 453 488,25 | 76 499,37 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 37 | 5 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 102,70 | 1 | 0 | 1 | 46,40 | 0,00 | 46,40 | 1 651 688,99 | 982 589,78 | 635 644,25 | 33 454,96 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 41 | 7 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 174,00 | 2 | 0 | 2 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 3 260 661,89 | 1 939 767,76 | 1 254 849,43 | 66 044,70 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 45 | 27 | 26.08.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 1 818 993,70 | 1 082 119,35 | 700 030,63 | 36 843,72 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 51 | 51 | 568,70 | 19 | 7 | 12 | 568,70 | 216,00 | 352,70 | 21 707 504,34 | 12 027 636,48 | 9 195 874,47 | 483 993,39 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 29 | б/н | 26.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 51 | 51 | 568,70 | 19 | 7 | 12 | 568,70 | 216,00 | 352,70 | 21 707 504,34 | 12 027 636,48 | 9 195 874,47 | 483 993,39 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 32 | 32 | 603,40 | 22 | 0 | 22 | 522,50 | 0,00 | 522,50 | 20 775 891,00 | 11 334 564,26 | 6 946 493,17 | 2 494 833,57 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 19 | б/н | 19.10.1995 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 33,20 | 1 | 0 | 1 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 910 000,00 | 260 066,48 | 159 384,16 | 490 549,36 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 34 | б/н | 28.04.2010 | IV.2015 | III.2017 | 31 | 31 | 570,20 | 21 | 0 | 21 | 511,50 | 0,00 | 511,50 | 19 865 891,00 | 11 074 497,78 | 6 787 109,01 | 2 004 284,21 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мелиоративному сельскому поселению | X | 1 | X | X | 15 | 15 | 134,50 | 4 | 0 | 4 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 6 256 994,37 | 2 844 587,84 | 2 566 315,22 | 846 091,31 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 3 | 8 | 22.06.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 15 | 15 | 134,50 | 4 | 0 | 4 | 134,50 | 0,00 | 134,50 | 6 256 994,37 | 2 844 587,84 | 2 566 315,22 | 846 091,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мийнальскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 26 | 26 | 539,40 | 9 | 1 | 8 | 392,60 | 44,10 | 348,50 | 19 348 277,57 | 8 297 814,68 | 5 367 914,78 | 5 682 548,11 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, д. 26 | 20 | 09.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 142,50 | 2 | 0 | 2 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 3 468 136,00 | 2 016 003,17 | 1 304 166,66 | 147 966,17 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пос. Раухала, ул. Гористая, д. 6 | 16/1 | 29.12.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 396,90 | 7 | 1 | 6 | 297,40 | 44,10 | 253,30 | 15 880 141,57 | 6 281 811,51 | 4 063 748,12 | 5 534 581,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Олонецкому городскому поселению | X | 7 | X | X | 174 | 174 | 2 654,19 | 69 | 21 | 48 | 2 624,69 | 790,02 | 1 834,67 | 100 759 651,10 | 66 132 204,25 | 30 104 011,46 | 4 523 435,39 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Олонец, ул. Володарского, д. 23 | 3 | 17.01.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 390,11 | 8 | 2 | 6 | 390,11 | 98,07 | 292,04 | 15 532 749,84 | 10 392 596,33 | 4 399 833,42 | 740 320,09 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 11а | 5 | 21.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 37 | 37 | 392,90 | 15 | 1 | 14 | 363,40 | 7,70 | 355,70 | 14 469 255,57 | 9 681 037,41 | 4 098 586,21 | 689 631,95 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 12 | 7 | 21.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 368,18 | 8 | 2 | 6 | 368,18 | 91,95 | 276,23 | 14 220 441,76 | 7 786 768,42 | 5 790 306,01 | 643 367,33 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 6 | 6 | 21.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 353,80 | 13 | 7 | 6 | 353,80 | 171,70 | 182,10 | 13 100 737,82 | 8 897 851,24 | 3 651 422,12 | 551 464,46 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 8 | б/н | 03.09.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 316,80 | 8 | 1 | 7 | 316,80 | 36,50 | 280,30 | 12 613 814,44 | 8 439 605,54 | 3 573 010,76 | 601 198,14 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 4 | б/н | 25.03.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 40 | 40 | 678,70 | 14 | 8 | 6 | 678,70 | 384,10 | 294,60 | 25 131 347,54 | 17 068 885,35 | 7 004 579,40 | 1 057 882,79 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 5 | 16 | 21.12.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 153,70 | 3 | 0 | 3 | 153,70 | 0,00 | 153,70 | 5 691 304,13 | 3 865 459,96 | 1 586 273,54 | 239 570,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пайскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 71,80 | 1 | 0 | 1 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 1 315 123,00 | 782 366,67 | 506 118,51 | 26 637,82 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | пос. Пай, ул. Школьная, д. 19 | 4 | 21.06.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 71,80 | 1 | 0 | 1 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 1 315 123,00 | 782 366,67 | 506 118,51 | 26 637,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | X | 30 | X | X | 592 | 543 | 12 018,30 | 201 | 98 | 103 | 8 102,98 | 3 721,10 | 4 381,88 | 333 944 272,36 | 173 522 996,56 | 104 830 501,04 | 55 590 774,76 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Петрозаводск, пер. Аксентьева, д. 10 | 77 | 09.10.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 1 | 39,80 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 860 310,03 | 424 998,35 | 317 946,54 | 117 365,14 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Петрозаводск, пер. Ключевой, д. 3 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 68,90 | 2 | 2 | 0 | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 2 963 768,05 | 1 464 119,33 | 1 095 325,83 | 404 322,89 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Петрозаводск, пер. Станционный, д. 6 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 38 | 38 | 533,00 | 15 | 9 | 6 | 503,00 | 297,20 | 205,80 | 21 636 797,20 | 10 688 708,58 | 7 996 355,48 | 2 951 733,14 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Петрозаводск, пер. Станционный, д. 9 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 54 | 54 | 665,10 | 18 | 15 | 3 | 665,10 | 544,20 | 120,90 | 28 609 609,97 | 14 133 320,23 | 10 573 312,19 | 3 902 977,55 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 35 | 164 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 29 | 29 | 381,10 | 8 | 0 | 8 | 381,10 | 0,00 | 381,10 | 16 393 207,58 | 8 098 343,63 | 6 058 471,31 | 2 236 392,64 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 38 | 165 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 39 | 32 | 515,60 | 14 | 13 | 1 | 444,90 | 415,90 | 29,00 | 16 882 896,33 | 9 516 544,88 | 3 683 175,72 | 3 683 175,73 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 39 | 168 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 28 | 28 | 384,00 | 8 | 5 | 3 | 384,00 | 237,40 | 146,60 | 14 571 886,25 | 8 213 875,56 | 3 179 005,34 | 3 179 005,35 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 41 | 166 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 34 | 29 | 382,90 | 7 | 3 | 4 | 338,50 | 146,90 | 191,60 | 12 845 269,51 | 7 240 616,85 | 2 802 326,33 | 2 802 326,33 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44а | 148 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 32 | 22 | 516,50 | 9 | 1 | 8 | 286,40 | 28,70 | 257,70 | 11 014 153,46 | 6 122 139,14 | 2 590 425,77 | 2 301 588,55 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 48 | 167 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 30 | 30 | 513,00 | 16 | 10 | 6 | 513,00 | 321,60 | 191,40 | 19 467 129,28 | 10 973 224,36 | 4 246 952,46 | 4 246 952,46 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Петрозаводск, проезд Высотный, д. 3 | 126 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 8 | 8 | 374,00 | 2 | 0 | 2 | 87,50 | 0,00 | 87,50 | 3 320 416,79 | 1 871 651,33 | 724 382,73 | 724 382,73 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 16 | 120 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 40,10 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 860 310,03 | 424 998,35 | 317 946,54 | 117 365,14 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Петрозаводск, ул. Ботаническая, д. 11 | 122 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 81,50 | 2 | 0 | 2 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 1 746 429,36 | 862 746,66 | 645 431,48 | 238 251,22 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 7 | 152 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 36 | 36 | 520,20 | 11 | 1 | 10 | 520,20 | 28,80 | 491,40 | 22 230 708,85 | 11 058 250,20 | 8 050 371,89 | 3 122 086,76 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 135 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 3 | 3 | 407,40 | 1 | 0 | 1 | 29,33 | 0,00 | 29,33 | 1 957 205,31 | 966 871,25 | 723 328,38 | 267 005,68 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 15 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 46 | 46 | 740,10 | 17 | 14 | 3 | 740,10 | 586,70 | 153,40 | 31 835 772,58 | 15 727 064,06 | 11 765 611,71 | 4 343 096,81 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 15 | 158 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 464,30 | 1 | 0 | 1 | 25,40 | 0,00 | 25,40 | 963 869,56 | 543 313,64 | 210 277,96 | 210 277,96 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 159 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 388,40 | 1 | 1 | 0 | 16,30 | 16,30 | 0,00 | 1 684 874,35 | 949 729,36 | 367 572,49 | 367 572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 160 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 3 | 3 | 394,90 | 1 | 0 | 1 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 2 512 105,28 | 1 240 995,19 | 928 403,90 | 342 706,19 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 163 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 40 | 34 | 704,30 | 13 | 6 | 7 | 605,60 | 255,00 | 350,60 | 22 981 078,93 | 12 953 966,22 | 5 013 556,36 | 5 013 556,35 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18а | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 11 | 11 | 256,90 | 6 | 3 | 3 | 193,50 | 99,00 | 94,50 | 8 323 499,52 | 4 111 859,07 | 3 076 132,77 | 1 135 507,68 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Петрозаводск, ул. Мира, д. 29 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 01.06.1993 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 65,90 | 2 | 1 | 1 | 65,90 | 32,80 | 33,10 | 2 834 721,54 | 1 400 369,57 | 1 047 633,85 | 386 718,12 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 4 | 146 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 480,60 | 7 | 3 | 4 | 395,55 | 173,20 | 222,35 | 15 010 181,26 | 8 460 933,52 | 3 274 623,87 | 3 274 623,87 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 6 | 147 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 33 | 30 | 693,70 | 13 | 0 | 13 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 23 664 299,79 | 11 799 502,13 | 8 508 365,53 | 3 356 432,13 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Петрозаводск, ул. Повенецкая, д. 1 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | IV.2015 | IV.2015 | 34 | 34 | 528,10 | 12 | 7 | 5 | 528,10 | 284,80 | 243,30 | 22 716 486,28 | 11 222 081,51 | 8 395 378,39 | 3 099 026,38 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 18 | 129 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 17 | 17 | 251,70 | 6 | 1 | 5 | 251,70 | 51,10 | 200,60 | 10 827 001,70 | 5 348 604,27 | 4 001 357,21 | 1 477 040,22 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 20 | 130 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 5 | 5 | 222,20 | 1 | 0 | 1 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 2 155 424,84 | 1 214 969,09 | 470 227,88 | 470 227,87 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 23 | 123 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 2 | 2 | 417,50 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 1 858 269,66 | 917 996,44 | 686 764,53 | 253 508,69 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 170 | 30.10.2008 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 512,10 | 1 | 1 | 0 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 432 602,87 | 243 849,43 | 94 376,72 | 94 376,72 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 5 | 22 | 04.05.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 8 | 474,50 | 4 | 2 | 2 | 250,70 | 121,20 | 129,50 | 10 783 986,20 | 5 327 354,36 | 3 985 459,88 | 1 471 171,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | X | 6 | X | X | 74 | 69 | 1 960,20 | 27 | 7 | 20 | 1 217,30 | 287,50 | 929,80 | 42 224 859,50 | 24 931 098,03 | 15 564 385,32 | 1 729 376,15 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 1 | б/н | 28.04.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 322,90 | 7 | 1 | 6 | 284,40 | 37,60 | 246,80 | 9 865 070,27 | 5 824 697,51 | 3 636 335,48 | 404 037,28 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 19 | б/н | 08.12.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 17 | 17 | 377,10 | 8 | 2 | 6 | 377,10 | 83,90 | 293,20 | 13 080 583,68 | 7 723 253,98 | 4 821 596,73 | 535 732,97 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | б/н | 26.02.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 16 | 620,90 | 8 | 4 | 4 | 333,00 | 166,00 | 167,00 | 11 550 873,42 | 6 820 057,21 | 4 257 734,59 | 473 081,62 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 12 | решение суда | 31.05.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 405,70 | 1 | 0 | 1 | 50,70 | 0,00 | 50,70 | 1 758 646,49 | 1 038 369,07 | 648 249,68 | 72 027,74 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 1а | б/н | 18.03.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 13 | 13 | 110,30 | 2 | 0 | 2 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | 3 826 010,03 | 2 259 015,95 | 1 410 294,67 | 156 699,41 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 3 | б/н | 08.12.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 4 | 4 | 123,30 | 1 | 0 | 1 | 61,80 | 0,00 | 61,80 | 2 143 675,61 | 1 265 704,31 | 790 174,17 | 87 797,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пряжинскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 44 | 44 | 892,00 | 20 | 8 | 12 | 769,00 | 295,50 | 473,50 | 29 350 991,79 | 16 452 080,93 | 11 609 019,77 | 1 289 891,09 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 2 | б/н | 01.05.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 82,30 | 2 | 0 | 2 | 82,30 | 0,00 | 82,30 | 3 110 464,37 | 1 743 505,36 | 1 230 263,11 | 136 695,90 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | пгт Пряжа, ул. М.Мелентьевой, д. 16 | б/н | 16.05.2004 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 115,90 | 1 | 0 | 1 | 29,20 | 0,00 | 29,20 | 1 371 930,22 | 769 006,62 | 542 631,24 | 60 292,36 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 4 | б/н | 01.05.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 20 | 20 | 347,00 | 8 | 4 | 4 | 310,70 | 142,80 | 167,90 | 11 742 664,36 | 6 582 103,45 | 4 644 504,81 | 516 056,10 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 29 | б/н | 01.05.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 144,40 | 5 | 3 | 2 | 144,40 | 102,20 | 42,20 | 5 476 382,57 | 3 069 671,04 | 2 166 040,38 | 240 671,15 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 31 | б/н | 01.05.2004 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 202,40 | 4 | 1 | 3 | 202,40 | 50,50 | 151,90 | 7 649 550,27 | 4 287 794,46 | 3 025 580,23 | 336 175,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 8 | 8 | 241,50 | 3 | 1 | 2 | 157,20 | 50,20 | 107,00 | 5 917 952,79 | 3 395 442,58 | 2 396 384,69 | 126 125,52 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пудож, ул. Горького, д. 7 | 8 | 01.07.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 134,50 | 1 | 1 | 0 | 50,20 | 50,20 | 0,00 | 2 019 942,79 | 1 076 516,43 | 896 255,03 | 47 171,33 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | дер. Филимоновская, д. 67 | 16 | 02.07.2009 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 107,00 | 2 | 0 | 2 | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 3 898 010,00 | 2 318 926,15 | 1 500 129,66 | 78 954,19 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | X | 5 | X | X | 34 | 34 | 651,30 | 16 | 9 | 7 | 651,30 | 400,70 | 250,60 | 23 359 065,73 | 13 896 308,21 | 8 989 610,65 | 473 146,87 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 24 | 58 | 27.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 45,30 | 2 | 0 | 2 | 45,30 | 0,00 | 45,30 | 1 638 011,79 | 974 453,22 | 630 380,23 | 33 178,34 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 2 | б/н | 24.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 62,80 | 2 | 2 | 0 | 62,80 | 62,80 | 0,00 | 2 257 944,32 | 1 343 251,07 | 868 957,57 | 45 735,68 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 12 | б/н | 21.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 53,60 | 2 | 0 | 2 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 1 940 713,63 | 1 154 530,54 | 746 873,54 | 39 309,55 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 12 | 45 | 29.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 19 | 19 | 383,60 | 8 | 7 | 1 | 383,60 | 337,90 | 45,70 | 13 711 216,09 | 8 156 802,46 | 5 276 687,49 | 277 726,14 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 12 | б/н | 24.11.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 106,00 | 2 | 0 | 2 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 3 811 179,90 | 2 267 270,92 | 1 466 711,82 | 77 197,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | X | 6 | X | X | 15 | 15 | 554,90 | 9 | 4 | 5 | 357,60 | 159,20 | 198,40 | 15 379 407,76 | 7 552 433,60 | 7 435 625,45 | 391 348,71 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 17 | 21 | 26.11.2010 | IV.2015 | III.2017 | 2 | 2 | 82,60 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 1 262 872,05 | 641 572,34 | 590 234,72 | 31 064,99 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 23 | 1 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 84,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1 329 339,00 | 675 339,31 | 621 299,71 | 32 699,98 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пос. Верхние Важины, ул. Октябрьская, д. 1а | 3 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 142,60 | 2 | 1 | 1 | 142,60 | 68,90 | 73,70 | 5 923 866,90 | 3 009 480,79 | 2 768 666,81 | 145 719,30 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 3 | 10 | 25.11.2010 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 82,60 | 1 | 0 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 1 246 255,31 | 633 130,60 | 582 468,47 | 30 656,24 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 5 | 4 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 81,00 | 1 | 1 | 0 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 1 602 920,00 | 877 724,38 | 688 935,84 | 36 259,78 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | пос. Верхние Важины, ул. Тукшинская, д. 7 | 5 | 25.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 82,10 | 3 | 2 | 1 | 82,10 | 49,80 | 32,30 | 4 014 154,50 | 1 715 186,18 | 2 184 019,90 | 114 948,42 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сегежскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 46 | 43 | 2 324,70 | 18 | 7 | 11 | 1 047,20 | 463,17 | 584,03 | 38 404 464,32 | 22 846 815,82 | 14 001 885,35 | 1 555 763,15 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Сегежа, пер. Кирова, д. 4 | 4 | 19.05.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 512,40 | 2 | 0 | 2 | 103,70 | 0,00 | 103,70 | 3 803 039,48 | 2 262 428,19 | 1 386 550,33 | 154 060,96 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Сегежа, ул. Карельская, д. 4 | 21 | 24.12.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 526,70 | 4 | 3 | 1 | 240,30 | 186,50 | 53,80 | 8 812 636,34 | 5 242 637,36 | 3 212 999,47 | 356 999,51 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 12б | 24 | 22.05.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 398,00 | 2 | 0 | 2 | 73,40 | 0,00 | 73,40 | 2 691 833,15 | 1 601 371,54 | 981 415,57 | 109 046,04 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6б | 23 | 22.05.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 6 | 332,40 | 2 | 0 | 2 | 74,60 | 0,00 | 74,60 | 2 735 841,33 | 1 627 552,01 | 997 460,51 | 110 828,81 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Сегежа, ул. Мира, д. 10 | 18 | 05.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 555,20 | 8 | 4 | 4 | 555,20 | 276,67 | 278,53 | 20 361 114,02 | 12 112 826,72 | 7 423 459,47 | 824 827,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сортавальскому городскому поселению | X | 6 | X | X | 90 | 90 | 1 643,73 | 30 | 15 | 15 | 1 293,65 | 658,20 | 635,45 | 52 019 304,02 | 27 200 160,41 | 16 669 871,39 | 8 149 272,22 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31 | б/н | 19.07.2001 | IV.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 269,10 | 7 | 5 | 2 | 269,10 | 197,40 | 71,70 | 10 898 357,04 | 5 698 597,19 | 3 492 438,31 | 1 707 321,54 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6б | б/н | 15.02.2002 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 83,30 | 2 | 0 | 2 | 83,30 | 0,00 | 83,30 | 3 373 590,27 | 1 764 002,77 | 1 081 085,51 | 528 501,99 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6в | б/н | 13.02.2002 | IV.2015 | IV.2015 | 16 | 16 | 186,20 | 5 | 0 | 5 | 186,20 | 0,00 | 186,20 | 7 540 966,49 | 3 943 065,02 | 2 416 544,09 | 1 181 357,38 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 28 | б/н | 10.10.2002 | IV.2015 | IV.2015 | 26 | 26 | 335,30 | 8 | 6 | 2 | 335,30 | 243,80 | 91,50 | 13 579 409,58 | 7 100 481,75 | 4 351 596,31 | 2 127 331,52 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 12 | б/н | 10.10.2002 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 374,45 | 7 | 3 | 4 | 374,45 | 171,70 | 202,75 | 15 164 956,52 | 7 929 541,89 | 4 859 693,52 | 2 375 721,11 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | б/н | 10.10.2002 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 395,38 | 1 | 1 | 0 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 1 462 024,12 | 764 471,79 | 468 513,65 | 229 038,68 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 32 | 32 | 998,20 | 13 | 1 | 12 | 552,90 | 40,50 | 512,40 | 19 836 135,00 | 11 800 516,73 | 7 633 837,36 | 401 780,91 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 92 | б/н | 01.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 337,10 | 8 | 1 | 7 | 337,10 | 40,50 | 296,60 | 12 021 900,00 | 7 151 828,32 | 4 626 568,10 | 243 503,58 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 93 | б/н | 01.10.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 334,20 | 4 | 0 | 4 | 176,50 | 0,00 | 176,50 | 6 010 950,00 | 3 575 914,16 | 2 313 284,05 | 121 751,79 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | пос. Сосновец, ул. Новая, д. 11 | б/н | 20.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 326,90 | 1 | 0 | 1 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 1 803 285,00 | 1 072 774,25 | 693 985,21 | 36 525,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 16 | 16 | 351,50 | 9 | 0 | 9 | 319,40 | 0,00 | 319,40 | 11 635 742,00 | 6 922 102,92 | 4 477 957,12 | 235 681,96 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 14 | 20 | 16.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 123,10 | 3 | 0 | 3 | 123,10 | 0,00 | 123,10 | 4 094 732,00 | 2 435 956,06 | 1 575 837,14 | 82 938,80 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 13 | 17 | 16.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 83,90 | 2 | 0 | 2 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 3 056 477,00 | 1 818 298,17 | 1 176 269,89 | 61 908,94 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 14 | 22 | 16.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 62,80 | 2 | 0 | 2 | 62,80 | 0,00 | 62,80 | 2 287 804,00 | 1 361 014,60 | 880 449,93 | 46 339,47 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 23 | 18 | 16.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 81,70 | 2 | 0 | 2 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 2 196 729,00 | 1 306 834,09 | 845 400,16 | 44 494,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 37 | 31 | 1 348,80 | 18 | 5 | 13 | 618,48 | 168,95 | 449,53 | 21 469 465,10 | 12 772 184,79 | 7 827 552,28 | 869 728,03 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 8 | 12 | 05.06.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 3 | 397,70 | 3 | 0 | 3 | 138,30 | 0,00 | 138,30 | 4 800 845,66 | 2 856 023,08 | 1 750 340,32 | 194 482,26 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 08.06.2007 | IV.2015 | IV.2016 | 7 | 7 | 269,50 | 4 | 1 | 3 | 142,65 | 39,02 | 103,63 | 4 951 848,40 | 2 945 854,61 | 1 805 394,41 | 200 599,38 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 2 | 1 | 11.03.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 75,40 | 1 | 0 | 1 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 1 305 219,06 | 776 474,82 | 475 869,82 | 52 874,42 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Суоярви, ул. Петрозаводское шоссе, д. 19 | 20 | 17.09.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 119,00 | 2 | 0 | 2 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 2 148 751,61 | 1 278 292,33 | 783 413,35 | 87 045,93 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 10 | 12.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 18 | 487,20 | 8 | 4 | 4 | 238,03 | 129,93 | 108,10 | 8 262 800,37 | 4 915 539,95 | 3 012 534,38 | 334 726,04 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | X | 6 | X | X | 73 | 73 | 1 435,40 | 29 | 12 | 17 | 934,70 | 434,00 | 500,70 | 39 120 435,27 | 26 080 852,31 | 11 114 732,55 | 1 924 850,41 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 12 | 17 | 26.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 21 | 211,60 | 10 | 2 | 8 | 211,60 | 52,80 | 158,80 | 8 887 571,50 | 5 925 175,38 | 2 525 099,21 | 437 296,91 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 3 | 15 | 26.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 14 | 14 | 109,70 | 3 | 3 | 0 | 109,70 | 109,70 | 0,00 | 4 502 588,22 | 3 001 790,19 | 1 279 256,31 | 221 541,72 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 4 | 12 | 26.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 74,90 | 3 | 1 | 2 | 74,90 | 27,40 | 47,50 | 3 145 931,49 | 2 097 332,87 | 893 808,74 | 154 789,88 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 13 | 65 | 28.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 173,00 | 4 | 2 | 2 | 138,60 | 69,50 | 69,10 | 5 821 443,34 | 3 881 045,87 | 1 653 963,86 | 286 433,61 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 45 | 36 | 27.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 22 | 22 | 370,60 | 8 | 4 | 4 | 370,60 | 174,60 | 196,00 | 15 536 449,46 | 10 357 856,20 | 4 414 150,29 | 764 442,97 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 47 | 49 | 28.11.2010 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 495,60 | 1 | 0 | 1 | 29,30 | 0,00 | 29,30 | 1 226 451,26 | 817 651,80 | 348 454,14 | 60 345,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 7 | X | X | 26 | 26 | 570,70 | 12 | 0 | 12 | 457,70 | 0,00 | 457,70 | 18 083 038,27 | 9 903 905,22 | 7 770 176,40 | 408 956,65 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 16 | б/н | 21.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 86,30 | 2 | 0 | 2 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 2 724 871,48 | 1 414 960,19 | 1 244 415,73 | 65 495,56 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 35 | б/н | 16.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 77,20 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 2 981 874,42 | 1 667 708,80 | 1 248 457,34 | 65 708,28 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 2 | б/н | 15.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 4 | 4 | 82,40 | 2 | 0 | 2 | 82,40 | 0,00 | 82,40 | 3 200 091,66 | 1 780 041,52 | 1 349 047,63 | 71 002,51 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 20 | б/н | 15.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 10 | 10 | 81,20 | 2 | 0 | 2 | 81,20 | 0,00 | 81,20 | 3 165 767,00 | 1 759 783,21 | 1 335 684,60 | 70 299,19 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | б/н | 07.12.2011 | IV.2015 | IV.2016 | 2 | 2 | 80,10 | 1 | 0 | 1 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1 551 079,67 | 846 815,87 | 669 050,61 | 35 213,19 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | б/н | 09.10.2011 | IV.2015 | III.2017 | 5 | 5 | 81,80 | 2 | 0 | 2 | 61,20 | 0,00 | 61,20 | 2 441 367,74 | 1 332 870,90 | 1 053 072,00 | 55 424,84 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 9 | б/н | 08.12.2011 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 81,70 | 1 | 0 | 1 | 51,00 | 0,00 | 51,00 | 2 017 986,30 | 1 101 724,73 | 870 448,49 | 45 813,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шокшинскому вепсскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 23 | 23 | 358,00 | 6 | 0 | 6 | 240,10 | 0,00 | 240,10 | 8 746 843,00 | 5 203 496,90 | 3 366 178,80 | 177 167,30 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | с. Шокша, ул. Школьная, д. 13 | 618 | 17.08.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 23 | 23 | 358,00 | 6 | 0 | 6 | 240,10 | 0,00 | 240,10 | 8 746 843,00 | 5 203 496,90 | 3 366 178,80 | 177 167,30 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | X | 17 | X | X | 115 | 115 | 2 377,13 | 40 | 8 | 32 | 1 598,34 | 290,60 | 1 307,74 | 59 365 011,67 | 42 994 522,32 | 15 099 231,05 | 1 271 258,30 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 35 | 39 | 24.11.2010 | IV.2015 | III.2017 | 1 | 1 | 82,53 | 1 | 1 | 0 | 25,30 | 25,30 | 0,00 | 1 173 783,05 | 850 100,76 | 298 546,58 | 25 135,71 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | пос. Соддер, ул. Лесная, д. 5 | 19 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 3 | 3 | 194,50 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 324 343,95 | 959 143,00 | 336 841,10 | 28 359,85 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 3 | 1 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 83,26 | 2 | 0 | 2 | 83,26 | 0,00 | 83,26 | 3 080 024,47 | 2 230 677,25 | 783 390,75 | 65 956,47 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 4 | 2 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 82,20 | 2 | 0 | 2 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 3 040 812,06 | 2 202 278,04 | 773 417,25 | 65 116,77 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 5 | 3 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 81,10 | 2 | 0 | 2 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | 3 000 119,92 | 2 172 807,17 | 763 067,38 | 64 245,37 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 6 | 4 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 81,40 | 2 | 0 | 2 | 81,40 | 0,00 | 81,40 | 3 011 217,78 | 2 180 844,68 | 765 890,07 | 64 483,03 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 10 | 8 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 9 | 202,90 | 3 | 1 | 2 | 144,70 | 29,20 | 115,50 | 5 352 865,01 | 3 876 759,52 | 1 361 477,80 | 114 627,69 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 11 | 9 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 26 | 26 | 247,50 | 5 | 1 | 4 | 211,70 | 43,10 | 168,60 | 7 831 385,77 | 5 671 803,66 | 1 991 878,71 | 167 703,40 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 15 | 10 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 6 | 92,80 | 2 | 1 | 1 | 92,80 | 49,60 | 43,20 | 3 432 936,24 | 2 486 270,10 | 873 152,32 | 73 513,82 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 17 | 11 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 7 | 7 | 88,20 | 2 | 0 | 2 | 88,20 | 0,00 | 88,20 | 3 262 769,13 | 2 363 028,26 | 829 871,06 | 69 869,81 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 26 | 12 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 170,07 | 2 | 1 | 1 | 74,66 | 48,80 | 25,86 | 2 761 885,99 | 2 000 268,60 | 702 473,62 | 59 143,77 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 28 | 13 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 18 | 18 | 189,50 | 5 | 1 | 4 | 148,10 | 26,80 | 121,30 | 5 478 640,70 | 3 967 851,32 | 1 393 468,30 | 117 321,08 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 30 | 14 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 8 | 8 | 196,10 | 4 | 1 | 3 | 196,10 | 26,80 | 169,30 | 7 254 297,36 | 5 253 853,09 | 1 845 098,80 | 155 345,47 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 5 | 5 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 3 | 3 | 156,10 | 2 | 0 | 2 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 2 922 434,94 | 2 116 544,59 | 743 308,54 | 62 581,81 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 6 | 6 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 195,67 | 2 | 0 | 2 | 64,32 | 0,00 | 64,32 | 2 379 379,94 | 1 723 242,38 | 605 184,88 | 50 952,68 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 7 | 7 | 22.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 5 | 5 | 155,60 | 2 | 1 | 1 | 80,30 | 41,00 | 39,30 | 2 970 525,64 | 2 151 373,81 | 755 540,20 | 63 611,63 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 76 | 15 | 23.11.2010 | IV.2015 | IV.2015 | 1 | 1 | 77,70 | 1 | 0 | 1 | 29,40 | 0,00 | 29,40 | 1 087 589,72 | 787 676,09 | 276 623,69 | 23 289,94 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | 14 | X | X | 271 | 68 | 5 407,00 | 25 | 2 | 23 | 928,80 | 62,80 | 866,00 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 81,20 | 1 | 0 | 1 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | пос. Койвусельга, ул. Советская, д. 3 | б/н | 11.06.2004 | IV.2015 | IV.2016 | 1 | 1 | 81,20 | 1 | 0 | 1 | 20,40 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Вяртсильскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 6 | 2 | 63,70 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Инженерная, д. 12 | 2178 | 28.12.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 2 | 63,70 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | X | 8 | X | X | 207 | 51 | 3 423,90 | 16 | 1 | 15 | 627,70 | 29,90 | 597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | г. Петрозаводск, пер. Аксентьева, д. 10 | 77 | 09.10.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 5 | 39,80 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 38 | 165 | 08.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 39 | 7 | 515,60 | 2 | 0 | 2 | 70,70 | 0,00 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 41 | 166 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 34 | 5 | 382,90 | 2 | 0 | 2 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44а | 148 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 32 | 10 | 516,50 | 3 | 1 | 2 | 100,50 | 29,90 | 70,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 52 | 76 | 09.10.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 2 | 2 | 96,60 | 1 | 0 | 1 | 54,10 | 0,00 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 163 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2016 | 40 | 6 | 704,30 | 2 | 0 | 2 | 72,30 | 0,00 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 6 | 147 | 30.10.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 33 | 3 | 693,70 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 5 | 22 | 04.05.2007 | IV.2015 | IV.2015 | 21 | 13 | 474,50 | 4 | 0 | 4 | 223,80 | 0,00 | 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 21 | 5 | 620,90 | 2 | 0 | 2 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | б/н | 26.02.2010 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 5 | 620,90 | 2 | 0 | 2 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сегежскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 9 | 3 | 332,40 | 1 | 0 | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6б | 23 | 22.05.2006 | IV.2015 | IV.2015 | 9 | 3 | 332,40 | 1 | 0 | 1 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 27 | 6 | 884,90 | 4 | 1 | 3 | 138,70 | 32,90 | 105,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 8 | 12 | 05.06.2008 | IV.2015 | IV.2015 | 6 | 3 | 397,70 | 1 | 0 | 1 | 44,90 | 0,00 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 10 | 12.05.2009 | IV.2015 | IV.2016 | 21 | 3 | 487,20 | 3 | 1 | 2 | 93,80 | 32,90 | 60,90 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в том числе | X | 216 | X | X | 2 157 | 2 157 | 50 782,13 | 859 | 346 | 513 | 35 636,70 | 14 275,89 | 21 360,81 | 1 545 875 099,66 | 1 345 429 081,00 | 132 906 479,29 | 67 539 539,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 207 | X | X | 2 119 | 2 071 | 48 256,43 | 830 | 344 | 486 | 34 537,70 | 14 169,69 | 20 368,01 | 1 543 587 669,66 | 1 345 429 081,00 | 132 906 479,29 | 65 252 109,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 17 | 17 | 427,20 | 10 | 0 | 10 | 427,20 | 0,00 | 427,20 | 17 705 593,70 | 15 764 286,40 | 1 832 326,76 | 108 980,54 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | дер. Авдеево, д. 53 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 253,20 | 6 | 0 | 6 | 253,20 | 0,00 | 253,20 | 10 734 283,70 | 9 204 012,02 | 1 453 553,65 | 76 718,03 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 1 | 47 | 29.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 116,00 | 2 | 0 | 2 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 4 362 762,08 | 252 515,41 | 32 262,51 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 6 | 47 | 28.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 58,00 | 2 | 0 | 2 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 2 197 512,30 | 126 257,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | X | 10 | X | X | 81 | 79 | 3 314,00 | 33 | 5 | 28 | 1 492,00 | 214,30 | 1 277,70 | 59 071 836,00 | 55 862 278,04 | 3 209 557,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 37 | 33/10 | 22.04.2010 | IV.2016 | III.2017 | 2 | 2 | 85,50 | 1 | 0 | 1 | 47,70 | 0,00 | 47,70 | 1 602 600,00 | 1 515 525,72 | 87 074,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 27 | 52 | 23.08.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 422,10 | 2 | 1 | 1 | 109,30 | 50,70 | 58,60 | 4 367 085,00 | 4 129 807,59 | 237 277,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 51 | 2 | 19.03.2007 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 386,50 | 2 | 0 | 2 | 56,70 | 0,00 | 56,70 | 2 283 705,00 | 2 159 624,15 | 124 080,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 65 | 51/10 | 11.06.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 26 | 26 | 508,80 | 10 | 2 | 8 | 478,20 | 91,20 | 387,00 | 19 531 687,50 | 18 470 469,70 | 1 061 217,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 19а | 8 | 18.10.2007 | IV.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 380,50 | 6 | 0 | 6 | 286,40 | 0,00 | 286,40 | 11 077 972,50 | 10 476 071,53 | 601 900,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 39/18 | 11.06.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 272,00 | 3 | 0 | 3 | 205,10 | 0,00 | 205,10 | 8 209 318,50 | 7 763 280,51 | 446 037,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 1 | 19.03.2007 | IV.2016 | III.2017 | 14 | 12 | 515,10 | 5 | 0 | 5 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 6 109 912,50 | 5 777 941,81 | 331 970,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 61 | 68 | 23.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 117,00 | 1 | 0 | 1 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 1 282 080,00 | 1 212 420,58 | 69 659,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Беломорск, ул. станция Выг, д. 1 | 26/11 | 21.03.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 293,50 | 1 | 1 | 0 | 34,40 | 34,40 | 0,00 | 1 221 982,50 | 1 155 588,37 | 66 394,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 13 | 25 | 01.02.2011 | IV.2016 | III.2017 | 5 | 5 | 333,00 | 2 | 1 | 1 | 88,40 | 38,00 | 50,40 | 3 385 492,50 | 3 201 548,08 | 183 944,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | X | 6 | X | X | 23 | 23 | 947,60 | 13 | 0 | 13 | 494,40 | 0,00 | 494,40 | 25 414 806,73 | 23 231 844,75 | 2 182 961,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | пос. Кинелахта, ул. Центральная, д. 8 | б/н | 18.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 83,00 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 1 761 238,38 | 1 664 804,75 | 96 433,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | пос. Койвусельга, ул. Заречная, д. 6 | б/н | 18.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 249,00 | 5 | 0 | 5 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 7 306 563,91 | 6 389 720,52 | 916 843,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 4 | б/н | 18.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 191,60 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 1 270 060,50 | 1 201 054,13 | 69 006,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 3 | б/н | 18.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 260,70 | 2 | 0 | 2 | 113,90 | 0,00 | 113,90 | 6 757 001,76 | 6 387 979,63 | 369 022,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | пос. Койвусельга, ул. Советская, д. 3 | б/н | 11.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 81,20 | 1 | 0 | 1 | 60,80 | 0,00 | 60,80 | 4 261 947,90 | 4 028 592,14 | 233 355,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 2 | б/н | 14.06.2004 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 82,10 | 3 | 0 | 3 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 4 057 994,28 | 3 559 693,58 | 498 300,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Вешкельскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 14 | 14 | 292,00 | 7 | 0 | 7 | 192,10 | 0,00 | 192,10 | 17 788 517,23 | 16 723 037,25 | 818 405,71 | 247 074,27 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | с. Вешкелица, ул. Гагарина, д. 12 | 1 | 17.04.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 76,00 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 3 333 610,74 | 3 133 937,24 | 153 371,20 | 46 302,30 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | с. Вешкелица, ул. Комсомольская, д. 4 | 1 | 14.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 120,00 | 2 | 0 | 2 | 60,10 | 0,00 | 60,10 | 5 565 277,90 | 5 231 934,08 | 256 044,68 | 77 299,14 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | с. Вешкелица, ул. Школьная, д. 15 | 2 | 17.04.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 96,00 | 4 | 0 | 4 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 8 889 628,59 | 8 357 165,93 | 408 989,83 | 123 472,83 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Калевальскому городскому поселению | X | 3 | X | X | 16 | 16 | 273,20 | 8 | 1 | 7 | 188,90 | 20,90 | 168,00 | 8 718 828,69 | 8 241 443,95 | 477 384,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | пгт Калевала, ул. Гагарина, д. 10 | 1 | 18.04.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 83,50 | 2 | 1 | 1 | 41,70 | 20,90 | 20,80 | 1 924 696,43 | 1 819 312,93 | 105 383,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 15 | 13 | 11.04.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 83,90 | 2 | 0 | 2 | 41,40 | 0,00 | 41,40 | 1 910 849,70 | 1 806 224,35 | 104 625,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 17 | 9 | 11.04.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 105,80 | 4 | 0 | 4 | 105,80 | 0,00 | 105,80 | 4 883 282,56 | 4 615 906,67 | 267 375,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | X | 25 | X | X | 406 | 405 | 9 026,71 | 153 | 91 | 62 | 7 034,57 | 4 219,04 | 2 815,53 | 290 900 280,66 | 281 149 454,29 | 9 750 826,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 7 | 17.06.2011 | IV.2016 | III.2017 | 10 | 10 | 239,20 | 3 | 2 | 1 | 108,50 | 78,30 | 30,20 | 4 466 096,78 | 4 228 418,83 | 237 677,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 60 | 98 | 23.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 7 | 7 | 411,80 | 2 | 0 | 2 | 114,70 | 0,00 | 114,70 | 4 721 302,32 | 4 470 042,76 | 251 259,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 12 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 375,10 | 8 | 5 | 3 | 375,10 | 239,80 | 135,30 | 15 461 083,50 | 15 461 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 13 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 27 | 26 | 378,30 | 8 | 6 | 2 | 361,95 | 274,90 | 87,05 | 15 148 576,50 | 15 148 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 14 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 376,70 | 8 | 8 | 0 | 376,70 | 376,70 | 0,00 | 15 092 485,50 | 14 272 463,47 | 820 022,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 15 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 379,30 | 8 | 4 | 4 | 379,30 | 178,30 | 201,00 | 15 581 278,50 | 15 581 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 3 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | III.2017 | 19 | 19 | 371,50 | 7 | 3 | 4 | 319,80 | 123,30 | 196,50 | 13 187 960,49 | 12 894 860,84 | 293 099,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 31 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 374,50 | 8 | 6 | 2 | 374,50 | 280,90 | 93,60 | 15 796 441,30 | 14 931 533,83 | 864 907,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 32 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 379,53 | 4 | 4 | 0 | 189,03 | 189,03 | 0,00 | 7 980 352,23 | 7 791 756,97 | 188 595,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 33 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 376,60 | 8 | 6 | 2 | 376,60 | 282,50 | 94,10 | 15 885 019,47 | 15 015 262,05 | 869 757,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 4 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 379,40 | 8 | 4 | 4 | 379,40 | 178,70 | 200,70 | 15 517 174,50 | 15 517 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 46 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 19 | 19 | 379,60 | 7 | 2 | 5 | 338,28 | 95,30 | 242,98 | 14 268 678,66 | 13 487 421,27 | 781 257,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 51 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 372,30 | 8 | 2 | 6 | 372,30 | 92,90 | 279,40 | 14 916 199,50 | 14 399 337,97 | 516 861,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 6 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 25 | 25 | 374,70 | 8 | 4 | 4 | 374,70 | 186,60 | 188,10 | 15 236 719,50 | 15 236 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 7 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 377,50 | 8 | 5 | 3 | 377,50 | 230,60 | 146,90 | 15 124 537,50 | 14 600 456,85 | 524 080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 8 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | III.2017 | 18 | 18 | 374,80 | 7 | 4 | 3 | 321,80 | 186,30 | 135,50 | 13 245 990,28 | 12 541 061,53 | 704 928,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 9 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | III.2017 | 14 | 14 | 373,50 | 5 | 4 | 1 | 217,20 | 166,30 | 50,90 | 8 940 426,00 | 8 464 631,95 | 475 794,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 7 | 58 | 23.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 9 | 9 | 354,40 | 5 | 2 | 3 | 206,10 | 88,40 | 117,70 | 9 775 860,00 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 2 | б/н | 02.08.2011 | IV.2016 | III.2017 | 6 | 6 | 446,28 | 2 | 2 | 0 | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 4 935 345,66 | 4 672 695,08 | 262 650,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 3 | 65 | 24.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 13 | 13 | 402,30 | 7 | 4 | 3 | 357,69 | 219,51 | 138,18 | 14 723 301,01 | 13 939 752,33 | 783 548,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 4 | 66 | 23.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 27 | 27 | 401,50 | 8 | 6 | 2 | 401,50 | 310,30 | 91,20 | 16 526 616,21 | 15 647 098,20 | 879 518,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 7 | 67 | 25.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 14 | 14 | 379,80 | 9 | 5 | 4 | 325,60 | 199,20 | 126,40 | 13 402 406,61 | 12 689 153,64 | 713 252,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 15 | б/н | 02.08.2011 | IV.2016 | III.2017 | 8 | 8 | 224,30 | 4 | 2 | 2 | 134,40 | 74,40 | 60,00 | 5 532 197,31 | 5 237 783,31 | 294 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 7 | 99 | 23.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 9 | 9 | 119,50 | 2 | 0 | 2 | 85,12 | 0,00 | 85,12 | 3 503 724,97 | 3 317 262,77 | 186 462,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 6 | 106 | 26.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 404,30 | 1 | 1 | 0 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 1 930 506,36 | 1 827 768,14 | 102 738,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Красноборскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 16 | 16 | 260,80 | 7 | 0 | 7 | 190,10 | 0,00 | 190,10 | 10 556 606,79 | 9 904 655,37 | 573 501,23 | 78 450,19 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | дер. Гакугса, ул. Лесная, д. 46 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 183,70 | 6 | 0 | 6 | 137,40 | 0,00 | 137,40 | 7 630 077,71 | 7 158 861,90 | 414 513,78 | 56 702,03 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | пос. Красноборский, ул. Озерная, д. 7 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 77,10 | 1 | 0 | 1 | 52,70 | 0,00 | 52,70 | 2 926 529,08 | 2 745 793,47 | 158 987,45 | 21 748,16 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 15 | 15 | 619,60 | 7 | 0 | 7 | 353,30 | 0,00 | 353,30 | 12 289 781,03 | 11 570 576,00 | 624 642,74 | 94 562,29 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | пос. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 5 | 11.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 82,00 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 1 634 927,00 | 1 539 250,13 | 83 097,11 | 12 579,76 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 28 | 12 | 12.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 179,20 | 2 | 0 | 2 | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 2 643 711,76 | 2 489 000,22 | 134 369,80 | 20 341,74 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | пос. Кубово, ул. Центральная, д. 1 | 13 | 13.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 179,20 | 3 | 0 | 3 | 179,20 | 0,00 | 179,20 | 6 233 594,01 | 5 868 800,52 | 316 829,83 | 47 963,66 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 1 | 10.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 179,20 | 1 | 0 | 1 | 51,10 | 0,00 | 51,10 | 1 777 548,26 | 1 673 525,13 | 90 346,00 | 13 677,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 55 | 49 | 1 360,40 | 17 | 3 | 14 | 777,30 | 116,20 | 661,10 | 45 600 197,97 | 37 254 971,37 | 6 827 294,31 | 1 517 932,29 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 33 | 14 | 17.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 319,80 | 1 | 1 | 0 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 2 369 955,36 | 2 172 043,13 | 129 570,83 | 68 341,40 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 45 | 10 | 15.06.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 355,10 | 6 | 0 | 6 | 229,90 | 0,00 | 229,90 | 16 001 548,66 | 14 665 277,90 | 874 840,90 | 461 429,86 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Лахденпохья, ул. Гагарина, д. 10 | 67 | 26.10.2011 | IV.2016 | III.2017 | 5 | 5 | 122,60 | 3 | 0 | 3 | 122,60 | 0,00 | 122,60 | 7 941 612,44 | 7 278 417,60 | 434 185,94 | 229 008,90 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 15 | 4 | 01.06.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 27 | 21 | 484,60 | 6 | 1 | 5 | 375,80 | 67,20 | 308,60 | 16 917 126,18 | 10 967 189,62 | 5 259 125,82 | 690 810,74 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Лахденпохья, ул. Садовая, д. 11 | 11 | 15.09.2006 | IV.2016 | IV.2015 | 2 | 2 | 78,30 | 1 | 1 | 0 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 2 369 955,33 | 2 172 043,12 | 129 570,82 | 68 341,39 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоймольскому сельскому поселению | X | 5 | X | X | 38 | 38 | 1 215,60 | 14 | 0 | 14 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 46 183 072,40 | 41 502 332,18 | 4 088 742,52 | 591 997,70 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 21 | б/н | 17.01.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 165,10 | 1 | 0 | 1 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 2 391 880,50 | 2 261 922,14 | 129 958,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | пос. Лоймола, ул. Колесова, д. 31 | б/н | 17.01.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 98,80 | 2 | 0 | 2 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 3 958 422,00 | 3 743 348,52 | 215 073,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | пос. Райконкоски, ул. Первомайская, д. 3 | б/н | 16.10.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 296,00 | 3 | 0 | 3 | 122,90 | 0,00 | 122,90 | 10 128 678,94 | 8 906 982,08 | 1 068 454,62 | 153 242,24 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 14 | б/н | 17.01.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 15 | 15 | 328,70 | 4 | 0 | 4 | 174,50 | 0,00 | 174,50 | 17 626 219,37 | 16 524 274,86 | 858 539,70 | 243 404,81 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 6 | б/н | 17.01.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 327,00 | 4 | 0 | 4 | 169,10 | 0,00 | 169,10 | 12 077 871,59 | 10 065 804,58 | 1 816 716,36 | 195 350,65 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 62 | 62 | 1 543,50 | 34 | 20 | 14 | 1 335,50 | 777,30 | 558,20 | 59 385 045,48 | 56 231 215,06 | 3 153 830,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 28 | 8 | 03.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 128,80 | 1 | 0 | 1 | 41,10 | 0,00 | 41,10 | 1 645 846,48 | 1 555 730,94 | 90 115,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | пгт Лоухи, ул. Первомайская, д. 8 | 4 | 21.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 192,20 | 4 | 2 | 2 | 192,20 | 96,00 | 96,20 | 9 098 153,64 | 8 623 187,38 | 474 966,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 28 | 1 | 21.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 360,50 | 7 | 5 | 2 | 315,60 | 225,70 | 89,90 | 12 638 178,80 | 11 946 196,66 | 691 982,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 30 | 2 | 21.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 547,60 | 16 | 12 | 4 | 547,60 | 409,00 | 138,60 | 24 689 345,69 | 23 383 198,05 | 1 306 147,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 41 | 3 | 21.09.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 314,40 | 6 | 1 | 5 | 239,00 | 46,60 | 192,40 | 11 313 520,87 | 10 722 902,03 | 590 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 21 | 21 | 305,10 | 10 | 5 | 5 | 305,10 | 170,70 | 134,40 | 15 099 913,98 | 14 273 143,69 | 826 770,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | пос. Матросы, ул. Гористая, д. 21 | б/н | 25.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 90,80 | 2 | 2 | 0 | 90,80 | 90,80 | 0,00 | 4 493 845,27 | 4 247 792,36 | 246 052,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 28 | б/н | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 214,30 | 8 | 3 | 5 | 214,30 | 79,90 | 134,40 | 10 606 068,71 | 10 025 351,33 | 580 717,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мегрегскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 18 | 18 | 286,10 | 7 | 0 | 7 | 286,10 | 0,00 | 286,10 | 10 846 780,95 | 8 959 088,54 | 1 781 578,78 | 106 113,63 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | дер. Мегрега, ул. Школьная, д. 23 | 15 | 21.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 286,10 | 7 | 0 | 7 | 286,10 | 0,00 | 286,10 | 10 846 780,95 | 8 959 088,54 | 1 781 578,78 | 106 113,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 16 | 9 | 405,80 | 6 | 0 | 6 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 7 434 920,98 | 6 948 918,19 | 403 942,51 | 82 060,28 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 7а | б/н | 30.04.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 9 | 405,80 | 6 | 0 | 6 | 169,00 | 0,00 | 169,00 | 7 434 920,98 | 6 948 918,19 | 403 942,51 | 82 060,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | X | 28 | X | X | 576 | 550 | 11 869,46 | 185 | 82 | 103 | 8 273,43 | 3 440,45 | 4 832,98 | 337 737 948,12 | 229 432 193,88 | 52 444 733,57 | 55 861 020,67 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Петрозаводск, проезд. Высотный, д. 3 | 126 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 12 | 12 | 374,00 | 5 | 2 | 3 | 218,80 | 87,00 | 131,80 | 8 661 356,43 | 7 456 813,95 | 507 828,79 | 696 713,69 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 14а | 118 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 50 | 50 | 530,90 | 16 | 13 | 3 | 530,90 | 428,00 | 102,90 | 23 774 571,00 | 11 666 299,00 | 6 054 136,00 | 6 054 136,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 13 | 119 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 62,40 | 2 | 0 | 2 | 62,40 | 0,00 | 62,40 | 2 500 056,00 | 1 364 530,56 | 567 762,72 | 567 762,72 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 13 | 136 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 22 | 22 | 517,60 | 8 | 2 | 6 | 375,75 | 139,90 | 235,85 | 16 581 701,55 | 8 928 053,55 | 3 826 824,00 | 3 826 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64 | 153 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 21 | 21 | 410,10 | 7 | 5 | 2 | 315,70 | 216,94 | 98,76 | 12 497 213,08 | 10 759 214,63 | 732 731,04 | 1 005 267,41 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 55 | 117 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 135,50 | 5 | 4 | 1 | 135,50 | 119,90 | 15,60 | 6 638 770,50 | 2 925 868,42 | 1 856 451,04 | 1 856 451,04 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 135 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 11 | 8 | 407,40 | 4 | 2 | 2 | 239,25 | 103,30 | 135,95 | 9 470 884,48 | 8 153 760,22 | 555 292,68 | 761 831,58 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 25 | 138 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 28 | 28 | 404,96 | 9 | 3 | 6 | 404,96 | 152,40 | 252,56 | 16 268 793,90 | 8 879 507,70 | 3 694 643,10 | 3 694 643,10 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 35 | 139 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 35 | 35 | 431,40 | 9 | 3 | 6 | 431,40 | 134,20 | 297,20 | 17 328 112,50 | 9 457 683,82 | 3 935 214,34 | 3 935 214,34 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 39 | 140 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 26 | 26 | 406,90 | 8 | 3 | 5 | 406,90 | 140,50 | 266,40 | 16 107 431,12 | 13 867 356,44 | 944 403,74 | 1 295 670,94 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 9 | 63 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 31 | 31 | 417,60 | 9 | 2 | 7 | 417,60 | 79,30 | 338,30 | 16 803 261,00 | 9 171 219,88 | 3 816 020,56 | 3 816 020,56 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 43 | 154 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 395,10 | 8 | 3 | 5 | 395,10 | 151,40 | 243,70 | 15 524 602,50 | 12 659 808,57 | 1 287 539,17 | 1 577 254,76 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 13, к. А | 124 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 29 | 29 | 380,10 | 8 | 2 | 6 | 380,10 | 89,20 | 290,90 | 15 046 533,73 | 12 953 998,99 | 882 201,66 | 1 210 333,08 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 8, к. Б | 155 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 29 | 27 | 466,20 | 11 | 6 | 5 | 441,20 | 223,50 | 217,70 | 18 470 365,65 | 9 340 692,77 | 4 564 836,44 | 4 564 836,44 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 35 | 139 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 15 | 15 | 400,80 | 7 | 3 | 4 | 353,70 | 140,40 | 213,30 | 14 001 470,59 | 12 054 273,71 | 820 928,00 | 1 126 268,88 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 38 | 157 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 394,40 | 8 | 4 | 4 | 394,40 | 196,50 | 197,90 | 15 612 609,57 | 13 441 350,15 | 915 391,59 | 1 255 867,83 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 15 | 158 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 31 | 31 | 464,30 | 11 | 5 | 6 | 437,90 | 174,40 | 263,50 | 17 172 287,08 | 14 784 121,95 | 1 006 837,91 | 1 381 327,22 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 159 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 20 | 20 | 388,40 | 10 | 4 | 6 | 349,16 | 120,40 | 228,76 | 13 542 276,20 | 11 658 939,88 | 794 004,72 | 1 089 331,60 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 160 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 21 | 21 | 394,90 | 6 | 3 | 3 | 291,00 | 139,30 | 151,70 | 11 519 445,66 | 9 917 426,19 | 675 403,01 | 926 616,46 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21 | 161 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 29 | 29 | 481,10 | 8 | 6 | 2 | 481,10 | 360,90 | 120,20 | 19 115 011,50 | 10 432 973,28 | 4 341 019,11 | 4 341 019,11 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 28 | 162 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 24 | 24 | 415,80 | 8 | 1 | 7 | 415,80 | 48,60 | 367,20 | 16 659 027,00 | 9 092 496,92 | 3 783 265,04 | 3 783 265,04 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 163 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 704,30 | 1 | 1 | 0 | 26,40 | 26,40 | 0,00 | 1 225 989,00 | 669 144,80 | 278 422,10 | 278 422,10 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 1845 | 18.05.2011 | IV.2016 | III.2017 | 10 | 2 | 662,40 | 1 | 0 | 1 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 1 805 109,01 | 1 554 070,91 | 105 836,35 | 145 201,75 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 170 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 4 | 4 | 512,10 | 1 | 0 | 1 | 52,50 | 0,00 | 52,50 | 2 078 250,50 | 1 789 226,39 | 121 851,05 | 167 173,06 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 23 | 143 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 7 | 7 | 436,20 | 2 | 0 | 2 | 83,20 | 0,00 | 83,20 | 3 293 532,23 | 2 835 497,81 | 193 104,92 | 264 929,50 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 126-р | 30.03.2010 | IV.2016 | III.2017 | 13 | 2 | 464,40 | 1 | 0 | 1 | 64,70 | 0,00 | 64,70 | 2 561 196,34 | 2 205 008,51 | 150 166,93 | 206 020,90 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 7, к. Б | 137 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 404,40 | 6 | 0 | 6 | 302,90 | 0,00 | 302,90 | 13 461 840,00 | 6 623 658,78 | 3 419 090,61 | 3 419 090,61 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 9, к. Б | 172 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 16 | 405,80 | 6 | 5 | 1 | 219,01 | 168,01 | 51,00 | 10 016 250,00 | 4 789 196,10 | 2 613 526,95 | 2 613 526,95 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | X | 3 | X | X | 56 | 56 | 1 390,80 | 14 | 8 | 6 | 661,30 | 377,50 | 283,80 | 45 581 831,78 | 41 899 177,84 | 2 338 937,18 | 1 343 716,76 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 37 | б/н | 29.09.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 34 | 34 | 364,20 | 8 | 3 | 5 | 364,20 | 130,50 | 233,70 | 25 103 437,38 | 23 075 276,83 | 1 288 130,83 | 740 029,72 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | б/н | 26.02.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 620,90 | 1 | 1 | 0 | 41,90 | 41,90 | 0,00 | 2 888 067,07 | 2 654 733,94 | 148 195,17 | 85 137,96 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 12 | решение суда | 31.05.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 405,70 | 5 | 4 | 1 | 255,20 | 205,10 | 50,10 | 17 590 327,33 | 16 169 167,07 | 902 611,18 | 518 549,08 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Поросозерскому сельскому поселению | X | 7 | X | X | 23 | 23 | 630,70 | 11 | 0 | 11 | 432,14 | 0,00 | 432,14 | 24 958 815,97 | 22 364 906,40 | 2 491 686,08 | 102 223,49 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | пос. Поросозеро, ул. Гаражная, д. 18 | 15 | 23.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 49,60 | 1 | 0 | 1 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 1 858 180,64 | 1 761 244,83 | 96 935,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 31 | 10 | 22.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 83,90 | 2 | 0 | 2 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 4 872 468,41 | 4 572 790,63 | 299 677,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 32 | 11 | 22.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 77,80 | 1 | 0 | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 1 558 528,50 | 850 644,86 | 672 489,46 | 35 394,18 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 37 | 12 | 22.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 98,40 | 2 | 0 | 2 | 82,24 | 0,00 | 82,24 | 4 765 381,20 | 3 854 769,11 | 873 216,18 | 37 395,91 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | пос. Поросозеро, ул. Набережная, д. 6 | 17 | 24.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 81,10 | 2 | 0 | 2 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | 6 150 957,13 | 5 830 079,82 | 320 877,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 42 | 5 | 21.12.2009 | IV.2016 | III.2017 | 3 | 3 | 158,10 | 1 | 0 | 1 | 39,70 | 0,00 | 39,70 | 3 011 011,07 | 2 853 935,50 | 157 075,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | пос. Поросозеро, ул. Школьная, д. 13 | 16 | 24.12.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 81,80 | 2 | 0 | 2 | 81,80 | 0,00 | 81,80 | 2 742 289,02 | 2 641 441,65 | 71 413,97 | 29 433,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 9 | 9 | 568,40 | 6 | 0 | 6 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 10 447 600,92 | 9 379 019,02 | 978 538,87 | 90 043,03 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | пос. Колово, ул. Железнодорожная, д. 18 | 56 | 28.07.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 138,00 | 1 | 0 | 1 | 51,30 | 0,00 | 51,30 | 2 055 334,50 | 1 929 463,67 | 111 766,76 | 14 104,07 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 10 | 49 | 28.07.2009 | IV.2016 | III.2017 | 4 | 4 | 108,50 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 2 891 673,96 | 2 286 482,38 | 567 694,19 | 37 497,39 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 13 | 50 | 28.07.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 99,00 | 1 | 0 | 1 | 59,90 | 0,00 | 59,90 | 2 399 893,50 | 2 252 921,52 | 130 503,49 | 16 468,49 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 21 | 53 | 28.07.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 92,90 | 1 | 0 | 1 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 1 998 043,98 | 1 875 258,02 | 108 626,84 | 14 159,12 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 21 | 1 | 03.02.2011 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 130,00 | 1 | 0 | 1 | 26,60 | 0,00 | 26,60 | 1 102 654,98 | 1 034 893,43 | 59 947,59 | 7 813,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | X | 18 | X | X | 76 | 76 | 1 573,90 | 41 | 23 | 18 | 1 422,60 | 875,20 | 547,40 | 59 886 031,90 | 56 618 787,23 | 3 267 244,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 1 | б/н | 27.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 93,20 | 3 | 0 | 3 | 93,20 | 0,00 | 93,20 | 3 937 615,55 | 3 722 742,35 | 214 873,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 13 | б/н | 27.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 60,60 | 2 | 2 | 0 | 60,60 | 60,60 | 0,00 | 2 668 868,44 | 2 522 648,34 | 146 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 15 | 59 | 27.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 39,30 | 1 | 0 | 1 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 863 198,37 | 815 906,06 | 47 292,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 27 | 57 | 27.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 134,80 | 2 | 2 | 0 | 134,80 | 134,80 | 0,00 | 5 400 762,00 | 5 107 623,01 | 293 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 30 | 55 | 27.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 102,10 | 2 | 2 | 0 | 102,10 | 102,10 | 0,00 | 4 496 558,86 | 4 250 204,54 | 246 354,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 31 | 53 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 133,90 | 4 | 2 | 2 | 133,90 | 66,90 | 67,00 | 5 897 054,18 | 5 573 970,51 | 323 083,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 33 | 52 | 28.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 133,10 | 3 | 1 | 2 | 133,10 | 33,10 | 100,00 | 5 596 640,19 | 5 291 378,17 | 305 262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 12 | б/н | 24.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 57,50 | 2 | 2 | 0 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | 2 413 070,16 | 2 281 477,51 | 131 592,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 7 | б/н | 24.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 60,60 | 1 | 1 | 0 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 1 150 692,38 | 1 088 216,58 | 62 475,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 15 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 59,40 | 2 | 1 | 1 | 59,40 | 30,20 | 29,20 | 2 616 019,55 | 2 472 694,90 | 143 324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 16 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 48,10 | 2 | 1 | 1 | 48,10 | 22,60 | 25,50 | 2 118 359,27 | 2 002 300,08 | 116 059,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 24 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 134,70 | 4 | 2 | 2 | 134,70 | 70,40 | 64,30 | 5 672 242,07 | 5 362 826,24 | 309 415,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 28 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 122,60 | 3 | 2 | 1 | 90,10 | 55,60 | 34,50 | 3 609 856,50 | 3 413 923,10 | 195 933,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 8 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 50,60 | 2 | 1 | 1 | 50,60 | 25,50 | 25,10 | 2 028 746,85 | 1 918 597,89 | 110 148,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 9 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 58,30 | 2 | 1 | 1 | 58,30 | 28,90 | 29,40 | 2 450 688,19 | 2 317 022,29 | 133 665,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 22 | б/н | 21.11.2006 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 87,00 | 1 | 0 | 1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 872 006,51 | 824 231,63 | 47 774,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 11 | б/н | 24.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 105,50 | 2 | 2 | 0 | 105,50 | 105,50 | 0,00 | 4 229 897,09 | 4 000 238,68 | 229 658,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 14 | б/н | 24.11.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 92,60 | 3 | 1 | 2 | 92,60 | 52,80 | 39,80 | 3 863 755,74 | 3 652 785,35 | 210 970,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | X | 10 | X | X | 37 | 37 | 782,80 | 16 | 8 | 8 | 513,70 | 235,40 | 278,30 | 27 099 255,54 | 23 692 412,01 | 3 406 843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | пос. Верхние Важины, ул. Ленина, д. 17 | 13 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 80,90 | 2 | 2 | 0 | 60,40 | 60,40 | 0,00 | 3 039 831,87 | 2 946 076,43 | 93 755,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 13 | 20 | 26.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 2 | 2 | 82,00 | 1 | 0 | 1 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 1 604 387,55 | 1 555 957,58 | 48 429,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 18 | 6 | 25.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 9 | 9 | 83,40 | 2 | 0 | 2 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 4 451 800,08 | 4 314 765,87 | 137 034,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 2 | 14 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 61,90 | 2 | 1 | 1 | 61,90 | 30,20 | 31,70 | 3 464 846,39 | 2 793 908,05 | 670 938,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 20 | 15 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 82,00 | 2 | 1 | 1 | 61,10 | 31,20 | 29,90 | 3 447 939,24 | 2 815 408,58 | 632 530,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 3 | 16 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 60,50 | 2 | 0 | 2 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 3 287 808,78 | 2 678 969,96 | 608 838,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 30 | 23 | 26.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 82,00 | 1 | 1 | 0 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 1 046 829,52 | 1 014 542,88 | 32 286,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 32 | 7 | 25.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 84,60 | 1 | 1 | 0 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 1 707 622,11 | 1 655 148,67 | 52 473,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 5 | 17 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 82,70 | 2 | 2 | 0 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 2 884 680,00 | 2 368 008,94 | 516 671,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | пос. Верхние Важины, ул. Октябрьская, д. 6 | 18 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 82,80 | 1 | 0 | 1 | 40,90 | 0,00 | 40,90 | 2 163 510,00 | 1 549 625,05 | 613 884,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 15 | 15 | 417,00 | 6 | 0 | 6 | 242,30 | 0,00 | 242,30 | 9 615 600,00 | 9 093 154,32 | 522 445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 2 | б/н | 22.10.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 90,10 | 1 | 0 | 1 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | 1 502 437,50 | 1 420 805,36 | 81 632,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | пос. Сосновец, ул. Новая, д. 11 | б/н | 20.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 326,90 | 5 | 0 | 5 | 212,10 | 0,00 | 212,10 | 8 113 162,50 | 7 672 348,96 | 440 813,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 6 | 6 | 164,10 | 4 | 0 | 4 | 164,10 | 0,00 | 164,10 | 6 390 367,50 | 6 011 667,25 | 347 208,69 | 31 491,56 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 25 | 23 | 16.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 85,10 | 2 | 0 | 2 | 85,10 | 0,00 | 85,10 | 3 273 310,50 | 3 095 461,28 | 177 849,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 5 | 16 | 16.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 79,00 | 2 | 0 | 2 | 79,00 | 0,00 | 79,00 | 3 117 057,00 | 2 916 205,97 | 169 359,47 | 31 491,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 20 | 14 | 1 126,90 | 12 | 3 | 9 | 435,20 | 83,80 | 351,40 | 30 853 569,81 | 28 287 198,76 | 1 658 899,21 | 907 471,84 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 08.06.2007 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 1 | 269,50 | 1 | 0 | 1 | 28,60 | 0,00 | 28,60 | 2 085 462,97 | 1 909 827,09 | 112 086,19 | 63 549,69 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Суоярви, ул. Новоселов, д. 4б | 5 | 04.03.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 97,20 | 2 | 1 | 1 | 72,90 | 23,10 | 49,80 | 5 315 743,01 | 4 868 055,74 | 285 702,21 | 161 985,06 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 10 | 12.05.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 487,20 | 2 | 2 | 0 | 60,70 | 60,70 | 0,00 | 3 545 671,88 | 3 279 148,32 | 191 197,18 | 75 326,38 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Суоярви, ул. Советская, д. 11 | 2 | 08.06.2007 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 199,60 | 5 | 0 | 5 | 199,60 | 0,00 | 199,60 | 14 554 489,79 | 13 328 723,28 | 782 251,87 | 443 514,64 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 130 | 11 | 05.06.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 73,40 | 2 | 0 | 2 | 73,40 | 0,00 | 73,40 | 5 352 202,16 | 4 901 444,33 | 287 661,76 | 163 096,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 22 | 22 | 323,20 | 8 | 0 | 8 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 23 886 851,62 | 22 234 143,51 | 1 285 919,55 | 366 788,56 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Сортавала, пос. Хаапалампи, ул. Центральная, д. 30 | 8 | 21.10.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 323,20 | 8 | 0 | 8 | 323,20 | 0,00 | 323,20 | 23 886 851,62 | 22 234 143,51 | 1 285 919,55 | 366 788,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | X | 27 | X | X | 286 | 286 | 4 568,50 | 115 | 62 | 53 | 4 444,30 | 2 440,80 | 2 003,50 | 193 564 395,51 | 178 967 330,97 | 11 593 738,24 | 3 003 326,30 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | пос. Чална, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 134,10 | 3 | 3 | 0 | 134,10 | 134,10 | 0,00 | 5 854 027,18 | 5 449 809,96 | 317 990,29 | 86 226,93 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | пос. Чална, ул. Железнодорожная, д. 3 | 50 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 151,40 | 6 | 2 | 4 | 151,40 | 38,10 | 113,30 | 6 609 244,71 | 6 152 880,14 | 359 013,66 | 97 350,91 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | пос. Чална, ул. Ленина, д. 10 | 28 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 170,70 | 8 | 4 | 4 | 170,70 | 100,00 | 70,70 | 7 451 770,62 | 6 937 230,11 | 404 779,59 | 109 760,92 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | пос. Чална, ул. Ленина, д. 15 | 29 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 100,40 | 2 | 1 | 1 | 100,40 | 60,70 | 39,70 | 4 382 880,90 | 4 080 245,48 | 238 077,74 | 64 557,68 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 19 | 26 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 177,40 | 6 | 1 | 5 | 147,10 | 14,00 | 133,10 | 6 421 531,68 | 5 978 128,59 | 348 817,09 | 94 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 21 | 39 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 16 | 193,00 | 6 | 3 | 3 | 169,20 | 68,10 | 101,10 | 7 386 289,34 | 6 876 270,29 | 401 222,66 | 108 796,39 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 24 | 61 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 205,00 | 5 | 4 | 1 | 205,00 | 161,90 | 43,10 | 8 817 744,98 | 7 644 108,03 | 998 752,03 | 174 884,92 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 5 | 71 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 101,50 | 2 | 2 | 0 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | 4 430 900,52 | 4 124 949,37 | 240 686,17 | 65 264,98 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 9 | 14 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 78,70 | 2 | 1 | 1 | 78,70 | 39,70 | 39,00 | 3 435 584,93 | 3 198 359,76 | 186 620,70 | 50 604,47 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 9 | 59 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 199,00 | 5 | 0 | 5 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 8 687 184,25 | 8 087 339,16 | 471 887,16 | 127 957,93 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | пос. Чална, ул. Октябрьская, д. 26 | 3 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 210,70 | 4 | 2 | 2 | 210,70 | 128,90 | 81,80 | 9 197 938,31 | 8 562 825,94 | 499 631,28 | 135 481,09 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 18 | 62 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 150,00 | 3 | 2 | 1 | 150,00 | 100,20 | 49,80 | 6 548 128,83 | 6 095 984,28 | 355 693,84 | 96 450,71 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 12 | 30 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 104,70 | 2 | 2 | 0 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 4 570 593,93 | 4 254 997,04 | 248 274,30 | 67 322,59 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | пос. Чална, ул. Титова, д. 2 | 7 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 210,80 | 4 | 2 | 2 | 210,80 | 104,70 | 106,10 | 9 202 303,73 | 8 566 889,92 | 499 868,41 | 135 545,40 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | пос. Чална, ул. Титова, д. 3 | 8 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 174,40 | 4 | 3 | 1 | 174,40 | 124,80 | 49,60 | 7 613 291,14 | 7 087 597,73 | 413 553,38 | 112 140,03 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | пос. Чална, ул. Титова, д. 4 | 10 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 22 | 22 | 177,30 | 4 | 4 | 0 | 177,30 | 177,30 | 0,00 | 7 739 888,30 | 7 205 453,43 | 420 430,13 | 114 004,74 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 17 | 5 | 26.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 206,90 | 4 | 0 | 4 | 206,90 | 0,00 | 206,90 | 9 032 052,38 | 8 408 394,33 | 490 620,37 | 133 037,68 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 21 | 51 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 157,90 | 3 | 3 | 0 | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 5 194 848,88 | 4 836 147,54 | 282 183,78 | 76 517,56 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 23 | 37 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 128,50 | 3 | 0 | 3 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 4 247 552,90 | 3 954 261,81 | 230 726,74 | 62 564,35 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 36 | 37 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 23 | 23 | 329,00 | 8 | 4 | 4 | 329,00 | 165,10 | 163,90 | 14 220 815,09 | 12 630 892,27 | 1 332 010,42 | 257 912,40 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 36а | 47 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 12 | 12 | 326,60 | 8 | 4 | 4 | 326,60 | 164,30 | 162,30 | 14 257 459,20 | 13 272 989,78 | 774 464,08 | 210 005,34 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 1 | 34 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 9 | 9 | 162,70 | 4 | 2 | 2 | 162,70 | 83,70 | 79,00 | 7 102 537,08 | 6 612 110,97 | 385 809,25 | 104 616,86 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 10 | 58 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 10 | 10 | 197,50 | 4 | 3 | 1 | 197,50 | 147,40 | 50,10 | 8 446 550,39 | 7 804 527,53 | 458 841,78 | 183 181,08 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 20 | 54 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 153,10 | 4 | 2 | 2 | 153,10 | 50,90 | 102,20 | 6 683 456,83 | 6 221 967,96 | 363 044,85 | 98 444,02 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 36 | 56 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 172,00 | 4 | 2 | 2 | 172,00 | 98,60 | 73,40 | 7 508 521,07 | 6 990 061,99 | 407 862,28 | 110 596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 40 | 33 | 27.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 104,90 | 4 | 4 | 0 | 104,90 | 104,90 | 0,00 | 4 579 324,76 | 4 263 125,01 | 248 748,55 | 67 451,20 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 64 | 57 | 28.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 7 | 90,30 | 3 | 2 | 1 | 90,30 | 48,20 | 42,10 | 3 941 973,58 | 3 669 782,55 | 214 127,71 | 58 063,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 6 | X | X | 67 | 67 | 1 940,40 | 27 | 2 | 25 | 1 266,10 | 66,50 | 1 199,60 | 51 571 559,60 | 48 482 419,91 | 2 850 698,31 | 238 441,38 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 1 | б/н | 23.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 20 | 20 | 284,50 | 6 | 0 | 6 | 284,50 | 0,00 | 284,50 | 11 202 335,25 | 10 552 800,80 | 585 309,05 | 64 225,40 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 3 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 17 | 17 | 399,10 | 8 | 0 | 8 | 399,10 | 0,00 | 399,10 | 17 035 638,00 | 16 061 729,88 | 896 812,13 | 77 095,99 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 4 | б/н | 26.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 13 | 13 | 533,70 | 8 | 0 | 8 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 15 225 231,65 | 14 355 528,09 | 802 975,91 | 66 727,65 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.12.2011 | IV.2016 | III.2017 | 5 | 5 | 534,00 | 1 | 0 | 1 | 49,10 | 0,00 | 49,10 | 1 923 120,00 | 1 818 630,86 | 104 489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | б/н | 07.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 1 | 1 | 80,10 | 1 | 1 | 0 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | 1 762 860,00 | 1 530 680,97 | 232 179,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 6 | б/н | 05.12.2011 | IV.2016 | IV.2016 | 11 | 11 | 109,00 | 3 | 1 | 2 | 109,00 | 26,10 | 82,90 | 4 422 374,70 | 4 163 049,31 | 228 933,05 | 30 392,34 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | X | 18 | X | X | 128 | 128 | 2 622,66 | 59 | 31 | 28 | 2 220,76 | 1 131,60 | 1 089,16 | 94 997 658,80 | 81 349 424,82 | 13 167 819,39 | 480 414,59 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | пос. Соддер, ул. Лесная, д. 5 | 19 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 194,50 | 4 | 2 | 2 | 129,60 | 64,80 | 64,80 | 5 463 682,66 | 4 127 479,64 | 1 277 243,04 | 58 959,98 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | пос. Соддер, ул. Новая, д. 11 | 20 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 249,60 | 6 | 4 | 2 | 249,60 | 146,00 | 103,60 | 10 142 132,46 | 7 794 531,65 | 2 245 603,70 | 101 997,11 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 11 | 9 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 247,50 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 1 298 106,00 | 708 506,25 | 560 119,76 | 29 479,99 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 12 | 16 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 85,00 | 2 | 1 | 1 | 85,00 | 42,60 | 42,40 | 3 405 525,00 | 1 858 735,54 | 1 469 449,99 | 77 339,47 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 16 | 17 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 4 | 4 | 90,70 | 2 | 2 | 0 | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 3 633 895,50 | 1 983 380,16 | 1 567 989,58 | 82 525,76 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 21 | 18 | 22.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 58,50 | 2 | 1 | 1 | 58,50 | 29,20 | 29,30 | 2 343 802,50 | 1 279 247,41 | 1 011 327,34 | 53 227,75 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | пос. Эссойла, ул. Набережная, д. 4 | 21 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 116,00 | 3 | 2 | 1 | 116,00 | 77,50 | 38,50 | 5 133 126,44 | 4 852 070,77 | 281 055,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | пос. Эссойла, ул. Набережная, д. 6 | 22 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 3 | 3 | 109,90 | 3 | 3 | 0 | 91,40 | 91,40 | 0,00 | 4 044 549,62 | 3 823 097,14 | 221 452,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 7 | 29 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 2 | 2 | 80,00 | 2 | 1 | 1 | 59,90 | 39,80 | 20,10 | 2 650 640,29 | 2 505 508,96 | 145 131,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 90 | 30 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 117,76 | 3 | 1 | 2 | 117,76 | 35,70 | 82,06 | 5 211 008,35 | 4 925 688,39 | 285 319,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 1 | 23 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 57,30 | 2 | 2 | 0 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | 2 535 587,46 | 2 396 755,65 | 138 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 10 | 25 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 6 | 6 | 87,70 | 4 | 1 | 3 | 87,70 | 25,80 | 61,90 | 3 793 331,30 | 3 251 153,77 | 523 161,12 | 19 016,41 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 11 | 26 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 8 | 8 | 93,50 | 2 | 1 | 1 | 93,50 | 51,80 | 41,70 | 4 137 476,91 | 3 910 936,35 | 226 540,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 12 | 27 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 83,60 | 2 | 0 | 2 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 3 699 391,12 | 3 496 837,21 | 202 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 14 | 28 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 23 | 23 | 318,70 | 8 | 5 | 3 | 318,70 | 205,70 | 113,00 | 13 844 844,28 | 12 523 458,35 | 1 289 358,29 | 32 027,64 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 8 | 24 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 18 | 396,90 | 6 | 0 | 6 | 310,20 | 0,00 | 310,20 | 13 726 688,09 | 12 975 106,47 | 751 581,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 19 | 31 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 112,30 | 3 | 1 | 2 | 112,30 | 50,10 | 62,20 | 4 759 674,30 | 4 499 909,77 | 259 764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 20 | 32 | 23.11.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 14 | 14 | 123,20 | 4 | 4 | 0 | 123,20 | 123,20 | 0,00 | 5 174 196,52 | 4 437 021,34 | 711 334,70 | 25 840,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | X | 19 | X | X | 210 | 86 | 6 985,20 | 29 | 2 | 27 | 1 099,00 | 106,20 | 992,80 | 2 287 430,00 | 0,00 | 0,00 | 2 287 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 14 | 2 | 515,10 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 1 | 19.03.2007 | IV.2016 | III.2017 | 14 | 2 | 515,10 | 1 | 0 | 1 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 31 | 5 | 630,10 | 2 | 0 | 2 | 40,05 | 0,00 | 40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 13 | 3-56 | 11.12.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 27 | 1 | 378,30 | 1 | 0 | 1 | 16,25 | 0,00 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 18 | 6 | 27.05.2011 | IV.2016 | III.2017 | 4 | 4 | 251,80 | 1 | 0 | 1 | 23,80 | 0,00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 27 | 6 | 484,60 | 1 | 1 | 0 | 54,70 | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 15 | 4 | 01.06.2006 | IV.2016 | IV.2016 | 27 | 6 | 484,60 | 1 | 1 | 0 | 54,70 | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | X | 3 | X | X | 23 | 14 | 918,30 | 4 | 0 | 4 | 156,90 | 0,00 | 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2 | б/н | 15.11.2010 | IV.2016 | III.2017 | 3 | 3 | 269,00 | 1 | 0 | 1 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 32 | б/н | 03.07.2008 | IV.2016 | III.2017 | 4 | 4 | 243,50 | 1 | 0 | 1 | 31,40 | 0,00 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 7а | б/н | 30.04.2009 | IV.2016 | IV.2016 | 16 | 7 | 405,80 | 2 | 0 | 2 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | X | 8 | X | X | 99 | 44 | 3 674,60 | 14 | 1 | 13 | 585,26 | 51,50 | 533,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 135 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 11 | 3 | 407,40 | 1 | 0 | 1 | 50,75 | 0,00 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 8, к. Б | 155 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 29 | 2 | 466,20 | 1 | 0 | 1 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 1845 | 18.05.2011 | IV.2016 | III.2017 | 10 | 8 | 662,40 | 2 | 0 | 2 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 54 | б/н | 28.10.2011 | IV.2016 | III.2017 | 5 | 5 | 457,90 | 1 | 1 | 0 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 5 | 142 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 4 | 4 | 419,00 | 1 | 0 | 1 | 50,70 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 436 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 4 | 113 | 30.10.2008 | IV.2016 | III.2017 | 9 | 9 | 391,50 | 3 | 0 | 3 | 111,52 | 0,00 | 111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 437 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 126-р | 30.03.2010 | IV.2016 | III.2017 | 13 | 11 | 464,40 | 4 | 0 | 4 | 193,60 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 9, к. Б | 172 | 30.10.2008 | IV.2016 | IV.2016 | 18 | 2 | 405,80 | 1 | 0 | 1 | 34,59 | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пиндушскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 105,90 | 1 | 0 | 1 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 439 | пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 8 | 3 | 29.05.2009 | IV.2016 | III.2017 | 1 | 1 | 105,90 | 1 | 0 | 1 | 16,20 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 5 | 5 | 123,30 | 1 | 0 | 1 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 3 | б/н | 08.12.2010 | IV.2016 | IV.2016 | 5 | 5 | 123,30 | 1 | 0 | 1 | 61,50 | 0,00 | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяозерскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 3 | 3 | 263,80 | 1 | 0 | 1 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | пгт Пяозерский, ул. Зеленая, д. 4а | 26889 | 17.07.2009 | IV.2016 | III.2017 | 3 | 3 | 263,80 | 1 | 0 | 1 | 16,30 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | X | 1 | X | X | 7 | 6 | 269,50 | 4 | 0 | 4 | 134,09 | 0,00 | 134,09 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 1 | 08.06.2007 | IV.2016 | IV.2016 | 7 | 6 | 269,50 | 4 | 0 | 4 | 134,09 | 0,00 | 134,09 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в том числе | X | 250 | X | X | 2 630 | 2 630 | 53 843,39 | 1 046 | 490 | 556 | 43 216,18 | 20 458,41 | 22 757,77 | 1 850 063 977,21 | 1 787 119 374,16 | 56 345 483,95 | 6 599 119,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 248 | X | X | 2 625 | 2 625 | 53 437,59 | 1 044 | 490 | 554 | 43 128,28 | 20 458,41 | 22 669,87 | 1 850 063 977,21 | 1 787 119 374,16 | 56 345 483,95 | 6 599 119,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | X | 6 | X | X | 40 | 40 | 1 654,20 | 22 | 9 | 13 | 864,50 | 390,00 | 474,50 | 34 636 192,50 | 34 636 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 37 | 33/10 | 22.04.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 85,50 | 1 | 0 | 1 | 37,80 | 0,00 | 37,80 | 1 514 457,00 | 1 514 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Беломорск, ул. Льва Толстого, д. 12 | 40 | 19.07.2011 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 38,90 | 2 | 0 | 2 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 1 558 528,50 | 1 558 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 1 | 19.03.2007 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 515,10 | 2 | 0 | 2 | 70,30 | 0,00 | 70,30 | 2 816 569,50 | 2 816 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 11 | 58 | 25.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 340,00 | 4 | 3 | 1 | 170,40 | 130,70 | 39,70 | 6 827 076,00 | 6 827 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 13 | 25 | 01.02.2011 | III.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 333,00 | 6 | 2 | 4 | 244,60 | 88,10 | 156,50 | 9 799 899,00 | 9 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 9 | 47/10 | 11.06.2010 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 341,70 | 7 | 4 | 3 | 302,50 | 171,20 | 131,30 | 12 119 662,50 | 12 119 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | X | 8 | X | X | 47 | 47 | 690,20 | 16 | 1 | 15 | 595,70 | 40,10 | 555,60 | 25 877 983,50 | 25 877 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | пос. Койвусельга, ул. Гагарина, д. 3 | 1 | 01.01.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 79,10 | 2 | 0 | 2 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1 826 964,00 | 1 826 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | пос. Койвусельга, ул. Гагарина, д. 8 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 80,80 | 2 | 0 | 2 | 80,80 | 0,00 | 80,80 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | пос. Койвусельга, ул. Заречная, д. 4 | б/н | 11.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 15 | 15 | 249,40 | 5 | 0 | 5 | 194,80 | 0,00 | 194,80 | 7 824 694,50 | 7 824 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 11 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 39,20 | 1 | 0 | 1 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 12 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 39,40 | 1 | 0 | 1 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 2 243 640,00 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | пос. Койвусельга, ул. Терешковой, д. 2 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 81,10 | 2 | 1 | 1 | 81,10 | 40,10 | 41,00 | 3 405 525,00 | 3 405 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 1 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 14 | б/н | 18.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 39,20 | 1 | 0 | 1 | 39,20 | 0,00 | 39,20 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кааламскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 47 | 47 | 627,40 | 16 | 1 | 15 | 627,40 | 35,90 | 591,50 | 30 128 880,00 | 30 128 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 25 | 543 | 12.07.2004 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 325,60 | 8 | 0 | 8 | 325,60 | 0,00 | 325,60 | 15 635 899,47 | 15 635 899,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 27 | 543 | 12.07.2004 | III.2017 | III.2017 | 28 | 28 | 301,80 | 8 | 1 | 7 | 301,80 | 35,90 | 265,90 | 14 492 980,53 | 14 492 980,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Калевальскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 22 | 22 | 505,80 | 11 | 0 | 11 | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 18 522 049,50 | 18 522 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 1 | 1 | 17.11.2008 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 281,40 | 5 | 0 | 5 | 239,10 | 0,00 | 239,10 | 10 347 247,75 | 10 347 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 3 | 19 | 17.11.2008 | III.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 224,40 | 6 | 0 | 6 | 188,90 | 0,00 | 188,90 | 8 174 801,75 | 8 174 801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | X | 60 | X | X | 792 | 792 | 16 907,32 | 327 | 180 | 147 | 13 799,12 | 7 631,66 | 6 167,46 | 591 579 356,85 | 590 294 736,66 | 1 156 158,17 | 128 462,02 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 7 | 17.06.2011 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 239,20 | 4 | 2 | 2 | 79,90 | 47,80 | 32,10 | 4 507 312,50 | 4 507 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 60 | 98 | 23.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 411,80 | 6 | 1 | 5 | 297,30 | 73,70 | 223,60 | 11 911 324,50 | 11 911 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Кемь, ул. 2 Пятилетки, д. 20 | 1 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 83,61 | 3 | 1 | 2 | 83,61 | 20,90 | 62,71 | 3 672 992,31 | 3 672 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Кемь, ул. Беломорская, д. 3 | б/н | 21.11.2007 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 97,10 | 2 | 1 | 1 | 97,10 | 53,90 | 43,20 | 4 006 500,00 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Кемь, ул. Беломорская, д. 5 | б/н | 02.08.2011 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 96,80 | 2 | 0 | 2 | 96,80 | 0,00 | 96,80 | 4 006 500,00 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 11 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 25 | 25 | 375,70 | 8 | 4 | 4 | 375,70 | 188,10 | 187,60 | 16 040 380,73 | 16 040 380,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 29 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 22 | 22 | 375,00 | 8 | 4 | 4 | 363,06 | 162,36 | 200,70 | 15 545 220,00 | 15 545 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 3 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 371,50 | 1 | 0 | 1 | 51,70 | 0,00 | 51,70 | 2 215 292,21 | 2 215 292,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 35 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 23 | 23 | 373,40 | 8 | 5 | 3 | 373,40 | 228,00 | 145,40 | 16 010 265,97 | 16 010 265,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 37 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 378,40 | 8 | 5 | 3 | 378,40 | 242,10 | 136,30 | 16 115 046,19 | 16 115 046,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 39 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 377,30 | 7 | 4 | 3 | 324,70 | 188,90 | 135,80 | 13 884 956,61 | 13 884 956,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 41 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 374,90 | 1 | 1 | 0 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 1 786 802,42 | 1 786 802,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 43 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 379,30 | 8 | 4 | 4 | 379,30 | 190,20 | 189,10 | 16 026 000,00 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 44 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 376,60 | 7 | 3 | 4 | 334,50 | 135,70 | 198,80 | 14 502 655,93 | 14 502 655,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 45 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 380,60 | 8 | 4 | 4 | 380,60 | 179,70 | 200,90 | 16 399 248,46 | 16 399 248,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 48 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 20 | 20 | 378,10 | 8 | 4 | 4 | 358,50 | 176,70 | 181,80 | 15 624 058,52 | 15 624 058,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 49 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 28 | 28 | 375,30 | 8 | 4 | 4 | 375,30 | 198,60 | 176,70 | 16 091 775,40 | 16 091 775,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 5 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 25 | 25 | 376,10 | 9 | 4 | 5 | 376,10 | 160,60 | 215,50 | 16 506 780,00 | 16 506 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 50 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 23 | 23 | 378,20 | 8 | 5 | 3 | 378,20 | 230,90 | 147,30 | 16 162 755,34 | 16 162 755,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 52 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 376,60 | 8 | 5 | 3 | 376,60 | 241,00 | 135,60 | 16 026 000,00 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 53 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 375,50 | 8 | 6 | 2 | 375,50 | 292,80 | 82,70 | 16 263 065,27 | 16 263 065,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 54 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 377,10 | 8 | 4 | 4 | 377,10 | 177,20 | 199,90 | 16 220 399,80 | 16 220 399,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 55 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 377,80 | 8 | 5 | 3 | 377,80 | 241,40 | 136,40 | 16 063 572,18 | 16 063 572,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 56 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 34 | 34 | 376,10 | 8 | 4 | 4 | 376,10 | 177,00 | 199,10 | 16 202 827,78 | 16 202 827,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 57 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 377,80 | 8 | 6 | 2 | 377,80 | 284,20 | 93,60 | 16 026 000,00 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 58 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 378,60 | 8 | 3 | 5 | 354,80 | 146,60 | 208,20 | 15 541 087,35 | 15 541 087,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 59 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 376,60 | 8 | 2 | 6 | 376,60 | 94,20 | 282,40 | 16 026 000,00 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 8 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 374,80 | 1 | 1 | 0 | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 2 297 542,13 | 2 297 542,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 9 | 3-56 | 11.12.2006 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 373,50 | 3 | 1 | 2 | 156,30 | 52,40 | 103,90 | 6 809 295,38 | 6 809 295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 10 | 62 | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 82,10 | 2 | 2 | 0 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 3 581 564,48 | 3 581 564,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 11 | 63 | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 88,03 | 3 | 1 | 2 | 88,03 | 26,30 | 61,73 | 3 833 622,60 | 3 833 622,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 12 | 64 | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 82,60 | 3 | 3 | 0 | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 3 832 304,70 | 3 192 299,94 | 576 004,28 | 64 000,48 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 5 | б/н | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 40,50 | 2 | 2 | 0 | 40,50 | 40,50 | 0,00 | 1 735 383,65 | 1 735 383,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 8 | 61 | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 86,80 | 2 | 1 | 1 | 86,80 | 44,50 | 42,30 | 3 641 134,04 | 3 641 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 2 | б/н | 02.08.2011 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 446,28 | 8 | 8 | 0 | 326,30 | 326,30 | 0,00 | 13 593 800,80 | 12 949 185,37 | 580 153,89 | 64 461,54 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 3 | 65 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 402,30 | 1 | 0 | 1 | 44,62 | 0,00 | 44,62 | 1 960 159,28 | 1 960 159,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 7 | 67 | 25.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 379,80 | 1 | 0 | 1 | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 1 542 563,24 | 1 542 563,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Кемь, ул. Кирпичная, д. 1а | 69 | 23.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 76,10 | 3 | 1 | 2 | 76,10 | 38,60 | 37,50 | 3 281 131,63 | 3 281 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Кемь, ул. Ленина, д. 22 | 8 | 17.06.2011 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 100,00 | 2 | 2 | 0 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 4 310 994,00 | 4 310 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Кемь, ул. Ленина, д. 61, к. а | б/н | 02.08.2011 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 167,90 | 5 | 0 | 5 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 8 013 000,00 | 8 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Кемь, ул. Лесная, д. 2 | 76 | 23.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 406,70 | 1 | 1 | 0 | 58,50 | 58,50 | 0,00 | 2 506 665,27 | 2 506 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Кемь, ул. Набережная, д. 15а | 90 | 23.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 83,90 | 2 | 2 | 0 | 83,90 | 83,90 | 0,00 | 3 616 708,53 | 3 616 708,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 15 | б/н | 02.08.2011 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 224,30 | 2 | 0 | 2 | 104,30 | 0,00 | 104,30 | 4 469 148,51 | 4 469 148,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 7 | 99 | 23.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 119,50 | 1 | 1 | 0 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 1 149 865,50 | 1 149 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 1 | б/н | 28.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 15 | 15 | 371,40 | 9 | 6 | 3 | 352,30 | 261,50 | 90,80 | 14 691 351,60 | 14 691 351,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 10 | 108 | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 373,90 | 10 | 7 | 3 | 373,90 | 272,10 | 101,80 | 16 174 180,37 | 16 174 180,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 11 | 109 | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 23 | 23 | 397,90 | 10 | 6 | 4 | 397,90 | 222,80 | 175,10 | 16 659 063,85 | 16 659 063,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 13 | 111 | 25.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 25 | 25 | 395,10 | 10 | 6 | 4 | 395,10 | 241,40 | 153,70 | 16 345 897,04 | 16 345 897,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 2 | 103 | 28.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 27 | 27 | 394,90 | 10 | 4 | 6 | 394,90 | 174,30 | 220,60 | 16 426 723,30 | 16 426 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 3 | б/н | 29.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 25 | 25 | 394,60 | 9 | 6 | 3 | 371,20 | 259,70 | 111,50 | 15 260 649,98 | 15 260 649,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 6 | 106 | 26.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 19 | 19 | 404,30 | 7 | 3 | 4 | 357,40 | 137,60 | 219,80 | 14 498 240,85 | 14 498 240,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 8 | 107 | 29.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 356,50 | 9 | 5 | 4 | 356,50 | 201,90 | 154,60 | 14 655 438,87 | 14 655 438,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 14а | 118 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 82,10 | 2 | 2 | 0 | 82,10 | 82,10 | 0,00 | 3 606 657,93 | 3 606 657,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 20 | б/н | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 317,60 | 8 | 7 | 1 | 317,60 | 281,60 | 36,00 | 14 433 632,43 | 14 433 632,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 3 | 115 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 83,00 | 3 | 3 | 0 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 3 581 564,48 | 3 581 564,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 5 | 116 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 83,10 | 4 | 2 | 2 | 83,10 | 41,50 | 41,60 | 4 283 598,25 | 4 283 598,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 7 | 117 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 83,60 | 3 | 0 | 3 | 83,60 | 0,00 | 83,60 | 3 627 255,72 | 3 627 255,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Кемь, ул. Труда, д. 2 | 120 | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 53,70 | 2 | 1 | 1 | 53,70 | 26,80 | 26,90 | 2 944 578,61 | 2 944 578,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Кемь, ул. Школьная, д. 2а | 124 | 22.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 113,70 | 2 | 1 | 1 | 113,70 | 57,10 | 56,60 | 4 555 390,50 | 4 555 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 18 | 6 | 27.05.2011 | III.2017 | III.2017 | 20 | 20 | 251,80 | 9 | 4 | 5 | 230,00 | 97,30 | 132,70 | 10 275 429,86 | 10 275 429,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кривецкому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 16 | 16 | 381,40 | 7 | 0 | 7 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 12 340 020,00 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | пос. Кривцы, ул. Октябрьская, д. 40 | 5 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 66,00 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 17 | 6 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 155,00 | 2 | 0 | 2 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 3 | 4 | 29.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 160,40 | 4 | 0 | 4 | 160,40 | 0,00 | 160,40 | 7 051 440,00 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | X | 4 | X | X | 41 | 41 | 1 190,40 | 19 | 7 | 12 | 859,30 | 300,30 | 559,00 | 36 150 649,50 | 36 150 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 1 | 9 | 03.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 22 | 22 | 345,60 | 7 | 1 | 6 | 345,60 | 56,10 | 289,50 | 14 539 351,18 | 14 539 351,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 28 | 8 | 03.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 128,80 | 1 | 0 | 1 | 32,50 | 0,00 | 32,50 | 1 367 271,16 | 1 367 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 42 | 7 | 03.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 239,10 | 1 | 0 | 1 | 26,90 | 0,00 | 26,90 | 1 131 679,82 | 1 131 679,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 12 | 10 | 03.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 476,90 | 10 | 6 | 4 | 454,30 | 244,20 | 210,10 | 19 112 347,34 | 19 112 347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 21 | 21 | 235,90 | 8 | 6 | 2 | 235,90 | 173,40 | 62,50 | 10 080 354,00 | 10 080 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | пос. Матросы, ул. Набережная, д. 10 | б/н | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 111,60 | 4 | 4 | 0 | 111,60 | 111,60 | 0,00 | 4 768 832,17 | 4 768 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 53 | б/н | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 84,60 | 2 | 1 | 1 | 84,60 | 42,30 | 42,30 | 3 615 082,43 | 3 615 082,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54 | б/н | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 39,70 | 2 | 1 | 1 | 39,70 | 19,50 | 20,20 | 1 696 439,40 | 1 696 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | X | 5 | X | X | 21 | 21 | 1 407,20 | 14 | 4 | 10 | 394,40 | 116,70 | 277,70 | 19 679 928,00 | 19 679 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2 | б/н | 15.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 269,00 | 5 | 1 | 4 | 167,80 | 32,80 | 135,00 | 8 814 300,00 | 8 814 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 19 | б/н | 19.10.1995 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 33,20 | 1 | 1 | 0 | 20,60 | 20,60 | 0,00 | 1 121 820,00 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 34 | б/н | 28.04.2010 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 570,20 | 1 | 0 | 1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 1 121 820,00 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 32 | б/н | 03.07.2008 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 243,50 | 3 | 2 | 1 | 95,20 | 63,30 | 31,90 | 3 862 266,00 | 3 862 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Медвежьегорск, ул. Нижняя, д. 2 | б/н | 12.01.1995 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 291,30 | 4 | 0 | 4 | 98,80 | 0,00 | 98,80 | 4 759 722,00 | 4 759 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | X | 25 | X | X | 481 | 481 | 9 089,10 | 142 | 51 | 91 | 6 124,49 | 2 218,66 | 3 905,83 | 260 934 530,70 | 251 077 879,38 | 4 928 325,66 | 4 928 325,66 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Петрозаводск, пер. Репникова, д. 6 | б/н | 16.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 46,30 | 1 | 0 | 1 | 31,20 | 0,00 | 31,20 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Петрозаводск, пер. Чапаева, д. 6 | 199 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 32 | 32 | 403,50 | 8 | 3 | 5 | 403,50 | 155,20 | 248,30 | 16 166 227,50 | 16 166 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Петрозаводск, проезд Высотный, д. 3 | 126 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 374,00 | 1 | 0 | 1 | 43,20 | 0,00 | 43,20 | 2 243 640,00 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 13 | 136 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 517,60 | 2 | 2 | 0 | 79,98 | 79,98 | 0,00 | 3 204 398,70 | 3 204 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 135 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 407,40 | 3 | 0 | 3 | 87,97 | 0,00 | 87,97 | 4 548 579,45 | 4 548 579,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 159 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 388,40 | 1 | 0 | 1 | 22,94 | 0,00 | 22,94 | 1 121 820,00 | 513 398,36 | 304 210,82 | 304 210,82 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 160 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 394,90 | 1 | 1 | 0 | 45,60 | 45,60 | 0,00 | 1 846 996,50 | 1 846 996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 1845 | 18.05.2011 | III.2017 | III.2017 | 40 | 40 | 662,40 | 15 | 6 | 9 | 548,70 | 194,40 | 354,30 | 23 277 765,00 | 22 792 217,76 | 242 773,62 | 242 773,62 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 56 | 127 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 112,30 | 4 | 1 | 3 | 112,30 | 29,10 | 83,20 | 4 575 423,00 | 3 569 478,36 | 502 972,32 | 502 972,32 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 77 | 128 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 80,70 | 2 | 1 | 1 | 39,90 | 19,90 | 20,00 | 2 243 640,00 | 919 829,10 | 661 905,45 | 661 905,45 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 20 | 130 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 222,20 | 3 | 2 | 1 | 165,40 | 111,10 | 54,30 | 6 626 751,00 | 6 626 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 20 | 169 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 27 | 27 | 408,90 | 9 | 3 | 6 | 408,90 | 111,00 | 297,90 | 16 803 261,00 | 16 803 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 12 | 5428 | 16.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 32 | 32 | 414,70 | 9 | 5 | 4 | 414,70 | 225,61 | 189,09 | 17 091 729,00 | 16 419 680,08 | 336 024,46 | 336 024,46 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 23 | 123 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 417,50 | 5 | 1 | 4 | 267,20 | 58,80 | 208,40 | 11 114 031,00 | 11 114 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 170 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 32 | 32 | 512,10 | 11 | 6 | 5 | 424,19 | 258,52 | 165,67 | 18 115 790,40 | 15 027 975,18 | 1 543 907,61 | 1 543 907,61 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 54 | б/н | 28.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 29 | 29 | 457,90 | 8 | 1 | 7 | 383,23 | 62,90 | 320,33 | 17 856 970,50 | 17 856 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 23 | 143 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 23 | 23 | 436,20 | 6 | 2 | 4 | 288,50 | 104,62 | 183,88 | 12 368 065,50 | 11 748 347,70 | 309 858,90 | 309 858,90 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 5 | 142 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 29 | 29 | 419,00 | 8 | 3 | 5 | 358,00 | 147,90 | 210,10 | 15 068 446,50 | 14 174 854,76 | 446 795,87 | 446 795,87 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 4 | 113 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 22 | 22 | 391,50 | 6 | 2 | 4 | 279,98 | 88,30 | 191,68 | 12 031 519,50 | 12 031 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 126-р | 30.03.2010 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 464,40 | 5 | 2 | 3 | 206,10 | 102,30 | 103,80 | 8 534 245,65 | 7 374 492,43 | 579 876,61 | 579 876,61 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3а | 133 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 29 | 29 | 301,50 | 8 | 3 | 5 | 301,50 | 116,50 | 185,00 | 15 064 440,00 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 13 | 151 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 397,20 | 8 | 4 | 4 | 397,20 | 180,30 | 216,90 | 15 913 818,00 | 15 913 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 2 | 134 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 28 | 28 | 368,00 | 8 | 0 | 8 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 15 108 511,50 | 15 108 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 9 | 150 | 30.10.2008 | III.2017 | III.2017 | 31 | 31 | 400,80 | 9 | 2 | 7 | 400,80 | 81,13 | 319,67 | 16 422 643,50 | 16 422 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Петрозаводск, ул. Челюскинцев, д. 5 | решение Петрозаводского городского Совета N XXVI/XIV-177 | 18.04.1991 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 89,70 | 1 | 1 | 0 | 45,50 | 45,50 | 0,00 | 1 822 957,50 | 1 822 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Поросозерскому сельскому поселению | X | 10 | X | X | 31 | 31 | 1 263,80 | 16 | 4 | 12 | 648,10 | 155,80 | 492,30 | 27 688 921,50 | 27 122 432,19 | 538 164,84 | 28 324,47 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | пос. Поросозеро, ул. 40 лет Победы, д. 13 | 19 | 24.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 40,00 | 1 | 0 | 1 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 797 293,50 | 797 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 20 | 8 | 22.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 84,30 | 2 | 2 | 0 | 84,30 | 84,30 | 0,00 | 3 678 507,81 | 3 678 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 8 | 7 | 22.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 80,80 | 1 | 1 | 0 | 41,60 | 41,60 | 0,00 | 1 815 254,15 | 1 815 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 16а | 6 | 22.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 438,00 | 4 | 1 | 3 | 159,10 | 29,90 | 129,20 | 6 951 170,54 | 6 951 170,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | пос. Поросозеро, ул. Пионерская, д. 7 | 14 | 23.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 73,20 | 1 | 0 | 1 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 1 334 164,50 | 767 675,19 | 538 164,84 | 28 324,47 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 13 | 2 | 21.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 95,80 | 1 | 0 | 1 | 46,70 | 0,00 | 46,70 | 2 037 797,34 | 2 037 797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 17 | 3 | 21.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 119,60 | 2 | 0 | 2 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 3 586 872,38 | 3 586 872,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 27 | 4 | 21.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 42 | 5 | 21.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 158,10 | 1 | 0 | 1 | 47,80 | 0,00 | 47,80 | 2 085 796,84 | 2 085 796,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | пос. Поросозеро, ул. Сплавная, д. 35 | 18 | 24.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 86,00 | 1 | 0 | 1 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 1 876 344,44 | 1 876 344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пряжинскому городскому поселению | X | 17 | X | X | 165 | 165 | 2 659,46 | 76 | 50 | 26 | 2 629,56 | 1 840,30 | 789,26 | 110 573 790,90 | 110 573 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 1 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 144,50 | 4 | 3 | 1 | 144,50 | 115,00 | 29,50 | 6 009 535,61 | 6 009 535,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 3 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 88,40 | 3 | 1 | 2 | 88,40 | 25,80 | 62,60 | 3 676 421,77 | 3 676 421,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | пгт Пряжа, ул. Калинина, д. 15 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 80,90 | 2 | 0 | 2 | 80,90 | 0,00 | 80,90 | 3 364 508,14 | 3 364 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | пгт Пряжа, ул. Лесная, д. 10 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 120,20 | 4 | 3 | 1 | 120,20 | 91,80 | 28,40 | 4 998 935,47 | 4 998 935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | пгт Пряжа, ул. Лесная, д. 3 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 200,80 | 4 | 3 | 1 | 200,80 | 153,00 | 47,80 | 8 350 967,06 | 8 350 967,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | пгт Пряжа, ул. М.Мелентьевой, д. 16 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 115,90 | 3 | 3 | 0 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 3 576 609,42 | 3 576 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | пгт Пряжа, ул. Первомайская, д. 12 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 108,10 | 4 | 1 | 3 | 108,10 | 26,80 | 81,30 | 4 495 714,83 | 4 495 714,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | пгт Пряжа, ул. Первомайская, д. 8 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 121,70 | 4 | 3 | 1 | 121,70 | 94,40 | 27,30 | 5 061 318,19 | 5 061 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 29 | б/н | 10.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 92,10 | 4 | 3 | 1 | 92,10 | 71,70 | 20,40 | 3 830 299,13 | 3 830 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | пгт Пряжа, ул. Речная, д. 4 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 206,20 | 8 | 3 | 5 | 206,20 | 97,90 | 108,30 | 8 575 544,88 | 8 575 544,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | пгт Пряжа, ул. Свердлова, д. 14 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 148,30 | 4 | 2 | 2 | 148,30 | 78,60 | 69,70 | 6 167 571,80 | 6 167 571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 10 | б/н | 16.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 115,00 | 4 | 3 | 1 | 115,00 | 86,30 | 28,70 | 4 782 675,37 | 4 782 675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 13 | б/н | 20.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 113,20 | 4 | 3 | 1 | 113,20 | 84,70 | 28,50 | 4 707 816,10 | 4 707 816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 16 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 168,80 | 4 | 3 | 1 | 168,80 | 126,10 | 42,70 | 7 020 135,64 | 7 020 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 26 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 333,00 | 8 | 8 | 0 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | 13 848 964,31 | 13 848 964,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 45 | б/н | 03.06.2004 | III.2017 | III.2017 | 22 | 22 | 385,00 | 8 | 7 | 1 | 385,00 | 340,20 | 44,80 | 16 011 565,33 | 16 011 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 67 | б/н | 01.05.2004 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 117,36 | 4 | 1 | 3 | 117,36 | 29,00 | 88,36 | 6 095 207,85 | 6 095 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | X | 4 | X | X | 17 | 17 | 407,40 | 9 | 1 | 8 | 260,20 | 32,00 | 228,20 | 11 662 921,50 | 11 662 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 48 | 4 | 01.07.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 63,90 | 2 | 1 | 1 | 63,90 | 32,00 | 31,90 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 10 | 49 | 28.07.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 108,50 | 1 | 0 | 1 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 1 057 716,00 | 1 057 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 21 | 1 | 03.02.2011 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 130,00 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 2 828 589,00 | 2 828 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | пос. Подпорожье, ул. Детская, д. 3 | 33 | 15.07.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 105,00 | 4 | 0 | 4 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 4 250 896,50 | 4 250 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяльмскому сельскому поселению | X | 10 | X | X | 57 | 57 | 1 309,92 | 23 | 3 | 20 | 1 075,32 | 142,60 | 932,72 | 45 606 790,80 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 181,10 | 3 | 1 | 2 | 142,00 | 51,60 | 90,40 | 5 877 535,50 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 84,40 | 1 | 0 | 1 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 90,50 | 2 | 0 | 2 | 90,50 | 0,00 | 90,50 | 4 487 280,00 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 88,62 | 2 | 0 | 2 | 88,62 | 0,00 | 88,62 | 3 550 560,30 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 94,00 | 2 | 0 | 2 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 4 110 669,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 217,30 | 4 | 1 | 3 | 217,30 | 49,70 | 167,60 | 8 706 124,50 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 230,50 | 2 | 0 | 2 | 119,10 | 0,00 | 119,10 | 4 771 741,50 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 158,40 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 7 051 440,00 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 6 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 81,20 | 2 | 1 | 1 | 81,20 | 41,30 | 39,90 | 3 525 720,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7 | 10 | 29.12.2009 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 83,90 | 1 | 0 | 1 | 41,80 | 0,00 | 41,80 | 1 762 860,00 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | X | 16 | X | X | 118 | 118 | 2 180,37 | 54 | 36 | 18 | 2 107,37 | 1 361,23 | 746,14 | 86 143 756,50 | 82 681 887,95 | 3 288 775,12 | 173 093,43 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 12 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 76,10 | 2 | 2 | 0 | 76,10 | 76,10 | 0,00 | 3 166 777,43 | 3 166 777,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 14 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 53,00 | 2 | 2 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 2 205 508,59 | 2 205 508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 15 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 61,60 | 2 | 1 | 1 | 61,60 | 30,60 | 31,00 | 2 563 383,57 | 2 563 383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 16 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 70,00 | 2 | 2 | 0 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 3 383 091,40 | 2 467 865,22 | 869 464,87 | 45 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 18 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 61,80 | 2 | 2 | 0 | 61,80 | 61,80 | 0,00 | 2 571 706,24 | 2 571 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 30а | 54 | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 50,70 | 2 | 2 | 0 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 2 109 797,84 | 2 109 797,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 10 | б/н | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 59,40 | 2 | 2 | 0 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 2 471 834,16 | 2 471 834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 3 | б/н | 24.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 64,00 | 2 | 1 | 1 | 64,00 | 32,00 | 32,00 | 2 663 255,66 | 2 663 255,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 5 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 20 | 20 | 380,57 | 8 | 3 | 5 | 380,57 | 146,83 | 233,74 | 15 836 800,09 | 15 836 800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 7 | 49 | 29.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 377,30 | 8 | 4 | 4 | 377,30 | 199,30 | 178,00 | 15 364 975,55 | 13 733 559,36 | 1 549 845,38 | 81 570,81 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 8 | 48 | 29.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 21 | 21 | 380,80 | 8 | 6 | 2 | 380,80 | 291,80 | 89,00 | 15 650 712,78 | 14 735 486,60 | 869 464,87 | 45 761,31 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 4 | б/н | 27.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 73,80 | 2 | 2 | 0 | 73,80 | 73,80 | 0,00 | 3 071 066,68 | 3 071 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 3 | 51 | 28.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 136,80 | 3 | 2 | 1 | 108,00 | 71,70 | 36,30 | 4 494 243,92 | 4 494 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 4 | 50 | 29.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 135,00 | 4 | 1 | 3 | 135,00 | 28,10 | 106,90 | 4 128 046,28 | 4 128 046,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 21 | 33 | 21.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 112,50 | 3 | 3 | 0 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 3 661 976,53 | 3 661 976,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 22 | б/н | 21.11.2006 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 87,00 | 2 | 1 | 1 | 67,30 | 28,10 | 39,20 | 2 800 579,78 | 2 800 579,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 13 | 13 | 229,50 | 4 | 0 | 4 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 9 194 917,50 | 9 194 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 20 | 5 | 15.12.2010 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 229,50 | 4 | 0 | 4 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 9 194 917,50 | 9 194 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | X | 8 | X | X | 22 | 22 | 583,60 | 15 | 8 | 7 | 468,00 | 258,10 | 209,90 | 26 995 797,00 | 26 995 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 10 | 19 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 61,80 | 2 | 1 | 1 | 61,80 | 30,60 | 31,20 | 3 725 579,41 | 3 725 579,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 29 | 22 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 83,00 | 1 | 1 | 0 | 29,70 | 29,70 | 0,00 | 1 830 662,31 | 1 830 662,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 31 | 24 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 79,30 | 2 | 1 | 1 | 79,30 | 52,10 | 27,20 | 4 481 116,15 | 4 481 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 4 | 8 | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 58,70 | 2 | 0 | 2 | 58,70 | 0,00 | 58,70 | 3 576 336,56 | 3 576 336,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 8 | 9 | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 77,50 | 2 | 1 | 1 | 77,50 | 46,30 | 31,20 | 4 442 800,09 | 4 442 800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 3 | 10 | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 82,60 | 1 | 0 | 1 | 32,60 | 0,00 | 32,60 | 2 243 640,00 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 7 | 11 | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 82,70 | 3 | 3 | 0 | 70,40 | 70,40 | 0,00 | 3 202 067,50 | 3 202 067,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | пос. Верхние Важины, ул. Тукшинская, д. 10 | 12 | 25.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 58,00 | 2 | 1 | 1 | 58,00 | 29,00 | 29,00 | 3 493 594,98 | 3 493 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сортавальскому городскому поселению | X | 16 | X | X | 219 | 219 | 3 632,48 | 87 | 46 | 41 | 3 505,28 | 1 980,43 | 1 524,85 | 156 042 218,59 | 154 756 679,99 | 1 285 538,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | б/н | 10.10.2002 | III.2017 | III.2017 | 15 | 15 | 147,40 | 5 | 3 | 2 | 147,40 | 97,60 | 49,80 | 6 857 596,88 | 6 744 102,24 | 113 494,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 34 | б/н | 23.07.2001 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 86,00 | 1 | 0 | 1 | 36,10 | 0,00 | 36,10 | 1 679 506,43 | 1 651 710,25 | 27 796,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 18 | б/н | 24.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 132,70 | 4 | 1 | 3 | 132,70 | 40,00 | 92,70 | 6 173 698,13 | 6 071 522,15 | 102 175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 42 | б/н | 08.09.2008 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 92,80 | 3 | 2 | 1 | 92,80 | 69,50 | 23,30 | 3 961 687,96 | 3 961 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 57 | б/н | 29.01.2002 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 138,70 | 3 | 1 | 2 | 138,70 | 38,60 | 100,10 | 6 452 840,48 | 6 346 044,63 | 106 795,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24 | б/н | 07.07.2010 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 207,50 | 4 | 3 | 1 | 207,50 | 139,70 | 67,80 | 8 858 300,13 | 8 858 300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 61 | б/н | 07.08.2001 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 22,50 | 1 | 0 | 1 | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 1 046 783,79 | 1 029 459,30 | 17 324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 6а | б/н | 21.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 119,20 | 3 | 3 | 0 | 119,20 | 119,20 | 0,00 | 5 088 719,87 | 5 088 719,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 10 | б/н | 21.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 398,50 | 8 | 3 | 5 | 398,50 | 137,80 | 260,70 | 17 012 205,33 | 17 012 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 14 | б/н | 21.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 22 | 22 | 392,10 | 9 | 6 | 3 | 392,10 | 285,50 | 106,60 | 16 904 192,97 | 16 871 006,95 | 33 186,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | б/н | 10.10.2002 | III.2017 | III.2017 | 27 | 27 | 395,38 | 7 | 6 | 1 | 350,08 | 303,93 | 46,15 | 16 287 025,19 | 16 017 471,56 | 269 553,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 8 | б/н | 21.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 26 | 26 | 390,20 | 9 | 6 | 3 | 390,20 | 278,80 | 111,40 | 16 657 873,30 | 16 657 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 23 | б/н | 21.04.2008 | III.2017 | III.2017 | 16 | 16 | 278,50 | 8 | 4 | 4 | 278,50 | 140,20 | 138,30 | 11 889 332,93 | 11 889 332,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Сортавала, ул. Северная, д. 24 | б/н | 09.06.2009 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 346,10 | 11 | 1 | 10 | 314,10 | 33,40 | 280,70 | 14 613 101,58 | 14 371 251,74 | 241 849,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 27 | б/н | 02.08.2007 | III.2017 | III.2017 | 12 | 12 | 276,20 | 7 | 6 | 1 | 276,20 | 262,80 | 13,40 | 12 849 852,49 | 12 637 184,77 | 212 667,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Сортавала, ш. Совхозное, д. 10 | б/н | 07.12.2007 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 208,70 | 4 | 1 | 3 | 208,70 | 33,40 | 175,30 | 9 709 501,13 | 9 548 806,88 | 160 694,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | X | 31 | X | X | 290 | 290 | 5 403,70 | 118 | 67 | 51 | 5 233,30 | 3 095,90 | 2 137,40 | 222 288 633,00 | 183 237 809,00 | 38 081 841,04 | 968 982,96 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | дер. Виданы, ул. Пушкина, д. 26 | 64 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 113,80 | 3 | 0 | 3 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 4 872 202,38 | 4 144 935,76 | 727 266,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | дер. Виданы, ул. Пушкина, д. 27 | 46 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 124,70 | 4 | 1 | 3 | 124,70 | 41,90 | 82,80 | 5 338 872,06 | 4 541 946,30 | 796 925,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | пос. Кутижма, д. 12 | 45 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 207,10 | 5 | 0 | 5 | 179,30 | 0,00 | 179,30 | 7 676 501,69 | 6 530 641,32 | 1 145 860,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | пос. Кутижма, д. 19 | 44 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 103,00 | 2 | 1 | 1 | 103,00 | 51,90 | 51,10 | 4 409 814,14 | 3 751 567,53 | 658 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | пос. Кутижма, д. 24 | 43 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 175,00 | 2 | 0 | 2 | 126,70 | 0,00 | 126,70 | 5 234 562,32 | 4 866 455,48 | 368 106,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | пос. Чална, пер. Виданский, д. 24 | 2 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 104,40 | 2 | 1 | 1 | 104,40 | 41,80 | 62,60 | 4 469 753,35 | 3 802 559,70 | 667 193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 2 | 11 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 101,00 | 3 | 1 | 2 | 101,00 | 30,00 | 71,00 | 4 324 186,67 | 3 678 721,55 | 645 465,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 22 | 16 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 17 | 17 | 182,00 | 6 | 2 | 4 | 182,00 | 51,40 | 130,60 | 7 792 098,79 | 6 628 983,40 | 1 163 115,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 32 | 40 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 82,30 | 3 | 2 | 1 | 82,30 | 63,00 | 19,30 | 3 523 569,94 | 2 997 611,72 | 525 958,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 2 | 48 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 125,80 | 3 | 2 | 1 | 99,10 | 58,90 | 40,20 | 4 242 840,59 | 3 609 517,88 | 633 322,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 4 | 69 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 3 | 3 | 132,20 | 2 | 1 | 1 | 95,50 | 29,80 | 65,70 | 4 088 711,17 | 3 478 395,13 | 610 316,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 6 | 68 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 153,40 | 4 | 3 | 1 | 153,40 | 122,90 | 30,50 | 6 567 626,11 | 5 587 286,00 | 980 340,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 3 | 24 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 100,40 | 2 | 1 | 1 | 100,40 | 49,70 | 50,70 | 4 298 498,44 | 3 656 867,76 | 641 630,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 5 | 20 | 20.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 91,60 | 2 | 1 | 1 | 91,60 | 50,90 | 40,70 | 3 921 737,62 | 3 336 345,49 | 585 392,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 9а | 19 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 206,40 | 4 | 3 | 1 | 206,40 | 166,70 | 39,70 | 8 257 396,50 | 4 751 297,69 | 3 155 488,93 | 350 609,88 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 9 | 67 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 83,20 | 2 | 1 | 1 | 83,20 | 39,00 | 44,20 | 3 562 102,30 | 3 030 392,41 | 531 709,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 14 | 27 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 77,60 | 2 | 2 | 0 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 3 322 345,41 | 2 826 423,69 | 495 921,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 5 | 31 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 108,80 | 2 | 0 | 2 | 108,80 | 0,00 | 108,80 | 4 359 072,00 | 2 508 205,67 | 1 665 779,70 | 185 086,63 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | пос. Чална, ул. Титова, д. 18 | 9 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 14 | 14 | 163,00 | 4 | 2 | 2 | 163,00 | 84,20 | 78,80 | 6 978 637,92 | 5 936 946,67 | 1 041 691,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | пос. Чална, ул. Титова, д. 5 | 42 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 196,70 | 4 | 4 | 0 | 196,70 | 196,70 | 0,00 | 8 421 460,60 | 7 164 401,28 | 1 257 059,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | пос. Чална, ул. Титова, д. 8 | 70 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 177,80 | 4 | 2 | 2 | 177,80 | 86,40 | 91,40 | 7 612 281,11 | 6 476 006,85 | 1 136 274,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 15 | 52 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 254,70 | 4 | 4 | 0 | 254,70 | 254,70 | 0,00 | 10 204 555,50 | 5 871 691,03 | 3 899 578,02 | 433 286,45 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 16 | 4 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 203,80 | 4 | 3 | 1 | 203,80 | 164,10 | 39,70 | 8 725 438,07 | 7 423 004,48 | 1 302 433,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 18 | 60 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 13 | 13 | 210,20 | 4 | 1 | 3 | 210,20 | 46,70 | 163,50 | 8 999 445,95 | 7 656 111,59 | 1 343 334,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 19 | 6 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 210,10 | 4 | 2 | 2 | 210,10 | 89,60 | 120,50 | 8 995 164,58 | 7 652 469,30 | 1 342 695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 47 | 49 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 24 | 24 | 495,60 | 10 | 9 | 1 | 464,70 | 424,80 | 39,90 | 19 895 540,14 | 16 925 761,46 | 2 969 778,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 50 | 22 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 33 | 33 | 509,90 | 12 | 9 | 3 | 509,90 | 387,70 | 122,20 | 21 830 720,68 | 18 572 080,41 | 3 258 640,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 14 | 55 | 28.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 171,90 | 4 | 2 | 2 | 171,90 | 90,90 | 81,00 | 7 359 680,10 | 6 261 111,24 | 1 098 568,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 38 | 21 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 133,40 | 4 | 2 | 2 | 133,40 | 84,10 | 49,30 | 5 711 351,50 | 4 858 826,28 | 852 525,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 3а | 32 | 27.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 11 | 11 | 280,00 | 5 | 3 | 2 | 280,00 | 186,60 | 93,40 | 11 987 844,28 | 10 198 436,00 | 1 789 408,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 42 | 23 | 26.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 123,90 | 2 | 2 | 0 | 123,90 | 123,90 | 0,00 | 5 304 621,09 | 4 512 807,93 | 791 813,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 69 | 69 | 1 561,60 | 24 | 2 | 22 | 1 309,60 | 103,40 | 1 206,20 | 52 658 791,00 | 51 537 145,89 | 1 065 562,85 | 56 082,26 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 10 | б/н | 26.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 20 | 20 | 412,30 | 8 | 2 | 6 | 412,30 | 103,40 | 308,90 | 16 518 799,50 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 18 | 18 | 534,00 | 7 | 0 | 7 | 343,20 | 0,00 | 343,20 | 13 750 308,00 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 17 | б/н | 19.12.2011 | III.2017 | III.2017 | 30 | 30 | 533,50 | 8 | 0 | 8 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | 21 347 993,50 | 20 226 348,39 | 1 065 562,85 | 56 082,26 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | б/н | 09.10.2011 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 81,80 | 1 | 0 | 1 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | 1 041 690,00 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шелтозерскому вепсскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 29 | 29 | 328,30 | 8 | 1 | 7 | 328,30 | 39,10 | 289,20 | 15 064 440,00 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 37 | 13 | 07.12.2010 | III.2017 | III.2017 | 29 | 29 | 328,30 | 8 | 1 | 7 | 328,30 | 39,10 | 289,20 | 15 064 440,00 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | X | 12 | X | X | 67 | 67 | 1 188,54 | 28 | 13 | 15 | 1 119,34 | 542,83 | 576,51 | 46 213 054,37 | 39 896 088,40 | 6 001 117,67 | 315 848,30 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | пос. Кудама, ул. Гористая, д. 14 | 42 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 8 | 8 | 240,70 | 4 | 2 | 2 | 240,70 | 119,50 | 121,20 | 9 610 071,02 | 6 410 828,15 | 3 039 280,72 | 159 962,15 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | пос. Кудама, ул. Лесная, д. 5 | 41 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 39,06 | 2 | 1 | 1 | 39,06 | 19,46 | 19,60 | 2 083 380,00 | 2 083 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | пос. Кудама, ул. Октябрьская, д. 1 | 43 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 82,40 | 2 | 1 | 1 | 82,40 | 41,10 | 41,30 | 3 301 356,00 | 3 301 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | пос. Кудама, ул. Октябрьская, д. 3 | 44 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 76,20 | 2 | 1 | 1 | 60,90 | 19,90 | 41,00 | 2 439 958,50 | 2 439 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 2 | 35 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 5 | 5 | 65,84 | 2 | 1 | 1 | 65,84 | 34,49 | 31,35 | 2 637 879,60 | 2 637 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 21 | 37 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 10 | 10 | 87,40 | 2 | 1 | 1 | 87,40 | 44,32 | 43,08 | 3 538 540,80 | 3 538 540,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 32 | 38 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 2 | 2 | 83,83 | 2 | 1 | 1 | 62,96 | 41,86 | 21,10 | 2 718 810,90 | 2 718 810,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 35 | 39 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 6 | 6 | 82,53 | 2 | 0 | 2 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 2 419 926,00 | 2 419 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 37 | 40 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 93,71 | 2 | 1 | 1 | 93,71 | 52,70 | 41,01 | 3 874 285,50 | 3 874 285,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 5 | 36 | 24.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 9 | 9 | 155,47 | 4 | 1 | 3 | 144,57 | 28,10 | 116,47 | 5 792 197,05 | 3 810 851,44 | 1 882 278,33 | 99 067,28 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | пос. Сяпся, ул. Школьная, д. 12 | 33 | 23.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 78,80 | 2 | 2 | 0 | 78,80 | 78,80 | 0,00 | 3 357 447,00 | 3 357 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | пос. Сяпся, ул. Школьная, д. 16 | 34 | 23.11.2010 | III.2017 | III.2017 | 7 | 7 | 102,60 | 2 | 1 | 1 | 102,60 | 62,60 | 40,00 | 4 439 202,00 | 3 302 824,51 | 1 079 558,62 | 56 818,87 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 405,80 | 2 | 0 | 2 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяозерскому городскому поселению | X | 2 | X | X | 5 | 5 | 405,80 | 2 | 0 | 2 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 691 | пгт Пяозерский, ул. Зеленая, д. 4а | 26889 | 17.07.2009 | III.2017 | III.2017 | 1 | 1 | 263,80 | 1 | 0 | 1 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 692 | пгт Пяозерский, ул. Озерная, д. 7 | 26890 | 17.07.2009 | III.2017 | III.2017 | 4 | 4 | 142,00 | 1 | 0 | 1 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в том числе | X | 141 | X | X | 1 301 | 1 301 | 33 667,67 | 604 | 121 | 483 | 24 241,34 | 4 899,45 | 19 341,89 | 1 057 606 335,56 | 790 430 000,00 | 267 176 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда | X | 141 | X | X | 1 301 | 1 301 | 33 667,67 | 604 | 121 | 483 | 24 241,34 | 4 899,45 | 19 341,89 | 1 057 606 335,56 | 790 430 000,00 | 267 176 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | X | 7 | X | X | 44 | 44 | 917,40 | 17 | 1 | 16 | 756,40 | 63,50 | 692,90 | 33 000 380,02 | 24 663 704,72 | 8 336 675,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | дер. Авдеево, д. 1 | 1 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 126,40 | 2 | 1 | 1 | 126,40 | 63,50 | 62,90 | 5 514 606,07 | 4 121 486,35 | 1 393 119,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | дер. Авдеево, д. 71 | 5 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 136,00 | 1 | 0 | 1 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | 2 966 718,46 | 2 217 255,32 | 749 463,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | пос. Онежский, ул. Антикайнена, д. 7 | 7 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 174,00 | 6 | 0 | 6 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 7 591 309,00 | 5 673 565,07 | 1 917 743,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | пос. Онежский, ул. Советская, д. 17 | 8 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 172,00 | 3 | 0 | 3 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 5 366 270,15 | 4 010 623,59 | 1 355 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | пос. Онежский, ул. Школьная, д. 8 | 6 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 123,00 | 2 | 0 | 2 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 5 366 270,15 | 4 010 623,59 | 1 355 646,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 3 | 4 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 88,00 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 1 919 641,36 | 1 434 694,62 | 484 946,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 6 | 2 | 16.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 98,00 | 2 | 0 | 2 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 4 275 564,83 | 3 195 456,18 | 1 080 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | X | 37 | X | X | 375 | 375 | 10 331,59 | 175 | 37 | 138 | 7 268,56 | 1 474,45 | 5 794,11 | 317 114 281,09 | 237 003 725,08 | 80 110 556,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | г. Беломорск, остров Старое Ковжино, д. 15 | 9 | 09.06.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 81,90 | 1 | 0 | 1 | 55,60 | 0,00 | 55,60 | 2 425 728,62 | 1 812 932,29 | 612 796,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | г. Беломорск, остров Старчина, д. 15 | 39 | 15.10.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 136,70 | 2 | 0 | 2 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 2 006 897,78 | 1 499 908,01 | 506 989,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Беломорск, остров Старчина, д. 2 | 46 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 110,00 | 1 | 0 | 1 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 1 461 545,12 | 1 092 324,31 | 369 220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 6 | 5 | 16.05.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 178,70 | 6 | 3 | 3 | 178,70 | 87,90 | 90,80 | 7 796 361,60 | 5 826 816,54 | 1 969 545,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Беломорск, ул. Алексеевская, д. 5 | 45 | 14.02.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 169,40 | 4 | 0 | 4 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 4 742 386,72 | 3 544 347,83 | 1 198 038,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 3 | 48 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 409,69 | 5 | 0 | 5 | 261,46 | 0,00 | 261,46 | 11 407 032,47 | 8 525 346,69 | 2 881 685,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 46 | 37 | 19.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 98,50 | 2 | 0 | 2 | 63,40 | 0,00 | 63,40 | 2 766 028,68 | 2 067 264,52 | 698 764,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | г. Беломорск, ул. Возрождения, д. 15 | 57/1 | 23.08.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 82,40 | 2 | 2 | 0 | 41,50 | 41,50 | 0,00 | 1 810 570,83 | 1 353 177,88 | 457 392,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | г. Беломорск, ул. Восточная, д. 5 | 12 | 06.12.2007 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 337,40 | 2 | 1 | 1 | 78,90 | 40,60 | 38,30 | 3 442 265,97 | 2 572 668,30 | 869 597,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | г. Беломорск, ул. Гражданская, д. 21 | 18/10 | 03.03.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 66,60 | 1 | 0 | 1 | 42,20 | 0,00 | 42,20 | 1 841 110,57 | 1 376 002,56 | 465 108,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 10/11 | 22.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 256,60 | 5 | 2 | 3 | 185,10 | 77,80 | 107,30 | 8 075 582,16 | 6 035 499,40 | 2 040 082,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 65 | 12/10 | 22.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 399,70 | 5 | 0 | 5 | 243,90 | 0,00 | 243,90 | 10 640 921,05 | 7 952 773,11 | 2 688 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 75 | 43/10 | 11.06.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 202,40 | 4 | 0 | 4 | 175,60 | 0,00 | 175,60 | 7 661 114,14 | 5 725 735,79 | 1 935 378,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 2 | 51 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 145,00 | 5 | 3 | 2 | 145,00 | 96,80 | 48,20 | 6 326 090,83 | 4 727 970,90 | 1 598 119,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 53 | 54 | 15.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 388,10 | 6 | 0 | 6 | 179,50 | 0,00 | 179,50 | 7 831 264,16 | 5 852 901,90 | 1 978 362,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 53а | 28/11 | 15.03.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 324,60 | 6 | 2 | 4 | 227,90 | 76,20 | 151,70 | 9 942 869,65 | 7 431 065,98 | 2 511 803,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | г. Беломорск, ул. Лермонтова, д. 2а | 20 | 07.07.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 379,10 | 5 | 0 | 5 | 243,00 | 0,00 | 243,00 | 10 601 655,67 | 7 923 427,09 | 2 678 228,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 31 | 55 | 15.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 77,50 | 2 | 0 | 2 | 58,00 | 0,00 | 58,00 | 2 530 436,33 | 1 891 188,36 | 639 247,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 33 | 69 | 23.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 85,30 | 2 | 0 | 2 | 63,60 | 0,00 | 63,60 | 2 774 754,33 | 2 073 785,86 | 700 968,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 43 | 24 | 09.10.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 84,00 | 2 | 0 | 2 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 3 664 769,86 | 2 738 962,45 | 925 807,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 61 | 50 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 84,90 | 3 | 0 | 3 | 84,90 | 0,00 | 84,90 | 3 704 035,25 | 2 768 308,48 | 935 726,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | г. Беломорск, ул. Льва Толстого, д. 17 | 4 | 19.03.2007 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 93,40 | 2 | 0 | 2 | 54,70 | 0,00 | 54,70 | 2 386 463,23 | 1 783 586,26 | 602 876,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 29 | 64 | 22.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 29 | 29 | 396,30 | 8 | 0 | 8 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 17 289 860,66 | 12 922 033,56 | 4 367 827,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 03/11 | 22.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 8 | 8 | 379,40 | 5 | 0 | 5 | 221,10 | 0,00 | 221,10 | 9 646 197,81 | 7 209 340,45 | 2 436 857,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 65 | 22.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 650,40 | 7 | 2 | 5 | 277,00 | 78,30 | 198,70 | 12 085 014,90 | 9 032 054,75 | 3 052 960,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 13 | 47 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 415,70 | 7 | 1 | 6 | 362,10 | 54,50 | 307,60 | 15 797 775,79 | 11 806 884,56 | 3 990 891,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 34а | 3 | 19.03.2007 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 111,20 | 1 | 1 | 0 | 41,30 | 41,30 | 0,00 | 1 801 845,18 | 1 346 656,54 | 455 188,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 12 | 52 | 15.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 426,60 | 3 | 0 | 3 | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 7 285 911,50 | 5 445 318,20 | 1 840 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 6 | 42 | 11.11.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 533,20 | 8 | 0 | 8 | 264,70 | 0,00 | 264,70 | 11 548 387,88 | 8 630 992,39 | 2 917 395,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 8 | 14 | 09.06.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 21 | 21 | 408,00 | 7 | 0 | 7 | 339,01 | 0,00 | 339,01 | 14 790 400,35 | 11 053 995,95 | 3 736 404,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 9 | 15/10 | 03.03.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 512,40 | 14 | 6 | 8 | 448,90 | 190,60 | 258,30 | 19 584 704,64 | 14 637 145,76 | 4 947 558,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | г. Беломорск, ул. Советская, д. 2 | 2/11 | 01.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 128,10 | 1 | 0 | 1 | 17,10 | 0,00 | 17,10 | 746 042,44 | 557 574,50 | 188 467,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 1 | 49а | 18.04.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 470,80 | 9 | 4 | 5 | 470,80 | 181,11 | 289,69 | 20 540 162,50 | 15 351 232,40 | 5 188 930,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 2 | 26 | 30.08.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 449,60 | 9 | 3 | 6 | 449,60 | 162,40 | 287,20 | 19 615 244,39 | 14 659 970,45 | 4 955 273,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 3 | 49 | 18.04.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 473,40 | 8 | 2 | 6 | 439,90 | 85,20 | 354,70 | 19 192 050,73 | 14 343 685,50 | 4 848 365,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 5 | 46 | 14.02.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 19 | 19 | 472,10 | 7 | 4 | 3 | 406,09 | 221,74 | 184,35 | 17 716 980,86 | 13 241 253,11 | 4 475 727,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | пос. Золотец, ул. Центральная, д. 11 | 18 | 21.03.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 312,50 | 8 | 1 | 7 | 312,50 | 38,50 | 274,00 | 13 633 816,44 | 10 189 592,45 | 3 444 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Великогубскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 27 | 27 | 666,60 | 15 | 1 | 14 | 468,40 | 29,80 | 438,60 | 20 435 454,80 | 15 272 976,34 | 5 162 478,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | дер. Патрово, д. б/н | 17 | 09.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 161,80 | 4 | 0 | 4 | 161,80 | 0,00 | 161,80 | 7 059 044,80 | 5 275 763,39 | 1 783 281,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 20 | 16 | 09.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 323,70 | 3 | 0 | 3 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 5 475 340,69 | 4 092 140,33 | 1 383 200,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 25 | 18 | 09.12.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 181,10 | 8 | 1 | 7 | 181,10 | 29,80 | 151,30 | 7 901 069,31 | 5 905 072,62 | 1 995 996,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Деревянкскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 28 | 28 | 386,90 | 8 | 1 | 7 | 352,00 | 45,20 | 306,80 | 15 357 130,84 | 11 477 556,93 | 3 879 573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | пос. Деревянка, ул. Железнодорожная, д. 15 | 19 | 22.06.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 28 | 28 | 386,90 | 8 | 1 | 7 | 352,00 | 45,20 | 306,80 | 15 357 130,84 | 11 477 556,93 | 3 879 573,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ильинскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 45 | 45 | 978,40 | 19 | 2 | 17 | 694,60 | 77,80 | 616,80 | 30 304 156,48 | 22 648 610,92 | 7 655 545,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 3 | 14 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 39 | 39 | 612,70 | 17 | 2 | 15 | 592,30 | 77,80 | 514,50 | 25 840 990,33 | 19 312 945,94 | 6 528 044,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 7 | б/н | 04.11.2002 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 365,70 | 2 | 0 | 2 | 102,30 | 0,00 | 102,30 | 4 463 166,15 | 3 335 664,98 | 1 127 501,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кааламскому сельскому поселению | X | 3 | X | X | 30 | 30 | 632,50 | 16 | 2 | 14 | 597,40 | 67,20 | 530,20 | 26 063 494,21 | 19 479 240,09 | 6 584 254,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | г. Сортавала, пос. Маткаселькя, д. 11а | б/н | 25.03.2004 | IV.2018 | IV.2018 | 14 | 14 | 236,50 | 7 | 1 | 6 | 236,50 | 28,50 | 208,00 | 10 318 072,28 | 7 711 483,56 | 2 606 588,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ул. Детская, д. 6 | N 44 | 20.12.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 71,00 | 1 | 0 | 1 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 1 566 252,83 | 1 170 580,38 | 395 672,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 26 | 01-08 | 19.05.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 325,00 | 8 | 1 | 7 | 325,00 | 38,70 | 286,30 | 14 179 169,10 | 10 597 176,15 | 3 581 992,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кестеньгскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 13 | 13 | 327,40 | 6 | 1 | 5 | 238,00 | 41,30 | 196,70 | 10 383 514,60 | 7 760 393,61 | 2 623 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 58, к. -, стр. жилой дом, лит. А | б/н | 12.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 327,40 | 6 | 1 | 5 | 238,00 | 41,30 | 196,70 | 10 383 514,60 | 7 760 393,61 | 2 623 120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | X | 5 | X | X | 30 | 30 | 515,00 | 12 | 0 | 12 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 22 468 529,49 | 16 792 448,35 | 5 676 081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | пос. Водла, ул. Зеленая, д. 5 | 8 | 11.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 96,00 | 2 | 0 | 2 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 4 188 308,41 | 3 130 242,80 | 1 058 065,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | пос. Кубово, пер. Больничный, д. 5 | 16 | 15.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 82,00 | 2 | 0 | 2 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 3 577 513,44 | 2 673 749,06 | 903 764,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | пос. Кубово, ул. Зеленая, д. 3 | 9 | 12.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 88,00 | 2 | 0 | 2 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 3 839 282,71 | 2 869 389,23 | 969 893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 13 | 14 | 15.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 117,00 | 3 | 0 | 3 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 5 104 500,87 | 3 814 983,41 | 1 289 517,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 9 | 15 | 13.09.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 132,00 | 3 | 0 | 3 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 5 758 924,06 | 4 304 083,85 | 1 454 840,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладва-Веткинскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 3 | 3 | 164,30 | 2 | 0 | 2 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | 2 412 640,16 | 1 803 150,28 | 609 489,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | пос. Ладва-Ветка, ул. Квятковского, д. 8 | 3 | 21.06.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 164,30 | 2 | 0 | 2 | 55,30 | 0,00 | 55,30 | 2 412 640,16 | 1 803 150,28 | 609 489,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | X | 7 | X | X | 78 | 78 | 1 222,40 | 32 | 13 | 19 | 1 202,10 | 479,90 | 722,20 | 52 445 474,38 | 39 196 509,07 | 13 248 965,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Лахденпохья, ул. Аркадия Маркова, д. 22 | 31 | 26.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 171,10 | 5 | 2 | 3 | 171,10 | 65,80 | 105,30 | 7 464 787,18 | 5 579 005,66 | 1 885 781,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 11 | 29 | 26.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 46,10 | 2 | 0 | 2 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 2 011 260,60 | 1 503 168,68 | 508 091,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 9 | 30 | 26.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 99,80 | 3 | 2 | 1 | 99,80 | 66,30 | 33,50 | 4 354 095,61 | 3 254 148,24 | 1 099 947,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Лахденпохья, ул. Полевая, д. 11 | 44 | 19.09.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 25 | 25 | 230,10 | 8 | 5 | 3 | 230,10 | 127,10 | 103,00 | 10 038 851,72 | 7 502 800,71 | 2 536 051,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Лахденпохья, ул. Трубачева, д. 9 | 33 | 27.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 109,00 | 4 | 1 | 3 | 109,00 | 31,60 | 77,40 | 4 755 475,18 | 3 554 129,85 | 1 201 345,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 10 | 28 | 04.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 490,10 | 8 | 3 | 5 | 490,10 | 189,10 | 301,00 | 21 382 187,00 | 15 980 541,63 | 5 401 645,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Лахденпохья, ш. Ленинградское, д. 78 | 28 | 26.05.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 76,20 | 2 | 0 | 2 | 55,90 | 0,00 | 55,90 | 2 438 817,09 | 1 822 714,30 | 616 102,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Летнереченскому сельскому поселению | X | 13 | X | X | 75 | 75 | 3 859,40 | 47 | 10 | 37 | 2 188,50 | 424,20 | 1 764,30 | 95 480 343,28 | 71 359 753,82 | 24 120 589,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 12 | б/н | 25.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 386,30 | 3 | 0 | 3 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 6 509 329,32 | 4 864 919,02 | 1 644 410,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 19 | б/н | 21.10.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 385,50 | 2 | 0 | 2 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 4 188 308,41 | 3 130 242,80 | 1 058 065,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 22 | б/н | 23.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 381,50 | 4 | 0 | 4 | 190,90 | 0,00 | 190,90 | 8 328 625,78 | 6 224 618,23 | 2 104 007,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 27 | б/н | 21.10.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 382,00 | 3 | 1 | 2 | 138,00 | 42,30 | 95,70 | 6 020 693,35 | 4 499 724,03 | 1 520 969,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 32 | б/н | 25.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 374,40 | 5 | 0 | 5 | 239,50 | 0,00 | 239,50 | 10 448 956,92 | 7 809 303,65 | 2 639 653,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 35 | б/н | 25.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 377,70 | 6 | 1 | 5 | 294,60 | 52,60 | 242,00 | 12 852 871,43 | 9 605 932,59 | 3 246 938,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 37 | б/н | 21.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 12 | 12 | 379,60 | 7 | 1 | 6 | 337,40 | 42,00 | 295,40 | 14 720 158,93 | 11 001 499,17 | 3 718 659,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | пос. Летнереченский, ул. Лесная, д. 19 | б/н | 23.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 200,30 | 3 | 1 | 2 | 150,30 | 50,30 | 100,00 | 6 557 320,35 | 4 900 786,38 | 1 656 533,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | пос. Летнереченский, ул. Лесная, д. 28 | б/н | 23.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 54,90 | 2 | 1 | 1 | 54,90 | 35,20 | 19,70 | 2 395 188,87 | 1 790 107,60 | 605 081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 14 | б/н | 24.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 70,90 | 2 | 1 | 1 | 70,90 | 19,60 | 51,30 | 3 093 240,27 | 2 311 814,73 | 781 425,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 4 | б/н | 21.10.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 378,90 | 2 | 0 | 2 | 84,10 | 0,00 | 84,10 | 3 669 132,68 | 2 742 223,12 | 926 909,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 5 | б/н | 23.11.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 380,40 | 7 | 3 | 4 | 338,40 | 137,90 | 200,50 | 14 763 787,15 | 11 034 105,87 | 3 729 681,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 9 | б/н | 24.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 107,00 | 1 | 1 | 0 | 44,30 | 44,30 | 0,00 | 1 932 729,82 | 1 444 476,63 | 488 253,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоймольскому сельскому поселению | X | 10 | X | X | 60 | 60 | 1 718,70 | 27 | 0 | 27 | 1 164,80 | 0,00 | 1 164,80 | 50 818 142,05 | 37 980 279,31 | 12 837 862,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 5 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 108,70 | 2 | 0 | 2 | 108,70 | 0,00 | 108,70 | 4 742 386,71 | 3 544 347,84 | 1 198 038,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 23 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 118,00 | 2 | 0 | 2 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 5 148 129,09 | 3 847 590,11 | 1 300 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 4 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 176,20 | 3 | 0 | 3 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 5 758 924,06 | 4 304 083,85 | 1 454 840,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | пос. Лоймола, ул. Новая, д. 10 | б/н | 01.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 114,30 | 1 | 0 | 1 | 29,10 | 0,00 | 29,10 | 1 269 580,99 | 948 854,85 | 320 726,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | пос. Пийтсиеки, ул. Гагарина, д. 10 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 188,50 | 2 | 0 | 2 | 94,20 | 0,00 | 94,20 | 4 109 777,63 | 3 071 550,75 | 1 038 226,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | пос. Пийтсиеки, ул. Центральная, д. 4а | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 81,60 | 2 | 0 | 2 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 3 560 062,15 | 2 660 706,38 | 899 355,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 8 | б/н | 21.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 318,30 | 4 | 0 | 4 | 159,20 | 0,00 | 159,20 | 6 945 611,45 | 5 190 985,98 | 1 754 625,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | пос. Соанлахти, д. 18 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 318,30 | 7 | 0 | 7 | 280,50 | 0,00 | 280,50 | 12 237 713,64 | 9 146 178,18 | 3 091 535,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | ст. Леппясюрья, д. 2 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 143,50 | 1 | 0 | 1 | 32,70 | 0,00 | 32,70 | 1 426 642,55 | 1 066 238,95 | 360 403,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | ст. Суйстамо, д. 3 | б/н | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 151,30 | 3 | 0 | 3 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 5 619 313,78 | 4 199 742,42 | 1 419 571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ляскельскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 39,40 | 2 | 0 | 2 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 1 718 951,58 | 1 284 703,82 | 434 247,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 38 | 25 | 26.08.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 39,40 | 2 | 0 | 2 | 39,40 | 0,00 | 39,40 | 1 718 951,58 | 1 284 703,82 | 434 247,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мегрегскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 88,00 | 1 | 0 | 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 1 766 942,61 | 1 320 571,18 | 446 371,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | дер. Мегрега, ул. Школьная, д. 26 | 17 | 18.04.2007 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 88,00 | 1 | 0 | 1 | 40,50 | 0,00 | 40,50 | 1 766 942,61 | 1 320 571,18 | 446 371,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мелиоративному сельскому поселению | X | 1 | X | X | 9 | 9 | 131,50 | 4 | 1 | 3 | 131,50 | 33,00 | 98,50 | 5 737 109,96 | 4 287 780,50 | 1 449 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 1 | 7 | 22.06.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 131,50 | 4 | 1 | 3 | 131,50 | 33,00 | 98,50 | 5 737 109,96 | 4 287 780,50 | 1 449 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Олонецкому городскому поселению | X | 16 | X | X | 193 | 193 | 3 643,72 | 73 | 29 | 44 | 3 019,26 | 1 303,10 | 1 716,16 | 131 724 917,21 | 98 448 092,47 | 33 276 824,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | г. Олонец, пер. Буденного, д. 3 | 8 | 16.07.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 201,98 | 2 | 1 | 1 | 101,10 | 50,70 | 50,40 | 4 410 812,30 | 3 296 536,95 | 1 114 275,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | г. Олонец, пер. Партизанский, д. 6 | 5 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 87,80 | 1 | 0 | 1 | 36,40 | 0,00 | 36,40 | 1 588 066,94 | 1 186 883,73 | 401 183,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | г. Олонец, ул. Володарского, д. 1а | б/н | 16.01.2004 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 393,80 | 5 | 0 | 5 | 83,10 | 0,00 | 83,10 | 3 625 504,46 | 2 709 616,42 | 915 888,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | г. Олонец, ул. Луначарского, д. 11 | 8 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 60,40 | 4 | 1 | 3 | 60,40 | 12,80 | 47,60 | 2 635 144,04 | 1 969 444,43 | 665 699,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 5 | 13 | 02.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 32 | 32 | 600,61 | 12 | 8 | 4 | 600,61 | 425,60 | 175,01 | 26 203 540,78 | 19 583 907,59 | 6 619 633,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | г. Олонец, ул. Партизанская, д. 16 | 5 | 11.11.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 105,50 | 2 | 1 | 1 | 105,50 | 46,90 | 58,60 | 4 602 776,43 | 3 440 006,41 | 1 162 770,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 25 | 4 | 11.11.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 32 | 32 | 493,80 | 12 | 7 | 5 | 493,80 | 266,00 | 227,80 | 21 543 611,39 | 16 101 186,40 | 5 442 424,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 7 | 10 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 74,30 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 1 928 367,00 | 1 441 215,96 | 487 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 22 | 12 | 07.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 128,20 | 4 | 4 | 0 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 5 593 136,86 | 4 180 178,41 | 1 412 958,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | г. Олонец, ул. Свободы, д. 1 | 4 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 208,00 | 3 | 3 | 0 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 9 074 668,22 | 6 782 192,73 | 2 292 475,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | г. Олонец, ул. Свободы, д. 2 | 6 | 25.04.2008 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 130,00 | 3 | 2 | 1 | 130,00 | 86,50 | 43,50 | 5 671 667,64 | 4 238 870,46 | 1 432 797,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | г. Олонец, ул. Совхозная, д. 1 | 1 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 21 | 21 | 329,00 | 8 | 2 | 6 | 329,00 | 78,40 | 250,60 | 14 353 681,95 | 10 727 602,93 | 3 626 079,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | г. Олонец, ул. Станция Олонец, д. 2 | 9 | 11.01.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 8 | 8 | 187,55 | 3 | 0 | 3 | 89,60 | 0,00 | 89,60 | 3 909 087,85 | 2 921 559,95 | 987 527,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | г. Олонец, ул. Станция Олонец, д. 8 | 9 | 11.01.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 167,98 | 3 | 0 | 3 | 134,55 | 0,00 | 134,55 | 5 870 176,00 | 4 387 230,92 | 1 482 945,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | дер. Рыпушкалицы, д. 18 | 11 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 287,60 | 6 | 0 | 6 | 287,60 | 0,00 | 287,60 | 12 547 473,95 | 9 377 685,72 | 3 169 788,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | дер. Рыпушкалицы, д. 21 | 12 | 21.12.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 187,20 | 4 | 0 | 4 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 8 167 201,40 | 6 103 973,46 | 2 063 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пайскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 1 | 1 | 79,20 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 872 564,26 | 652 133,92 | 220 430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | пос. Пай, ул. Диспетчерская, д. 24 | 5 | 21.06.2006 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 79,20 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 872 564,26 | 652 133,92 | 220 430,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Повенецкому городскому поселению | X | 7 | X | X | 25 | 25 | 2 115,16 | 21 | 3 | 18 | 819,82 | 141,90 | 677,92 | 35 767 281,26 | 26 731 621,38 | 9 035 659,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | пгт Повенец, ул. Копейкина, д. 37 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 91,70 | 1 | 0 | 1 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 2 002 534,96 | 1 496 647,34 | 505 887,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 20 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 398,60 | 2 | 0 | 2 | 93,30 | 0,00 | 93,30 | 4 070 512,24 | 3 042 204,72 | 1 028 307,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 22 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 423,90 | 4 | 3 | 1 | 190,30 | 141,90 | 48,40 | 8 302 448,86 | 6 205 054,22 | 2 097 394,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 7 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 4 | 4 | 258,30 | 4 | 0 | 4 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 5 200 482,94 | 3 886 718,14 | 1 313 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | пгт Повенец, ул. Титова, д. 14 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 343,70 | 3 | 0 | 3 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 3 717 123,72 | 2 778 090,49 | 939 033,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | пгт Повенец, ул. Титова, д. 16 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 335,40 | 4 | 0 | 4 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 4 820 917,49 | 3 603 039,89 | 1 217 877,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | пос. Новая Габсельга, ул. Дорожная, д. 7 | б/н | 06.09.2010 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 263,56 | 3 | 0 | 3 | 175,42 | 0,00 | 175,42 | 7 653 261,05 | 5 719 866,58 | 1 933 394,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Салминскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 13 | 13 | 323,60 | 6 | 0 | 6 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | 10 366 063,32 | 7 747 350,93 | 2 618 712,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 4 | 7 | 18.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 13 | 13 | 323,60 | 6 | 0 | 6 | 237,60 | 0,00 | 237,60 | 10 366 063,32 | 7 747 350,93 | 2 618 712,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 45 | 45 | 944,40 | 25 | 5 | 20 | 848,30 | 160,70 | 687,60 | 37 009 812,77 | 27 660 260,08 | 9 349 552,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 10 | 7 | 20.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 216,00 | 5 | 1 | 4 | 171,00 | 27,60 | 143,40 | 7 460 424,36 | 5 575 744,99 | 1 884 679,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 37 | 5 | 20.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 198,60 | 7 | 2 | 5 | 175,70 | 57,40 | 118,30 | 7 665 476,96 | 5 728 996,46 | 1 936 480,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 9 | 6 | 20.11.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 11 | 11 | 199,60 | 5 | 0 | 5 | 171,40 | 0,00 | 171,40 | 7 477 875,65 | 5 588 787,67 | 1 889 087,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 94 | 4 | 01.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 16 | 16 | 330,20 | 8 | 2 | 6 | 330,20 | 75,70 | 254,50 | 14 406 035,80 | 10 766 730,96 | 3 639 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 23 | 23 | 441,10 | 12 | 3 | 9 | 441,10 | 112,50 | 328,60 | 19 244 404,58 | 14 382 813,53 | 4 861 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 75 | 21 | 16.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 23 | 23 | 441,10 | 12 | 3 | 9 | 441,10 | 112,50 | 328,60 | 19 244 404,58 | 14 382 813,53 | 4 861 591,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению | X | 1 | X | X | 15 | 15 | 323,90 | 5 | 0 | 5 | 190,30 | 0,00 | 190,30 | 8 302 448,86 | 6 205 054,22 | 2 097 394,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | г. Сортавала, пос. Ниэмелянхови, ул. Центральная, д. 20 | 7 | 21.10.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 15 | 15 | 323,90 | 5 | 0 | 5 | 190,30 | 0,00 | 190,30 | 8 302 448,86 | 6 205 054,22 | 2 097 394,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Харлускому сельскому поселению | X | 4 | X | X | 12 | 12 | 1 053,10 | 10 | 0 | 10 | 455,20 | 0,00 | 455,20 | 19 859 562,38 | 14 842 567,94 | 5 016 994,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | пос. Харлу, ул. Горького, д. 16 | 1 | 03.07.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 2 | 2 | 335,70 | 2 | 0 | 2 | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 3 616 778,82 | 2 703 095,08 | 913 683,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | пос. Харлу, х. Заводской, д. 11 | 16 | 25.08.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 1 | 1 | 107,10 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 1 287 032,27 | 961 897,53 | 325 134,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | пос. Харлу, ш. Главное, д. 14 | 8 | 03.07.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 3 | 3 | 76,10 | 3 | 0 | 3 | 76,10 | 0,00 | 76,10 | 3 320 106,98 | 2 481 369,55 | 838 737,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | пос. Харлу, ш. Главное, д. 28 | 3 | 03.07.2009 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 534,20 | 4 | 0 | 4 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 11 635 644,31 | 8 696 205,78 | 2 939 438,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хелюльскому городскому поселению | X | 11 | X | X | 106 | 106 | 1 931,90 | 48 | 6 | 42 | 1 665,20 | 208,90 | 1 456,30 | 72 649 699,65 | 54 296 669,91 | 18 353 029,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Вокзальная, д. 5 | 02/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 18 | 18 | 383,10 | 8 | 2 | 6 | 383,10 | 101,30 | 281,80 | 16 713 968,25 | 12 491 625,17 | 4 222 343,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Комсомольская, д. 15 | 03/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 93,50 | 2 | 0 | 2 | 93,50 | 0,00 | 93,50 | 4 079 237,88 | 3 048 726,06 | 1 030 511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Мюллюкюля, д. 26 | 04/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 8 | 8 | 166,80 | 4 | 0 | 4 | 111,60 | 0,00 | 111,60 | 4 868 908,53 | 3 638 907,26 | 1 230 001,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Мюллюкюля, д. 28 | 05/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 7 | 7 | 167,60 | 5 | 1 | 4 | 140,20 | 28,80 | 111,40 | 6 116 675,41 | 4 571 458,76 | 1 545 216,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 10 | 06/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 9 | 9 | 139,10 | 4 | 0 | 4 | 139,10 | 0,00 | 139,10 | 6 068 684,37 | 4 535 591,39 | 1 533 092,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 11 | 07/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 110,40 | 4 | 0 | 4 | 110,40 | 0,00 | 110,40 | 4 816 554,67 | 3 599 779,22 | 1 216 775,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 12 | 08/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 109,90 | 2 | 1 | 1 | 85,10 | 24,80 | 60,30 | 3 712 760,90 | 2 774 829,82 | 937 931,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 13 | 11/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 10 | 10 | 116,20 | 2 | 0 | 2 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 2 595 878,65 | 1 940 098,40 | 655 780,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 7 | 09/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 6 | 6 | 106,70 | 2 | 0 | 2 | 86,20 | 0,00 | 86,20 | 3 760 751,93 | 2 810 697,18 | 950 054,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 9 | 10/11 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 5 | 5 | 117,40 | 2 | 0 | 2 | 60,50 | 0,00 | 60,50 | 2 639 506,87 | 1 972 705,10 | 666 801,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 6 | 01/10 | 12.07.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 421,20 | 13 | 2 | 11 | 396,00 | 54,00 | 342,00 | 17 276 772,19 | 12 912 251,55 | 4 364 520,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | X | 2 | X | X | 47 | 47 | 832,10 | 20 | 6 | 14 | 832,10 | 236,00 | 596,10 | 36 303 035,72 | 27 132 031,60 | 9 171 004,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | б/н | 23.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 20 | 20 | 323,40 | 8 | 2 | 6 | 323,40 | 74,00 | 249,40 | 14 109 363,96 | 10 545 005,43 | 3 564 358,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | б/н | 23.12.2011 | IV.2018 | IV.2018 | 27 | 27 | 508,70 | 12 | 4 | 8 | 508,70 | 162,00 | 346,70 | 22 193 671,76 | 16 587 026,17 | 5 606 645,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года без финансовой поддержки Фонда | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 2

к Программе

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

| N п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, в том числе | 140 340,45 | 5 827 203 787,64 | 60 730,76 | 2 485 386 749,69 | 72 230,62 | 3 034 866 133,90 | 5 137,89 | 298 932 997,85 | 259,72 | 8 017 906,20 | 0,00 | 0,00 | 1 981,46 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 138 224,75 | 5 824 213 237,64 | 60 730,76 | 2 485 386 749,69 | 72 230,62 | 3 034 866 133,90 | 5 137,89 | 298 932 997,85 | 125,48 | 5 027 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по субъекту 2014-2018 годы, без финансовой поддержки Фонда | 2 115,70 | 2 990 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,24 | 2 990 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 981,46 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года, в том числе | 37 246,23 | 1 373 658 375,21 | 29 433,83 | 1 140 710 721,21 | 6 628,80 | 222 055 201,00 | 254,80 | 10 189 333,00 | 33,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 36 317,43 | 1 372 955 255,21 | 29 433,83 | 1 140 710 721,21 | 6 628,80 | 222 055 201,00 | 254,80 | 10 189 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | 2 605,10 | 76 076 769,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,10 | 76 076 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Беломорск, ул. Архангельская, д. 2 | 269,90 | 5 974 520,00 | 0,00 | 0,00 | 269,90 | 5 974 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Беломорск, ул. Водников, д. 6 | 92,50 | 3 096 550,00 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | 3 096 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 27 | 312,80 | 9 890 745,00 | 0,00 | 0,00 | 312,80 | 9 890 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 20 | 38,50 | 1 566 490,00 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 566 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 41 | 21,10 | 768 673,00 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 768 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 9 | 374,10 | 11 344 302,00 | 0,00 | 0,00 | 374,10 | 11 344 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 19а | 47,60 | 1 129 330,00 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 1 129 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 66,90 | 1 129 330,00 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 1 129 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 15 | 247,30 | 7 978 170,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 | 7 978 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 19 | 330,60 | 11 256 870,00 | 0,00 | 0,00 | 330,60 | 11 256 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 20 | 88,90 | 2 779 609,00 | 0,00 | 0,00 | 88,90 | 2 779 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Беломорск, ул. станция Выг, д. 1 | 85,30 | 2 695 820,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | 2 695 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 11 | 411,00 | 10 455 410,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 10 455 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Беломорск, ул. Судоверфь, д. 2 | 100,10 | 2 622 960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 | 2 622 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Беломорск, ул. Центральная, д. 15 | 118,50 | 3 387 990,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 | 3 387 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | 496,27 | 20 996 482,25 | 496,27 | 20 996 482,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 1 | 39,20 | 1 511 592,71 | 39,20 | 1 511 592,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 10 | 159,52 | 6 151 256,82 | 159,52 | 6 151 256,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 5 | 115,60 | 4 560 289,21 | 115,60 | 4 560 289,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 7 | 30,43 | 1 173 412,40 | 30,43 | 1 173 412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 14 | 19,60 | 795 630,22 | 19,60 | 795 630,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 17 | 19,30 | 744 228,04 | 19,30 | 744 228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 18 | 39,32 | 1 555 972,62 | 39,32 | 1 555 972,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 3 | 73,30 | 4 504 100,23 | 73,30 | 4 504 100,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Вяртсильскому городскому поселению | 193,20 | 6 895 089,60 | 193,20 | 6 895 089,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Инженерная, д. 12 | 32,00 | 1 139 095,86 | 32,00 | 1 139 095,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Куйбышева, д. 11 | 64,50 | 2 295 990,08 | 64,50 | 2 295 990,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Новая, д. 21 | 65,50 | 2 331 586,84 | 65,50 | 2 331 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Новая, д. 34 | 31,20 | 1 128 416,82 | 31,20 | 1 128 416,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Деревянскому сельскому поселению | 250,00 | 8 923 327,20 | 250,00 | 8 923 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | с. Деревянное, ул. Онежская, д. 80 | 250,00 | 8 923 327,20 | 250,00 | 8 923 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Заозерскому сельскому поселению | 216,90 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | с. Заозерье, ул. Береговая, д. 9 | 216,90 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 8 236 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ильинскому сельскому поселению | 609,10 | 23 637 929,31 | 609,10 | 23 637 929,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 4 | 569,70 | 22 890 580,19 | 569,70 | 22 890 580,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 7 | 39,40 | 747 349,12 | 39,40 | 747 349,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | 5 734,62 | 205 832 274,44 | 4 475,12 | 160 466 216,44 | 1 176,40 | 42 338 725,00 | 83,10 | 3 027 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 40,50 | 1 510 885,85 | 40,50 | 1 510 885,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 1 | 379,90 | 13 568 024,28 | 379,90 | 13 568 024,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 10 | 371,80 | 13 278 735,00 | 371,80 | 13 278 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 19 | 378,20 | 13 373 448,00 | 0,00 | 0,00 | 295,10 | 10 346 115,00 | 83,10 | 3 027 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 2 | 375,10 | 13 396 593,60 | 375,10 | 13 396 593,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 21 | 377,20 | 13 682 892,00 | 0,00 | 0,00 | 377,20 | 13 682 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 25 | 374,90 | 13 657 607,00 | 0,00 | 0,00 | 374,90 | 13 657 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 26 | 379,20 | 13 543 023,97 | 379,20 | 13 543 023,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 27 | 378,00 | 13 493 884,93 | 378,00 | 13 493 884,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 28 | 374,60 | 13 366 273,28 | 374,60 | 13 366 273,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 30 | 378,91 | 13 519 346,71 | 378,91 | 13 519 346,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 32 | 190,57 | 6 831 800,48 | 190,57 | 6 831 800,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 39 | 52,70 | 2 087 365,15 | 52,70 | 2 087 365,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 41 | 333,90 | 11 949 374,92 | 333,90 | 11 949 374,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 42 | 374,72 | 13 432 646,65 | 374,72 | 13 432 646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 46 | 41,52 | 1 495 464,99 | 41,52 | 1 495 464,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 13а | 38,00 | 1 355 895,31 | 38,00 | 1 355 895,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 7 | 138,80 | 5 268 196,80 | 138,80 | 5 268 196,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | г. Кемь, ул. Лесная, д. 2 | 348,20 | 12 424 282,85 | 348,20 | 12 424 282,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 12 | 407,90 | 14 596 532,67 | 278,70 | 9 944 421,67 | 129,20 | 4 652 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Костомукшскому городскому округу | 141,00 | 5 069 141,11 | 141,00 | 5 069 141,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | г. Костомукша, дер. Вокнаволок, ул. Перттунена, д. 8 | 96,80 | 3 480 091,19 | 96,80 | 3 480 091,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | г. Костомукша, ул. Совхозная, д. 1 | 44,20 | 1 589 049,92 | 44,20 | 1 589 049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | 359,00 | 14 547 722,75 | 359,00 | 14 547 722,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | пос. Кубово, ул. Набережная, д. 15 | 179,50 | 7 273 861,37 | 179,50 | 7 273 861,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | пос. Кубово, ул. Набережная, д. 17 | 140,90 | 5 674 311,87 | 140,90 | 5 674 311,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 38,60 | 1 599 549,51 | 38,60 | 1 599 549,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладва-Веткинскому сельскому поселению | 263,40 | 10 255 045,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 10 255 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 5 | 263,40 | 10 255 045,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 10 255 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладвинскому сельскому поселению | 326,50 | 11 894 395,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 11 894 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | пос. Ладва, пер. Новый, д. 5 | 326,50 | 11 894 395,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 11 894 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | 482,50 | 17 362 195,30 | 233,10 | 8 418 630,30 | 249,40 | 8 943 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 33 | 190,50 | 6 433 398,04 | 39,10 | 1 056 330,04 | 151,40 | 5 377 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 45 | 71,70 | 2 364 738,84 | 71,70 | 2 364 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | г. Лахденпохья, ул. Садовая, д. 11 | 58,30 | 2 436 761,33 | 58,30 | 2 436 761,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | г. Лахденпохья, ул. Трубачева, д. 19 | 162,00 | 6 127 297,09 | 64,00 | 2 560 800,09 | 98,00 | 3 566 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Летнереченскому сельскому поселению | 144,50 | 3 970 870,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 3 970 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 1 | 79,40 | 2 586 530,00 | 0,00 | 0,00 | 79,40 | 2 586 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 24 | 65,10 | 1 384 340,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10 | 1 384 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | 639,40 | 25 712 352,04 | 639,40 | 25 712 352,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | пгт Лоухи, ул. Кемская, д. 17 | 199,00 | 8 002 436,75 | 199,00 | 8 002 436,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 26 | 440,40 | 17 709 915,29 | 440,40 | 17 709 915,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ляскельскому сельскому поселению | 1 259,00 | 44 524 409,25 | 1 259,00 | 44 524 409,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | дер. Хийденсельга, ул. Ладожская, д. 25 | 109,50 | 3 897 843,62 | 109,50 | 3 897 843,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | дер. Хийденсельга, ул. Первомайская, д. 9 | 151,40 | 5 389 347,27 | 151,40 | 5 389 347,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | дер. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 6 | 278,20 | 9 903 014,59 | 278,20 | 9 903 014,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | пос. Ляскеля, ул. Бумажников, д. 16 | 112,30 | 3 705 621,20 | 112,30 | 3 705 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 3 | 29,00 | 1 032 305,62 | 29,00 | 1 032 305,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 4 | 59,20 | 2 107 327,34 | 59,20 | 2 107 327,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 5 | 60,50 | 2 153 603,10 | 60,50 | 2 153 603,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | пос. Ляскеля, ул. Карельская, д. 6 | 82,80 | 2 947 410,52 | 82,80 | 2 947 410,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | пос. Ляскеля, ул. Лесозаводская, д. 3 | 34,70 | 1 235 207,07 | 34,70 | 1 235 207,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 24 | 46,20 | 1 644 569,64 | 46,20 | 1 644 569,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 36 | 106,10 | 3 776 814,70 | 106,10 | 3 776 814,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 37 | 46,40 | 1 651 688,99 | 46,40 | 1 651 688,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 41 | 91,60 | 3 260 661,89 | 91,60 | 3 260 661,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 45 | 51,10 | 1 818 993,70 | 51,10 | 1 818 993,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | 568,70 | 21 707 504,34 | 568,70 | 21 707 504,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 29 | 568,70 | 21 707 504,34 | 568,70 | 21 707 504,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | 522,50 | 20 775 891,00 | 0,00 | 0,00 | 350,80 | 13 613 891,00 | 171,70 | 7 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 19 | 11,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 34 | 511,50 | 19 865 891,00 | 0,00 | 0,00 | 350,80 | 13 613 891,00 | 160,70 | 6 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мелиоративному сельскому поселению | 134,50 | 6 256 994,37 | 134,50 | 6 256 994,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 3 | 134,50 | 6 256 994,37 | 134,50 | 6 256 994,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мийнальскому сельскому поселению | 392,60 | 19 348 277,57 | 337,60 | 17 417 487,57 | 55,00 | 1 930 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | пос. Лумиваара, ул. Центральная, д. 26 | 95,20 | 3 468 136,00 | 95,20 | 3 468 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | пос. Раухала, ул. Гористая, д. 6 | 297,40 | 15 880 141,57 | 242,40 | 13 949 351,57 | 55,00 | 1 930 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Олонецкому городскому поселению | 2 624,69 | 100 759 651,10 | 2 624,69 | 100 759 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | г. Олонец, ул. Володарского, д. 23 | 390,11 | 15 532 749,84 | 390,11 | 15 532 749,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | г. Олонец, ул. Карла Маркса, д. 11а | 363,40 | 14 469 255,57 | 363,40 | 14 469 255,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 12 | 368,18 | 14 220 441,76 | 368,18 | 14 220 441,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 6 | 353,80 | 13 100 737,82 | 353,80 | 13 100 737,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 8 | 316,80 | 12 613 814,44 | 316,80 | 12 613 814,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 4 | 678,70 | 25 131 347,54 | 678,70 | 25 131 347,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 5 | 153,70 | 5 691 304,13 | 153,70 | 5 691 304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пайскому сельскому поселению | 36,10 | 1 315 123,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 1 315 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | пос. Пай, ул. Школьная, д. 19 | 36,10 | 1 315 123,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 1 315 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 8 102,98 | 333 944 272,36 | 8 102,98 | 333 944 272,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | г. Петрозаводск, пер. Аксентьева, д. 10 | 20,00 | 860 310,03 | 20,00 | 860 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | г. Петрозаводск, пер. Ключевой, д. 3 | 68,90 | 2 963 768,05 | 68,90 | 2 963 768,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | г. Петрозаводск, пер. Станционный, д. 6 | 503,00 | 21 636 797,20 | 503,00 | 21 636 797,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | г. Петрозаводск, пер. Станционный, д. 9 | 665,10 | 28 609 609,97 | 665,10 | 28 609 609,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 35 | 381,10 | 16 393 207,58 | 381,10 | 16 393 207,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 38 | 444,90 | 16 882 896,33 | 444,90 | 16 882 896,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 39 | 384,00 | 14 571 886,25 | 384,00 | 14 571 886,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 41 | 338,50 | 12 845 269,51 | 338,50 | 12 845 269,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44а | 286,40 | 11 014 153,46 | 286,40 | 11 014 153,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 48 | 513,00 | 19 467 129,28 | 513,00 | 19 467 129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | г. Петрозаводск, проезд Высотный, д. 3 | 87,50 | 3 320 416,79 | 87,50 | 3 320 416,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 16 | 20,00 | 860 310,03 | 20,00 | 860 310,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | г. Петрозаводск, ул. Ботаническая, д. 11 | 40,60 | 1 746 429,36 | 40,60 | 1 746 429,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 7 | 520,20 | 22 230 708,85 | 520,20 | 22 230 708,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 29,33 | 1 957 205,31 | 29,33 | 1 957 205,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 15 | 740,10 | 31 835 772,58 | 740,10 | 31 835 772,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 15 | 25,40 | 963 869,56 | 25,40 | 963 869,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 16,30 | 1 684 874,35 | 16,30 | 1 684 874,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 58,40 | 2 512 105,28 | 58,40 | 2 512 105,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 605,60 | 22 981 078,93 | 605,60 | 22 981 078,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 18а | 193,50 | 8 323 499,52 | 193,50 | 8 323 499,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | г. Петрозаводск, ул. Мира, д. 29 | 65,90 | 2 834 721,54 | 65,90 | 2 834 721,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 4 | 395,55 | 15 010 181,26 | 395,55 | 15 010 181,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 6 | 555,00 | 23 664 299,79 | 555,00 | 23 664 299,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | г. Петрозаводск, ул. Повенецкая, д. 1 | 528,10 | 22 716 486,28 | 528,10 | 22 716 486,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 18 | 251,70 | 10 827 001,70 | 251,70 | 10 827 001,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 20 | 56,80 | 2 155 424,84 | 56,80 | 2 155 424,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 23 | 46,00 | 1 858 269,66 | 46,00 | 1 858 269,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 11,40 | 432 602,87 | 11,40 | 432 602,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 5 | 250,70 | 10 783 986,20 | 250,70 | 10 783 986,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | 1 217,30 | 42 224 859,50 | 1 217,30 | 42 224 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 1 | 284,40 | 9 865 070,27 | 284,40 | 9 865 070,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 19 | 377,10 | 13 080 583,68 | 377,10 | 13 080 583,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | 333,00 | 11 550 873,42 | 333,00 | 11 550 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 12 | 50,70 | 1 758 646,49 | 50,70 | 1 758 646,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 1а | 110,30 | 3 826 010,03 | 110,30 | 3 826 010,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 3 | 61,80 | 2 143 675,61 | 61,80 | 2 143 675,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пряжинскому городскому поселению | 769,00 | 29 350 991,79 | 769,00 | 29 350 991,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 2 | 82,30 | 3 110 464,37 | 82,30 | 3 110 464,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | пгт Пряжа, ул. М.Мелентьевой, д. 16 | 29,20 | 1 371 930,22 | 29,20 | 1 371 930,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 4 | 310,70 | 11 742 664,36 | 310,70 | 11 742 664,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 29 | 144,40 | 5 476 382,57 | 144,40 | 5 476 382,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 31 | 202,40 | 7 649 550,27 | 202,40 | 7 649 550,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | 157,20 | 5 917 952,79 | 157,20 | 5 917 952,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | г. Пудож, ул. Горького, д. 7 | 50,20 | 2 019 942,79 | 50,20 | 2 019 942,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | дер. Филимоновская, д. 67 | 107,00 | 3 898 010,00 | 107,00 | 3 898 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | 651,30 | 23 359 065,73 | 559,00 | 20 098 580,73 | 92,30 | 3 260 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 24 | 45,30 | 1 638 011,79 | 25,80 | 927 626,79 | 19,50 | 710 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 2 | 62,80 | 2 257 944,32 | 62,80 | 2 257 944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 12 | 53,60 | 1 940 713,63 | 25,10 | 902 458,63 | 28,50 | 1 038 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 12 | 383,60 | 13 711 216,09 | 339,30 | 12 199 371,09 | 44,30 | 1 511 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 12 | 106,00 | 3 811 179,90 | 106,00 | 3 811 179,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | 357,60 | 15 379 407,76 | 357,60 | 15 379 407,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 17 | 30,40 | 1 262 872,05 | 30,40 | 1 262 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 23 | 32,00 | 1 329 339,00 | 32,00 | 1 329 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | пос. Верхние Важины, ул. Октябрьская, д. 1а | 142,60 | 5 923 866,90 | 142,60 | 5 923 866,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 3 | 30,00 | 1 246 255,31 | 30,00 | 1 246 255,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 5 | 40,50 | 1 602 920,00 | 40,50 | 1 602 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | пос. Верхние Важины, ул. Тукшинская, д. 7 | 82,10 | 4 014 154,50 | 82,10 | 4 014 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сегежскому городскому поселению | 1 047,20 | 38 404 464,32 | 1 047,20 | 38 404 464,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | г. Сегежа, пер. Кирова, д. 4 | 103,70 | 3 803 039,48 | 103,70 | 3 803 039,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | г. Сегежа, ул. Карельская, д. 4 | 240,30 | 8 812 636,34 | 240,30 | 8 812 636,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 12б | 73,40 | 2 691 833,15 | 73,40 | 2 691 833,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6б | 74,60 | 2 735 841,33 | 74,60 | 2 735 841,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | г. Сегежа, ул. Мира, д. 10 | 555,20 | 20 361 114,02 | 555,20 | 20 361 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сортавальскому городскому поселению | 1 293,65 | 52 019 304,02 | 1 293,65 | 52 019 304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 31 | 269,10 | 10 898 357,04 | 269,10 | 10 898 357,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6б | 83,30 | 3 373 590,27 | 83,30 | 3 373 590,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | г. Сортавала, ул. Западная, д. 6в | 186,20 | 7 540 966,49 | 186,20 | 7 540 966,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | г. Сортавала, ул. Промышленная, д. 28 | 335,30 | 13 579 409,58 | 335,30 | 13 579 409,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 12 | 374,45 | 15 164 956,52 | 374,45 | 15 164 956,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 45,30 | 1 462 024,12 | 45,30 | 1 462 024,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | 552,90 | 19 836 135,00 | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 19 836 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 92 | 337,10 | 12 021 900,00 | 0,00 | 0,00 | 337,10 | 12 021 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 93 | 176,50 | 6 010 950,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 | 6 010 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | пос. Сосновец, ул. Новая, д. 11 | 39,30 | 1 803 285,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 1 803 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | 319,40 | 11 635 742,00 | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 11 635 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 14 | 123,10 | 4 094 732,00 | 0,00 | 0,00 | 123,10 | 4 094 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 13 | 83,90 | 3 056 477,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 3 056 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 14 | 62,80 | 2 287 804,00 | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 2 287 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 23 | 49,60 | 2 196 729,00 | 0,00 | 0,00 | 49,60 | 2 196 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | 618,48 | 21 469 465,10 | 618,48 | 21 469 465,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 8 | 138,30 | 4 800 845,66 | 138,30 | 4 800 845,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 142,65 | 4 951 848,40 | 142,65 | 4 951 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 2 | 37,60 | 1 305 219,06 | 37,60 | 1 305 219,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | г. Суоярви, ул. Петрозаводское шоссе, д. 19 | 61,90 | 2 148 751,61 | 61,90 | 2 148 751,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 238,03 | 8 262 800,37 | 238,03 | 8 262 800,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | 934,70 | 39 120 435,27 | 934,70 | 39 120 435,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 12 | 211,60 | 8 887 571,50 | 211,60 | 8 887 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 3 | 109,70 | 4 502 588,22 | 109,70 | 4 502 588,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 4 | 74,90 | 3 145 931,49 | 74,90 | 3 145 931,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 13 | 138,60 | 5 821 443,34 | 138,60 | 5 821 443,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 45 | 370,60 | 15 536 449,46 | 370,60 | 15 536 449,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 47 | 29,30 | 1 226 451,26 | 29,30 | 1 226 451,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 457,70 | 18 083 038,27 | 457,70 | 18 083 038,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 16 | 65,50 | 2 724 871,48 | 65,50 | 2 724 871,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 35 | 77,20 | 2 981 874,42 | 77,20 | 2 981 874,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 2 | 82,40 | 3 200 091,66 | 82,40 | 3 200 091,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 20 | 81,20 | 3 165 767,00 | 81,20 | 3 165 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | 39,20 | 1 551 079,67 | 39,20 | 1 551 079,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | 61,20 | 2 441 367,74 | 61,20 | 2 441 367,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 9 | 51,00 | 2 017 986,30 | 51,00 | 2 017 986,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шокшинскому вепсскому сельскому поселению | 240,10 | 8 746 843,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 8 746 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | с. Шокша, ул. Школьная, д. 13 | 240,10 | 8 746 843,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 8 746 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | 1 598,34 | 59 365 011,67 | 1 598,34 | 59 365 011,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 35 | 25,30 | 1 173 783,05 | 25,30 | 1 173 783,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | пос. Соддер, ул. Лесная, д. 5 | 35,80 | 1 324 343,95 | 35,80 | 1 324 343,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 3 | 83,26 | 3 080 024,47 | 83,26 | 3 080 024,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 4 | 82,20 | 3 040 812,06 | 82,20 | 3 040 812,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 5 | 81,10 | 3 000 119,92 | 81,10 | 3 000 119,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | пос. Соддер, ул. Строителей, д. 6 | 81,40 | 3 011 217,78 | 81,40 | 3 011 217,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 10 | 144,70 | 5 352 865,01 | 144,70 | 5 352 865,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 11 | 211,70 | 7 831 385,77 | 211,70 | 7 831 385,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 15 | 92,80 | 3 432 936,24 | 92,80 | 3 432 936,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 17 | 88,20 | 3 262 769,13 | 88,20 | 3 262 769,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 26 | 74,66 | 2 761 885,99 | 74,66 | 2 761 885,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 28 | 148,10 | 5 478 640,70 | 148,10 | 5 478 640,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 30 | 196,10 | 7 254 297,36 | 196,10 | 7 254 297,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 5 | 79,00 | 2 922 434,94 | 79,00 | 2 922 434,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 6 | 64,32 | 2 379 379,94 | 64,32 | 2 379 379,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 7 | 80,30 | 2 970 525,64 | 80,30 | 2 970 525,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 76 | 29,40 | 1 087 589,72 | 29,40 | 1 087 589,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 928,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 895,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 |
| 203 | пос. Койвусельга, ул. Советская, д. 3 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 |
|  | Итого по Вяртсильскому городскому поселению | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 |
| 204 | г. Сортавала, пгт Вяртсиля, ул. Инженерная, д. 12 | 31,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,70 | 0,00 |
| 205 | г. Петрозаводск, пер. Аксентьева, д. 10 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,80 | 0,00 |
| 206 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 38 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,70 | 0,00 |
| 207 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 41 | 44,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,40 | 0,00 |
| 208 | г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44а | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,50 | 0,00 |
| 209 | г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 52 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,10 | 0,00 |
| 210 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 72,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,30 | 0,00 |
| 211 | г. Петрозаводск, ул. Плеханова, д. 6 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,10 | 0,00 |
| 212 | г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 5 | 223,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,80 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30 | 0,00 |
| 213 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | 71,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,30 | 0,00 |
|  | Итого по Сегежскому городскому поселению | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
| 214 | г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6б | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | 138,70 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 104,90 | 0,00 |
| 215 | г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 8 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,90 | 0,00 |
| 216 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 93,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,80 | 703 120,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года, в том числе | 35 636,70 | 1 545 875 099,66 | 18 650,29 | 795 553 952,78 | 13 571,99 | 573 081 804,99 | 2 315,42 | 174 951 911,89 | 100,44 | 2 287 430,00 | 0,00 | 0,00 | 998,56 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 34 537,70 | 1 543 587 669,66 | 18 650,29 | 795 553 952,78 | 13 571,99 | 573 081 804,99 | 2 315,42 | 174 951 911,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | 427,20 | 17 705 593,70 | 248,30 | 10 241 484,20 | 178,90 | 7 464 109,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | дер. Авдеево, д. 53 | 253,20 | 10 734 283,70 | 132,30 | 5 593 944,20 | 120,90 | 5 140 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 1 | 116,00 | 4 647 540,00 | 116,00 | 4 647 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | пос. Онежский, ул. Каменистая, д. 6 | 58,00 | 2 323 770,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 2 323 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | 1 492,00 | 59 071 836,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492,00 | 59 071 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 37 | 47,70 | 1 602 600,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 | 1 602 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 27 | 109,30 | 4 367 085,00 | 0,00 | 0,00 | 109,30 | 4 367 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 51 | 56,70 | 2 283 705,00 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 2 283 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 65 | 478,20 | 19 531 687,50 | 0,00 | 0,00 | 478,20 | 19 531 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 19а | 286,40 | 11 077 972,50 | 0,00 | 0,00 | 286,40 | 11 077 972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 42 | 205,10 | 8 209 318,50 | 0,00 | 0,00 | 205,10 | 8 209 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 155,60 | 6 109 912,50 | 0,00 | 0,00 | 155,60 | 6 109 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 61 | 30,20 | 1 282 080,00 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 1 282 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | г. Беломорск, ул. станция Выг, д. 1 | 34,40 | 1 221 982,50 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 1 221 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 13 | 88,40 | 3 385 492,50 | 0,00 | 0,00 | 88,40 | 3 385 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | 494,40 | 25 414 806,73 | 263,90 | 15 338 459,23 | 230,50 | 10 076 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | пос. Кинелахта, ул. Центральная, д. 8 | 40,70 | 1 761 238,38 | 40,70 | 1 761 238,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | пос. Койвусельга, ул. Заречная, д. 6 | 165,20 | 7 306 563,91 | 43,30 | 1 873 749,91 | 121,90 | 5 432 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | пос. Койвусельга, ул. Молодежная, д. 4 | 31,70 | 1 270 060,50 | 0,00 | 0,00 | 31,70 | 1 270 060,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | пос. Койвусельга, ул. Пролетарская, д. 3 | 113,90 | 6 757 001,76 | 57,70 | 4 505 348,76 | 56,20 | 2 251 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | пос. Койвусельга, ул. Советская, д. 3 | 60,80 | 4 261 947,90 | 60,80 | 4 261 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 2 | 82,10 | 4 057 994,28 | 61,40 | 2 936 174,28 | 20,70 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Вешкельскому сельскому поселению | 192,10 | 17 788 517,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 17 788 517,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | с. Вешкелица, ул. Гагарина, д. 12 | 36,00 | 3 333 610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 3 333 610,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | с. Вешкелица, ул. Комсомольская, д. 4 | 60,10 | 5 565 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,10 | 5 565 277,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | с. Вешкелица, ул. Школьная, д. 15 | 96,00 | 8 889 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 8 889 628,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Калевальскому городскому поселению | 188,90 | 8 718 828,69 | 188,90 | 8 718 828,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | пгт Калевала, ул. Гагарина, д. 10 | 41,70 | 1 924 696,43 | 41,70 | 1 924 696,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 15 | 41,40 | 1 910 849,70 | 41,40 | 1 910 849,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 17 | 105,80 | 4 883 282,56 | 105,80 | 4 883 282,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | 7 034,57 | 290 900 280,66 | 3 540,32 | 146 878 625,16 | 3 494,25 | 144 021 655,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 108,50 | 4 466 096,78 | 108,50 | 4 466 096,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 60 | 114,70 | 4 721 302,32 | 114,70 | 4 721 302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 12 | 375,10 | 15 461 083,50 | 0,00 | 0,00 | 375,10 | 15 461 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 13 | 361,95 | 15 148 576,50 | 0,00 | 0,00 | 361,95 | 15 148 576,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 14 | 376,70 | 15 092 485,50 | 0,00 | 0,00 | 376,70 | 15 092 485,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 15 | 379,30 | 15 581 278,50 | 0,00 | 0,00 | 379,30 | 15 581 278,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 3 | 319,80 | 13 187 960,49 | 133,80 | 5 507 499,99 | 186,00 | 7 680 460,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 31 | 374,50 | 15 796 441,30 | 374,50 | 15 796 441,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 32 | 189,03 | 7 980 352,23 | 83,83 | 3 493 072,23 | 105,20 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 33 | 376,60 | 15 885 019,47 | 376,60 | 15 885 019,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 4 | 379,40 | 15 517 174,50 | 0,00 | 0,00 | 379,40 | 15 517 174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 46 | 338,28 | 14 268 678,66 | 338,28 | 14 268 678,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 51 | 372,30 | 14 916 199,50 | 0,00 | 0,00 | 372,30 | 14 916 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 6 | 374,70 | 15 236 719,50 | 0,00 | 0,00 | 374,70 | 15 236 719,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 7 | 377,50 | 15 124 537,50 | 0,00 | 0,00 | 377,50 | 15 124 537,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 8 | 321,80 | 13 245 990,28 | 321,80 | 13 245 990,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 9 | 217,20 | 8 940 426,00 | 217,20 | 8 940 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | г. Кемь, ул. Загородная, д. 7 | 206,10 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 2 | 119,90 | 4 935 345,66 | 119,90 | 4 935 345,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 3 | 357,69 | 14 723 301,01 | 357,69 | 14 723 301,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 4 | 401,50 | 16 526 616,21 | 401,50 | 16 526 616,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 7 | 325,60 | 13 402 406,61 | 325,60 | 13 402 406,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 15 | 134,40 | 5 532 197,31 | 134,40 | 5 532 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 7 | 85,12 | 3 503 724,97 | 85,12 | 3 503 724,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 6 | 46,90 | 1 930 506,36 | 46,90 | 1 930 506,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Красноборскому сельскому поселению | 190,10 | 10 556 606,79 | 190,10 | 10 556 606,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | дер. Гакугса, ул. Лесная, д. 46 | 137,40 | 7 630 077,71 | 137,40 | 7 630 077,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | пос. Красноборский, ул. Озерная, д. 7 | 52,70 | 2 926 529,08 | 52,70 | 2 926 529,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | 353,30 | 12 289 781,03 | 353,30 | 12 289 781,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | пос. Кубово, ул. Железнодорожная, д. 13 | 47,00 | 1 634 927,00 | 47,00 | 1 634 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 28 | 76,00 | 2 643 711,76 | 76,00 | 2 643 711,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | пос. Кубово, ул. Центральная, д. 1 | 179,20 | 6 233 594,01 | 179,20 | 6 233 594,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 15 | 51,10 | 1 777 548,26 | 51,10 | 1 777 548,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | 777,30 | 45 600 197,97 | 0,00 | 0,00 | 777,30 | 45 600 197,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 33 | 29,00 | 2 369 955,36 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 2 369 955,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | г. Лахденпохья, ул. Бусалова, д. 45 | 229,90 | 16 001 548,66 | 0,00 | 0,00 | 229,90 | 16 001 548,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | г. Лахденпохья, ул. Гагарина, д. 10 | 122,60 | 7 941 612,44 | 0,00 | 0,00 | 122,60 | 7 941 612,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 15 | 375,80 | 16 917 126,18 | 0,00 | 0,00 | 375,80 | 16 917 126,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | г. Лахденпохья, ул. Садовая, д. 11 | 20,00 | 2 369 955,33 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2 369 955,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоймольскому сельскому поселению | 625,00 | 46 183 072,40 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 11 061 946,50 | 347,70 | 35 121 125,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 21 | 59,70 | 2 391 880,50 | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 2 391 880,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | пос. Лоймола, ул. Колесова, д. 31 | 98,80 | 3 958 422,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 3 958 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | пос. Райконкоски, ул. Первомайская, д. 3 | 122,90 | 10 128 678,94 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | 1 502 437,50 | 85,40 | 8 626 241,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 14 | 174,50 | 17 626 219,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,50 | 17 626 219,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 6 | 169,10 | 12 077 871,59 | 0,00 | 0,00 | 81,30 | 3 209 206,50 | 87,80 | 8 868 665,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | 1 335,50 | 59 385 045,48 | 1 335,50 | 59 385 045,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 28 | 41,10 | 1 645 846,48 | 41,10 | 1 645 846,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | пгт Лоухи, ул. Первомайская, д. 8 | 192,20 | 9 098 153,64 | 192,20 | 9 098 153,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 28 | 315,60 | 12 638 178,80 | 315,60 | 12 638 178,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 30 | 547,60 | 24 689 345,69 | 547,60 | 24 689 345,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | пгт Лоухи, ул. Советская, д. 41 | 239,00 | 11 313 520,87 | 239,00 | 11 313 520,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | 305,10 | 15 099 913,98 | 305,10 | 15 099 913,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | пос. Матросы, ул. Гористая, д. 21 | 90,80 | 4 493 845,27 | 90,80 | 4 493 845,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 28 | 214,30 | 10 606 068,71 | 214,30 | 10 606 068,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мегрегскому сельскому поселению | 286,10 | 10 846 780,95 | 164,70 | 5 982 889,95 | 121,40 | 4 863 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | дер. Мегрега, ул. Школьная, д. 23 | 286,10 | 10 846 780,95 | 164,70 | 5 982 889,95 | 121,40 | 4 863 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | 169,00 | 7 434 920,98 | 169,00 | 7 434 920,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 7а | 169,00 | 7 434 920,98 | 169,00 | 7 434 920,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 8 273,43 | 337 737 948,12 | 3 969,01 | 156 654 565,02 | 4 304,42 | 181 083 383,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | г. Петрозаводск, проезд Высотный, д. 3 | 218,80 | 8 661 356,43 | 218,80 | 8 661 356,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 14а | 530,90 | 23 774 571,00 | 0,00 | 0,00 | 530,90 | 23 774 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 13 | 62,40 | 2 500 056,00 | 0,00 | 0,00 | 62,40 | 2 500 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 13 | 375,75 | 16 581 701,55 | 0,00 | 0,00 | 375,75 | 16 581 701,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 64 | 315,70 | 12 497 213,08 | 315,70 | 12 497 213,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 55 | 135,50 | 6 638 770,50 | 0,00 | 0,00 | 135,50 | 6 638 770,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 239,25 | 9 470 884,48 | 239,25 | 9 470 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 25 | 404,96 | 16 268 793,90 | 0,00 | 0,00 | 404,96 | 16 268 793,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 35 | 431,40 | 17 328 112,50 | 0,00 | 0,00 | 431,40 | 17 328 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 39 | 406,90 | 16 107 431,12 | 406,90 | 16 107 431,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 9 | 417,60 | 16 803 261,00 | 0,00 | 0,00 | 417,60 | 16 803 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 43 | 395,10 | 15 524 602,50 | 335,60 | 13 284 969,00 | 59,50 | 2 239 633,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 13, к. А | 380,10 | 15 046 533,73 | 380,10 | 15 046 533,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 8, к. Б | 441,20 | 18 470 365,65 | 0,00 | 0,00 | 441,20 | 18 470 365,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 35 | 353,70 | 14 001 470,59 | 353,70 | 14 001 470,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 38 | 394,40 | 15 612 609,57 | 394,40 | 15 612 609,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 15 | 437,90 | 17 172 287,08 | 437,90 | 17 172 287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 349,16 | 13 542 276,20 | 349,16 | 13 542 276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 291,00 | 11 519 445,66 | 291,00 | 11 519 445,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 21 | 481,10 | 19 115 011,50 | 0,00 | 0,00 | 481,10 | 19 115 011,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 28 | 415,80 | 16 659 027,00 | 0,00 | 0,00 | 415,80 | 16 659 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 32 | 26,40 | 1 225 989,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 1 225 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 46,10 | 1 805 109,01 | 46,10 | 1 805 109,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 52,50 | 2 078 250,50 | 52,50 | 2 078 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 23 | 83,20 | 3 293 532,23 | 83,20 | 3 293 532,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 64,70 | 2 561 196,34 | 64,70 | 2 561 196,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 7, к. Б | 302,90 | 13 461 840,00 | 0,00 | 0,00 | 302,90 | 13 461 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 9, к. Б | 219,01 | 10 016 250,00 | 0,00 | 0,00 | 219,01 | 10 016 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | 661,30 | 45 581 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,30 | 45 581 831,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | г. Питкяранта, кв-л 1-й Строительный, д. 37 | 364,20 | 25 103 437,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,20 | 25 103 437,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | г. Питкяранта, ул. Горького, д. 56 | 41,90 | 2 888 067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 2 888 067,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 12 | 255,20 | 17 590 327,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255,20 | 17 590 327,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Поросозерскому сельскому поселению | 432,14 | 24 958 815,97 | 0,00 | 0,00 | 163,52 | 6 282 432,42 | 268,62 | 18 676 383,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | пос. Поросозеро, ул. Гаражная, д. 18 | 24,50 | 1 858 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 1 858 180,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 31 | 83,90 | 4 872 468,41 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 1 762 860,00 | 41,00 | 3 109 608,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 32 | 38,90 | 1 558 528,50 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 1 558 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 326 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 37 | 82,24 | 4 765 381,20 | 0,00 | 0,00 | 41,12 | 1 646 671,50 | 41,12 | 3 118 709,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 327 | пос. Поросозеро, ул. Набережная, д. 6 | 81,10 | 6 150 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | 6 150 957,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 42 | 39,70 | 3 011 011,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 3 011 011,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | пос. Поросозеро, ул. Школьная, д. 13 | 81,80 | 2 742 289,02 | 0,00 | 0,00 | 40,60 | 1 314 372,42 | 41,20 | 1 427 916,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | 268,00 | 10 447 600,92 | 229,50 | 9 359 140,92 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 088 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | пос. Колово, ул. Железнодорожная, д. 18 | 51,30 | 2 055 334,50 | 51,30 | 2 055 334,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 10 | 82,00 | 2 891 673,96 | 43,50 | 1 803 213,96 | 0,00 | 0,00 | 38,50 | 1 088 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 13 | 59,90 | 2 399 893,50 | 59,90 | 2 399 893,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 21 | 48,20 | 1 998 043,98 | 48,20 | 1 998 043,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 21 | 26,60 | 1 102 654,98 | 26,60 | 1 102 654,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | 1 422,60 | 59 886 031,90 | 726,80 | 32 008 804,90 | 695,80 | 27 877 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 1 | 93,20 | 3 937 615,55 | 51,20 | 2 254 885,55 | 42,00 | 1 682 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 13 | 60,60 | 2 668 868,44 | 60,60 | 2 668 868,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 15 | 19,60 | 863 198,37 | 19,60 | 863 198,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 27 | 134,80 | 5 400 762,00 | 0,00 | 0,00 | 134,80 | 5 400 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 30 | 102,10 | 4 496 558,86 | 102,10 | 4 496 558,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 31 | 133,90 | 5 897 054,18 | 133,90 | 5 897 054,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 33 | 133,10 | 5 596 640,19 | 66,40 | 2 924 304,69 | 66,70 | 2 672 335,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 12 | 57,50 | 2 413 070,16 | 27,50 | 1 211 120,16 | 30,00 | 1 201 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 7 | 28,70 | 1 150 692,38 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 1 150 692,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 15 | 59,40 | 2 616 019,55 | 59,40 | 2 616 019,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 16 | 48,10 | 2 118 359,27 | 48,10 | 2 118 359,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 24 | 134,70 | 5 672 242,07 | 69,50 | 3 060 830,95 | 65,20 | 2 611 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 28 | 90,10 | 3 609 856,50 | 0,00 | 0,00 | 90,10 | 3 609 856,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 8 | 50,60 | 2 028 746,85 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 2 028 746,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | пос. Рабочеостровск, ул. Октябрьская, д. 9 | 58,30 | 2 450 688,19 | 28,90 | 1 272 777,19 | 29,40 | 1 177 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 22 | 19,80 | 872 006,51 | 19,80 | 872 006,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 11 | 105,50 | 4 229 897,09 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 4 229 897,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | пос. Рабочеостровск, ул. Строителей, д. 14 | 92,60 | 3 863 755,74 | 39,80 | 1 752 821,18 | 52,80 | 2 110 934,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | 513,70 | 27 099 255,54 | 317,20 | 16 762 485,54 | 196,50 | 10 336 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | пос. Верхние Важины, ул. Ленина, д. 17 | 60,40 | 3 039 831,87 | 60,40 | 3 039 831,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 13 | 31,90 | 1 604 387,55 | 31,90 | 1 604 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 18 | 83,40 | 4 451 800,08 | 83,40 | 4 451 800,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 2 | 61,90 | 3 464 846,39 | 30,20 | 1 701 986,39 | 31,70 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 20 | 61,10 | 3 447 939,24 | 29,90 | 1 685 079,24 | 31,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 3 | 60,50 | 3 287 808,78 | 30,30 | 1 524 948,78 | 30,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 30 | 20,80 | 1 046 829,52 | 20,80 | 1 046 829,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 32 | 30,30 | 1 707 622,11 | 30,30 | 1 707 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 5 | 62,50 | 2 884 680,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 2 884 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | пос. Верхние Важины, ул. Октябрьская, д. 6 | 40,90 | 2 163 510,00 | 0,00 | 0,00 | 40,90 | 2 163 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | 242,30 | 9 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | 9 615 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 2 | 30,20 | 1 502 437,50 | 0,00 | 0,00 | 30,20 | 1 502 437,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | пос. Сосновец, ул. Новая, д. 11 | 212,10 | 8 113 162,50 | 0,00 | 0,00 | 212,10 | 8 113 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | 164,10 | 6 390 367,50 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 6 390 367,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 25 | 85,10 | 3 273 310,50 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | 3 273 310,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 5 | 79,00 | 3 117 057,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 3 117 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | 435,20 | 30 853 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435,20 | 30 853 569,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 28,60 | 2 085 462,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | 2 085 462,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | г. Суоярви, ул. Новоселов, д. 4б | 72,90 | 5 315 743,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 5 315 743,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | г. Суоярви, ул. Победы, д. 11 | 60,70 | 3 545 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,70 | 3 545 671,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | г. Суоярви, ул. Советская, д. 11 | 199,60 | 14 554 489,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,60 | 14 554 489,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 130 | 73,40 | 5 352 202,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,40 | 5 352 202,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению | 323,20 | 23 886 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 23 886 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | г. Сортавала, пос. Хаапалампи, ул. Центральная, д. 30 | 323,20 | 23 886 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 23 886 851,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | 4 444,30 | 193 564 395,51 | 4 319,50 | 188 564 283,51 | 76,00 | 3 044 940,00 | 48,80 | 1 955 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | пос. Чална, ул. Железнодорожная, д. 2 | 134,10 | 5 854 027,18 | 134,10 | 5 854 027,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | пос. Чална, ул. Железнодорожная, д. 3 | 151,40 | 6 609 244,71 | 151,40 | 6 609 244,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | пос. Чална, ул. Ленина, д. 10 | 170,70 | 7 451 770,62 | 170,70 | 7 451 770,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | пос. Чална, ул. Ленина, д. 15 | 100,40 | 4 382 880,90 | 100,40 | 4 382 880,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 19 | 147,10 | 6 421 531,68 | 147,10 | 6 421 531,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 21 | 169,20 | 7 386 289,34 | 169,20 | 7 386 289,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 24 | 205,00 | 8 817 744,98 | 168,40 | 7 351 365,98 | 36,60 | 1 466 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 5 | 101,50 | 4 430 900,52 | 101,50 | 4 430 900,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 9 | 78,70 | 3 435 584,93 | 78,70 | 3 435 584,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 9 | 199,00 | 8 687 184,25 | 199,00 | 8 687 184,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | пос. Чална, ул. Октябрьская, д. 26 | 210,70 | 9 197 938,31 | 210,70 | 9 197 938,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 18 | 150,00 | 6 548 128,83 | 150,00 | 6 548 128,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 12 | 104,70 | 4 570 593,93 | 104,70 | 4 570 593,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | пос. Чална, ул. Титова, д. 2 | 210,80 | 9 202 303,73 | 210,80 | 9 202 303,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | пос. Чална, ул. Титова, д. 3 | 174,40 | 7 613 291,14 | 174,40 | 7 613 291,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | пос. Чална, ул. Титова, д. 4 | 177,30 | 7 739 888,30 | 177,30 | 7 739 888,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 17 | 206,90 | 9 032 052,38 | 206,90 | 9 032 052,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 21 | 119,00 | 5 194 848,88 | 119,00 | 5 194 848,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 23 | 97,30 | 4 247 552,90 | 97,30 | 4 247 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 36 | 329,00 | 14 220 815,09 | 289,60 | 12 642 254,09 | 39,40 | 1 578 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 36а | 326,60 | 14 257 459,20 | 326,60 | 14 257 459,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 1 | 162,70 | 7 102 537,08 | 162,70 | 7 102 537,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 10 | 197,50 | 8 446 550,39 | 148,70 | 6 491 378,39 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 1 955 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 20 | 153,10 | 6 683 456,83 | 153,10 | 6 683 456,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 36 | 172,00 | 7 508 521,07 | 172,00 | 7 508 521,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 40 | 104,90 | 4 579 324,76 | 104,90 | 4 579 324,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 64 | 90,30 | 3 941 973,58 | 90,30 | 3 941 973,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 1 266,10 | 51 571 559,60 | 833,90 | 34 111 232,60 | 432,20 | 17 460 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 1 | 284,50 | 11 202 335,25 | 231,00 | 9 058 857,75 | 53,50 | 2 143 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 3 | 399,10 | 17 035 638,00 | 253,90 | 11 218 200,00 | 145,20 | 5 817 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | пос. Шальский, ул. Детская, д. 4 | 384,00 | 15 225 231,65 | 240,00 | 9 411 800,15 | 144,00 | 5 813 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | 49,10 | 1 923 120,00 | 0,00 | 0,00 | 49,10 | 1 923 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 14 | 40,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 6 | 109,00 | 4 422 374,70 | 109,00 | 4 422 374,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | 2 220,76 | 94 997 658,80 | 1 495,26 | 66 166 884,80 | 725,50 | 28 830 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | пос. Соддер, ул. Лесная, д. 5 | 129,60 | 5 463 682,66 | 64,80 | 2 867 470,66 | 64,80 | 2 596 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | пос. Соддер, ул. Новая, д. 11 | 249,60 | 10 142 132,46 | 33,90 | 1 500 111,96 | 215,70 | 8 642 020,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 11 | 35,80 | 1 298 106,00 | 0,00 | 0,00 | 35,80 | 1 298 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 12 | 85,00 | 3 405 525,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 3 405 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 16 | 90,70 | 3 633 895,50 | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 3 633 895,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | пос. Соддер, ул. Центральная, д. 21 | 58,50 | 2 343 802,50 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 2 343 802,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | пос. Эссойла, ул. Набережная, д. 4 | 116,00 | 5 133 126,44 | 116,00 | 5 133 126,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | пос. Эссойла, ул. Набережная, д. 6 | 91,40 | 4 044 549,62 | 91,40 | 4 044 549,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 7 | 59,90 | 2 650 640,29 | 59,90 | 2 650 640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | пос. Эссойла, ул. Озерная, д. 90 | 117,76 | 5 211 008,35 | 117,76 | 5 211 008,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 1 | 57,30 | 2 535 587,46 | 57,30 | 2 535 587,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 10 | 87,70 | 3 793 331,30 | 66,80 | 2 955 972,80 | 20,90 | 837 358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 11 | 93,50 | 4 137 476,91 | 93,50 | 4 137 476,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 12 | 83,60 | 3 699 391,12 | 83,60 | 3 699 391,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 14 | 318,70 | 13 844 844,28 | 281,00 | 12 434 556,28 | 37,70 | 1 410 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | пос. Эссойла, ул. Совхозная, д. 8 | 310,20 | 13 726 688,09 | 310,20 | 13 726 688,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 19 | 112,30 | 4 759 674,30 | 62,20 | 2 752 417,80 | 50,10 | 2 007 256,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 20 | 123,20 | 5 174 196,52 | 56,90 | 2 517 887,02 | 66,30 | 2 656 309,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 1 099,00 | 2 287 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,44 | 2 287 430,00 | 0,00 | 0,00 | 998,56 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
| 424 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | 40,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,05 | 0,00 |
| 425 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 13 | 16,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | 0,00 |
| 426 | г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 18 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,80 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,00 |
| 427 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 15 | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | 156,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,90 | 0,00 |
| 428 | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |
| 429 | г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 32 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 0,00 |
| 430 | г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 7а | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 585,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585,26 | 0,00 |
| 431 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,75 | 0,00 |
| 432 | г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 8, к. Б | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 433 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 0,00 |
| 434 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 54 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 0,00 |
| 435 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 5 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 0,00 |
| 436 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 4 | 111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,52 | 0,00 |
| 437 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0,00 |
| 438 | г. Петрозаводск, ш. Ключевское, д. 9, к. Б | 34,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,59 | 0,00 |
|  | Итого по Пиндушскому городскому поселению | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
| 439 | пгт Пиндуши, ул. Первомайская, д. 8 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 |
|  | Итого по Питкярантскому городскому поселению | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 3 | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяозерскому городскому поселению | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 |
| 441 | пгт Пяозерский, ул. Зеленая, д. 4а | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 |
|  | Итого по Суоярвскому городскому поселению | 134,09 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15 | 0,00 |
| 442 | г. Суоярви, ул. Ленина, д. 17 | 134,09 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,94 | 727 430,00 | 0,00 | 0,00 | 95,15 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года, в том числе | 43 216,18 | 1 850 063 977,21 | 12 646,64 | 549 122 075,70 | 27 788,49 | 1 182 122 792,35 | 2 567,67 | 113 791 752,96 | 125,48 | 5 027 356,20 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 43 128,28 | 1 850 063 977,21 | 12 646,64 | 549 122 075,70 | 27 788,49 | 1 182 122 792,35 | 2 567,67 | 113 791 752,96 | 125,48 | 5 027 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | 864,50 | 34 636 192,50 | 0,00 | 0,00 | 864,50 | 34 636 192,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 37 | 37,80 | 1 514 457,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 1 514 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 | г. Беломорск, ул. Льва Толстого, д. 12 | 38,90 | 1 558 528,50 | 0,00 | 0,00 | 38,90 | 1 558 528,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445 | г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11а | 70,30 | 2 816 569,50 | 0,00 | 0,00 | 70,30 | 2 816 569,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 446 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 11 | 170,40 | 6 827 076,00 | 0,00 | 0,00 | 170,40 | 6 827 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 447 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 13 | 244,60 | 9 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 244,60 | 9 799 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 448 | г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 9 | 302,50 | 12 119 662,50 | 0,00 | 0,00 | 302,50 | 12 119 662,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ведлозерскому сельскому поселению | 595,70 | 25 877 983,50 | 0,00 | 0,00 | 595,70 | 25 877 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 449 | пос. Койвусельга, ул. Гагарина, д. 3 | 39,20 | 1 826 964,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 1 826 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | пос. Койвусельга, ул. Гагарина, д. 8 | 80,80 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 80,80 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | пос. Койвусельга, ул. Заречная, д. 4 | 194,80 | 7 824 694,50 | 0,00 | 0,00 | 194,80 | 7 824 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 452 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 11 | 39,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 453 | пос. Койвусельга, ул. Набережная, д. 12 | 39,40 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454 | пос. Койвусельга, ул. Терешковой, д. 2 | 81,10 | 3 405 525,00 | 0,00 | 0,00 | 81,10 | 3 405 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 455 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 1 | 82,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | пос. Койвусельга, ул. Школьная, д. 14 | 39,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 39,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кааламскому сельскому поселению | 627,40 | 30 128 880,00 | 627,40 | 30 128 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 25 | 325,60 | 15 635 899,47 | 325,60 | 15 635 899,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 458 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 27 | 301,80 | 14 492 980,53 | 301,80 | 14 492 980,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Калевальскому городскому поселению | 428,00 | 18 522 049,50 | 428,00 | 18 522 049,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 459 | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 1 | 239,10 | 10 347 247,75 | 239,10 | 10 347 247,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 460 | пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 3 | 188,90 | 8 174 801,75 | 188,90 | 8 174 801,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кемскому городскому поселению | 13 799,12 | 591 579 356,85 | 4 736,78 | 205 534 251,30 | 9 062,34 | 386 045 105,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 461 | г. Кемь, пл. Кирова, д. 9 | 79,90 | 4 507 312,50 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 4 507 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | г. Кемь, пр-кт Пролетарский, д. 60 | 297,30 | 11 911 324,50 | 0,00 | 0,00 | 297,30 | 11 911 324,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463 | г. Кемь, ул. 2 Пятилетки, д. 20 | 83,61 | 3 672 992,31 | 83,61 | 3 672 992,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464 | г. Кемь, ул. Беломорская, д. 3 | 97,10 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465 | г. Кемь, ул. Беломорская, д. 5 | 96,80 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 466 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 11 | 375,70 | 16 040 380,73 | 146,20 | 6 264 520,73 | 229,50 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 29 | 363,06 | 15 545 220,00 | 0,00 | 0,00 | 363,06 | 15 545 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 468 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 3 | 51,70 | 2 215 292,21 | 51,70 | 2 215 292,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 469 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 35 | 373,40 | 16 010 265,97 | 239,00 | 10 240 905,97 | 134,40 | 5 769 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 470 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 37 | 378,40 | 16 115 046,19 | 53,10 | 2 332 686,19 | 325,30 | 13 782 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 39 | 324,70 | 13 884 956,61 | 189,40 | 8 115 596,61 | 135,30 | 5 769 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 41 | 41,70 | 1 786 802,42 | 41,70 | 1 786 802,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 43 | 379,30 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 379,30 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 474 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 44 | 334,50 | 14 502 655,93 | 198,80 | 8 733 295,93 | 135,70 | 5 769 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 45 | 380,60 | 16 399 248,46 | 190,90 | 8 386 248,46 | 189,70 | 8 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 48 | 358,50 | 15 624 058,52 | 275,40 | 12 098 338,52 | 83,10 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 477 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 49 | 375,30 | 16 091 775,40 | 166,10 | 7 117 215,40 | 209,20 | 8 974 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 478 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 5 | 376,10 | 16 506 780,00 | 0,00 | 0,00 | 376,10 | 16 506 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 50 | 378,20 | 16 162 755,34 | 283,70 | 12 156 255,34 | 94,50 | 4 006 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 480 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 52 | 376,60 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,60 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 53 | 375,50 | 16 263 065,27 | 187,80 | 8 250 065,27 | 187,70 | 8 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 54 | 377,10 | 16 220 399,80 | 146,70 | 6 444 539,80 | 230,40 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 55 | 377,80 | 16 063 572,18 | 105,60 | 4 524 852,18 | 272,20 | 11 538 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 56 | 376,10 | 16 202 827,78 | 146,30 | 6 426 967,78 | 229,80 | 9 775 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 57 | 377,80 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 377,80 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 486 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 58 | 354,80 | 15 541 087,35 | 105,70 | 4 643 407,35 | 249,10 | 10 897 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 487 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 59 | 376,60 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376,60 | 16 026 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 488 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 8 | 52,30 | 2 297 542,13 | 52,30 | 2 297 542,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | г. Кемь, ул. Гидростроителей, д. 9 | 156,30 | 6 809 295,38 | 156,30 | 6 809 295,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 490 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 10 | 82,10 | 3 581 564,48 | 41,40 | 1 818 704,48 | 40,70 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 491 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 11 | 88,03 | 3 833 622,60 | 61,73 | 2 711 802,60 | 26,30 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 492 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 12 | 82,60 | 3 832 304,70 | 61,70 | 2 710 484,70 | 20,90 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 493 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 5 | 40,50 | 1 735 383,65 | 40,50 | 1 735 383,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 494 | г. Кемь, ул. Заречная, д. 8 | 86,80 | 3 641 134,04 | 42,30 | 1 858 241,54 | 44,50 | 1 782 892,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 2 | 326,30 | 13 593 800,80 | 80,50 | 3 449 342,80 | 245,80 | 10 144 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 3 | 44,62 | 1 960 159,28 | 44,62 | 1 960 159,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | г. Кемь, ул. Калинина, д. 7 | 36,00 | 1 542 563,24 | 36,00 | 1 542 563,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | г. Кемь, ул. Кирпичная, д. 1а | 76,10 | 3 281 131,63 | 76,10 | 3 281 131,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499 | г. Кемь, ул. Ленина, д. 22 | 100,00 | 4 310 994,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4 310 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | г. Кемь, ул. Ленина, д. 61, к. а | 167,90 | 8 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 | 8 013 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | г. Кемь, ул. Лесная, д. 2 | 58,50 | 2 506 665,27 | 58,50 | 2 506 665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | г. Кемь, ул. Набережная, д. 15а | 83,90 | 3 616 708,53 | 42,20 | 1 853 848,53 | 41,70 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 15 | 104,30 | 4 469 148,51 | 104,30 | 4 469 148,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 7 | 28,70 | 1 149 865,50 | 0,00 | 0,00 | 28,70 | 1 149 865,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 1 | 352,30 | 14 691 351,60 | 43,00 | 1 842 506,10 | 309,30 | 12 848 845,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 506 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 10 | 373,90 | 16 174 180,37 | 63,30 | 2 712 340,37 | 310,60 | 13 461 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 507 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 11 | 397,90 | 16 659 063,85 | 87,80 | 3 762 140,35 | 310,10 | 12 896 923,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 13 | 395,10 | 16 345 897,04 | 66,12 | 2 833 174,49 | 328,98 | 13 512 722,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 2 | 394,90 | 16 426 723,30 | 109,40 | 4 687 678,30 | 285,50 | 11 739 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 3 | 371,20 | 15 260 649,98 | 67,60 | 2 896 590,98 | 303,60 | 12 364 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 6 | 357,40 | 14 498 240,85 | 64,30 | 2 755 189,35 | 293,10 | 11 743 051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | г. Кемь, ул. Свердлова, д. 8 | 356,50 | 14 655 438,87 | 129,40 | 5 544 657,87 | 227,10 | 9 110 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 14а | 82,10 | 3 606 657,93 | 82,10 | 3 606 657,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 514 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 20 | 317,60 | 14 433 632,43 | 157,10 | 6 901 412,43 | 160,50 | 7 532 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 3 | 83,00 | 3 581 564,48 | 41,40 | 1 818 704,48 | 41,60 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 5 | 83,10 | 4 283 598,25 | 20,90 | 918 138,25 | 62,20 | 3 365 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 517 | г. Кемь, ул. Сенная, д. 7 | 83,60 | 3 627 255,72 | 83,60 | 3 627 255,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 518 | г. Кемь, ул. Труда, д. 2 | 53,70 | 2 944 578,61 | 26,90 | 1 181 718,61 | 26,80 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | г. Кемь, ул. Школьная, д. 2а | 113,70 | 4 555 390,50 | 0,00 | 0,00 | 113,70 | 4 555 390,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 18 | 230,00 | 10 275 429,86 | 183,70 | 8 031 789,86 | 46,30 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кривецкому сельскому поселению | 285,60 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 12 340 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | пос. Кривцы, ул. Октябрьская, д. 40 | 42,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 17 | 83,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | пос. Кривцы, ул. Центральная, д. 3 | 160,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 160,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоухскому городскому поселению | 859,30 | 36 150 649,50 | 859,30 | 36 150 649,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 524 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 1 | 345,60 | 14 539 351,18 | 345,60 | 14 539 351,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 525 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 28 | 32,50 | 1 367 271,16 | 32,50 | 1 367 271,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 526 | пгт Лоухи, пер. Новый, д. 42 | 26,90 | 1 131 679,82 | 26,90 | 1 131 679,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 12 | 454,30 | 19 112 347,34 | 454,30 | 19 112 347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Матросскому сельскому поселению | 235,90 | 10 080 354,00 | 235,90 | 10 080 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | пос. Матросы, ул. Набережная, д. 10 | 111,60 | 4 768 832,17 | 111,60 | 4 768 832,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 53 | 84,60 | 3 615 082,43 | 84,60 | 3 615 082,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 54 | 39,70 | 1 696 439,40 | 39,70 | 1 696 439,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Медвежьегорскому городскому поселению | 394,40 | 19 679 928,00 | 0,00 | 0,00 | 394,40 | 19 679 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2 | 167,80 | 8 814 300,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 8 814 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 19 | 20,60 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 533 | г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 34 | 12,00 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 32 | 95,20 | 3 862 266,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 | 3 862 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | г. Медвежьегорск, ул. Нижняя, д. 2 | 98,80 | 4 759 722,00 | 0,00 | 0,00 | 98,80 | 4 759 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Петрозаводскому городскому округу | 6 124,49 | 260 934 530,70 | 0,00 | 0,00 | 5 999,01 | 255 907 174,50 | 0,00 | 0,00 | 125,48 | 5 027 356,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 536 | г. Петрозаводск, пер. Репникова, д. 6 | 31,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 537 | г. Петрозаводск, пер. Чапаева, д. 6 | 403,50 | 16 166 227,50 | 0,00 | 0,00 | 403,50 | 16 166 227,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | г. Петрозаводск, проезд. Высотный, д. 3 | 43,20 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 539 | г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 13 | 79,98 | 3 204 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,98 | 3 204 398,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | г. Петрозаводск, ул. Коммунальная, д. 7 | 87,97 | 4 548 579,45 | 0,00 | 0,00 | 87,97 | 4 548 579,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 30 | 22,94 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 22,94 | 1 121 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 9 | 45,60 | 1 846 996,50 | 0,00 | 0,00 | 45,60 | 1 846 996,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 34 | 548,70 | 23 277 765,00 | 0,00 | 0,00 | 548,70 | 23 277 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 56 | 112,30 | 4 575 423,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 4 575 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 77 | 39,90 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 | г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 20 | 165,40 | 6 626 751,00 | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 6 626 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 547 | г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 20 | 408,90 | 16 803 261,00 | 0,00 | 0,00 | 408,90 | 16 803 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 12 | 414,70 | 17 091 729,00 | 0,00 | 0,00 | 414,70 | 17 091 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 23 | 267,20 | 11 114 031,00 | 0,00 | 0,00 | 267,20 | 11 114 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 38 | 424,19 | 18 115 790,40 | 0,00 | 0,00 | 424,19 | 18 115 790,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 54 | 383,23 | 17 856 970,50 | 0,00 | 0,00 | 383,23 | 17 856 970,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 552 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 23 | 288,50 | 12 368 065,50 | 0,00 | 0,00 | 288,50 | 12 368 065,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 5 | 358,00 | 15 068 446,50 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 15 068 446,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 4 | 279,98 | 12 031 519,50 | 0,00 | 0,00 | 279,98 | 12 031 519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 41 | 206,10 | 8 534 245,65 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 8 534 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3а | 301,50 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 301,50 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 557 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 13 | 397,20 | 15 913 818,00 | 0,00 | 0,00 | 397,20 | 15 913 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 2 | 368,00 | 15 108 511,50 | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 15 108 511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 9 | 400,80 | 16 422 643,50 | 0,00 | 0,00 | 400,80 | 16 422 643,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | г. Петрозаводск, ул. Челюскинцев, д. 5 | 45,50 | 1 822 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 1 822 957,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Поросозерскому сельскому поселению | 648,10 | 27 688 921,50 | 464,50 | 20 268 883,50 | 183,60 | 7 420 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | пос. Поросозеро, ул. 40 лет Победы, д. 13 | 19,90 | 797 293,50 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 797 293,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 20 | 84,30 | 3 678 507,81 | 84,30 | 3 678 507,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | пос. Поросозеро, ул. Гористая, д. 8 | 41,60 | 1 815 254,15 | 41,60 | 1 815 254,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 564 | пос. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 16а | 159,10 | 6 951 170,54 | 118,90 | 5 188 310,54 | 40,20 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 565 | пос. Поросозеро, ул. Пионерская, д. 7 | 35,50 | 1 334 164,50 | 0,00 | 0,00 | 35,50 | 1 334 164,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 566 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 13 | 46,70 | 2 037 797,34 | 46,70 | 2 037 797,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 17 | 82,20 | 3 586 872,38 | 82,20 | 3 586 872,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 27 | 88,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 569 | пос. Поросозеро, ул. Совдозерское шоссе, д. 42 | 47,80 | 2 085 796,84 | 47,80 | 2 085 796,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 570 | пос. Поросозеро, ул. Сплавная, д. 35 | 43,00 | 1 876 344,44 | 43,00 | 1 876 344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пряжинскому городскому поселению | 2 629,56 | 110 573 790,90 | 2 629,56 | 110 573 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 1 | 144,50 | 6 009 535,61 | 144,50 | 6 009 535,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | пгт Пряжа, ул. Гагарина, д. 3 | 88,40 | 3 676 421,77 | 88,40 | 3 676 421,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573 | пгт Пряжа, ул. Калинина, д. 15 | 80,90 | 3 364 508,14 | 80,90 | 3 364 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | пгт Пряжа, ул. Лесная, д. 10 | 120,20 | 4 998 935,47 | 120,20 | 4 998 935,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | пгт Пряжа, ул. Лесная, д. 3 | 200,80 | 8 350 967,06 | 200,80 | 8 350 967,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 576 | пгт Пряжа, ул. М.Мелентьевой, д. 16 | 86,00 | 3 576 609,42 | 86,00 | 3 576 609,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 577 | пгт Пряжа, ул. Первомайская, д. 12 | 108,10 | 4 495 714,83 | 108,10 | 4 495 714,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 578 | пгт Пряжа, ул. Первомайская, д. 8 | 121,70 | 5 061 318,19 | 121,70 | 5 061 318,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579 | пгт Пряжа, ул. Петрозаводская, д. 29 | 92,10 | 3 830 299,13 | 92,10 | 3 830 299,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | пгт Пряжа, ул. Речная, д. 4 | 206,20 | 8 575 544,88 | 206,20 | 8 575 544,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581 | пгт Пряжа, ул. Свердлова, д. 14 | 148,30 | 6 167 571,80 | 148,30 | 6 167 571,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 10 | 115,00 | 4 782 675,37 | 115,00 | 4 782 675,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | пгт Пряжа, ул. Северная, д. 13 | 113,20 | 4 707 816,10 | 113,20 | 4 707 816,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 16 | 168,80 | 7 020 135,64 | 168,80 | 7 020 135,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 26 | 333,00 | 13 848 964,31 | 333,00 | 13 848 964,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 586 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 45 | 385,00 | 16 011 565,33 | 385,00 | 16 011 565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 587 | пгт Пряжа, ул. Советская, д. 67 | 117,36 | 6 095 207,85 | 117,36 | 6 095 207,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пудожскому городскому поселению | 260,20 | 11 662 921,50 | 0,00 | 0,00 | 260,20 | 11 662 921,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | г. Пудож, ул. Красноармейская, д. 48 | 63,90 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 63,90 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 589 | пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 10 | 26,40 | 1 057 716,00 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 1 057 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 21 | 64,90 | 2 828 589,00 | 0,00 | 0,00 | 64,90 | 2 828 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 591 | пос. Подпорожье, ул. Детская, д. 3 | 105,00 | 4 250 896,50 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 4 250 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пяльмскому сельскому поселению | 1 075,32 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 45 606 790,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 592 | пос. Пудожгорский, ул. Садовая, д. 6 | 142,00 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 5 877 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 593 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 18 | 42,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | пос. Пяльма, ул. Дорожная, д. 23 | 90,50 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 | 4 487 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 595 | пос. Пяльма, ул. Каменистая, д. 4 | 88,62 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 88,62 | 3 550 560,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | пос. Пяльма, ул. Лесная, д. 14 | 94,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 4 110 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 597 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 5в | 217,30 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 217,30 | 8 706 124,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 598 | пос. Пяльма, ул. Набережная, д. 6 | 119,10 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 119,10 | 4 771 741,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 599 | пос. Пяльма, ул. Садовая, д. 3 | 158,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 158,40 | 7 051 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | пос. Пяльма, ул. Строителей, д. 6 | 81,20 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 3 525 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | пос. Пяльма, ул. Центральная, д. 7 | 41,80 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 1 762 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рабочеостровскому сельскому поселению | 2 107,37 | 86 143 756,50 | 0,00 | 0,00 | 2 107,37 | 86 143 756,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 12 | 76,10 | 3 166 777,43 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 3 166 777,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 603 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 14 | 53,00 | 2 205 508,59 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 2 205 508,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 15 | 61,60 | 2 563 383,57 | 0,00 | 0,00 | 61,60 | 2 563 383,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 16 | 70,00 | 3 383 091,40 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3 383 091,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 18 | 61,80 | 2 571 706,24 | 0,00 | 0,00 | 61,80 | 2 571 706,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | пос. Рабочеостровск, ул. Комсомольская, д. 30а | 50,70 | 2 109 797,84 | 0,00 | 0,00 | 50,70 | 2 109 797,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 10 | 59,40 | 2 471 834,16 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 2 471 834,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | пос. Рабочеостровск, ул. Лесная, д. 3 | 64,00 | 2 663 255,66 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 2 663 255,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 5 | 380,57 | 15 836 800,09 | 0,00 | 0,00 | 380,57 | 15 836 800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 7 | 377,30 | 15 364 975,55 | 0,00 | 0,00 | 377,30 | 15 364 975,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 8 | 380,80 | 15 650 712,78 | 0,00 | 0,00 | 380,80 | 15 650 712,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | пос. Рабочеостровск, ул. Пролетарская, д. 4 | 73,80 | 3 071 066,68 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 3 071 066,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 3 | 108,00 | 4 494 243,92 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | 4 494 243,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 4 | 135,00 | 4 128 046,28 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 4 128 046,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 21 | 88,00 | 3 661 976,53 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 3 661 976,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | пос. Рабочеостровск, ул. Советская, д. 22 | 67,30 | 2 800 579,78 | 0,00 | 0,00 | 67,30 | 2 800 579,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Рыборецкому вепсскому сельскому поселению | 229,50 | 9 194 917,50 | 229,50 | 9 194 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 20 | 229,50 | 9 194 917,50 | 229,50 | 9 194 917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Святозерскому сельскому поселению | 468,00 | 26 995 797,00 | 271,70 | 15 236 719,50 | 196,30 | 11 759 077,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 619 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 10 | 61,80 | 3 725 579,41 | 31,20 | 1 481 939,41 | 30,60 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 29 | 29,70 | 1 830 662,31 | 29,70 | 1 830 662,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 31 | 79,30 | 4 481 116,15 | 27,20 | 1 676 566,15 | 52,10 | 2 804 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 4 | 58,70 | 3 576 336,56 | 58,70 | 3 576 336,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | пос. Верхние Важины, ул. Мира, д. 8 | 77,50 | 4 442 800,09 | 46,30 | 2 199 160,09 | 31,20 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 3 | 32,60 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 2 243 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | пос. Верхние Важины, ул. Первомайская, д. 7 | 70,40 | 3 202 067,50 | 20,60 | 978 460,00 | 49,80 | 2 223 607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | пос. Верхние Важины, ул. Тукшинская, д. 10 | 58,00 | 3 493 594,98 | 58,00 | 3 493 594,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сортавальскому городскому поселению | 3 505,28 | 156 042 218,59 | 1 835,70 | 78 367 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,58 | 77 675 078,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 627 | г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 11 | 147,40 | 6 857 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,40 | 6 857 596,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 628 | г. Сортавала, ул. Бондарева, д. 34 | 36,10 | 1 679 506,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 1 679 506,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 18 | 132,70 | 6 173 698,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,70 | 6 173 698,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | г. Сортавала, ул. Кайманова, д. 42 | 92,80 | 3 961 687,96 | 92,80 | 3 961 687,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631 | г. Сортавала, ул. Карельская, д. 57 | 138,70 | 6 452 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,70 | 6 452 840,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | г. Сортавала, ул. Кирова, д. 24 | 207,50 | 8 858 300,13 | 207,50 | 8 858 300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 633 | г. Сортавала, ул. Лесная, д. 61 | 22,50 | 1 046 783,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 1 046 783,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | г. Сортавала, ул. Лунинская, д. 6а | 119,20 | 5 088 719,87 | 119,20 | 5 088 719,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 10 | 398,50 | 17 012 205,33 | 398,50 | 17 012 205,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 14 | 392,10 | 16 904 192,97 | 349,00 | 14 899 020,48 | 0,00 | 0,00 | 43,10 | 2 005 172,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 18 | 350,08 | 16 287 025,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,08 | 16 287 025,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 8 | 390,20 | 16 657 873,30 | 390,20 | 16 657 873,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | г. Сортавала, ул. Садовая, д. 23 | 278,50 | 11 889 332,93 | 278,50 | 11 889 332,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | г. Сортавала, ул. Северная, д. 24 | 314,10 | 14 613 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,10 | 14 613 101,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | г. Сортавала, ул. Фабричная, д. 27 | 276,20 | 12 849 852,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,20 | 12 849 852,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | г. Сортавала, ш. Совхозное, д. 10 | 208,70 | 9 709 501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,70 | 9 709 501,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Чалнинскому сельскому поселению | 5 233,30 | 222 288 633,00 | 0,00 | 0,00 | 5 164,20 | 219 520 141,50 | 69,10 | 2 768 491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 643 | дер. Виданы, ул. Пушкина, д. 26 | 113,80 | 4 872 202,38 | 0,00 | 0,00 | 113,80 | 4 872 202,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 644 | дер. Виданы, ул. Пушкина, д. 27 | 124,70 | 5 338 872,06 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 5 338 872,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | пос. Кутижма, д. 12 | 179,30 | 7 676 501,69 | 0,00 | 0,00 | 179,30 | 7 676 501,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | пос. Кутижма, д. 19 | 103,00 | 4 409 814,14 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | 4 409 814,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 647 | пос. Кутижма, д. 24 | 126,70 | 5 234 562,32 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | 2 466 070,82 | 69,10 | 2 768 491,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | пос. Чална, пер. Виданский, д. 24 | 104,40 | 4 469 753,35 | 0,00 | 0,00 | 104,40 | 4 469 753,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 2 | 101,00 | 4 324 186,67 | 0,00 | 0,00 | 101,00 | 4 324 186,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 22 | 182,00 | 7 792 098,79 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 7 792 098,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | пос. Чална, ул. Лесная, д. 32 | 82,30 | 3 523 569,94 | 0,00 | 0,00 | 82,30 | 3 523 569,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 2 | 99,10 | 4 242 840,59 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 4 242 840,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 4 | 95,50 | 4 088 711,17 | 0,00 | 0,00 | 95,50 | 4 088 711,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | пос. Чална, ул. Набережная, д. 6 | 153,40 | 6 567 626,11 | 0,00 | 0,00 | 153,40 | 6 567 626,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 655 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 3 | 100,40 | 4 298 498,44 | 0,00 | 0,00 | 100,40 | 4 298 498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 656 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 5 | 91,60 | 3 921 737,62 | 0,00 | 0,00 | 91,60 | 3 921 737,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | пос. Чална, ул. Новореченская, д. 9а | 206,40 | 8 257 396,50 | 0,00 | 0,00 | 206,40 | 8 257 396,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 658 | пос. Чална, ул. Первомайская, д. 9 | 83,20 | 3 562 102,30 | 0,00 | 0,00 | 83,20 | 3 562 102,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 659 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 14 | 77,60 | 3 322 345,41 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | 3 322 345,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 660 | пос. Чална, ул. Пушкина, д. 5 | 108,80 | 4 359 072,00 | 0,00 | 0,00 | 108,80 | 4 359 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 661 | пос. Чална, ул. Титова, д. 18 | 163,00 | 6 978 637,92 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 6 978 637,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | пос. Чална, ул. Титова, д. 5 | 196,70 | 8 421 460,60 | 0,00 | 0,00 | 196,70 | 8 421 460,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | пос. Чална, ул. Титова, д. 8 | 177,80 | 7 612 281,11 | 0,00 | 0,00 | 177,80 | 7 612 281,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 15 | 254,70 | 10 204 555,50 | 0,00 | 0,00 | 254,70 | 10 204 555,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 16 | 203,80 | 8 725 438,07 | 0,00 | 0,00 | 203,80 | 8 725 438,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 666 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 18 | 210,20 | 8 999 445,95 | 0,00 | 0,00 | 210,20 | 8 999 445,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | пос. Чална, ул. Шевченко, д. 19 | 210,10 | 8 995 164,58 | 0,00 | 0,00 | 210,10 | 8 995 164,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 668 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 47 | 464,70 | 19 895 540,14 | 0,00 | 0,00 | 464,70 | 19 895 540,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | пос. Чална, ул. Школьная, д. 50 | 509,90 | 21 830 720,68 | 0,00 | 0,00 | 509,90 | 21 830 720,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 670 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 14 | 171,90 | 7 359 680,10 | 0,00 | 0,00 | 171,90 | 7 359 680,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 38 | 133,40 | 5 711 351,50 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 5 711 351,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 3а | 280,00 | 11 987 844,28 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 11 987 844,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | пос. Чална, ул. Шоссейная, д. 42 | 123,90 | 5 304 621,09 | 0,00 | 0,00 | 123,90 | 5 304 621,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 1 309,60 | 52 658 791,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,60 | 52 658 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 674 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 10 | 412,30 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 412,30 | 16 518 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 16 | 343,20 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 343,20 | 13 750 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 676 | пос. Шальский, ул. Заводская, д. 17 | 533,50 | 21 347 993,50 | 0,00 | 0,00 | 533,50 | 21 347 993,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 677 | пос. Шальский, ул. Советская, д. 8 | 20,60 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 1 041 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шелтозерскому вепсскому сельскому поселению | 328,30 | 15 064 440,00 | 328,30 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 678 | с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 37 | 328,30 | 15 064 440,00 | 328,30 | 15 064 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Эссойльскому сельскому поселению | 1 119,34 | 46 213 054,37 | 0,00 | 0,00 | 290,35 | 12 864 871,50 | 828,99 | 33 348 182,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | пос. Кудама, ул. Гористая, д. 14 | 240,70 | 9 610 071,02 | 0,00 | 0,00 | 67,10 | 2 688 361,50 | 173,60 | 6 921 709,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 680 | пос. Кудама, ул. Лесная, д. 5 | 39,06 | 2 083 380,00 | 0,00 | 0,00 | 39,06 | 2 083 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | пос. Кудама, ул. Октябрьская, д. 1 | 82,40 | 3 301 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,40 | 3 301 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | пос. Кудама, ул. Октябрьская, д. 3 | 60,90 | 2 439 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,90 | 2 439 958,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 2 | 65,84 | 2 637 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,84 | 2 637 879,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 21 | 87,40 | 3 538 540,80 | 0,00 | 0,00 | 43,08 | 1 762 860,00 | 44,32 | 1 775 680,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 32 | 62,96 | 2 718 810,90 | 0,00 | 0,00 | 21,10 | 1 041 690,00 | 41,86 | 1 677 120,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 35 | 60,40 | 2 419 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 2 419 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 687 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 37 | 93,71 | 3 874 285,50 | 0,00 | 0,00 | 41,01 | 1 762 860,00 | 52,70 | 2 111 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | пос. Кудама, ул. Трудовая, д. 5 | 144,57 | 5 792 197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,57 | 5 792 197,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | пос. Сяпся, ул. Школьная, д. 12 | 78,80 | 3 357 447,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 1 762 860,00 | 39,80 | 1 594 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 690 | пос. Сяпся, ул. Школьная, д. 16 | 102,60 | 4 439 202,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 1 762 860,00 | 62,60 | 2 676 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 |
|  | Итого по Пяозерскому городскому поселению | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 |
| 691 | пгт Пяозерский, ул. Зеленая, д. 4а | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |
| 692 | пгт Пяозерский, ул. Озерная, д. 7 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,90 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года, в том числе | 24 241,34 | 1 057 606 335,56 | 0,00 | 0,00 | 24 241,34 | 1 057 606 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2018 года с финансовой поддержкой Фонда | 24 241,34 | 1 057 606 335,56 | 0,00 | 0,00 | 24 241,34 | 1 057 606 335,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Авдеевскому сельскому поселению | 756,40 | 33 000 380,02 | 0,00 | 0,00 | 756,40 | 33 000 380,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | дер. Авдеево, д. 1 | 126,40 | 5 514 606,07 | 0,00 | 0,00 | 126,40 | 5 514 606,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | дер. Авдеево, д. 71 | 68,00 | 2 966 718,46 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 2 966 718,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 695 | пос. Онежский, ул. Антикайнена, д. 7 | 174,00 | 7 591 309,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 7 591 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | пос. Онежский, ул. Советская, д. 17 | 123,00 | 5 366 270,15 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 5 366 270,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | пос. Онежский, ул. Школьная, д. 8 | 123,00 | 5 366 270,15 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 5 366 270,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | пос. Рагнукса, ул. Октябрьская, д. 3 | 44,00 | 1 919 641,36 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 1 919 641,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 6 | 98,00 | 4 275 564,83 | 0,00 | 0,00 | 98,00 | 4 275 564,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Беломорскому городскому поселению | 7 268,56 | 317 114 281,09 | 0,00 | 0,00 | 7 268,56 | 317 114 281,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | г. Беломорск, остров Старое Ковжино, д. 15 | 55,60 | 2 425 728,62 | 0,00 | 0,00 | 55,60 | 2 425 728,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701 | г. Беломорск, остров Старчина, д. 15 | 46,00 | 2 006 897,78 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 2 006 897,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 702 | г. Беломорск, остров Старчина, д. 2 | 33,50 | 1 461 545,12 | 0,00 | 0,00 | 33,50 | 1 461 545,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 703 | г. Беломорск, пер. Вокзальный, д. 6 | 178,70 | 7 796 361,60 | 0,00 | 0,00 | 178,70 | 7 796 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | г. Беломорск, ул. Алексеевская, д. 5 | 108,70 | 4 742 386,72 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 4 742 386,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 705 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 3 | 261,46 | 11 407 032,47 | 0,00 | 0,00 | 261,46 | 11 407 032,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | г. Беломорск, ул. Банковская, д. 46 | 63,40 | 2 766 028,68 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 2 766 028,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | г. Беломорск, ул. Возрождения, д. 15 | 41,50 | 1 810 570,83 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 1 810 570,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 708 | г. Беломорск, ул. Восточная, д. 5 | 78,90 | 3 442 265,97 | 0,00 | 0,00 | 78,90 | 3 442 265,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 709 | г. Беломорск, ул. Гражданская, д. 21 | 42,20 | 1 841 110,57 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 1 841 110,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 35 | 185,10 | 8 075 582,16 | 0,00 | 0,00 | 185,10 | 8 075 582,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 65 | 243,90 | 10 640 921,05 | 0,00 | 0,00 | 243,90 | 10 640 921,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 75 | 175,60 | 7 661 114,14 | 0,00 | 0,00 | 175,60 | 7 661 114,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | г. Беломорск, ул. Каменная, д. 2 | 145,00 | 6 326 090,83 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 6 326 090,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 714 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 53 | 179,50 | 7 831 264,16 | 0,00 | 0,00 | 179,50 | 7 831 264,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 53а | 227,90 | 9 942 869,65 | 0,00 | 0,00 | 227,90 | 9 942 869,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 716 | г. Беломорск, ул. Лермонтова, д. 2а | 243,00 | 10 601 655,67 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 10 601 655,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 31 | 58,00 | 2 530 436,33 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 2 530 436,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 718 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 33 | 63,60 | 2 774 754,33 | 0,00 | 0,00 | 63,60 | 2 774 754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 43 | 84,00 | 3 664 769,86 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 3 664 769,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | г. Беломорск, ул. Лесная, д. 61 | 84,90 | 3 704 035,25 | 0,00 | 0,00 | 84,90 | 3 704 035,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | г. Беломорск, ул. Льва Толстого, д. 17 | 54,70 | 2 386 463,23 | 0,00 | 0,00 | 54,70 | 2 386 463,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 29 | 396,30 | 17 289 860,66 | 0,00 | 0,00 | 396,30 | 17 289 860,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 723 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 40 | 221,10 | 9 646 197,81 | 0,00 | 0,00 | 221,10 | 9 646 197,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 724 | г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 45 | 277,00 | 12 085 014,90 | 0,00 | 0,00 | 277,00 | 12 085 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 13 | 362,10 | 15 797 775,79 | 0,00 | 0,00 | 362,10 | 15 797 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 34а | 41,30 | 1 801 845,18 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | 1 801 845,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 12 | 167,00 | 7 285 911,50 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 7 285 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 6 | 264,70 | 11 548 387,88 | 0,00 | 0,00 | 264,70 | 11 548 387,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729 | г. Беломорск, ул. Порт-поселок, д. 8 | 339,01 | 14 790 400,35 | 0,00 | 0,00 | 339,01 | 14 790 400,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 9 | 448,90 | 19 584 704,64 | 0,00 | 0,00 | 448,90 | 19 584 704,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731 | г. Беломорск, ул. Советская, д. 2 | 17,10 | 746 042,44 | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 746 042,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 1 | 470,80 | 20 540 162,50 | 0,00 | 0,00 | 470,80 | 20 540 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 2 | 449,60 | 19 615 244,39 | 0,00 | 0,00 | 449,60 | 19 615 244,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 3 | 439,90 | 19 192 050,73 | 0,00 | 0,00 | 439,90 | 19 192 050,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | г. Беломорск, ул. Строительная, д. 5 | 406,09 | 17 716 980,86 | 0,00 | 0,00 | 406,09 | 17 716 980,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 736 | пос. Золотец, ул. Центральная, д. 11 | 312,50 | 13 633 816,44 | 0,00 | 0,00 | 312,50 | 13 633 816,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Великогубскому сельскому поселению | 468,40 | 20 435 454,80 | 0,00 | 0,00 | 468,40 | 20 435 454,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 737 | дер. Патрово, д. б/н | 161,80 | 7 059 044,80 | 0,00 | 0,00 | 161,80 | 7 059 044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 20 | 125,50 | 5 475 340,69 | 0,00 | 0,00 | 125,50 | 5 475 340,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | с. Великая Губа, ул. Школьная, д. 25 | 181,10 | 7 901 069,31 | 0,00 | 0,00 | 181,10 | 7 901 069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Деревянкскому сельскому поселению | 352,00 | 15 357 130,84 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 15 357 130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | пос. Деревянка, ул. Железнодорожная, д. 15 | 352,00 | 15 357 130,84 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 15 357 130,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ильинскому сельскому поселению | 694,60 | 30 304 156,48 | 0,00 | 0,00 | 694,60 | 30 304 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | пос. Ильинский, ул. Заводская, д. 3 | 592,30 | 25 840 990,33 | 0,00 | 0,00 | 592,30 | 25 840 990,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | пос. Ильинский, ул. Мошкина, д. 7 | 102,30 | 4 463 166,15 | 0,00 | 0,00 | 102,30 | 4 463 166,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кааламскому сельскому поселению | 597,40 | 26 063 494,21 | 0,00 | 0,00 | 597,40 | 26 063 494,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | г. Сортавала, пос. Маткаселькя, д. 11а | 236,50 | 10 318 072,28 | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 10 318 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ул. Детская, д. 6 | 35,90 | 1 566 252,83 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 1 566 252,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | г. Сортавала, пос. Рускеала, ш. Сортавальское, д. 26 | 325,00 | 14 179 169,10 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 14 179 169,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кестеньгскому сельскому поселению | 238,00 | 10 383 514,60 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 10 383 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 746 | пос. Кестеньга, ул. Советская, д. 58, к. -, стр. жилой дом, лит. А | 238,00 | 10 383 514,60 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 10 383 514,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Кубовскому сельскому поселению | 515,00 | 22 468 529,49 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 22 468 529,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 747 | пос. Водла, ул. Зеленая, д. 5 | 96,00 | 4 188 308,41 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4 188 308,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | пос. Кубово, пер. Больничный, д. 5 | 82,00 | 3 577 513,44 | 0,00 | 0,00 | 82,00 | 3 577 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | пос. Кубово, ул. Зеленая, д. 3 | 88,00 | 3 839 282,71 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | 3 839 282,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 13 | 117,00 | 5 104 500,87 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 5 104 500,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | пос. Кубово, ул. Школьная, д. 9 | 132,00 | 5 758 924,06 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 5 758 924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ладва-Веткинскому сельскому поселению | 55,30 | 2 412 640,16 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 2 412 640,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | пос. Ладва-Ветка, ул. Квятковского, д. 8 | 55,30 | 2 412 640,16 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 2 412 640,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лахденпохскому городскому поселению | 1 202,10 | 52 445 474,38 | 0,00 | 0,00 | 1 202,10 | 52 445 474,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Лахденпохья, ул. Аркадия Маркова, д. 22 | 171,10 | 7 464 787,18 | 0,00 | 0,00 | 171,10 | 7 464 787,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 11 | 46,10 | 2 011 260,60 | 0,00 | 0,00 | 46,10 | 2 011 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Лахденпохья, ул. Заводская, д. 9 | 99,80 | 4 354 095,61 | 0,00 | 0,00 | 99,80 | 4 354 095,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Лахденпохья, ул. Полевая, д. 11 | 230,10 | 10 038 851,72 | 0,00 | 0,00 | 230,10 | 10 038 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Лахденпохья, ул. Трубачева, д. 9 | 109,00 | 4 755 475,18 | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 4 755 475,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 10 | 490,10 | 21 382 187,00 | 0,00 | 0,00 | 490,10 | 21 382 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Лахденпохья, ш. Ленинградское, д. 78 | 55,90 | 2 438 817,09 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | 2 438 817,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Летнереченскому сельскому поселению | 2 188,50 | 95 480 343,28 | 0,00 | 0,00 | 2 188,50 | 95 480 343,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 12 | 149,20 | 6 509 329,32 | 0,00 | 0,00 | 149,20 | 6 509 329,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 19 | 96,00 | 4 188 308,41 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4 188 308,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 22 | 190,90 | 8 328 625,78 | 0,00 | 0,00 | 190,90 | 8 328 625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 27 | 138,00 | 6 020 693,35 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 6 020 693,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 32 | 239,50 | 10 448 956,92 | 0,00 | 0,00 | 239,50 | 10 448 956,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 35 | 294,60 | 12 852 871,43 | 0,00 | 0,00 | 294,60 | 12 852 871,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 37 | 337,40 | 14 720 158,93 | 0,00 | 0,00 | 337,40 | 14 720 158,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | пос. Летнереченский, ул. Лесная, д. 19 | 150,30 | 6 557 320,35 | 0,00 | 0,00 | 150,30 | 6 557 320,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | пос. Летнереченский, ул. Лесная, д. 28 | 54,90 | 2 395 188,87 | 0,00 | 0,00 | 54,90 | 2 395 188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 14 | 70,90 | 3 093 240,27 | 0,00 | 0,00 | 70,90 | 3 093 240,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 4 | 84,10 | 3 669 132,68 | 0,00 | 0,00 | 84,10 | 3 669 132,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 5 | 338,40 | 14 763 787,15 | 0,00 | 0,00 | 338,40 | 14 763 787,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | пос. Летнереченский, ул. Школьная, д. 9 | 44,30 | 1 932 729,82 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 1 932 729,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Лоймольскому сельскому поселению | 1 164,80 | 50 818 142,05 | 0,00 | 0,00 | 1 164,80 | 50 818 142,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 5 | 108,70 | 4 742 386,71 | 0,00 | 0,00 | 108,70 | 4 742 386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 23 | 118,00 | 5 148 129,09 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 5 148 129,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | пос. Леппясюрья, ул. Центральная, д. 4 | 132,00 | 5 758 924,06 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 5 758 924,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | пос. Лоймола, ул. Новая, д. 10 | 29,10 | 1 269 580,99 | 0,00 | 0,00 | 29,10 | 1 269 580,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | пос. Пийтсиеки, ул. Гагарина, д. 10 | 94,20 | 4 109 777,63 | 0,00 | 0,00 | 94,20 | 4 109 777,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | пос. Пийтсиеки, ул. Центральная, д. 4а | 81,60 | 3 560 062,15 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 3 560 062,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | пос. Райконкоски, ул. Советская, д. 8 | 159,20 | 6 945 611,45 | 0,00 | 0,00 | 159,20 | 6 945 611,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | пос. Соанлахти, д. 18 | 280,50 | 12 237 713,64 | 0,00 | 0,00 | 280,50 | 12 237 713,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | ст. Леппясюрья, д. 2 | 32,70 | 1 426 642,55 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 1 426 642,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | ст. Суйстамо, д. 3 | 128,80 | 5 619 313,78 | 0,00 | 0,00 | 128,80 | 5 619 313,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Ляскельскому сельскому поселению | 39,40 | 1 718 951,58 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 718 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | пос. Ляскеля, ул. Октябрьская, д. 38 | 39,40 | 1 718 951,58 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 718 951,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мегрегскому сельскому поселению | 40,50 | 1 766 942,61 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 1 766 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | дер. Мегрега, ул. Школьная, д. 26 | 40,50 | 1 766 942,61 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 1 766 942,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Мелиоративному сельскому поселению | 131,50 | 5 737 109,96 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 5 737 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | пос. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 1 | 131,50 | 5 737 109,96 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 5 737 109,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Олонецкому городскому поселению | 3 019,26 | 131 724 917,21 | 0,00 | 0,00 | 3 019,26 | 131 724 917,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | г. Олонец, пер. Буденного, д. 3 | 101,10 | 4 410 812,30 | 0,00 | 0,00 | 101,10 | 4 410 812,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | г. Олонец, пер. Партизанский, д. 6 | 36,40 | 1 588 066,94 | 0,00 | 0,00 | 36,40 | 1 588 066,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | г. Олонец, ул. Володарского, д. 1а | 83,10 | 3 625 504,46 | 0,00 | 0,00 | 83,10 | 3 625 504,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | г. Олонец, ул. Луначарского, д. 11 | 60,40 | 2 635 144,04 | 0,00 | 0,00 | 60,40 | 2 635 144,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 5 | 600,61 | 26 203 540,78 | 0,00 | 0,00 | 600,61 | 26 203 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | г. Олонец, ул. Партизанская, д. 16 | 105,50 | 4 602 776,43 | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 4 602 776,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 25 | 493,80 | 21 543 611,39 | 0,00 | 0,00 | 493,80 | 21 543 611,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | г. Олонец, ул. Пушкина, д. 7 | 44,20 | 1 928 367,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 1 928 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 22 | 128,20 | 5 593 136,86 | 0,00 | 0,00 | 128,20 | 5 593 136,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | г. Олонец, ул. Свободы, д. 1 | 208,00 | 9 074 668,22 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 9 074 668,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | г. Олонец, ул. Свободы, д. 2 | 130,00 | 5 671 667,64 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 5 671 667,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | г. Олонец, ул. Совхозная, д. 1 | 329,00 | 14 353 681,95 | 0,00 | 0,00 | 329,00 | 14 353 681,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | г. Олонец, ул. Станция Олонец, д. 2 | 89,60 | 3 909 087,85 | 0,00 | 0,00 | 89,60 | 3 909 087,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | г. Олонец, ул. Станция Олонец, д. 8 | 134,55 | 5 870 176,00 | 0,00 | 0,00 | 134,55 | 5 870 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | дер. Рыпушкалицы, д. 18 | 287,60 | 12 547 473,95 | 0,00 | 0,00 | 287,60 | 12 547 473,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | дер. Рыпушкалицы, д. 21 | 187,20 | 8 167 201,40 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 8 167 201,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Пайскому сельскому поселению | 20,00 | 872 564,26 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 872 564,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | пос. Пай, ул. Диспетчерская, д. 24 | 20,00 | 872 564,26 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 872 564,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Повенецкому городскому поселению | 819,82 | 35 767 281,26 | 0,00 | 0,00 | 819,82 | 35 767 281,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | пгт Повенец, ул. Копейкина, д. 37 | 45,90 | 2 002 534,96 | 0,00 | 0,00 | 45,90 | 2 002 534,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 20 | 93,30 | 4 070 512,24 | 0,00 | 0,00 | 93,30 | 4 070 512,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 22 | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | пгт Повенец, ул. Ленина, д. 7 | 119,20 | 5 200 482,94 | 0,00 | 0,00 | 119,20 | 5 200 482,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | пгт Повенец, ул. Титова, д. 14 | 85,20 | 3 717 123,72 | 0,00 | 0,00 | 85,20 | 3 717 123,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | пгт Повенец, ул. Титова, д. 16 | 110,50 | 4 820 917,49 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 4 820 917,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | пос. Новая Габсельга, ул. Дорожная, д. 7 | 175,42 | 7 653 261,05 | 0,00 | 0,00 | 175,42 | 7 653 261,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Салминскому сельскому поселению | 237,60 | 10 366 063,32 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 10 366 063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 4 | 237,60 | 10 366 063,32 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 10 366 063,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сосновецкому сельскому поселению | 848,30 | 37 009 812,77 | 0,00 | 0,00 | 848,30 | 37 009 812,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 10 | 171,00 | 7 460 424,36 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 7 460 424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 37 | 175,70 | 7 665 476,96 | 0,00 | 0,00 | 175,70 | 7 665 476,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 9 | 171,40 | 7 477 875,65 | 0,00 | 0,00 | 171,40 | 7 477 875,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | пос. Сосновец, ул. Кирова, д. 94 | 330,20 | 14 406 035,80 | 0,00 | 0,00 | 330,20 | 14 406 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Сумпосадскому сельскому поселению | 441,10 | 19 244 404,58 | 0,00 | 0,00 | 441,10 | 19 244 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | ст. Сумпосад, ул. Железнодорожная, д. 75 | 441,10 | 19 244 404,58 | 0,00 | 0,00 | 441,10 | 19 244 404,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хаапалампинскому сельскому поселению | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | г. Сортавала, пос. Ниэмелянхови, ул. Центральная, д. 20 | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 190,30 | 8 302 448,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Харлускому сельскому поселению | 455,20 | 19 859 562,38 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 19 859 562,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | пос. Харлу, ул. Горького, д. 16 | 82,90 | 3 616 778,82 | 0,00 | 0,00 | 82,90 | 3 616 778,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | пос. Харлу, х. Заводской, д. 11 | 29,50 | 1 287 032,27 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 1 287 032,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | пос. Харлу, ш. Главное, д. 14 | 76,10 | 3 320 106,98 | 0,00 | 0,00 | 76,10 | 3 320 106,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | пос. Харлу, ш. Главное, д. 28 | 266,70 | 11 635 644,31 | 0,00 | 0,00 | 266,70 | 11 635 644,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Хелюльскому городскому поселению | 1 665,20 | 72 649 699,65 | 0,00 | 0,00 | 1 665,20 | 72 649 699,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Вокзальная, д. 5 | 383,10 | 16 713 968,25 | 0,00 | 0,00 | 383,10 | 16 713 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Комсомольская, д. 15 | 93,50 | 4 079 237,88 | 0,00 | 0,00 | 93,50 | 4 079 237,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Мюллюкюля, д. 26 | 111,60 | 4 868 908,53 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 4 868 908,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Мюллюкюля, д. 28 | 140,20 | 6 116 675,41 | 0,00 | 0,00 | 140,20 | 6 116 675,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 10 | 139,10 | 6 068 684,37 | 0,00 | 0,00 | 139,10 | 6 068 684,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 11 | 110,40 | 4 816 554,67 | 0,00 | 0,00 | 110,40 | 4 816 554,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Набережная, д. 12 | 85,10 | 3 712 760,90 | 0,00 | 0,00 | 85,10 | 3 712 760,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 13 | 59,50 | 2 595 878,65 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 2 595 878,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 7 | 86,20 | 3 760 751,93 | 0,00 | 0,00 | 86,20 | 3 760 751,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Полевая, д. 9 | 60,50 | 2 639 506,87 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 2 639 506,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | г. Сортавала, пгт Хелюля, ул. Фабричная, д. 6 | 396,00 | 17 276 772,19 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 17 276 772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Шальскому сельскому поселению | 832,10 | 36 303 035,72 | 0,00 | 0,00 | 832,10 | 36 303 035,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 23 | 323,40 | 14 109 363,96 | 0,00 | 0,00 | 323,40 | 14 109 363,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 28 | 508,70 | 22 193 671,76 | 0,00 | 0,00 | 508,70 | 22 193 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3

к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РК от 09.02.2018 N 40-П)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего по году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 0,00 | 37 246,23 | 35 636,70 | 43 216,18 | 24 241,34 | 140 340,45 | 0 | 0 | 934 | 859 | 1 046 | 604 | 3 443 | 0 | 0 | 2 290 | 2 157 | 2 630 | 1 301 | 8 378 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 756,40 | 1 183,60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 44 | 61 |
| 2 | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 2 605,10 | 1 526,00 | 864,50 | 7 268,56 | 12 264,16 | 0 | 0 | 58 | 34 | 22 | 175 | 289 | 0 | 0 | 121 | 81 | 40 | 375 | 617 |
| 3 | Ведлозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 516,67 | 494,40 | 595,70 | 0,00 | 1 606,77 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 30 | 23 | 47 | 0 | 100 |
| 4 | Великогубское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,40 | 468,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 5 | Вешкельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 6 | Вяртсильское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Деревянкское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 8 | Деревянское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Заозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | Ильинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 609,10 | 0,00 | 0,00 | 694,60 | 1 303,70 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 19 | 37 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 45 | 79 |
| 11 | Кааламское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,40 | 597,40 | 1 224,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 77 |
| 12 | Калевальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 428,00 | 0,00 | 616,90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 38 |
| 13 | Кемское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 5 734,62 | 7 074,62 | 13 799,12 | 0,00 | 26 608,36 | 0 | 0 | 122 | 155 | 327 | 0 | 604 | 0 | 0 | 347 | 410 | 792 | 0 | 1 549 |
| 14 | Кестеньгское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 15 | Костомукшский городской округ | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 18 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 353,30 | 0,00 | 515,00 | 1 227,30 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 30 | 65 |
| 19 | Ладва-Веткинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 318,70 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 20 | Ладвинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Лахденпохское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 832,00 | 0,00 | 1 202,10 | 2 516,60 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 32 | 63 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 78 | 159 |
| 22 | Летнереченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 2 188,50 | 2 333,00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 78 |
| 23 | Лоймольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 1 164,80 | 1 789,80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 27 | 41 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 60 | 98 |
| 24 | Лоухское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 639,40 | 1 335,50 | 859,30 | 0,00 | 2 834,20 | 0 | 0 | 24 | 34 | 19 | 0 | 77 | 0 | 0 | 32 | 62 | 41 | 0 | 135 |
| 25 | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 1 298,40 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 26 | Матросское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 568,70 | 305,10 | 235,90 | 0,00 | 1 109,70 | 0 | 0 | 19 | 10 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 51 | 21 | 21 | 0 | 93 |
| 27 | Мегрегское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | 0,00 | 40,50 | 326,60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 20 |
| 28 | Медвежьегорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 325,90 | 394,40 | 0,00 | 1 242,80 | 0 | 0 | 22 | 10 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 | 32 | 23 | 21 | 0 | 76 |
| 29 | Мелиоративное сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 266,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 24 |
| 30 | Мийнальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 31 | Олонецкое городское поселение | 0,00 | 0,00 | 2 624,69 | 0,00 | 0,00 | 3 019,26 | 5 643,95 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 73 | 142 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 193 | 367 |
| 32 | Пайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 56,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 8 730,68 | 8 858,69 | 6 124,49 | 0,00 | 23 713,86 | 0 | 0 | 217 | 199 | 142 | 0 | 558 | 0 | 0 | 594 | 594 | 481 | 0 | 1 669 |
| 34 | Пиндушское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Питкярантское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 288,60 | 722,80 | 0,00 | 0,00 | 2 011,40 | 0 | 0 | 29 | 15 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 74 | 61 | 0 | 0 | 135 |
| 36 | Повенецкое городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,82 | 819,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 37 | Поросозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,14 | 648,10 | 0,00 | 1 080,24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 0 | 54 |
| 38 | Пряжинское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 2 629,56 | 0,00 | 3 398,56 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 | 0 | 96 | 0 | 0 | 44 | 0 | 165 | 0 | 209 |
| 39 | Пудожское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 268,00 | 260,20 | 0,00 | 685,40 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 34 |
| 40 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 0,00 | 1 075,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 41 | Пяозерское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 87,90 | 0,00 | 104,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 42 | Рабочеостровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 651,30 | 1 422,60 | 2 107,37 | 0,00 | 4 181,27 | 0 | 0 | 16 | 41 | 54 | 0 | 111 | 0 | 0 | 34 | 76 | 118 | 0 | 228 |
| 43 | Рыборецкое вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 44 | Салминское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 237,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 45 | Святозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 357,60 | 513,70 | 468,00 | 0,00 | 1 339,30 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 37 | 22 | 0 | 74 |
| 46 | Сегежское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 47 | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 293,65 | 0,00 | 3 505,28 | 0,00 | 4 798,93 | 0 | 0 | 30 | 0 | 87 | 0 | 117 | 0 | 0 | 90 | 0 | 219 | 0 | 309 |
| 48 | Сосновецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 242,30 | 0,00 | 848,30 | 1 643,50 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 25 | 44 | 0 | 0 | 32 | 15 | 0 | 45 | 92 |
| 49 | Сумпосадское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 164,10 | 0,00 | 441,10 | 924,60 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 23 | 45 |
| 50 | Суоярвское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 757,18 | 569,29 | 0,00 | 0,00 | 1 326,47 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 57 |
| 51 | Хаапалампинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 190,30 | 513,50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 37 |
| 52 | Харлуское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 455,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 53 | Хелюльское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,20 | 1 665,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 54 | Чалнинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 4 444,30 | 5 233,30 | 0,00 | 10 612,30 | 0 | 0 | 29 | 115 | 118 | 0 | 262 | 0 | 0 | 73 | 286 | 290 | 0 | 649 |
| 55 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 457,70 | 1 266,10 | 1 309,60 | 832,10 | 3 865,50 | 0 | 0 | 12 | 27 | 24 | 20 | 83 | 0 | 0 | 26 | 67 | 69 | 47 | 209 |
| 56 | Шелтозерское вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,30 | 0,00 | 328,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 57 | Шокшинское вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 58 | Эссойльское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 598,34 | 2 220,76 | 1 119,34 | 0,00 | 4 938,44 | 0 | 0 | 40 | 59 | 28 | 0 | 127 | 0 | 0 | 115 | 128 | 67 | 0 | 310 |
|  | 2014 год | 0,00 | 0,00 | 37 246,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 246,23 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 0 | 2 290 | 0 | 0 | 0 | 2 290 |
| 1 | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 2 605,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 605,10 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2 | Ведлозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,67 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Вяртсильское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Деревянское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Заозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,90 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Ильинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 609,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | Кемское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 5 734,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734,62 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 8 | Костомукшский городской округ | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Ладва-Веткинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 11 | Ладвинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Лахденпохское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | Летнереченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Лоухское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 639,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,40 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259,00 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 16 | Матросское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 568,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568,70 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 17 | Медвежьегорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,50 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | Мелиоративное сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Мийнальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 392,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Олонецкое городское поселение | 0,00 | 0,00 | 2 624,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 624,69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 21 | Пайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 8 730,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 730,68 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 23 | Питкярантское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 288,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,60 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 24 | Пряжинское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 25 | Пудожское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Рабочеостровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 651,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 27 | Святозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 357,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Сегежское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 086,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086,20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 29 | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293,65 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 30 | Сосновецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,90 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 31 | Сумпосадское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Суоярвское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 757,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,18 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 33 | Чалнинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,70 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 34 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 457,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,70 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 35 | Шокшинское вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 36 | Эссойльское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 1 598,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 598,34 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 636,70 | 0,00 | 0,00 | 35 636,70 | 0 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 0 | 0 | 2 157 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 0,00 | 0,00 | 427,20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 81 |
| 3 | Ведлозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,40 | 0,00 | 0,00 | 494,40 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 4 | Вешкельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0,00 | 0,00 | 192,10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Калевальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 0,00 | 0,00 | 188,90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Кемское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 074,62 | 0,00 | 0,00 | 7 074,62 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 7 | Красноборское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0,00 | 0,00 | 190,10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,30 | 0,00 | 0,00 | 353,30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Лахденпохское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 10 | Лоймольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Лоухское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 335,50 | 0,00 | 0,00 | 1 335,50 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 12 | Матросское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 0,00 | 0,00 | 305,10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | Мегрегское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | 0,00 | 0,00 | 286,10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 14 | Медвежьегорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,90 | 0,00 | 0,00 | 325,90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 858,69 | 0,00 | 0,00 | 8 858,69 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 594 |
| 16 | Пиндушское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 16,20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Питкярантское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,80 | 0,00 | 0,00 | 722,80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
| 18 | Поросозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,14 | 0,00 | 0,00 | 432,14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | Пудожское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | Пяозерское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 16,30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Рабочеостровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422,60 | 0,00 | 0,00 | 1 422,60 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 22 | Святозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,70 | 0,00 | 0,00 | 513,70 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 |
| 23 | Сосновецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | 0,00 | 0,00 | 242,30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Сумпосадское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 164,10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | Суоярвское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569,29 | 0,00 | 0,00 | 569,29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | Хаапалампинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0,00 | 0,00 | 323,20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | Чалнинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444,30 | 0,00 | 0,00 | 4 444,30 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 286 |
| 28 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,10 | 0,00 | 0,00 | 1 266,10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 29 | Эссойльское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220,76 | 0,00 | 0,00 | 2 220,76 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 128 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 216,18 | 0,00 | 43 216,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 630 | 0 | 2 630 |
| 1 | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 864,50 | 0,00 | 864,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 2 | Ведлозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,70 | 0,00 | 595,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 3 | Кааламское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,40 | 0,00 | 627,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 4 | Калевальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 0,00 | 428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 5 | Кемское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 799,12 | 0,00 | 13 799,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 792 |
| 6 | Кривецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 7 | Лоухское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,30 | 0,00 | 859,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 8 | Матросское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,90 | 0,00 | 235,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 9 | Медвежьегорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,40 | 0,00 | 394,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 10 | Петрозаводский городской округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124,49 | 0,00 | 6 124,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 481 |
| 11 | Поросозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,10 | 0,00 | 648,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 12 | Пряжинское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 629,56 | 0,00 | 2 629,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 13 | Пудожское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,20 | 0,00 | 260,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 14 | Пяльмское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,32 | 0,00 | 1 075,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
| 15 | Пяозерское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,90 | 0,00 | 87,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Рабочеостровское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107,37 | 0,00 | 2 107,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 17 | Рыборецкое вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | Святозерское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 19 | Сортавальское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 505,28 | 0,00 | 3 505,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 |
| 20 | Чалнинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233,30 | 0,00 | 5 233,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 |
| 21 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 309,60 | 0,00 | 1 309,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
| 22 | Шелтозерское вепсское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328,30 | 0,00 | 328,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 23 | Эссойльское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119,34 | 0,00 | 1 119,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
|  | 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 241,34 | 24 241,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 1 301 |
| 1 | Авдеевское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,40 | 756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 2 | Беломорское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 268,56 | 7 268,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| 3 | Великогубское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,40 | 468,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 4 | Деревянкское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 352,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 5 | Ильинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694,60 | 694,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 6 | Кааламское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,40 | 597,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 7 | Кестеньгское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 8 | Кубовское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,00 | 515,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 9 | Ладва-Веткинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 55,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Лахденпохское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,10 | 1 202,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 11 | Летнереченское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 188,50 | 2 188,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 12 | Лоймольское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164,80 | 1 164,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 13 | Ляскельское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 39,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Мегрегское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Мелиоративное сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 131,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 16 | Олонецкое городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 019,26 | 3 019,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 17 | Пайское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Повенецкое городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,82 | 819,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 19 | Салминское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,60 | 237,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 20 | Сосновецкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,30 | 848,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 21 | Сумпосадское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,10 | 441,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 22 | Хаапалампинское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,30 | 190,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 23 | Харлуское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,20 | 455,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 24 | Хелюльское городское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665,20 | 1 665,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 25 | Шальское сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,10 | 832,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |