**Муниципальное образование "Шангальское"**

**Устьянского района Архангельской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 марта 2018 года № 48**

**с. Шангалы**

**Об утверждении муниципальной программы**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**МО "Шангальское" Устьянского района Архангельской**

**области на 2018-2027 годы**

Во исполнение требований пп. 6.1, ч.1, ст. 17 федерального Закона РФ от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

на территории РФ», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие социальной инфраструктуры МО "Шангальское" Устьянского района Архангельской области на 2018-2027 годы".

2. Утвердить перечень программных мероприятий. (Приложение № 2).

3. Реализацию программных мероприятий осуществить с тесным взаимодействием с Правительством Архангельской области, администрацией МО «Устьянский муниципальный район», руководителями организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования.

3. Специалисту администрации МО «Шангальское» Борской Н.А. разместить данное постановление и программу на официальном сайте администрации муниципального образования "Шангальское".

4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Шангальское» С.И. Друганов

Утверждена

постановлением главы

администрации МО «Шангальское»

от 15 марта 2018 года № 48

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**МО «Шангальское» устьянского района**

**архангельской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Шангальское» Устьянского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО «Шангальское» Устьянского района Архангельской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области;  генеральный план муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО «Шангальское» № 309 от 10.06.2016 года. |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области.  Адрес: 165230 Архангельская область, Устьянский район, с.Шангалы, ул. Ленина, д.23. |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района, планом и программой комплексного социально-экономического развития Устьянского района Архангельской области;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для мало мобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих)  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабо защищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 4 400,0 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета РФ - средства бюджета Архангельской области 550,0 тыс. рублей;  средства бюджета Устьянского района 50,0 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области 10,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь МО «Шангальское» составляет 22 927 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 – 4 859 человека.

В состав поселения входят населённые пункты:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| с.Шангалы | 2402 |
| д.Юрятинская | 532 |
| Хутор Красный | 1 |
| д.Бережная | 434 |
| д.Ион-Горка | 120 |
| д.Милославская | 30 |
| п.Советский | 505 |
| д.Малиновка | 33 |
| д.Степанов Прилук | 21 |
| д.Тарасонаволоцкая | 240 |
| д.Аверкиевская | 29 |
| д.Плесевская | 69 |
| д.Заостровье | 131 |
| д.Починовская | 16 |
| д.Шеломенская | 35 |
| д.Кононовская | 68 |
| д.Камкинская | 112 |
| д.Нижнеборская | 81 |
| **ИТОГО:** | **4859** |

*(перечисляются все населенные пункты, входящие в состав территории)*

***Демографическая ситуация***

Общая численность населения поселения на 01.01.2017 составила 4859 человек.

Детей до 6 лет включительно – 227 человек, от 7 до 15 лет включительно – 467 человек, от 16 до 17 лет включительно – 62 человека.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 2365 человек (48,7 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 1522 человека (31 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 400 человек (8 % от общей численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 1122 человека (23 % от общей численности населения).

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Естественный прирос (убыль) | +4 | -3 | -5 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 64 | 63 | 51 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 60 | 66 | 56 |
| 2 | Общая численность населения | 4858 | 4860 | 4 859 |
| 3 | Продолжительность жизни | 75 | 76 | 76 |
| 3.1 | мужчины | 71 | 72 | 72 |
| 3.2 | женщины | 80 | 80 | 80 |

Демографическая ситуация в поселении с 2015 года имеет тенденцию к ухудшению, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения по годам по данным стат.отчетности и регистрационным данным примерно одинаков и имеет средние статистические погрешности. По причине наличия рабочих мест и полного комплекта объектов социальной инфраструктуры, низкой стоимости по найму жилых помещений в отличии от районного центра число прибывших на территорию для постоянного проживания ежегодно превышает 5 – 12 человек над числом убывших с территории. Средняя продолжительность жизни в поселении 72 года у мужчин и 80 лет у женщин, это практически средний показатель продолжительности жизни в районе.

Не смотря на значительные изменения в части улучшения социально - экономической ситуации в поселении, связанной с вводом в эксплуатацию объектов промышленности и спорта, здравоохранения, массового жилищного строительства, наличием полного комплекта образовательных учреждений среднего (полного) образования, 75% охватом детей дополнительным образованием, сохраняется тенденция короткой продолжительность жизни, невысокой рождаемости, которые объясняются следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). По причине сокращения рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с наличием на территории крупных промышленных предприятий и отсутствием возможности доступа к основному виду деятельности лесозаготовка (переработка) оказание услуг населению мест, предприятий перерабатывающей промышленности усилился отток молодежи. Одновременно на территорию активно приезжают для проживания люди старших возрастов, что и отражается на статистических данные.

Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечнососудистых заболеваний, онкологии.

В период активного ввода в эксплуатацию объектов промышленности, сохранения поликлиники с дневным стационаром на 30 койко –мест, открытия новых рабочих мест, массового строительства жилья (средний ввод в эксплуатацию жилого фонда за период 2009-2016 годов составил более 1 м2/ чел в год рождаемость в абсолютных числах увеличилась с 49 человек до 61 – 64 чел. в год. При этом смертность стабильно составляла по 50 – 66 чел. в год. Начиная с 2012 года рост рождаемости увеличивается за счет государственных выплат за рождение второго и последующих детей. В настоящее время в связи с вышеперечисленными факторами идет незначительное снижение рождаемости

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

***Инвестиции***

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования Шангальское» (сельского поселение) за январь-декабрь 2017 года составил 1 740,0 млн. рублей, что многократно больше соответствующего периода 2016 года.

***Финансы***

Бюджет муниципального образования Шангальское формируется большей частью за счет собственных налоговых и не налоговых доходов. Доля межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Архангельской области Устьянского района, составила в 2017 году не более 19,7% .

Бюджет муниципального образования «Шангальское» за 2017 год по собственным и дотациям доходам составил 8 604,0 тыс. рублей, что на 1 % ниже, чем в 2016 году (10 214,7 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2017 год 12 879,1 тыс. рублей, что на 25 % выше, чем в 2016 году (10 2014,7 тыс. рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2017 году составил 67% %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 33%

Бюджет муниципального образования «Шангальское» в 2017 году по расходам исполнен в сумме 10320,0 тыс. рублей или на 100% от запланированных расходов, в 2016 году - в сумме 9 680,0 тыс. рублей или на 100 % от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

В 2017 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 0,781 тыс. человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2017 года составила 39 240 рублей, что на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (35 213рублей). Фонд начисленной заработной платы работников повысился на 3,2 % по сравнению с 2016 годом, что обусловлено увеличением выплат по майским Указам Президента РФ, выведению заработных плат из «тени», численности занятых в экономике.

По состоянию на 01 января 2018 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 21 человек, численность незанятых граждан составила 270 человек.

Средний размер назначенных пенсий за январь-декабрь 2017 года составил 14,2 рублей/месяц.

2.2. Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2015 по 2017 годы на территории поселения введено:

- 7, 218 тыс. м2 объектов жилого назначения;

- объектов общественно-делового назначения - нет;

- объектов социального назначения - нет ;

- объектов производственного назначения - более 4,52 тыс. м2 .

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

**Образование**

На территории поселения находится 1 школа и 4 детских дошкольных учреждения. Численность учащихся составляет 630 человек и 261 детей, посещающих детский сад. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 362 человека.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | МБОУ Устьянская СОШ | с. Шангалы,  ул. 50 лет Октября, д.1-а | 3 | 750 мест на 4780 населения | хорошее |
|  | МБОУ «Устьянская СОШ» структурное подразделение д/с «Солнышко» | с.Шангалы,  ул. 50 лет Октября, д. 4б | 2 | 170 / 2402 |  |
|  | МБОУ «Устьянская СОШ» структурное подразделение д/с «Бережок» | д.Бережная,  ул. Восточная, д.13, строение 2 | 2 | 60/680 |  |
|  | МБОУ «Устьянская СОШ» структурное подразделение д/с «Василёк» | д.Юрятинская, д.47б | 2 | 75/860 |  |
|  | МБОУ «Устьянская СОШ» структурное подразделение д/с «Журавлик» | п.Советский,  ул. Промышленная, д.11б | 2 | 65/460 |  |
|  |  |  |  |  |  |

(*перечисляются все учреждения, находящие на территории поселения)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во учащихся | 563 | 596 | 630 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 315 | 299 | 281 |
| Кол-во педагогических работников | 112 | 110 | 105 |
| с высшим образованием | 64 | 65 | 66 |
| со средне-специальным образованием | 48 | 45 | 39 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 105 педагогических работников. Средний возраст педагогических работников более 38 лет. Необходимость в педагогических кадрах:

**Здравоохранение**

На территории поселения находится 1- а участковая больница, 5 фельдшерско-акушерских пункта. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Шангальская поликлиника | д. Бережная, 14-а | 2 | Новое |
| 2 | Нижнеборский ФАП | д. Нижнеборская | 1 | Удовлетворительное |
| 3 | Тарасонаволоцкий ФАП | д. Тарасонаволоцкая | 1 | Удовлетворительное |
| 4 | Советский ФАП | п. Советский | 1 | Удовлетворительное |
| 5 | Юрятинский ФАП | д. Юрятинская | 1 | Удовлетворительное |
| 6 | Плесевской ФАП | д. Плесевская | 1 | Удовлетворительное |
|  |  |  |  |  |

*(перечисляются все учреждения находящиеся на территории поселения)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 4 | 4 | 4 |
| Численность фельдшеров | 18 | 16 | 16 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |
| Кол-во медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

**Физическая культура и массовый спорт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес  местонахождения | Мощность (тыс.м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | ООО «ЦЛС МАЛИНОВКА» | д. Кононовская | 460, 0 | новое строительство |
| 2 | МБОУ Устьянская школа олимпийского резерва по лыжным гонкам | д. Малиновка | 240,0 | новое строительство |
| 3 | МБОУ «Устьянская СОШ» | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д.1-а | 1,2 | хорошее (кап. ремонт 2016 г.) |
| 4 | МБОУ «Устьянская СОШ» | п. Советский | 0,8 | требует текущего ремонта |
| 5 | МБОУ «Устьяны» | д. Юрятинская | 1,1 | новое строительство |

В поселении ведется спортивная работа:

НА базе ООО «СОК Малиновка» д. Кононовская вновь построены и эксплуатируются лыжно – роллерные трассы протяженностью 12 км мирового уровня на которых круглогодично осуществляются подготовка лыжников и легкоатлетов. Ежегодно проводятся чемпионаты России. Открыт горнолыжный спуск протяженностью 850 метров. Работает лыжный стадион.

На базе МБОУ «Устьянской детской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам осуществляется подготовка юношей и девушек возрастом от 7 до 18 лет, включая подготовку сборных команд Архангельской области. Школа оборудована всем необходимым оборудованием.

На базе МБОУ «Устьянская СОШ» имеется открытый типовой стадион для проведения игр по футболу, легкой атлетики и другим видам спорта. Работают 2 спортзала , где осуществляется подготовка по таким направлениям, как волейбол, баскетбол, борьба, пулевая стрельба, теннис и другим видам спорта ( всего 17 направлений).

На базе МБУК «Устьяны» вновь открыт и эксплуатируется открытый типовой хоккейный корт.

Поселение достойно представляет многие виды спорта на мировых, Российских, окружных, областных и районных соревнованиях.

В настоящее время проблемными вопросами в области развития физкультуры и спорта на территории муниципалитета является:

- приостановка финансирования по завершению строительством лыжно биатлонного комплекса в д. Кононовская,

- отсутствие средств у учредителя (Муниципальный район) на оформление и ремонт асфальтового покрытия на беговых дорожках на базе МБОУ «Устьянская СДЮСШОР» в д. Малиновка

- отсутствие устойчивого автомобильного сообщения с спортивной базой МБОУ «Устьянская СДЮСШОР» в д. Малиновка,

- Отсутствие освещенных трас соединяющих спортивные объекты расположенные в д.Малиновка и д.Кононовская.

- Отсутствие специализированного интерната для проживания и обучения спортсменов, проходящих подготовку на базе МБОУ «Устьянская СДЮСШОР».

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 100 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

**Культура**

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

- Устьянский центр культуры,

- детская школа искусств «Радуга»

- дома культуры в с. Шангалы, д. Юрятинская; п. Советский.

- сельские клубы в д.Кононовская, д.Нижнеборская, д.Плесевская, д.Тарасонаволоцкая.

- библиотеки в с.Шангалы, д. Юрятинская; п. Советский, д. Нижнеборская.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес  местонахождения | Мощность | Состояние |
|  | Дома культуры |  | место |  |
| 1 | Дом культуры | с. Шангалы | 1/2440 | здание аварийное 1936 года постройки |
| 2 | Дом культуры | д. Юрятинская | 1/4663 | требует текущего ремонта |
| 3 | Детская школа искусств «Радуга» | д. Юрятинская | 1/4663 | хорошее. |
| 4 | Клуб | д.Кононовская | 1/34 | удовлетворительное |
|  | Клуб | д.Нижнеборская | 1/45 | удовлетворительное |
|  | Клуб | д.Тарасонаволоцкая | 1/68 | удовлетворительное |
|  | Клуб | п.Советский | 1/325 | новое здание |
|  | Клуб | д.Плесевская | 1/34 | удовлетворительное |
| 5 | Центр народного творчества | с. Шангалы | 1/2440 | хорошее |
| 6 | Библиотеки |  | тыс. ед. хранения/читателей |  |
| 1 | Библиотека | с.Шангалы | 12000/2440 | удовлетворительное |
| 2 | Библиотека | д.Юрятинская | 1420/860 | требует текущего ремонта |
| 2 | Библиотека | п.Советский | 1240/325 | состояние нового |
| 4 | Библиотека | д.Нижнеборская | 462/96 | удовлетворительное |

В Доме культуры и клубах поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: танцевальные, музыкальные. Работают хоровые коллективы. Организована и работает молодежный песенный коллектив «Девчата».

На базе МБУ «Устьяны» дополнительно проводятся спортивные мероприятия на ледовом корте.

МБУК «Центр народного творчества» занимается восстановлением и развитием традиционной культура народов Севера. На базе центра работает хоровой коллектив. Центр является многократным победителем и лауреатом по различным номинациям, включая Россию.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков. Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

В целом ситуация по соцально – экономическим показателям остается одной из лучших в субъекте. Муниципалитет полностью обеспечен социальной и транспортной инфраструктурой, наличием промышленности, что делает данную территорию перспективной для проживании и дальнейшего развития.

Таблица 2.3.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | структурное подразделение МБОУ «Устьянская СОШ - Журавлик | По заданию на проектирование  Постановление правительства Арх. Обл. от 19 апреля 2016 года N 123-пп |  | 70 мест на 0,325 тыс. жителей | 680 метров |
| 2 |  | структурное подразделение МБОУ «Устьянская СОШ -Солнышко | По заданию на проектирование |  | 170 мест на 2,440 тыс. жителей | 1500 |
| 3 |  | структурное подразделение МБОУ «Устьянская СОШ» - Бережок | Постановление правительства |  | 50 мест на 0680 тыс. жителей | 430 метров |
| 4 |  | структурное подразделение МБОУ «Устьянская СОШ – Василек. | По заданию на проектирование |  | 70 мест на 0,860 тыс. жителей | до 680 метров |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общеобразовательные школы | МБОУ «Устьянская СОШ» |  |  | 750 мест на 4,663 тыс. жителей | 12 000 метров |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиника с дневным стационаром | д.Бережная,  ул. Полевая, д.14а | 9 коек на 4800 тыс. жителей | 30 км | 30 коек на 4,663 тыс. жителей | 12,0 км |
| 2 | Пункты скорой медицинской помощи | д.Бережная, ул. Полевая, д.14а | Общепрофильная врачебная (фельдшерская бригада) .  В местах с низкой плотностью проживающего населения, при длине радиуса территории обслуживания:  30 км - 1 бригада на 9 тыс. человек | 15 км | 1 на 5 тыс. человек сельского населения ( 2 машины) в пределах зоны 25-минутной доступности с учетом 3 –х прилегающих муниципальных образований | 12 км |
| 3 | Офис врача общей практики | д.Бережная,  ул. Полевая, д.14а | 1 объект в населенном пункте с числом жителей более 2000 человек | – | 1 объект в муниципальном образовании пункте с числом жителей более 2000 человек | 12 км |
| 4 | Офис врача детского отделения | д.Бережная,  ул. Полевая, д.14а |  |  | 1 объект в муниципальном образовании пункте с числом жителей более 2000 человек | 12 км |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортзалы | с. Шангалы,  ул. 50 лет Октября д.1-а | 350 кв. м общей площади на 1 тыс. человек  в населенных пунктах с численностью не менее 2 тыс. человек |  | 900 кв.м. площади на 3,7 тыс населения |  |
| 2 | спортзал | п. Советский |  |  | 800 кв.м. на 0,325 тыс. населения |  |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры | д. Юрятинская | 1 объект на муниципалитет |  | имеется |  |
|  | Дом культуры | с. Шангалы |  |  | имеется |  |
| V | Плавательные бассейны |  | 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек в населенных пунктах с численностью не менее 5 тыс. человек |  | отсутствует |  |
| VI | Плоскостные спортивные сооружения | д.Кононовская,  д.Малиновка,  д.Бережная | 1950 кв. м общей площади на 1 тыс. человек |  | 160,0 тыс. м2 на 1000 населения |  |

Исходя из данных таблицы 2.3.1 муниципалитет в полной мере, с учетом требований регламентов и стандартов, обеспечен объектами социальной сферы. В муниципалитет отсутствуют плавательные бассейны.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Социальная инфраструктура муниципалитета в полной мере соответствует требованиям регламентов. Численность населения соответсвует мощности социальных объектов. Превышение мощности плоскостных сооружений применительно к поселению компенсируется за счет проведения на территории соревнований, сборов, кубков России, области и Северо –Запада.

На территории муниципалитета отсутствует 1 –а услуга - наличие плавательного бассейна.

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2025 г.) составит 4 870 человек, на первую очередь строительства (2020 г.) – 4700 человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численности населения муниципального образования муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области, а также на основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменения численности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица. Прогноз изменения численности населения МО «Шангальское» Устьянского района Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Общая численность поселения | 4663 | 4671 | 4700 | 4741 | 4750 | 4755 | 4800 | 4830 | 4840 | 4870 |
|  | мужчины | 1862 | 1861 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
|  | женщины | 2601 | 2610 | 2620 | 2661 | 2670 | 2675 | 2720 | 2950 | 2960 | 2990 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчины до 16 лет | 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | женщины до 16 лет | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 2092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчины с 16 до 60 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | женщины с 16 до 55 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчины с 60 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | женщины с 55 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

С целью переселения жильцов, проживающих в домах с высоким износом, запланировано строительство новых жилых домов в соответствии с «Проектами планировки, проектами межевания планировочных кварталов 01:02:01, 01:02:02, 01:02:03, 02:01:03 территории муниципального образования «Шангальское» Устьянского района» (далее – проект).

Проектом предусмотрена зоны малоэтажной жилой застройки в районе ул.Юбилейной, ул.Лесной, с.Шангалы, д.Тарасонаволоцкая, ул. Полины Порошиной, д.Степанов Прилук, д.Кононовская, д.Камкинская, общей площадью более 200 га.

По причине ветхого состояния жилых домов в кадастровом квартале 01:02:01 проектом предусмотрено строительство нового многоквартирного (не более 2-х этажей, не более 3-х подъездов) жилого фонда в районе ул.50 лет Октября общей площадью 8 2, тыс. м2, предусмотрено строительство многоквартирного жилого фонда в д.Юрятинская общей площадью 2,2 м2. Итого объем планируемого жилищного строительства с учетом выданных разрешений на строительство до 01.01.2017 года составит к 2027 году более 22,2 тыс. м2.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, тыс. кв.м |
| 1 | Жилые 4- 12-ти квартирные дома | проектируемый | 2 | 12 0000 | 10,4 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | проектируемые | до 2-х | 200 0000 | 11,8 |

При подготовке документации по планировке территории были проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании которых документацией по планировке территории предусмотрены земельные участки для строительства следующих социальных объектов:

- Строительство интерната для учащихся МБОУ Устьянская СОШ на 200 мест.

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство

за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | МКД | новое строительство |  | до 31.12.2018 | 247 | 06.2018 |
| 3 | ИЖС | новое строительство |  | до 01.01.2026 | 6800 | 2018 - 2026 |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
| 1 | завод по переработке древесины | новое строительство |  | 31.12.2018 | 4600 | 10.03.2018 |
| 2 | завод по выработке топливных гранул | новое строительство |  | до 31 .12.2018 | 5600 | 10.03.2018 |
| 3 | селекционный центр | реконструкция |  | до 31.12.2018 | 4000 | 10.03.2018 |
| 4 | гостиница | новое строительство |  | до 31.12.2016 | 860 | 06.2016 |
| 5 | кафе | новое строительство |  | до 31.12.2017 | 420 | 10.2017 |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя из прогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен в большей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры. Имеющаяся инфраструктура с учетом роста населения за счет миграции полностью соответствует запросам населения и юридических лиц.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями градостроительного проектирования Архангельской области утвержденными Постановлением ПРАВИТЕЛЬСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ от 19 апреля 2016 года N 123-пп, основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

С учетом отсутствия у муниципалитета обязательств установленных Федеральным законом и соглашений по исполнению полномочий между муниципальным районом и муниципалитетом по исполнению полномочий связанных со строительством жилья, выдачей разрешений, распоряжения земельными участками собственность на которые не разграничена, иных полномочий в муниципалитете отсутствует муниципальная программа и стратегия социально-экономического развития.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования разрабатывалась на основе:

генерального плана муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области.

проектов планировки, проектов межевания территории муниципального образования «Шангальское» Устьянского района.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Шангальское» Устьянского района Архангельской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексного социально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспечения устойчивого развития.

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответствии с Уставом муниципального образования «Шангальское», в котором обозначено, что в полномочия Главы поселения входит общее руководство разработкой и внесение на утверждение Совета депутатов проекта планов и программ социально-экономического развития муниципального образования.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Шангальское». Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальной инфраструктуры, а также потребности населения в таких услугах на перспективу сформирован перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:

Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительству объектов социальной инфраструктуры:

Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | | Технико-экономические параметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | (СМР) Новое строительство | Фельдшерско - акушерский пункт | п.Советский | Площадь – не менее 160 м2. Обслуживаемая территория с населением более 450 чел. | | + |  |  |  |  |  | Администрация МО «Устьянский мун. район |
| 2 | Объекты образования | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | (СМР) новое строительство | школьный интернат | с.Шангалы | Площадь - 2 000 м2. Число проживающих 200 чел. | |  |  | + |  |  |  | Администрация МО «Устьянский мун. район |
| 3 | Объекты культуры | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | реконструкция | ДК в д. юрятинская | д.Юрятинская | Площадь – 1400м2. Увеличение полезной площади для занятий до 1760 м2. Увеличение посадочных мест до 230. | |  | + |  |  |  |  | Администрация МО «Устьянский мун. район |
| 4 | Объекты спорта | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | (СМР) новое строительство | Лыжно -биатлонный комплекс | д. Кононовская | увеличение беговых дорожек до 24 0000 м2. Для проведения международных марафонов по легкой атлетике и лыжным гонкам | |  |  |  |  |  | + | Администрация МО «Устьянский мун. район |
| 4.2 | (СМР) новое строительство | спортивная школа олимпийского резерва | д. малиновка | увеличение площади линейных сооружений. Строительство автодороги. Строительство линий освещения до 6 км. | |  | + | + |  |  |  | Администрация МО «Устьянский мун. район |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе:

Средства бюджета РФ 1 800,0 млн. руб.

средства бюджета Архангельской области 0,200 млн. руб.

средства бюджета Устьянского района 0,10 млн. руб.

средства бюджета муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области 0,1 млн. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием источников финансирования | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | правительство Архангельской области |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  | МО «Устьянский муниципальный район» |
|  | средства областного бюджета | 5,6 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района | 0,560 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения | 0,3 |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0,01 |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты спорта: | | | | | | | | |
|  | средства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий I:** | **5,6** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** | **5,01** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Устьянского муниципального района** | **0,56** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета поселения** | **0,3** |  | **+** |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **0,01** |  | **+** |  |  |  |  |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
|  | Заполняется аналогично первому разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  | **Правительство Архангельской области** |
|  | средства областного бюджета | 2,2 | **+** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  | **Правительство Архангельской области** |
|  | средства областного бюджета | 160,0 |  |  | **+** |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района | 16,0 |  |  | **+** |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения | 0,2 |  |  | **+** |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 1,2 |  |  | **+** |  |  |  |  |
| **3** | объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Объекты спорта: | Объекты спорта: |  |  |  |  |  |  | **Правительство Архангельской области** |
| **4,1** | средства Российской Федерации | 1 800,0 |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  | средства областного бюджета | 200,0 |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района | 10,0 |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения | 0,00 |  |  |  |  | **+** |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **4,2** | объекты спорта (Малиновка) |  |  |  |  |  |  |  | **МО «Устьянский муниципальный район»** |
|  | средства областного бюджета | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Устьянского муниципального района | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета поселения | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники финансирования | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий II:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства РФ** | **1800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** | **363,2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Устьянского муниципального района** | **26,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета поселения** | **0,7** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **2,11** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства Федерального бюджета** | **1 800,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** | **368,3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Устьянского муниципального района** | **26,56** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета поселения** | **0,9** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** | **1,21** |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шанальское, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период».

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| 1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1 |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспеченность больничными койками  (дневной стационар) | коек на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |
|  | число коек | ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | численность населения поселения | чел. | 4663 | 4671 | 4700 | 4741 | 4750 | 4870 |
| 1.1.2 | Мощность амбулаторно- поликлинических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению | число посещений в смену на 10 тыс.  населения |  |  |  |  |  |  |
|  | число посещений в смену | ед. | 0,018 | 0,018 | 0,18 | 0,08 | 0,018 |  |
|  | численность населения поселения | чел. | 4663 | 4671 | 4700 | 4741 | 4750 | 4870 |
| 1.1.3 | Обеспеченность населения медицинскими кадрами | число врачей на 10 тыс. человек  населения |  |  |  |  |  |  |
|  | численность врачей и среднего медицинского персонала | ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | численность населения поселения | чел. | 4663 | 4671 | 4700 | 4741 | 4750 | 4870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономического фактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы, рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующими параметрами:

В области здравоохранения:

 увеличение уровня обеспеченности больничными койками к 2027 году - нет необходимости.

 увеличение мощности амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих медицинскую помощь населению, со 180 посещений в смену в 2017 году до 360посещений в смену к 2022 году;

 увеличение уровня обеспеченности населения медицинскими кадрами с 3 ед. персонала с высшим образованием в 2017 году до 7 ед. персонала в 2022 году;

В области образования:

 сохранение численности детей в дошкольных образовательных учреждениях на уровне 540 – 570 обучающихся в период до 2027 года;

В области культуры:

 Сохранение количества учреждения культурно – досугового назначения на период до 2017 года;

В области физической культуры и спорта:

 Ввод в эксплуатацию объектов спортивного назначения в д. Кононовская и д. Малиновка;

 увеличение фактической единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в поселении с 800 чел. в 2017 году до 1500чел. к 2023году;

 строительство плавательного бассейна длинной дорожек не менее 25 метров к 2027 году

 уровень обеспеченности плоскостными сооружениями с 34 000\_ кв. м в 2017 году до 48 000 кв.м. к 2027 году.

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях социальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Шангальское» представлена в таблице 6.1.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует максимально допустимому уровню обеспеченности, что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

6.1. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения социально-экономического развития муниципального образования поселения

В соответствии с пп. 6.1, ч.1 с**татья 17. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения**

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, обладают следующими полномочиями:

6.1) разработка и утверждение [программ](consultantplus://offline/ref=07044B1D8E02EBB67B26998448ECE5BA2A17D79299D87B5E0EEDEE2CDBD5B4FE61576D9F71wDm8I) комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, [требования](consultantplus://offline/ref=07044B1D8E02EBB67B26998448ECE5BA291BD8939AD97B5E0EEDEE2CDBD5B4FE61576D9875DAA738w7mAI) к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;

Частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных образования Таким образом, федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные образования правом подготовки указанных стратегических документов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитие различных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечне документов муниципального стратегического планирования предусмотрены муниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизма реализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации и муниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В то же время инициатива программы со стороны муниципального образования не будет избыточной и может быть учтена в планах субъектов РФ.

6.2. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексного развития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путем сопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальной инфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами, установленным Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое и информационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шангальское Устьянского района Архангельской области находится на достаточном высоком уровне и не требует внесения изменений.