## Архангельская область Устьянский район

## Муниципальное образование “Шангальское”

## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

| третьего созыва | (пятая сессия) |
| --- | --- |

#### РЕШЕНИЕ

| от 22 марта 2013 года | № 38 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013-2015 годы

На основании Федерального закона «О  Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ, ст. 14 Устава муниципального образования «Шангальское»

РЕШАЕТ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013-2015 годы согласно приложению.

Глава муниципального

образования «Шангальское»                                                        С.И.Друганов

Председатель

Совета депутатов                                                                        С.М.Добрынский

Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования «Шангальское»

от 22 марта 2013 года № 38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШАНГАЛЬСКОЕ»»

НА 2013-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ МО «ШАНГАЛЬСКОЕ»»

НА 2013-2015 ГОДЫ

| Полное наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории МО «Шангальское»» на 2013-2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Период реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Цель Программы | Ликвидация аварийного жилья в жилищном фонде МО «Шангальское» |
| Задачи Программы | Консолидация финансовых ресурсов для обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - ликвидация многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; - строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 76 210, 960 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 66 821, 76972 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 389,19028 тыс. рублей; |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Переселение человек из многоквартирного дома по адресам: Устьянский район, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 3а; Устьянский район, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 8; Устьянский район, с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 9; Устьянский район, с. Шангалы, пер. Заводской д. 7; Устьянский район, с. Шангалы, пер. Заводской д. 11; Устьянский район, с. Шангалы, ул. Северная д. 3; Устьянский район, с. Шангалы, ул. Ленина д. 35. |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Шангальское» |
| Стоимость разработки Программы | Не имеет финансовых затрат |
| Исполнители Программы | Администрация МО «Шангальское», подрядные организации, инвесторы. |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Друганов С.И. - глава администрации МО «Шангальское», телефон (881855) 5-48-44 |
| Система контроля за ходом выполнения Программы | Контроль за ходом выполнения Программы и целевым использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств областного бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляет глава администрации МО «Шангальское». Оценку результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет Совет депутатов муниципального образования «Шангальское». Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются: администрацией МО «Шангальское» еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно – в Правительство Архангельской области; в установленные сроки - в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |

1. Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости решения проблемы программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в  МО «Шангальское» усугубляется высокой степенью износа жилищного фонда, несоответствием  условий проживания нормативным требованиям и отсутствием маневренного фонда для расселения аварийного жилищного фонда. Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина, препятствуют реализации права на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия для доступа граждан к коммунальным ресурсам и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее важных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

Общая площадь жилищного фонда  МО «Шангальское» по состоянию на 1 января 2013 года составляла 109,93 тыс. кв. м, в том числе: в многоквартирных домах – 53,57 тыс. кв.м. Многоквартирный жилищный фонд насчитывает 209 зданий, из которых 116 домов – дома блокированной застройки. Массовое строительство жилья в муниципальном образовании осуществлялось в 1960-70 годы. На сегодняшний день практически весь жилой фонд, введенный в эксплуатацию в этот период и ранее является ветхим в силу физического износа.

Суммарная площадь ветхого и аварийного жилья (78 домов) в жилищном фонде по статистическим данным на 1 января 2013 года составила 18,36 тыс. кв. м (около 34,27 процентов жилищного фонда МО «Шангальское»). Фактическая величина ветхого и аварийного жилищного фонда в многоквартирном секторе значительно превышает статистические данные.

По статистическим данным БТИ, по состоянию на 1 января 2013 года площадь признанных аварийными и подлежащими сносу многоквартирных жилых домов составляет около 2,3 тыс. кв. м, требуется переселение 149  человек. Наибольшую долю аварийного жилья составляет жилье, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Общая площадь ветхих многоквартирных домов составляет 16,06 тыс. кв.м., в которых проживает 496 человек.

Программа основывается на учетных данных МО «Шангальское», приведенных в реестре многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - реестр аварийных домов). В рамках реализации Программы переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными  и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных в реестр аварийных домов. Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными на территории  МО «Шангальское» и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, приведены в приложении 1 к Программе.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является ликвидация аварийного жилья в жилищном фонде МО «Шангальское».

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

ликвидация до 2015 года многоквартирных аварийных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01.01.2012 года;

приобретение жилых помещений во вновь построенных многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3. Система мероприятий Программы

Система мероприятий Программы предусматривает работу по следующим направлениям:

включение в Программу аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых на общих собраниях приняли единогласное решение об участии в Программе, приняли конкретные обязательства об условиях изъятия жилых помещений;

приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных жилых домах для предоставления гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года;

формирование законодательной и нормативной базы для предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда;

формирование и ведение реестра аварийного жилищного фонда;

разработка методики и форм ведения реестра территорий, территориальных зон и земельных участков, на которых находится аварийный жилищный фонд, для дальнейшего использования в целях жилищного строительства;

составление программ и графиков ликвидации аварийных жилых помещений и зданий, непригодных для постоянного проживания;

определение видов и установление договорных отношений с гражданами, участвующими в реализации Программы и подлежащими переселению из аварийного жилищного фонда;

установление очередности переселения граждан из аварийного жилищного фонда и его сноса;

привлечение внебюджетных финансовых ресурсов для реализации Программы;

предоставление средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств областного бюджета бюджету МО «Шангальское»;

расселение 7 многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

переселение 149 человек из аварийных многоквартирных домов.

4. Порядок предоставления субсидий бюджету муниципального образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Настоящий Порядок определяет условия предоставления муниципальным образованиям Архангельской области средств Фонда и средств областного бюджета на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Перечень муниципальных образований, распределение и порядок предоставления муниципальным образованиям средств областного бюджета и средств Фонда на финансирование мероприятий по переселению граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, утверждаются постановлением Правительства Архангельской области.

Средства Фонда и средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

выполнение муниципальными образованиями условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета, установленных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

выполнение муниципальными образованиями требований, предусмотренных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

наличие документов, подтверждающих признание расселяемого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

наличие утвержденной муниципальной адресной программы;

срок сдачи строящихся жилых домов, в которых приобретается жилье для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, определен годом, следующим за предоставлением субсидии;

завершение переселения граждан из аварийного жилищного фонда и снос расселенных аварийных жилых домов при получении ранее финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета.

Перечисление средств Фонда и средств областного бюджета муниципальным образованиям, включенным в перечень муниципальных образований для финансирования мероприятий по переселению граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, утверждаемый постановлением Правительства Архангельской области, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. Главный распорядитель бюджетных средств заключает с органом местного самоуправления муниципального образования соглашение о финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и средств областного бюджета, перечисляемых в установленном порядке в бюджет муниципального образования. Средства Фонда и средства областного бюджета, полученные муниципальными образованиями, направляются на приобретение (строительство) жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Муниципальное образование по требованию финансовых органов предъявляет документацию, необходимую для осуществления финансирования объектов жилищного строительства и для проведения контрольных проверок, а также несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных средств, несвоевременное представление отчетности о выполненных работах. Предоставление финансовой поддержки муниципальному образованию за счет средств Фонда и средств областного бюджета может быть приостановлено на основании следующих случаев:

непредставление администрацией муниципального образования отчетов о ходе реализации муниципальной адресной программы или представление отчетов с нарушением требований к их форме;

непредставление администрацией муниципального образования в установленный срок отчетов о расходовании средств Фонда, средств областного бюджета за прошедший отчетный период или представление отчетов с нарушением требований к их форме;

выявление по результатам мониторинга реализации муниципальной адресной программы нецелевого использования средств;

использование средств на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда без участия в долевом финансировании средств бюджета муниципального образования или в меньшем объеме по итогам финансового года;

невыполнение муниципальным образованием условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы

Объем финансирования Программы составляет 76 210 960 рублей, в том числе: средства Фонда – 66 821 769, 72 рублей, средства областного бюджета – 9 389 190, 28 рублей,

Распределение субсидий на финансирование мероприятий по переселению граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, по бюджетам муниципальных образований осуществляется с учетом средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которая составляет 32 200 рублей.

В соответствии с заявкой на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда подлежит расселению и сносу 7 аварийных многоквартирных домов, расселяемая площадь в которых составляет  2366,8 квадратных метра.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством. Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, предоставляется жилая площадь, размеры и качество которой определяются исходя из установленных законодательством гарантий государства. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии со статьями 32 и 86,89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также жилищным законодательством. Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», может находиться по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта.

Способами переселения граждан из аварийного жилищного фонда являются:

предоставление гражданам, переселяемым в соответствии с Программой из аварийного жилищного фонда, жилого помещения по договору социального найма;

предоставление гражданам выкупной стоимости аварийного жилого помещения, находящегося в частной собственности граждан;

предоставление гражданам жилого помещения по договору социального найма при условии передачи ими по договору дарения ранее занимаемого жилого помещения, находящегося в частной собственности до момента начала реализации программных мероприятий.

6. Сроки реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» реализация Программы предусматривается в 2013, 2014, 2015 годах.

7. Планируемые показатели, этапы выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является переселение до конца 2014 года 149 граждан, проживавших на 1 января 2012 года в аварийном жилищном фонде.

Реализация Программы позволит ликвидировать 2 366,8 кв. м жилищного фонда, в том числе:

до 1 января 2014 года  - 1930 кв.м.

до 1 января 2015 года  - 436,8 кв.м.

и обеспечит:

до 1 июня 2015 года снос аварийного жилищного фонда;

выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

создание на территории  МО  «Шангальское» благоприятных условий для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снижение социальной напряженности;

создание дополнительных рабочих мест;

улучшение демографической ситуации;

улучшение состояния здоровья населения.

8. Управление Программой, полномочия и функции участников.

Совет депутатов муниципального образования «Шангальское»:

дает общую оценку результатам выполнения программных мероприятий;

вносит предложения по изменению механизма ее реализации.

Администрация муниципального образования:

осуществляет оперативное управление реализацией Программы;

обеспечивает софинансирование мероприятий (при необходимости) по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного минимального размера софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований;

принимает решение о распределении средств Фонда, средств областного бюджета и средств бюджета муниципального жилищного фонда, между многоквартирными аварийными домами, подлежащими расселению в рамках Программы;

обеспечивает целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на долевое финансирование мероприятий по переселению ;

уведомляет жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению, принятие решений на общих собраниях собственников помещений;

осуществляет контроль за переселением граждан из аварийного жилищного фонда;

представляет в отдел по реализации целевых программ администрации Архангельской области отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, отчета о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также документов, необходимых для направления в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на очередной год.

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы представляются в отдел по реализации целевых программ администрации Архангельской области еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, а также в установленные сроки - в Фонд.

Приложение № 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства»

на 2013 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 1.01.2012 года.

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтвержда-ющий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего, чел. | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополни-тельные источники финансиро-вания, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего, ед. | в том числе: | всего, кв. м | в том числе: | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность, ед. | муниципальная собственность, ед. |  | частная собственность, кв. м | муниципальная собственность, кв. м |  | за счет средств Фонда, руб. | за счет средств бюджета Архангельс кой области, руб. | за счет средств местного бюджета, руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Многоквартирные дома, подлежащие расселению в соответствии с программой в 2014 году. |
| 1. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 3а | б/н | 20.06.2004 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 27 | 27 | 511,4 | 12 | - | 12 | 511,4 | - | 511,4 | 16 467 080 | 14 438 335,74 | 2 028744,26 | - | - |
| 2. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 8 | б/н | 16.05.2011 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 32 | 32 | 493,9 | 12 | - | 12 | 493,9 | - | 493,9 | 15 903 580 | 13 944 258,94 | 1 959321,06 | - | - |
| 3. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 9 | б/н | 12.06.2004 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 36 | 36 | 489,6 | 12 | - | 12 | 489,6 | - | 489,6 | 15 765 120 | 13 822 857,22 | 1 942 262,78 | - | - |
| 4. | с. Шангалы, ул. Северная д. 3 | б/н | 15.02.2011 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 14 | 14 | 176,3 | 5 | - | 5 | 176,3 | - | 176,3 | 5 676 860 | 4 977 470,84 | 699 389,16 | - | - |
| 5. | с. Шангалы, пер. Заводской д. 7 | б/н | 05.06.2004 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 9 | 9 | 85,2 | 2 | - | 2 | 85,2 | - | 85,2 | 2 743 440 | 2 405 448,19 | 337 991,81 | - | - |

| 6. | с. Шангалы, пер. Заводской д. 11 | б/н | 16.05.2011 | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | 15 | 15 | 173,6 | 4 | - | 4 | 173,6 | - | 173,6 | 5 589 920 | 4 901 241,86 | 688 678,14 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, подлежащие расселению в соответствии с программой в 2014 году. |
| 7. | с. Шангалы, ул. Ленина д. 35 | б/н | 05.06.2004 | VI квартал 2014 года | II квартал 2015 года | 16 | 16 | 436,8 | 13 | - | 13 | 436,8 | - | 436,8 | 14 064 960 | 12 332 156,93 | 1 732803,07 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | х | х | х | х | 149 | 149 | 2366,8 | 60 | - | 60 | 2366,8 | - | 2366,8 | 76 210 960 | 66 821 769,72 | 9 389 190,28 | - | - |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

на 2013 – 2015 годы

РЕЕСТР

аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных жилых домах для переселения граждан | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком для переселения граждан | Выкуп жилых помещений у собственников для переселения граждан | Стоимость всего, руб. | Дополнительные источники финансирования, руб. | Нормативная стоимость 1 кв. м, руб. | ¾ от нормативной стоимости 1 кв. м, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего, кв. м | в т.ч. частная собственность, кв. м | площадь, кв. м | стоимость, руб. | удельная стоимость 1 кв. м, руб. | площадь, кв. м | стоимость, руб. | удельная стоимость 1 кв. м, руб. | площадь, кв. м | стоимость, руб. | удельная стоимость 1 кв. м, руб. | площадь, кв. м | стоимость, руб. | удельная стоимость 1 кв. м, руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Многоквартирные дома, подлежащие расселению в соответствии с программой в 2014 году. |
| 1. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 3а | 511,4 | - | - | - | - | 511,4 | 16 467 080 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 16 467 080 | - | 32 200 | 24 150 |
| 2. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 8 | 493,9 | - | - | - | - | 493,9 | 15 903 580 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 15 903 580 | - | 32 200 | 24 150 |
| 3. | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября д. 9 | 489,6 | - | - | - | - | 489,6 | 15 765 120 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 15 765 120 | - | 32 200 | 24 150 |
| 4. | с. Шангалы, ул. Северная д. 3 | 176,3 | - | - | - | - | 176,3 | 5 676 860 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 5 676 860 | - | 32 200 | 24 150 |

| 5. | с. Шангалы, пер. Заводской д. 7 | 85,2 | - | - | - | - | 85,2 | 2 743 440 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 2 743 440 | - | 32 200 | 24 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | с. Шангалы, пер. Заводской д. 11 | 173,6 | - | - | - | - | 173,6 | 5 589 920 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 5 589 920 | - | 32 200 | 24 150 |
| Многоквартирные дома, подлежащие расселению в соответствии с программой в 2014 году. |
| 7. | с. Шангалы, ул. Ленина д. 35 | 436,8 | - | - | - | - | 436,8 | 14 064 960 | 32 200 | - | - | - | - | - | - | 14 064 960 | - | 32 200 | 24 150 |
| Итого по муниципальному образованию «Шангальское» | 2366,8 | х | х | х | х | 2366,8 | 76 210 960 | х | х | х | х | х | х | х | 76 210 960 | х | х | х |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства»

на 2013 – 2015 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения адресной программы Архангельской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013-2015 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | всего по году | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | всего по году | I квартал 2014 года | II квартал 2014 года | III квартал 2014 года | IV квартал 2014 года | всего по году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | "Шангальское" | 1930 | - | - | 436,8 | 2366,8 | 47 | - | - | 13 | 60 | 133 | - | - | 16 | 149 |