МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ  по ремонту участка тепловой сети протяженностью 120 метров в с. Шангалы Устьянского района Архангельской области в 2012 году.

17 октября 2012 года

Администрация муниципального образования «Шангальское», в лице главы администрации Друганова С.И., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и открытое акционерное общество «Октябрьский домостроительный комбинат», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Резанова С.Д., действующего на основании Устава с другой стороны, руководствуясь протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 0124300006412000167 от 04.10.2012 года, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Муниципального Контракта

1.1. Муниципальный заказчик поручает, а Подрядчик обязуется произвести работы по ремонту участка тепловой сети протяженностью 120 метров в с. Шангалы Устьянского района Архангельской области в 2012 году.

1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по ремонту тепловой сети, указанные в п. 1.1 настоящего Контракта  собственными и (или) привлеченными силами, из своих материалов, на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями Контракта, заданием Муниципального заказчика, в том числе, прямо не предусмотренные техническим заданием, но необходимые для приемки объекта в эксплуатацию.

1.3. Содержание, этапы и сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом (Приложение № 1) являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта

2.1. Стоимость всех работ по ремонту сети составляет 510 800 (пятьсот десять тысяч восемьсот) рублей.

2.2.  Возможность авансирования выполнения работ в размере до 15 процентов стоимости, указанной в п. 2.1. Контракта. Для контроля, учета и приемки выполненных работ по объекту Подрядчик предоставляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.3. Оплата выполненных работ производится по твердой цене и индексации не подлежит.

2.4. Оплата будет производиться безналичным путем. Срок оплаты: до конца 2012 года, по мере поступления денежных средств на расчетный счет Муниципального заказчика.

2.5 Заказчик по письменному согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт.

3. Ответственность сторон

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности сторон

Муниципальный заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика к местам производства работ в согласованные сроки.

Подрядчик обязуется:

4.2.1 Принять от Муниципального заказчика документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту.

4.2.2 Приступить к выполнению работ после подписания Контракта и получения документации.

4.2.3. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2.4. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и Строительными Нормами и Правилами.

4.2.5. Поставлять необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия.

4.2.6. Немедленно приостановить работы, письменно предупредить Муниципального заказчика и не возобновлять работы до получения письменного разрешения в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.7. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками и координировать их действия.

4.2.8. При производстве работ обеспечить контроль, нести ответственность по обеспечению соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

4.2.9. Обеспечивать Муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ.

4.2.10. Вести работы по настоящему Контракту при наличии допусков на строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом.

5. Срок действия контракта

5.1. Работы по настоящему Контракту Подрядчик должен начинать, производить и завершать в соответствии с согласованным календарным планом.

5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Муниципальному заказчику в срок определенный календарным планом.

5.3. Срок действия Контракта ограничивается выполнением сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

5.4. Обязанность по подготовке календарного плана выполнения работ лежит на Подрядчике.

6. Качество и порядок приемки продукции

6.1. Качество поставляемой продукции должно соответствовать действующему сертификату изготовителя (сертификаты прилагаются, если товар сертифицируется в соответствии с законодательством РФ).

6.2. Срок устранения недостатков в пределах гарантийного срока, в течение десяти дней с момента обнаружения.

7. Форс-мажорные условия

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно в письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности.

8. Производство работ

8.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Муниципального заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Муниципального заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Муниципального заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

8.2. В случае, если Муниципальным заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены контракта обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

8.3. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество всех выполненных работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов;

9.2. Гарантийный срок устанавливается на 2 года с момента подписания сторонами акта приемки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее, чем в течение 5 дней со дня получения извещения Муниципального заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефекта.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Муниципальный заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10. Арбитраж

10.1 Стороны прикладывают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленном законодательством РФ.

11. Имущественная ответственность сторон

11.1. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100 % стоимости работ по устранению дефектов.

11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

11.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

12. Расторжение Контракта

12.1 Расторжение Муниципального контракта допускается исключительно по согласованию сторон или решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренных гражданским законодательством.

13. Особые условия

13.2. Любая договоренность между сторонами, не противоречащая 94-ФЗ, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

13.3. При выполнении настоящего Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким- либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия сторон.

13.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности по настоящему Контракту какой-либо стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.10. Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах (по одному для каждой из сторон, третий хранится у Уполномоченного органа по проведению процедур открытых торгов).

13.11. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

14. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Шангальское» ИНН 2922006926 КПП 292201001 ОГРН 1052907033783 Юр. адрес: Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы. ул. Ленина, д. 23 р/сч 40101810500000010003 в УФК по Архангельской области БИК 041117001 Глава администрации С.И. Друганов М.П. | ОАО «Октябрьский ДСК» ИНН 2922000280 КПП 292201001 ОГРН 1022901534072 Юр. адрес: 125210, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский, ул Магистральная, д. 18 р/сч. 40702810848040000008 Архангельский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Архангельск Ген. директор ________________________ С.Д. Резанов М.П. |