Архангельская область Устьянский муниципальный район

Муниципальное  образование  «Шангальское»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

третьего созыва                                                                              (тридцать четвертая сессия)

РЕШЕНИЕ

от  24 апреля 2015 года                                                                                       № 216

Об утверждении плана ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного значения

С целью улучшения качества жизненного уровня населения и благоустройства территорий муниципального образования «Шангальское», руководствуясь Федеральным законом РФ от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО «Шангальское», Совет депутатов муниципального образования "Шангальское"

РЕШИЛ:

- Утвердить план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Шангальское» и Приложение № 1 к нему (Локальный сметный расчет).

- Пункт 1  решения Совета депутатов МО «Шангальское»  от 25 декабря 2014 года

№ 187  считать утратившим силу.

Глава  муниципального

образования "Шангальское"                                                                                С.И.Друганов

Председатель Совета депутатов                                                                                          муниципального образования "Шангальское"                                             С.М.Добрынский

| П Л А Н |
| --- |
| по ремонту автомобильных дорог общего пользования по муниципальному образованию «Шангальское» на 2015 год |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Участки, км+; № дома | Параметры | Вид работ | Сметная стоимость в ценах на 3-й кв. 2014г, руб. | Объем финансирования (всего руб.) |
|  |  |  | длина | ширина | площадь |  |  |  |
|  |  |  | L (п.м.) | ПЧ (п.м.) | S (кв.м.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Устьянский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения: "ул. Промышленная" п. Советский, "ул. Первомайская" с. Шангалы | Погашение кредиторской задолженности в размере 494 057,36 (Четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят семь) рублей 36 копеек перед Плесецким ДРСУ за выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: "ул. Первомайская" с. Шангалы, "ул. Промышленная" п. Советский в 2014 году | 1361802,53 | 1361802,53 |
| 2 | Дороги местного значения МО "Шангальское" | 900 часов | Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм тракторами МТЗ; Т-150К |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к плану по ремонту дорог |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 24 апреля 2015 года № 216 |
|  | Муниципальное образование "Шангальское" Устьянского района Архангельской области |  |  |  |
|  |  | (наименование стройки) |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |
| на | расчистку дорог от свежевыпавшего снега общего пользования местного значения МО "Шангальское" |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |
|  | Основание: чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ ____________________________________________________________________________________867745,21 руб. |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1-й квартал 2015г. |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования МО "Шангальское" |
| 1 | Цена поставщика | Очистка проезжей части и обочин от снега свежевыпавшего толщиной до 300 мм трактором Т-150К (час) (час.) | 18 | 237,09 |  | 4267,62 |  |  |  |  |
| 2 | Цена поставщика | Очистка проезжей части и обочин от снега свежевыпавшего толщиной до 300 мм трактором МТЗ-82 (час) (час.) | 882 | 91,97 |  | 81117,54 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 85385,16 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования МО "Шангальское" : |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 85385,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 85385,16 |  |  |  |  |
| 85 385,16 * (8,36*1,01) | 720958,14 |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 85385,16 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования МО "Шангальское" | 720958,14 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 85385,16 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-2 | 85385,16 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью | 85385,16 |  |  |  |  |
| 85 385,16 * (8,36*1,01) | 720958,14 |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 85385,12 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 14419,16 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 735377,26 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 132367,91 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 867745,17 |  |  |  |  |