**Архангельская область Устьянский муниципальный район**

**Муниципальное образование “Шангальское”**

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

|  |  |
| --- | --- |
| **третьего созыва** |  **(двадцать девятая сессия)** |

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **от 24 декабря 2014 года** | **№187**  |

**О распределении средств дорожного фонда**

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Шангальское», а также ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к придомовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании «Шангальское», в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования «Шангальское»

 **РЕШАЕТ:**

1. Утвердить распределение средств дорожного фонда на ремонт автомобильных дорог общего пользования по муниципальному образованию "Шангальское" на 2015 год согласно плана по ремонту автомобильных дорог общего пользования по муниципальному образованию "Шангальское" на 2015 год и локального сметного расчета на выполнение работ по дорожной деятельности на дорогах МО "Шангальское" общего пользования местного значения.

2. Утвердить распределение средств дорожного фонда на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним на 2015 год согласно плана по ремонту придомовых территорий и проездов к МКД по МО "Шангальское" Устьянского района Архангельской области на 2015 год и локального сметного расчета на ремонт придомовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в 2015 году.

Глава муниципального

образования «Шангальское» С.И.Друганов

Председатель Совета депутатов муниципального образования «Шангальское» С.М.Добрынский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержден решением Совета депутатов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МО «Шангальское» №187 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 24.12.2014 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **П Л А Н**  |  |  |  |
| **по ремонту автомобильных дорог общего пользования по муниципальному образованию «Шангальское» на 2015 год** |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименованиеавтомобильной дороги** | **Участки,км+; № дома** | **Параметры** | **Вид работ** | **Сметнаястоимостьв ценах на 3-й кв. 2014г,руб.** | **Объем финансирования (всего руб.)** |  |  |  |
| **длина** | **ширина** | **площадь** |  |  |  |
| **L (п.м.)** | **ПЧ (п.м.)** | **S (кв.м.)** |  |  |  |
|  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |  |  |
|  | **Устьянский район** |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  | ул.Первомайская,с. Шангалы | от дома №16 до дома №1 | 179 | 3 | 537 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | **1101900** | **1101900** |  |  |  |
|  | дороги местного значения МО "Шангальское" |   | 1,57 км | Составление проектно-сметной документации |  |  |  |
|   | дороги местного значения МО "Шангальское" |   | 583 часа | Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм тракторами МТЗ; Т-150К |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДЕН**Решением Совета депутатовМО «Шангальское» №187от 24.12.2014 года |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ПЛАН****по ремонту придомовых территорий и проездов к МКД по МО «Шангальское» Устьянского района Архангельской области****на 2015 год** |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Количество дворовых территорий** | **Площадь поверхности дворовых территорий подлежащих ремонту,кв.м всего** | **Из них площадь поверхности проездов к дворовым территориям МКД, кв.м** | **Вид работ** | **Объем финансирования, руб.** | **Общая сметная стоимость** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1) | **п. Советский,****ул. Промышленная, д. 11** | 1 | 210 | 0 | Устройство слоя из горячих асфальтобетонных смесей. | 395000,00 | 395000,00 |
| 2) | **д. Юрятинская, д.48** | 1 | 542 | 0 | Исправление профиля оснований с добавлением нового материала |
| 3) | **с. Шангалы,** **ул. Стениловского, д. 32** | 1 |   |   | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав |
| 3) | **ИТОГО:** | **3** | **752** |  |  | **395000,00** | **395000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |