# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПРИМОРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018                                           с. Сергеевка                                                  № 52

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Сергеевского сельского поселения, администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Сергеевского сельского поселения от 31.10.2017 №70 (в редакции постановлений от 30.03.2018 №28, от 17.05.2018 №41) (далее – Программа) и изложить в прилагаемой редакции.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте Сергеевского сельского поселения (адрес сайта www. sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения – глава администрации

Сергеевского сельского поселения                                                          Н.В. Кузнецова

Утверждена

постановлением администрации

Сергеевского сельского поселения

от 31 октября 2017 года № 70

(в редакции постановлений от 30.03.2018 №28, от 17.05.2018 №41, от 06.06.2018 №52)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В  СЕРГЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2018-2022 ГОДЫ»

## Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района

на 2018-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан сельского поселения посредством благоустройства территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | 1. улучшение состояния дворовых территорий Сергеевского сельского поселения; 2. повышение уровня благоустройства общественных территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района; 3.повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - количество обустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных общественных территорий |
| Срок реализации муниципальной программы | 2018-2022 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы: 11955,25 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2655,25 тыс. рублей; 2019 год – 2700,0тыс. рублей; 2020 год – 2300,0 тыс. рублей; 2021 год – 2200,0 тыс. рублей; 2022 год – 2100,0 тыс. рублей. Привлекаемые средства на реализацию целей программы, составляют: субсидии из федерального бюджета – 9394,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1993,6 тыс. рублей; 2019 год – 1900,5 тыс. рублей; 2020 год – 1900,0 тыс. рублей; 2021 год – 1800,0 тыс. рублей; 2022 год – 1800,0 тыс. рублей. субсидии из краевого бюджета 1332,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 271,9 тыс. рублей; 2019 год – 270,0 тыс. рублей; 2020 год – 270,0 тыс. рублей; 2021 год – 260,5 тыс. рублей; 2022 год – 260,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета составляет: 2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 600,0 тыс. рублей; 2019 год – 600,0 тыс. рублей; 2020 год – 600,0 тыс. рублей 2021 год – 400,0 тыс. рублей; 2022 год – 300,0 тыс. рублей. из них внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация всех мероприятий в данной программе позволит достичь следующих результатов: количество благоустроенных дворовых территорий - 2; количество благоустроенных общественных территорий – 5. |

Раздел 1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания граждан, требования к безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края. Одной из важных задач администрации Сергеевского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации по устойчивому развитию территории поселения, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

На 01.01.2017 года численность населения поселения составляет 6070 человек. Площадь территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района составляет 22091,6 га.

На территории Сергеевского сельского поселения расположено 4 многоквартирных дома. В населённом пункте село Сергеевка с численностью свыше 1000 человек – 2  многоквартирных дома.

Администрация поселения с участием граждан пытается планомерно, на протяжении многих лет, приводить территории МКД в порядок. Детскими площадками, скамейками, урнами дворовые территории МКД частично обустроены, но этого недостаточно. Ежегодно проводятся мероприятия по озеленению дворовых территорий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормам Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: территории не имеют твердого покрытия, а если и имеют, то разрушенное, нет парковок для временного хранения автомобилей, нет освещения зон отдыха, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок, скамеек и урн.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, а также для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и руководителей предприятий и домовладельцев.

Благоустройство территории осуществляется по нескольким направлениям - это благоустройство территорий общего пользования и благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям и объектам социально – культурного, бытового, общественного и делового назначения.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Сергеевского сельского поселения является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного направления является формирование условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест общего пользования территорий сельского поселения.

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их обслуживание и содержание. Существует потребность в выполнении работ по ремонту и приобретению детских игровых комплексов для активного досуга детей, так как детские игровые комплексы физически и морально устарели.

Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу и содержанию зеленых насаждений на территории Сергеевского сельского поселения.

Благоустройство общественного пространства с целью свободного времяпровождения уже многие годы является актуальной для поселения проблемой. В частности, жители давно жаловались на отсутствие удобных мест для прогулок, активного отдыха. Эта проблема была особенно остро обозначена молодыми жителями села.

Изменить эту ситуацию можно путем благоустройства территории наиболее посещаемой жителями, предназначенной для отдыха граждан, в том числе и социально незащищенных слоев населения и маломобильных групп населения. Территория общего пользования (сквер в с.Сергеевка) имеет свою особенность - функциональное зонирование общественного пространства (зону активного отдыха и спорта с элементами спортивных и детских площадок, зеленую зону с прогулочными дорожками, скамейками). Многофункциональность территории позволит использовать её круглый год.

На реализацию мероприятий по благоустройству требуются большие финансовые, материальные и трудовые ресурсы. Программа «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселения Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы» поможет реализовать данный проект.

Для решения вышеуказанных проблем требуется дополнительное финансирование и участие в решении органов местного самоуправления с привлечением профильных предприятий и организаций, населения.

Очерёдность благоустройства определяется органами местного самоуправления Сергеевского сельского поселения в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовых территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий планируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Раздел 2. ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан сельского поселения посредством благоустройства территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района

Раздел 3. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Улучшение состояния дворовых территорий Сергеевского сельского поселения.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района.

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района.

## Раздел 4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Сроки и реализация программы рассчитаны на 2018-2022 годы.

Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Текущее управление и руководство реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района Приморского края. Администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района обеспечивает взаимодействие структурных подразделений администрации в части реализации мероприятий, предусмотренных Программой, по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня основных мероприятий Программы на очередной финансовый год, осуществляет функции по планированию и мониторингу реализации мероприятий Программы.

Администрация Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района:

1) организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы.

2) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным представляет в финансовый отдел информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, заполняемую нарастающим итогом с начала года;

3) ежегодно проводит оценку эффективности муниципальной программы;

4) в срок до года, следующего за отчетным подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в финансовый отдел администрации Сергеевского сельского поселения.

Раздел 6. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить за счет средств субсидий из краевого, федерального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы: 11955,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 2655,25 тыс. рублей;

2019 год – 2700,0тыс. рублей;

2020 год – 2300,0 тыс. рублей;

2021 год – 2200,0 тыс. рублей;

2022 год – 2100,0 тыс. рублей.

Привлекаемые средства на реализацию целей программы, составляют:

субсидии из федерального бюджета – 9394,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 1993,6 тыс. рублей;

2019 год – 1900,5 тыс. рублей;

2020 год – 1900,0 тыс. рублей;

2021 год – 1800,0 тыс. рублей;

2022 год –  1800,0 тыс. рублей.

субсидии из краевого бюджета  1332,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  271,9  тыс. рублей;

2019 год –  270,0  тыс. рублей;

2020 год –  270,0  тыс. рублей;

2021 год –  260,5  тыс. рублей;

2022 год – 260,0 тыс. рублей.

Объем финансирования  мероприятий программы за счет средств местного бюджета составляет:   2500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год –  600,0  тыс. рублей;

2019 год –  600,0  тыс. рублей;

2020 год –  600,0  тыс. рублей

2021 год –  400,0  тыс. рублей;

2022 год –  300,0  тыс. рублей.

из них внебюджетные поступления 0,00 тыс. рублей:

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00  тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей.

В разрезе мероприятий муниципальной программы на 2018 год объем финансирования распределен следующим образом:

- подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ – 200,0 тыс. рублей.

- благоустройство территории общего пользования «Сквер в селе Сергеевка Пограничного МР» (Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир – часть жилого дома.  Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул. Рабочая, д.44. кв.2) – 400,0 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы представлено в Приложении № 2.

Раздел 7. МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализацию Программы планируется осуществлять по следующему направлению: в 2018 году благоустройство территории общего пользования «Сквер в с.Сергеевка Пограничного МР»,

В 2019 году – благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Новая;

В 2020 году:

– благоустройство дворовой территории дом 15 ул.Стрельникова с.Сергеевка;

- благоустройство дворовой территории дом 13 ул.Стрельникова с.Сергеевка;

- благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Переселенческая;

В 2021 году благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Рабочая;

В 2022 году благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул.Октябрьская;

Комплекс мероприятий, относящихся к минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующее: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.

Работы по озеленению территории, оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, относящихся к дополнительному перечню работ.

Благоустройство территории общего пользования «Сквер в селе Сергеевка Пограничного МР» (Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир – часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул. Рабочая, д.44, кв.2) включает в себя следующие мероприятия, относящиеся к минимальному перечню видов работ: устройство пешеходных дорожек, устройство бордюрного камня, установка скамеек, урн для мусора.

К дополнительному перечню: оборудование детских и спортивных площадок; озеленение территории.

Перечень программных мероприятий с объемом финансирования представлен в приложении № 1 к Программе.

Мероприятия муниципальной программы обеспечивают физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего назначения будут предусмотрены для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Для покрытия тротуаров в проекте использованы современные высокопрочные материалы. Покрытие пешеходных дорожек – тротуарная плитка. Ширина пути движения на участках наиболее посещаемой территории общего пользования, продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах - колясках принят с учетом требований градостроительных норм.

На территории расставляются стационарные места отдыха (скамейки) исключающие сдвиг или опрокидывание, осветительное оборудование для освещения территории в темное время суток.

Раздел 8. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, соответствует перечню, установленному региональной программой:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Раздел 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий выполняются при условии:

- реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству;

- финансового и трудового участия собственников помещений.

Раздел 10. ФОРМА И МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ УЧАСТИЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018-2022 годы» обязательное условие трудовое участие собственников. Трудовое участие собственников помещений, организаций в выполнении минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовых территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяется решением общего собрания собственников помещений.

Раздел 11. НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ:

| № п/п | Наименование вида работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | кв.м | 900,00 |
| 2. | Замощение брусчаткой | кв.м. | 950,00 |
| 3. | обеспечение освещения (установка опоры со светильником) | 1 шт | 21500 |
| 4. | Установка скамеек | 1 шт. | 15000,00 |
| 5. | Установка урн | 1 шт. | 4500,00 |

Раздел 12. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству формируется на основании предложений граждан (собственников многоквартирных домов), в соответствии с Порядком включения дворовых территорий Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципального района в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Сергеевского сельского поселения от 20.07.2017 года № 39.

Наиболее посещаемая муниципальная территория общего пользования подлежащая благоустройству, определяется на основании предложений граждан, по результатам общественного обсуждения, в соответствии с Порядком определения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования для включения в муниципальную программу, утвержденным Постановлением администрации Сергеевского сельского поселения от  20.07.2017 года № 39.

Раздел 13. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит привести объекты благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в соответствие с современными требованиями, улучшить состояние внутриквартальных проездов, тротуаров, санитарное состояние территорий.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов обеспечит комфортные условия проживания для 77 человек, безопасность движения пешеходов и транспортных средств, в том числе беспрепятственный проезд скорой помощи и другой спецтехники по дворовым территориям, улучшение состояния озеленения дворовых территорий

Комплексное решение программных задач будет способствовать росту уровня обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения.

Реализация всех мероприятий в данной Программе позволит достичь следующих результатов.

1. Количество благоустроенных  дворовых территорий  - 2;

2. Количество  благоустроенных общественных территорий – 5.

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками реализации Программы включает в себя:

-  текущий мониторинг наступления рисков;

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации Подпрограммы существенное влияние могут оказать финансовые риски.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток финансирования Подпрограммы, причины возникновения которого в большей степени определяются внешними факторами: неполучение субсидии из федерального и краевого бюджетов. Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений Программы. Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, связанных с недостатком финансирования Программы, осуществляется при помощи следующих мер:

- рациональное использование имеющихся средств (получение экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- корректировка Программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между приоритетными направлениями.

Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

Управленческие (внутренние) риски, связанные с несвоевременным принятием управленческих решений в сфере реализации Программы. Эти риски могут повлечь за собой нарушение сроков выполнения мероприятий Программы, не достижение запланированных результатов деятельности.

Меры по минимизации управленческих рисков включают в себя, оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий программы.

Приложение № 1

к программе «Формирование современной городской среды

в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в Сергеевском сельском поселении Пограничного муниципального района на 2018 – 2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | Оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории: дом №15 улица Стрельникова с.Сергеевка | Администрация Сергеевского сельского поселения | Июль 2020 г. | декабрь 2020 г. | Приведена в нормативное состояние придомовая территория в соответствии с утверждёнными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий, площадь дворовых территорий |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории дом №13 улица Стрельникова с.Сергеевка | Администрация Сергеевского сельского поселения | Июль 2020 г. | декабрь 2020 г. | Приведена в нормативное состояние придомовая территория в соответствии с утверждёнными Правилами благоустройства | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных дворовых территорий, площадь дворовых территорий |
| Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования |
| 2.1 Благоустройство территории общего пользования «Сквер в селе Сергеевка Пограничного МР (Адрес местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир – часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул. Рабочая, д.44, кв.2). | Администрация Сергеевского сельского поселения | июль 2018 г. | декабрь 2018 г. | Устройство системы дорожек, в том числе для маломобильных групп населения; - игровая зона для детей от 7 до 10 лет; - зона игр для детей от 10 до 14 лет; - разбивка газонов; - зона спортивной игровой площадки; - высадка зеленых насаждений; - по периметру предусмотрена установка ограждения высотой 1,5 метра. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных наиболее посещаемых территорий общего пользования |
| 2.2 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Новая | Администрация Сергеевского сельского поселения | июль 2019 г. | ноябрь 2019 г. | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.3 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Переселенческая | Администрация Сергеевского сельского поселения | июль 2020 г. | ноябрь 2020 г. | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.4 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Рабочая | Администрация Сергеевского сельского поселения | июль 2021 г. | ноябрь 2021 г. | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования |
| 2.5 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Октябрьская | Администрация Сергеевского сельского поселения | июль 2022 г. | ноябрь 2022 г. | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Повышение уровня благоустройства | - количество благоустроенных территорий общего пользования |

Приложение № 2

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» |
| --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель, муниципальный заказчик-координатор. | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей). Данная сумма будет уточнена по итогам распределения субсидии. |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  |
| 1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы» | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 11955,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 9394,1 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1332,4 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 2500,0 |
| 1.1 Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ | Администрация Сергеевского сельского поселения | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 200,0 |
| 1.2. Благоустройство территории общего пользования «Сквер в с. Сергеевка Пограничного МР (Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир – часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул. Рабочая, д.44, кв.2) | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 2655,25 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1993,6 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 271,9 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 399,75 |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории: дом №15 улица Стрельникова с.Сергеевка; | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 435,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 300,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 35,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 100,0 |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории: дом №13 улица Стрельникова с.Сергеевка | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 435,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 300,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 35,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 100,0 |
| 1.4 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Новая | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 2770,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1900,50 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 270,0 |
| 1.5 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Переселенческая | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 1900,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1300,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 200,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 400,0 |
| 1.6 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Рабочая | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 2460,50 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1800,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 260,50 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 400,0 |
| 1.7 Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Октябрьская | Администрация Сергеевского сельского поселения | Всего |  |  |  |  | 2360,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 1800,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 768 | 0503 | 06А01R5550 | 244 | 260,0 |
|  |  | Бюджет поселения | 953 | 0503 | 1310170120 | 244 | 300,0 |

Приложение 3

к программе «Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

О планируемых значениях показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей | Планируемые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0 | 0 | 2 |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 3 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | Га | 0,24 | 0,24 |  |  |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 32 | 32 |  |  |  |
| 6 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 0 | 0 |  |  |  |

Приложение 4

к программе «Формирование современной городской среды

в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес дома | Минимальный перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сергеевское сельское поселение Пограничного муниципального района; | ремонт дворовых проездов | обеспечение освещения дворовых территорий | установка скамеек | установка урн для мусора |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 692584, Приморский край, Пограничный р-н, с.Сергеевка, ул. Стрельникова, дом 13 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 год |
| 2 | 692584, Приморский край, Пограничный р-н, с.Сергеевка, ул. Стрельникова, дом 15 | Асфальтирование тротуаров и проездов | Освещение дворовой территории | Установка скамеек | Установка урн для мусора | 2020 год |

Приложение 5

к программе «Формирование современной городской среды

в Сергеевском сельском поселении на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (С УЧЕТОМ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ

| № п/п | Наименование муниципального образования, наименование и адрес общественной территории | Перечень видов работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергеевское сельское поселение Пограничного муниципального района Приморского края. Территория общего пользования «Сквер в с. Сергеевка Пограничного МР» (Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир – часть жилого дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район, с.Сергеевка, ул. Рабочая, д.44. кв.2). | 1 этап: Подготовка проектно-сметной документации, проверка достоверности стоимости работ, получение заключения экспертизы. 2 этап: благоустройство общественного пространства, устройство дорожки из брусчатки вокруг игрового комплекса, устройство бордюрного камня вокруг игрового комплекса, замощение брусчаткой существующей диагональной тропы, устройство бордюрного камня вдоль тропы, предусмотрено установка малых архитектурных форм: скамеек, урн, клумб, столбов наружного освещения, отсыпка песком под игровой комплекс, монтаж игрового комплекса, установка наружного освещения со светодиодными лампами; общее ограждение территории, высадка деревьев и кустарников. | февраль - апрель 2018 июль – ноябрь 2018 |
| 2 | Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Новая | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Июль –ноябрь 2019 год |
| 3 | Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Переселенческая | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Июль –ноябрь 2020 год |
| 4 | Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Рабочая | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Июль –ноябрь 2021 год |
| 5 | Благоустройство детской площадки с.Сергеевка ул. Октябрьская | установка лавочек и урн; оборудование детских и спортивных площадок, посадка деревьев и кустарников, установка ограждения высотой 1,5 метра. | Июль –ноябрь 2022 год |