

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.06.2018 с. Сергеевка № 46

**Об утверждении Плана мероприятий, направленных на борьбу с амброзией, повиликой и другими карантинными объектами в фитосанитарной зоне Сергеевского сельского поселения**

    В соответствии с п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», приказами Управления  Россельхознадзора от 14.11.2008 № 504 (в редакции от 18.11.2015 № 845); от 17.12.2009 № 592; от 14.12.2010 № 668; от 21.12.2011 № 711; от 14.12.2010 № 667 «Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и  карантинного фитосанитарного  режима», администрация Сергеевского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Утвердить прилагаемый план  мероприятий, направленных на борьбу с амброзией, повиликой и другими  карантинными объектами в карантинной фитосанитарной зоне Сергеевского сельского поселения.

2. Направить данный план мероприятий в Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области для согласования.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова

**УТВЕРЖДЁН**

постановлением администрации

Сергеевского сельского поселения

от 01.06.2018 г № 46

**План мероприятий, направленных на борьбу с амброзией, повиликой и другими карантинными объектами в карантинной зоне Сергеевского  сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать проведение работ по борьбе с амброзией полыннолистной, повиликой и другими карантинными сорняками. | с 01.06.2018г. по 31.08.2018 г. | Администрация поселения, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков |
| 2 | Проводить регулярные обследования земель, карантинных очагов с целью определения границ, степени поражения, эффективности проводимых искореняющих мероприятий. | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. | Комиссия по организации и  координации работ по уничтожению карантинных растений |
| 3 | Разработать совместно с землепользователями всех форм собственности план мероприятий по ликвидации карантинных сорняков рода Повилик. В план мероприятий включить:  —  механические мероприятия — выкашивание растений вдоль обочин дорог, территории населённых пунктов и т. д. с последующим их сжиганием;  —  агротехнические мероприятия — снижение запаса семян карантинных видов сорняков в почве, ведение севооборота с чистыми парами:  —  химические мероприятия — обработка сельскохозяйственных культур препаратами и агрохимикатами. | до 30.06.2018 г. | Глава администрации, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Разработать мероприятия по уничтожению амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков. | к 01.06.2018 г | Комиссия по организации и  координации работ по уничтожению карантинных растений |
| 5 | Организовать проведение работ по локализации и ликвидации карантинных объектов на территориях, объявленных под карантинном. | в период, определённый для каждого карантинного объекта | Администрация Сергеевского сельского поселения |
| 6 | Создать комиссию по организации и координации работ по уничтожению повилики, амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков | к 01.06.2018г | Администрация Сергеевского сельского поселения |
| 7 | Довести до населения, проживающего на подведомственной территории информацию о проводимых мероприятий по уничтожению повилики, амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков, а также о вредном воздействии сорняков на здоровье людей. | до 15.06.2018 г. | Администрация Сергеевского сельского поселения |
| 8 | Разъяснять населению наиболее эффективные меры борьбы с амброзией полыннолистной и повиликой. | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г | Администрация Сергеевского сельского поселения |
| 9 | Регулярно проводить рейды по контролю за ходом выполнения разработанных мероприятий | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г | Комиссия по организации и  координации работ по уничтожению карантинных растений |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Организовать активную работу по уничтожению повилики, амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков:  —  на территориях закреплённых за юридическими и физическими лицами;  —  на территориях учебных заведений, детских дошкольных учреждений, учреждений культуры:  —  придомовых и приусадебных территориях. | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018г | Руководители предприятий, организаций, учреждений, граждане. |
| 11 | Организовать вывоз и уничтожение сорванных и скошенных сорных карантинных растений. | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018г | Глава администрации, собственники, арендаторы и пользователи земельных участков |
| 12 | Уведомлять руководителей организаций всех форм собственности об обязательной локализации карантинных объектов на закреплённых за ними и прилегающих территориях | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г | Администрация Сергеевского сельского поселения |
| 13 | Организовать работу по привлечению населения к локализации и ликвидации карантинных объектов на улицах, территориях прилегающих к домам частного сектора. | с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г | Администрация Сергеевского сельского поселения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |