|  | План |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтных работ на 2016 год по Пинежскому МП ЖКХ |  |
|  | № | Адрес | Описание работ | Плановая стоимость, тыс.руб. | Сроки выполнения работ |
|  | 1 | д.Воепала ул. Нижнескладская д.4 | чистка выгребной ямы вручную, ремонт горловины выгребной ямы | 30 | август-сентябрь |
|  | 2 | п.Кр.Горка д.11 | замена сруба выгребной ямы | 45 | август-сентябрь |
|  | 3 | п.Кривые Озера ул.Комсомольская д.3 | ремонт кровли | 10 | май-июнь |
|  | 4 | п.Кривые Озера ул.Центральная д.1 | частичная замена фундаментов, ремонт кровли, замена сруба помойной ямы | 80 | июнь-август |
|  | 5 | п.Кривые Озера ул.Центральная д.3 | частичная замена фундаментов, очистка выгребной ямы, ремонт уличного туалета | 60 | июнь-август |
|  | 6 | п.Кривые Озера ул.Центральная д.13 | на ремонт выгребной ямы, коньковой доски свомими силами | 10 | май-июнь |
|  | 7 | п.Пинега, ул.60 Лет. Октября д.1 | ремонт коньковой доски | 10 | май-июнь |
|  | 8 | п.Пинега, ул.60 Лет. Октября д.3 | ремонт оголовков дымовых труб | 15 | июнь-июль |
|  | 9 | п.Пинега, ул.60 Лет. Октября д.7 | ремонт оголовков дымовых труб | 15 | июнь-июль |
|  | 10 | п.Пинега, ул.60 Лет. Октября д.9 | на ремонт кровли в кв.8 | 10 | май-июнь |
|  | 11 | п.Пинега, ул.Быстрова, д.20 | замена сруба помойной ямы | 40 | август-сентябрь |
|  | 12 | п.Пинега, ул.Быстрова, д.22 | ремонт дымовых труб, кровли | 20 | июнь-июль |
|  | 13 | п.Пинега, ул.Быстрова, д.22а | ремонт перекрытия выгребных ям, косметический ремонт подьездов | 30 | июнь-сентябрь |
|  | 14 | п.Пинега, ул.Быстрова, д.24а | ремонт кровли, ремонт дымовых труб | 40 | июнь-август |
|  | 15 | п.Пинега, ул.Быстрова, д.26 | замена сруба выгребной ямы кв.10-12 | 25 | август-сентябрь |
|  | 16 | п.Пинега, ул.Великодворская, д.2а | ремонт горловины выгребной ямы, | 10 | июнь-сентябрь |
|  | 17 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.15 | на косметический ремонт подьездов | 10 | июнь-июль |
|  | 18 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.17 | на косметический ремонт подьездов, замена проводки в подьездах | 40 | июнь-июль |
|  | 19 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.29 | ремонт кровли | 5 | май-июнь |
|  | 20 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.33 | ремонт коньковой доски | 10 | июнь-август |
|  | 21 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.36 | ремонт тротуара | 15 | июнь-июль |
|  | 22 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.39 | ремонт козырьков, цоколь | 25 | июнь-август |
|  | 23 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.45 | ремонт крыльца подъезда №2 | 20 | июнь-июль |
|  | 24 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.47 | ремонт тротуара с торца дома, ремонт крышек выгребных ям | 15 | июнь-июль |
|  | 25 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.50 | ремонт тротуара, крылец, покраска пола 1,2 подьезды | 30 | май-июнь |
|  | 26 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.70 | ремонт помойной ямы, тротуар | 20 | июнь-август |
|  | 27 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.76 | ремонт перекрытия выгребной ямы кв.3,4,7,8 | 25 | август-сентябрь |
|  | 28 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.78 | кв.4 ремонт крыши у дымовой трубы | 5 | июнь-август |
|  | 29 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.80 | ремонт тротуаров | 25 | июнь-август |
|  | 30 | п.Пинега, ул.Гагарина, д.86 | ремонт эл.проводки в подьездах, цоколь, крыши | 50 | июнь-август |
|  | 31 | п.Пинега, ул.Заповедная, 4 | на ремонт цоколя | 15 | июнь-август |
|  | 32 | п.Пинега, Кудрина, д.16 | ремонт кровли в кв.№5 | 5 | июнь-август |
|  | 33 | п.Пинега, Кудрина, д.24 | ремонт горловины выгребной ямы, цоколя | 25 | июль-сентябрь |
|  | 34 | п.Пинега, Кудрина, д.46 | ремонт кровли | 15 | май-июнь |
|  | 35 | п.Пинега, Кудрина, д.50 | устройство вешелов | 10 | июнь |
|  | 36 | п.Пинега, Кудрина, д.100 | на замену вводного кабеля в дом | 30 | май-июнь |
|  | 37 | п.Пинега, Кудрина, д.104 | ремонт горловины выгребных ям, цоколя | 15 | июнь- август |
|  | 38 | п.Пинега, ул.Молодежная, д.1б | ремонт крылец, ремонт общивки торцевой стены | 30 | июнь-август |
|  | 39 | п.Пинега, ул.Молодежная, д.1а | частичная замена свай у квартир №2 | 30 | июнь-июль |
|  | 40 | п.Пинега, ул.Молодежная, д.4 | замену рубильника, вводного кабеля в квартиры, предоставления пиломатериала для устройсто веранды | 35 | май-июнь |
|  | 41 | п.Пинега, ул.Набережная, д.18а | ремонт кровли кв.12, устройство 2й крышки выгребной ямы | 10 | июнь-сентябрь |
|  | 42 | п.Пинега, ул.Набережная, д.21 | ремонт крылец, цоколя | 20 | июнь-август |
|  | 43 | п.Пинега, ул.Набережная, д.24 | замена эл.щитка в подъезде | 10 | май-июнь |
|  | 44 | п.Пинега, ул.Набережная, д.34 | очистка выгребной ямы вручную | 10 | июнь-август |
|  | 45 | п.Пинега, ул.Первомайская, д54 | укрепление фундамента шитка кухонного очага | 15 | июль-август |
|  | 46 | п.Пинега, ул.Первомайская, д.57 | ремонт кровли примыкания дымовой трубы в кв. №8, ремонт дымовых труб | 15 | июль-сентябрь |
|  | 47 | п.Пинега, ул.Первомайская, д.77 | косметический ремонт подьездов | 10 | июнь-август |
|  | 48 | п.Пинега, ул.Первомайская, 95 | косметический ремонт подьездов, ремонт примыкания дымовых труб у кв.14 | 20 | июнь-август |
|  | 49 | п.Пинега, ул.Первомайская, 105 | ремонт крышки выгребных ям | 10 | июнь-июль |
|  | 50 | п.Пинега, ул.Серафимовича, д.15 | ремонт перекрытия выгребных ям , горловины, ремонт крыши козырьков | 30 | июнь-август |
|  | 51 | п.Пинега, ул.Серафимовича, д.18 | на косметический ремонт подьездов | 10 | июнь-август |
|  | 52 | п.Пинега, ул.Строителей, д.2 | укрепление общивка сайдинга | 5 | июль-август |
|  | 53 | п.Тайга, ул. Лесная, д.1а | ремонт цоколя у кв.3 | 5 | июнь-август |
|  | 54 | п.Тайга, ул. Лесная, д.6 | ремонт крыши над кв.2 | 5 | июль-август |
|  | 55 | п.Тайга, ул.Октябрьская, д.1 | ремонт черных полов в кв.2 | 15 | июнь-сентябрь |
|  | 56 | п.Тайга, ул.Октябрьская, д.3 | ремонт черных полов в кв.3 | 15 | июнь-сентябрь |
|  | 57 | п.Тайга, ул.Октябрьская, д.6 | на предоставление пиломатериала для замены черного пола в кв.1 | 10 | июль-август |
|  | 58 | п.Тайга, ул.Светлая, д.10 | замена сруба выгребной ямы | 30 | июнь-август |
|  | 59 | п.Тайга, ул.Светлая, д.16 | ремонт крыши над кв.2 | 5 | июнь-сентябрь |
|  |  |  |  | 1205 |  |
|  |  | аварийные работы (дымовые трубы) |  | 250 | май-ноябрь |
|  |  | плотничные работы, кровельные |  | 350 | май-ноябрь |
|  |  | непредвиденные расходы |  | 229,3 | май-ноябрь |
|  | итого: |  | 2034,3 |  |