ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории по адресу:

п. Пинега, ул. Гагарина д.17

Пинежского района Архангельской области.

1. Описание проекта

Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортых средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовой территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Цель проекта: повышение уровня благоустройства дворовой территории, создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Задачи проекта: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой территории до нормативных требований.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 17 по ул. Гагарина  п. Пинега Пинежского района Архангельской области предполагает проведение следующих видов работ:

1. Ремонт дворового проезда: отсыпка песчано-гравийной смесью проезда вдоль дома, планирование территории 8*50м, всего 400 кв.м.

2. Установка скамеек: 3 штуки на металлическом основании, без спинки, сиденья деревянные.

3. Установка урн: металлическая, в количестве 3 шт.

4. Строительство деревянных мостовых. Размер мостовых вдоль дома: длина 36 м., ширина 0,8 м. Размер мостовых с торца дома: длина 12 м., ширина 0,7м.

Деревянные мостовые должны быть построены из обрезных досок шириной не менее 10см, толщиной не менее 5 см.

5. Установка детской качели, совмещенные с горкой.

6. Ограждение с внутренней стороны дома – деревянные (окрашено махагон), на металлическом основании, высота 0,7 м. Угол дома 1 подъезд 2*6м, между 1 и 2 подъездами 2*7м, между 2 и 3 подъездами 2*7 м, угол дома 3 подъезд

2*6 м. Общая длина ограждения 42 м. У каждого ограждения деревянная дверца 0,7 *0,8 м, Всего 4 шт.

7. Освещение установка 3 ( трёх) энергосберегающих прожекторов.

2 Концепция проекта

- сформировать эстетический облик дворовой территории;

- повысить уровень благоустройства дворовой территории;

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей;

- повысить уровень жизни населения.

3 Визуальное описание проекта

Визуализированный перечень элементов благоустройства

| № п/п | Название элемента | Количество | Визуализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Банкетка «Бриз» https://fasenda.ru/sadovaja-mebel/sadovye-skamejki/stalnye-skamejki/banketka-briz.html Масса: 11,5 кг Высота, см: 40 см Ширина, см: 120 см Глубина, см: 44 см Материал: дерево, металл Цвет: махагон | 3шт. |  |
| 2 | Урна УУ1 http://школа-сад.рф/product/item/uu1 Размер: 330х200х600 мм, 24 л Ёмкость урны изготовлена из листа стального марки Ст08. Для дополнительной емсткости и травмобезопасности верхняя кромка ёмкости завальцована. Покрытие полимерно- порошковое. Опора урны изготовлена из стальной трубы квадратного сечения. В нижней части опоры имеются отверстия для крепления урны к поверхности анкерами ( в комплект не входят) | 3шт. |  |
| 3 | Детская площадка «Замок» http://arhangelsk.det-ploshadka.ru/dlya-dachi/zamok-1.html | 1 шт |  |
| 4 | Ограждение | 42 пог м. |  |

Схема двора по адресу п. Пинега, ул. Гагарина д.17

3D вид

План работ

на 2019 год

- Ремонт дворового проезда: отсыпка песчано-гравийной смесью проезда вдоль дома, планирование территории 8*50м, всего 400 кв.м.

- Установка урн: металлическая, в количестве 3 шт.

На 2020 год

- Установка скамеек: 3 штуки на металлическом основании, без спинки, сиденья деревянные.

- Установка детской качели, совмещенные с горкой.

- Ограждение с внутренней стороны дома – деревянные (окрашено махагон), на металлическом основании, высота 0,7 м. Угол дома 1 подъезд 2*6м, между 1 и 2 подъездами 2*7м, между 2 и 3 подъездами 2*7 м, угол дома 3 подъезд.

- Строительство деревянных мостовых. Размер мостовых вдоль дома: длина 36 м., ширина 0,8 м. Размер мостовых с торца дома: длина 12 м., ширина 0,7м.

- Освещение установка 3 ( трёх) энергосберегающих прожекторов.

# Text boxes

дом 5а

хозяйственные постйки

Хозяйственные

постройки