ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

благоустройства дворовой территории по адресу:

п. Пинега, ул. Гагарина д.47

Пинежского района Архангельской области.

1. Описание проекта

Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортых средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовой территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Цель проекта: повышение уровня благоустройства дворовой территории, создание благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.

Задачи проекта: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой территории до нормативных требований.

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома № 47 по ул. Гагарина  п. Пинега Пинежского района Архангельской области предполагает проведение следующих видов работ:

1. Ремонт дворового проезда: отсыпка песчано-гравийной смесью проезда вдоль дома, планирование территории 10*65м, 6*15м. Всего 740 кв.м.

2.  Установка урн: металлическая, в количестве 3 шт.

3. Строительство деревянных мостовых: вдоль дома 74*0.8м, у сараев 23*0,7м. Деревянные мостовые должны быть построены из обрезных досок шириной не менее 10см, толщиной не менее 5 см.

5. Установка детской качели.

6. Водоотвод

2 Концепция проекта

- сформировать эстетический облик дворовой территории;

- повысить уровень благоустройства дворовой территории;

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей;

- повысить уровень жизни населения.

3 Визуальное описание проекта

Визуализированный перечень элементов благоустройства

| № п/п | Название элемента | Количество | Визуализация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Урна «УУ1» http://школа-сад.рф/product/item/uu1 | 3шт. |  |
| 2 | Качели для дачи Пионер ЦК http://arhangelsk.det-ploshadka.ru/kachely/kacheli-pioner-tsk.html Масса: 35 кг Высота, см: 220 см Ширина, см: 180 см Глубина, см: 223 см Материал: металл Максимально допустимая нагрузка кг: 100 кг Возрастная группа: взрослая | 1шт. |  |

Схема двора по адресу п. Пинега, ул. Гагарина д.47

3D вид

План работ

на 2019 год

1. Ремонт дворового проезда: отсыпка песчано-гравийной смесью проезда вдоль дома, планирование территории 10*65м, 6*15м. Всего 740 кв.м.

2.  Установка урн: металлическая, в количестве 3 шт.

На 2020 год

1. Строительство деревянных мостовых: вдоль дома 74*0.8м, у сараев 23*0,7м. Деревянные мостовые должны быть построены из обрезных досок шириной не менее 10см, толщиной не менее 5 см.

2. Водоотвод

3. Установка детской качели.

# Text boxes

дом 5а

хозяйственные постйки

Хозяйственные

постройки