Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Среднинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16.04.2014г.                           п. Средний                                            № 23

О выполнении программы «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2013-2015 годы» за 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 6, 31,  48  Устава городского поселения Среднинского  муниципального  образования,  администрация  городского  поселения  Среднинского  муниципального  образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.	Утвердить отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории городского поселения Среднинского муниципального образования на 2013-2015 годы» за 2013 год (Приложение №1);

2. Специалисту-делопроизводителю Сопленковой О.А. опубликовать данное постановление  в средствах массовой информации;

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Среднинского муниципального образования                              В.Д. Барчуков

Приложение № 1

Утвержденное постановлением

главы городского поселения

Среднинского муниципального

образования

№  23 от 16.04.2014 г.

| №п/п | Наименование работ по благоустройству | Запланировано, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 год |
| Запланированные мероприятия |
| 1 | Закупка и установка детских городков и спортивного оборудования | 104,5 | 384,5 |
| 2 | Укладка тротуарной плитки | 676,4 |  |
| 3 | Устройство тротуаров | 607,7 |  |
| 4 | Устройство проезда к придомовой территории за ДОС 45 | 500 |  |
| 5 | Озеленение территории | 25 | 10,0 |
| 6 | Санитарная очистка, ликвидация несанкционированных свалок | 27 | 186,8 |
| 7 | Выравнивание дорог в частном секторе | 48 | 52,1 |
| 8 | Тех.обслуживание уличного освещения, детских городков и кортов | 216 | 448,0 |
| Дополнительные мероприятия |
| 9 | Отсыпка щебнем проездов, придомовых территорий |  | 279,0 |
| 10 | Укладка тротуарной плитки | Народные инициативы | 762,1 | 301,7 |
| 11 | Прокладка водовода с установкой водоразборных колонок |  | 458,35 |  |
| 12 | Монтаж сетей наружного освещения |  | 1205,74 |  |
| 13 | Приобретение скамеек, урн |  | 297,6 |  |
|  | Монтаж сетей наружного освещения | Экономия по народным инициативам | 293,10 | 103,4 |
| 14 | Приобретение металлических ограждений детских площадок |  |  | 360,0 |
|  | Итого | 2715,2 | 2125,9 |

Ведущий специалист по благоустройству	Т.Е. Сагитова

и муниципальному имуществу