|  |
| --- |
|  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| АДМИНИСТРАЦИИ ЛЯПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА  |
|  | № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| от 11.10.2017 г. |  № 78 |  |
| х. Ляпино |  |

# Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «О предоставлении и распределении субсидий из Федерального бюджета Бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», от 10 февраля 2017 года № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» № 169 от 14 марта 2017 года, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района» (прилагается).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Ляпинского сельского поселения Новокубанского района http://www.lyapinskoe.ru.

3.Контроль за исполнением хода реализации проекта муниципальной программы « Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района» оставляюпзапсобой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ляпинского сельского поселения

Новокубанского района С.Ю.Бражников

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

# проекта постановления администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года

#  Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района

Проект подготовлен и внесен:

Главным специалистом администрации

Ляпинского сельского поселения

Новокубанского района А.П.Компанец

Проект согласован:

Главным специалистом администрации

Ляпинского сельского поселения

Новокубанского района О.С.Мезенцева

Специалистом администрации

Ляпинского сельского поселения

Новокубанского района К.И.Горбанева

Главным специалистом администрации

Ляпинского сельского поселения

Новокубанского района А.А.Отто

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Ляпинского сельского поселения Новокубанского района от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ |

# Муниципальная программа

# «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района»

Новокубанский район, х. Ляпино 2017 г.

# Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы Ляпинского сельского поселения Новокубанского района»  |
| Основания для разработки муниципальной программы  | Постановление правительства РФ от 10 февраля 2017года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.03.2017года №169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края Письма министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 05.07.2017 года №70-4761/17-08/06 |
|  |  |
| Участники программы | Администрация Ляпинского сельского поселения, жители многоквартирного дома, органы территориального общественного самоуправления |
|  |  |
| Цели программы |  - благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;- благоустройство общественных территорий |
| Задачи программы | 1.Повышение уровняблагоустройства и приведение в надлежащее состояние объекты благоустройства (внутридомовые проезды, пешеходные дорожки, лавочки, урны) дворовыхтерриторий многоквартирных домов.2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий-количество и площадь муниципальных общих территорий |
| Сроки реализации программы |  2018-2022годы |
| Объемы бюджетных асигнований программы  |  Общий объем финансирования составляет: 15 000 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обустроить территорию общего пользования - 1 ед.Обустроить территорию многоквартирного дома - 9 ед.  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании Ляпинского сельское поселение.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год Ляпинского сельского поселения разработана с целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения. В последние годы в Ляпинском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В тоже время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Проезд дворовой территорий многоквартирного дома требует срочного ремонта (асфальтирования, установка бордюр, замена лавочек и урн)

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории Ляпинского сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды временного пребывании. Не достаточный уровень благоустройства населенных пунктов вызывает дополнительную социальную напряженность среди населения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей | Ед.изм | Показат.на01.01.2018г. | Показат. на 01.01.2019г. | Показат. на 01.01.2020г. | Показат.на 01.01.2021г. | Показат.на 01.01.2022г | Показат. на 01.01.2023г | Показат. на 01.01.2024г | Показатна 01.01.2025г**.** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения | % | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | га. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных территорий общей площади | % | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Доля финансового участия граждан в выполнении минимального перечня работ по благоустройству | % | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля трудового участия граждан в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  В виде субботников |  |  |  |  |  |  |  |

#

# 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий общего пользования, улучшение внешнего вида населенных пунктов сельского поселения. Повышение качества и комфорта на территории Ляпинского сельского поселения.

Задачами Программы являются:

 - обеспечение формирования единого облика территории Ляпинского сельского поселения.

 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ляпинского сельского поселения, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Ляпинского сельского поселения

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий, осуществление мероприятий по поддержанию порядка благоустройства архитектурно- художественного оформления и санитарного состояния на территории поселения;

# 3. Перечень видов работ Программы

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ПП | Наименование мероприятий | Единичная стоимость мероприятия | Примечание |
| 1 |  Ремонт дворовых проездов | 1614 руб/м2 | Покрытие из плитки с бортовым камнем |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 9136.74 руб | 1 светильник с 20 м.п. кабеля. |
| 3 | Установка, замена скамеек, урн, для мусора. | Лавочка7929.6 руб./ шт.Урна- 2055,56 руб./шт. |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или\_ спортивных площадок | 650 руб./м2 |  |
| 2 | Устройство, оборудование автомобильных парковок |  |  |
| 3 | Высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников |  |  |
| 4 | Устройство, реконструкция , ремонт тротуаров | 985 руб/м2 |  |

Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение освещения территорий | 9136.74 руб | 1 светильник с 20 м.п. кабеля. |
| 3 | Установка, замена скамеек, урн, для мусора. | Лавочка 7929.6 руб./ шт.Урна- 2055,56 руб./шт. |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или\_ спортивных площадок | 650 руб./м2 |  |
| 2 | Устройство, оборудование автомобильных парковок | 2700 руб./м2 |  |
| 3 | Высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников | 2000 руб./м2 |  |
| 4 | Устройство, реконструкция , ремонт тротуаров | 985 руб/м2 |  |

**4. Трудовое участие заинтересованных лиц**

1.Проведение субботников жильцов домов, которые вошли в перечень объектов по благоустройству придомовых территорий.

2. Проведение субботников жителей поселения по наведению санитарного состояния на благоустраиваемых территориях общего пользования.

**5.Мероприятия по основным направлениям Программы, объемы и источники их финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Общий объем финансирования программы | Объем субсидий краевого бюджета на финансирование программы  | Местный бюджет |
| Всего | в том числе |  |
| краевой бюджет за счет средств, источником финансового обеспечения являются средства федерального бюджета | краевой бюджет (без учета средств, поступивших из федерального бюджет) |  |
|  | 2018 г. |  |  |  |  | 600 т.р. |
|  | 2019 г. |  |  |  |  | 280 т.р. |
|  | 2020 г. |  |  |  |  | 280 т.р. |
|  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | 2023 г. |  |  |  |  |  |
|  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  в том числе |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем средств, направляемых на общественные территории  |  |  |  |  | 1720 т.р. |
| 2 | Объем средств, направляемых на дворовые территории в т.ч.  |  |  |  |  | 600 т.р. |

Показатели ( индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единицаизмерения | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Площадь благоустроенных придомовых территорий | м2 | 4500 | 8000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
| 4. | Площадь благоустроенной общественной территорий  | м2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

**Оценка социально- экономической эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации программы и использования на нее средств обеспечиваются за счет прозрачности использования выделенных бюджетных средств. Последовательная реализация программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличение уровня эстетической и доступной городской среды;

-улучшение экологических условий в населенном пункте и совершенствование эстетического облика застройки.

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-год Ляпинского сельского поселения.

Достижение целевых индикаторов (К1) и показателей эффективности программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепоказателей | Ед.изм | Плановое значение | Фак.значение | Отклонение | Значение целевогоИндикатора% (К1) |
| -/+ | % |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | тыс. руб. | 4500 |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство придомовых территорий | тыс. руб. | 10600 |  |  |  |  |
|  | итого | тыс. руб. | 15000 |  |  |  |  |

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий

Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу формирования современной городской среды Ляпинского сельского поселения.

Разработка дизайн – проектов включает следующие этапы;

1. Осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству,

совместно с собственниками помещений в многоквартирных домах

разработка дизайн – проектов отделом архитектуры и градостроительства МО Новокубанский район

2.направление дизайн – проектов для обсуждения с заинтересованными лицами

3.согласование дизайн – проектов с заинтересованными лицами

4. утверждение дизайн – проектов общественной комиссией

решение об утверждении оформить в виде протокола заседания комиссии.

Контроль за реализацией муниципальной программы

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создать и утвердить на уровне поселения общественную комиссию из представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке

Глава Ляпинского сельского

поселения Новокубанского района С.Ю.Бражников