**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_

станица Приазовская

 **ПРОЕКТ**

**Об утверждении муниципальной программы**

 **"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Приморско-Ахтарского Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 7 августа 2017 года № 124 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год", Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее вступления в силу решения Совета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "О бюджете Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год".

Глава Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Г.Л.Тур

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_

"Об утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы"

Проект составлен и внесен:

Ведущий специалист

администрации Приазовского сельского

поселения Н.Н.Медведева

Проект согласован:

специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения Е.Н. Чистякова

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрацииПриазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского районаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Координаторы подпрограммы | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| Подпрограммы муниципальной программы  | не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности  |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня комфортности проживания населения;предотвращение загрязнения и захламления земель на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;озеленение территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая цветочное оформление;приобретение и содержание детских, спортивных площадок, расположенных на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;обеспечение наружным освещением населенные пункты Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети поселения, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы  | улучшение качества освещенности улицПовышение комфортности проживания граждан, обустройство детскими игровыми и спортивными площадками;приобретение и монтаж башни Рожновского и обустройство территории башни, ремонт водопроводных сетей. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | 2018 – 2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, 2152,1 тыс. рублей: из средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района– 2152,1 тыс., рублей, из средств краевого бюджета 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 712,4 тыс. рублей;2019 год – 658,7 тыс. рублей;2020 год –781,0 тыс. рублей. |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Социально-экономическое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер и мероприятий, обеспечивающих развитие поселения, в рамках обеспечения приоритетов, определенных и гарантированных государством.

Вместе с тем уровень благоустройства Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района остается низким, объекты инженерной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа.

Наиболее острые проблемы связаны с состоянием основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства, высоким удельным весом доли ветхих и аварийных водопроводных сетей.

Основной причиной сложной ситуации остается недостаточное финансирование мероприятий по развитию и реконструкции инженерных систем, которое производится по остаточному принципу, исходя из возможностей местного бюджета.

На территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в настоящее время отдельные территории и объекты требуют благоустройства, выполнение которого возможно осуществить с использованием программно-целевого метода.

В настоящее время фактическое состояние систем наружного освещения улиц, зон отдыха, проезжей части дорог, тротуаров и других мест массового пребывания населения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района не отвечает современным требованиям. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации. Планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды наружного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, а не реальных потребностей.

По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт осветительных приборов производится не в полном объеме. Многие улицы, в том числе и центральные, места отдыха и массового пребывания населения, а также объекты образования и здравоохранения имеют недостаточное наружное освещение или полностью не освещаются в ночное время.

Учитывая, что функционирование наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, обеспечивающих надлежащий уровень надежности, энергоэффективности и направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Санитарное состояние и благоустроенность населенных пунктов Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в последние годы заметно улучшилось. Однако большинство внутри дворовых территорий находятся в неудовлетворительном состоянии. Остается проблемой качественное восстановление внутри дворовой инфраструктуры при проведении аварийных работ на инженерных сетях, проходящих через жилые застройки. Остается потребность в увеличении освещенности улиц в сельских населенных пунктах, в проведении работ по озеленению улиц и благоустройству придомовых территорий, а так же благоустройству территорий в соответствии с экологическими, санитарными требованиями.

Реализация муниципальной программы предусматривает дальнейшую реализацию мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей возрастающие потребности в качественном улучшении жизни населения.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

 создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом;

 формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности.

Комплексная реализация поставленных целей требует решения следующих задач:

  повышение уровня комфортности проживания населения;

 предотвращение загрязнения и захламления земель на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

озеленение территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая цветочное оформление;

 приобретение и содержание детских, спортивных площадок, расположенных на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

 обеспечение наружным освещением населенные пункты Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

 обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети поселения;

 обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды;

 Перечень целей, задач и характеризующие их целевые показатели Программы изложены в приложении № 1 к Программе.

1. **Перечень и краткое описаниеосновных мероприятий муниципальной программы**

 Муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018 – 2020 годы" включает мероприятия направленные на обеспечение мер по развитию уличного освещения, улично-дорожной сети, озеленения, озеленения и прочие мероприятия по благоустройству Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные мероприятия, направленные на осуществление муниципальной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, осуществляемые администрацией Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района приложение № 2.

 **4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

 Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет 2152,1 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия**  | **Источник финансирования** | **Объем финансирования, всего (тыс. руб.)** | **Координатор муниципальной программы** |
| **Всего** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| 1.Организация уличного освещения  | Местный бюджет | 1320,0 | 430,0 | 430,0 | 460,0 | администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района |
| 1.1 Оплата за энергоснабжение объектов уличного освещения | Местный бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 1.2 Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения: | Местный бюджет | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 60,0 |
| 2. Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, содержание территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, окашивание обочин и выкос сорной растительности. | Местный бюджет | 532,1 | 182,4 | 128,7 | 221,0 |
| 3. обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.1 Капитальный ремонт башень Рожновского п.Центральный, ремонт скважин № 6503, № 4772, №1538, приобретение Башни Рожновского БР-15, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, , приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали, приобретение глубинных насосов |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО |  | 2152,1 | 712,4 | 658,7 | 781,0 |  |

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

# 1. Общие положения

 1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

 1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

 1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждой из подпрограмм, включенных в муниципальной программу, и включает:

 оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

 оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

 оценку эффективности использования средств местного бюджета;

 оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальной программу (далее - оценка степени реализации подпрограммы;

 1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

# 2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

 2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

 2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

 2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

 Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

 В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

 2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ).

 2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

#  3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

 3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

 3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

#  4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

 4.1 Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

# 5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

 5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

СР

п

/

п

=

*N*

1

**∑**

СД

п

/

пз

\*

*k*

*i*

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,

 = 1.


# 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

# 7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

 7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

 7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДмппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп- плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи г муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СР

мп

=

*M*

1

**∑**

СД

мппз

/

*M*

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз>1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

СР

мп

=

*M*

1

**∑**

СД

мппз

\*

*k*

*i*

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.


# 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

 , где:

ЭР

мп

=

0,5\*

СР

мп

+

0,5\*

*j*

1

**∑**

ЭР

п

/

п

\*

*k*

*j*

/

*j*

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль**

**за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет в администрацию Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района (далее – администрация) план реализации муниципальной программы в течение 3 рабочих дней после их утверждения.

В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом администрация в течение 3 рабочих дней после их корректировки.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Реализацию мероприятий Программы осуществляют администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.

Для обеспечения мониторинга и анализа мероприятий Программы администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел по финансово-экономической работе и бюджету администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации Программы согласно приложению № 3 к Программе и не позднее 1 декабря текущего финансового года, представляет согласованный с участниками Программы план реализации Программы на очередной год по форме согласно приложению № 4.

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.Н.Медведева

|  |
| --- |
|   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018-2020 годы |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018-2020 годы

| №п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Статус\* | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | …. | N год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" |
|  | Цель создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности |
|  | Задача: повышение уровня комфортности проживания населения, предотвращение загрязнения и захламления земель на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, озеленение территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, включая цветочное оформление, приобретение и содержание детских, спортивных площадок, расположенных на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечение наружным освещением населенные пункты Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети поселения, обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
| 1.1 | Целевой показатель: улучшение качества освещенности улиц | Тыс. рублей |  | 430,0 | 430,0 | 460,0 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: Повышение комфортности проживания граждан, обустройство детскими игровыми и спортивными площадками | Тыс.рублей |  | 182,4 | 128,7 | 221,0 |  |  |
|  1.3 | Целевой показатель: приобретение и монтаж башни Рожновского и обустройство территории башни, ремонт водопроводных сетей | Тыс. рублей |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №1 «Организация уличного освещения " |
|  | Цель: Обеспечение комфортного проживания жителей поселения |
|  | Задача: Освещение улиц поселения |
| 2.1 | Целевой показатель Оплата за энергоснабжение объектов уличного освещения | Тыс. рублей |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 2.2 | Целевой показатель: Ремонт и обслуживание сетей наружного освещения, 89 фонарей | Тыс. рублей |  | 30,0 | 30,0 | 60,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №2 «Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, окашивание обочин и выкос сорной растительности» |
|  | Цель : Обеспечение комфортного проживания жителей поселения |
|  | Задача : предотвращение загрязнения и захламления земель на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;приобретение и содержание детских, спортивных площадок, расположенных на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети поселения |
| 3.1 | Целевой показатель: Уборка главных улиц поселения, территории детских площадок, памятник Воину-освободителю, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, содержание территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, выкос сорной растительности | Тыс. рублей |  | 182,4 | 128,7 | 221,0 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие №3 «обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды» |
|  | Цель: обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды |
|  | Задача: повышение уровня комфортности проживания населения |
|  4.1 | Целевой показатель Капитальный ремонт башни Рожновского п. Центральный, ремонт скважин № 6503, № 4772, №1538, приобретение Башни Рожновского БР-15, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали приобретение глубинных насосов | Тыс. рублей |  |  100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.Н.Медведева

|  |
| --- |
|   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годы |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования, всего(тыс.руб) | В том числе по годам | Непосред-ственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | N год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие №1"Организация уличного освещения" | всего | 1320,0 | 430,0 | 430,0 | 460,0 |  | Оплата за уличное освещение и тех.уход за 89 фонарями | администрация Приазовского сельского поселения |
| местный бюджет | 1320,0 | 430,0 | 430,0 | 460,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. |  Основное мероприятие № 2"Уборка главных улиц поселения, территории детских площадок, памятник Воину-освободителю, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, содержание территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, выкос сорной растительности» | всего | 532,1 | 182,4 | 128,7 | 221,0 |  | Уборка главных улиц поселения, уборка несанкционированных свалок на территории поселения, территории парка, приобретение и обустройство детской площадки, обрезка зеленных насаждений, выкос сорной растительности» | администрация Приазовского сельского поселения |
| местный бюджет | 532,1 | 182,4 | 128,7 | 221,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие №3«Капитальный ремонт башни Рожновского п. Центрального, ремонт скважин № 6503, № 4772, №1538, приобретение Башни Рожновского БР-15, проведение тех.надзора проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали, приобретение глубинных насосов» | всего | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  3 башни Рожновского 1санитарно - эпидемиологической экспертизы, приобретение материалов для замены части водопровода, текущий ремонт части центральной водомагистрали, приобретение глубинных насосов | администрация Приазовского сельского поселения |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 2152,1 | 712,4 | 658,7 | 781,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2152,1 | 712,4 | 658,7 | 781,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.Н.Медведева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годы  |

|  |
| --- |
| МОНИТОРИНГреализации муниципальной программы"Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годыза \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_\_\_\_ года |
| №п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия [1](#sub_333) | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации **2** | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. [2](#sub_444) | Примечание **3** |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.Н.Медведева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годы  |

|  |
| --- |
| ПЛАНреализации муниципальной программы "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйств и благоустройства" на 2018-2020 годы |
|  |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Статус  | Ответственный за реализацию мероприятия, контрольное событие  | Срок наступления контрольного события (дата)  | Код бюджетной классификации  | Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.  |
| очередной год |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Н.Н.Медведева