**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**



**АДМИНИСТРАЦИИ ПРИАЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

станица Приазовская

**О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2017 года № 205 "Об утверждении муниципальной программы**

**"Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2018-2020 годы"**

В соответствии с постановлением администрации Приморско-Ахтарского Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 28 июля 2014 года № 102 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района", постановлением администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 7 августа 2017 года № 124 "Об утверждении Перечня муниципальных программ Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района на 2018 год", Уставом Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2017 года № 205 "Об утверждении муниципальной программы "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2018-2020 годы" "Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2018-2020 годы" следующие изменения:

абзац

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 17686,9 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения (дорожный фонд) – 3997,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 13689,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15182,3 тыс. рублей, из них:  за счет средств местного бюджета 1493,1 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 13689,2 тыс. рублей;  2019 год – 1253,8 тыс. рублей;  2020 год – 1250,8 тыс. рублей. |

изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы составляет 17468,1 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета поселения (дорожный фонд) – 3778,9 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета в сумме 13689,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 15182,3 тыс. рублей, из них:  за счет средств местного бюджета 1493,1 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 13689,2 тыс. рублей;  2019 год – 1133,8 тыс. рублей;  2020 год – 1152,0 тыс. рублей. |

абзац

"

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения рассчитан на основании сводно-сметного расчета составляет: - 17686,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | | Получатели бюджетных средств |
| 2018   год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **17009,9** | **14705,3** | **1153,8** | **1150,8** | **администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района** |
| бюджет  поселения | 3320,7 | 1016,1 | 1153,8 | 1150,8 |
| краевой бюджет | 13689,2 | 13689,2 | 0 | 0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по ул.Коммунистической от ул.Ленина до трассы Тимашевск-Приморско-Ахтарск | бюджет  поселения | 720,6 | 720,6 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения поселения, грейдирование | бюджет  поселения | 195,5 | 195,5 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | грейдирование | бюджет  поселения | 2404,6 | 100,0 | 1153,8 | 1150,8 |  |
| **2** | **обеспечение безопасности дорожного движения** | **бюджет**  **поселения** | **677,0** | **477,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| **краевой бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Установка дорожных знаков | бюджет  поселения | 255,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения, работы по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий | бюджет поселения | 422,0 | 422,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **17686,9** | **15182,3** | **1253,8** | **1250,8** |  |
|  |  | **бюджет поселения** | **3997,7** | **1493,1** | **1253,8** | **1250,8** |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **13689,2** | **13689,2** | **0,0** | **0,0** |  |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения.":

изложить в следующей редакции:

"

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения рассчитан на основании сводно-сметного расчета составляет: - 17468,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финанси-рования, всего | в том числе: | | | Получатели бюджетных средств |
| 2018   год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | **Итого** | **16791,1** | **14705,3** | **1033,8** | **1052,0** | **администрация Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района** |
| бюджет  поселения | 3101,9 | 1016,1 | 1033,8 | 1052,0 |
| краевой бюджет | 13689,2 | 13689,2 | 0 | 0 |
| 1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района по ул.Коммунистической от ул.Ленина до трассы Тимашевск-Приморско-Ахтарск | бюджет  поселения | 720,6 | 720,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения поселения, грейдирование | бюджет  поселения | 1705,8 | 195,5 | 810,3 | 700,0 |  |
| 1.3 | грейдирование | бюджет  поселения | 675,5 | 100,0 | 223,5 | 352,0 |  |
| **2** | **обеспечение безопасности дорожного движения** | **бюджет**  **поселения** | **677,0** | **477,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| **краевой бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Установка дорожных знаков | бюджет  поселения | 255,0 | 55,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 | Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения, работы по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий | бюджет поселения | 422,0 | 422,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **Всего, в том числе:** | **17468,1** | **15182,3** | **1133,8** | **1152,0** |  |
|  |  | **бюджет поселения** | **3778,9** | **1493,1** | **1133,8** | **1152,0** |  |
|  |  | **краевой бюджет** | **13689,2** | **13689,2** | **0,0** | **0,0** |  |

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета поселения."

2. Приложение № 1 к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства" на 2018-2020 годы" "ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " на 2018-2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

3. Приложение № 2 к муниципальной программе "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2018-2020 годы" "ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "Комплексное развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства " на 2018-2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района Г.Л.Тур

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района

от 18.10.2018 года № 226

"О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 20 октября 2017 года № 205 "Об утверждении муниципальной программы

"Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства" на 2018-2020 годы""

Проект составлен и внесен:

специалист 1-ой категории

администрации Приазовского сельского

поселения А.Н.Степаненко

Проект согласован:

Ведущий специалист администрации

Приазовского сельского поселения Е.Н. Чистякова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к муниципальной программе  "Комплексное и устойчивое развитие  Приазовского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района  в сфере дорожного хозяйства |

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица  измерения | Ста-тус\* | Значение показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й год  реализации | 2-й год  реализации | 3-й год  реализации | …. | N год  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» | | | | | | | |
|  | Цель: развитие сети автомобильных дорог местного значения, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения, безопасность дорожного движения | | | | | | | |
|  | Задача: выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения поселения, включая проектно-изыскательские работы, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории поселения, выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения поселения, содержание улично-дорожной сети Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, безопасность дорожного движения | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой показатель: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах поселения, грейдирование и содержание улично-дорожной сети Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | км. |  | 10,04 | 8,9 | 8,9 |  |  |
| 1.2 | Целевой показатель: Безопасность дорожного движения (дорожные знаки) | шт. |  | 10 | 19 | 20 |  |  |
| 1.39 | Целевой показатель: Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения, работы по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий | тыс. рублей |  | 422,0 | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения » | | | | | | | |
|  | Цель: Формирование улично-дорожной сети местного значения, соответствующей потребностям населения и экономики Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
|  | Задача: Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сетиПриазовского сельского Приморско-Ахтарского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния и содержание улично-дорожной сетиПриазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | | | | | | | |
| 2.1 | Целевой показатель: количество отремонтированных километров, в том числе грейдирование | км. |  | 9,575 | 8,9 | 8,9 |  |  |
| **2.2** | **Целевой показатель: количество отремонтированных километров по ул. Коммунистической от ул. Ленина до трассы Тимашевск-Приморско-Ахтарск** | **км.** |  | **0,465** | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **2.3** | **Целевой показатель: количество отремонтированных километров по ул. Театральной от ПКЩ+00 (ул. Дружбы) до ПКЗ+75, от ПК4+74 до ПЛ12+42 в ст-це Приазовской** | **км.** |  | **0,0** | **1,143** | **0,0** |  |  |
| 2.4 | Содержание улично-дорожной сети Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района | км.. |  | 9,575 | 8,9 | 8,9 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие № 2 «Безопасность дорожного движения» | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение безопасности дорожного движения | | | | | | | |
|  | Задача: повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения на территории Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; выполнение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района; поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения | | | | | | | |
| 3.1 | Целевой показатель, количество приобретенных и установленных знаков | Шт. |  | 10 | 19 | 20 |  |  |
| 3.2 | Целевой показатель: Поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения, работы по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий | тыс.рублей |  | 422,0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие № 3 «Повышение уровня правового воспитания и культуры поведения участников дорожного движения» | | | | | | | |
|  | Цель: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма | | | | | | | |
|  | Задача: Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения, создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. | | | | | | | |
| 4.1 | Целевой показатель: количество подготовленных методических  рекомендаций по обучению  детей правилам безопасности  дорожного движения | шт. |  | 10 | 10 | 10 |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к муниципальной программе  "Комплексное и устойчивое развитие  Приазовского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района  в сфере дорожного хозяйства |

***ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ***

***«***Комплексное и устойчивое развитие Приазовского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам | | | | Непосред-ственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| 1 год реали-зации | 2 год реали-зации | 3 год реали-зации | N год реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное  мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 16791,1 | 14705,3 | 1033,8 | 1052,0 |  | Капитальный ремонт ул. Коммунистическойот ул. Ленина до трассы Тимашевск-Приморско-Ахтарск, ул. Театральная ,грейдированиевсех улиц поселения, содержание улично-дорожной сетиПриазовского сельского поселения Приморско-Ахтарскогорайона |  |
| местный бюджет | 3101,9 | 1016,1 | 1033,8 | 1052,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 13689,2 | 13689,2 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие №2  «Безопасность дорожного движения (дорожные знаки, поддержание в чистоте и порядке линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) дорог, обслуживание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на освещение, проведение испытаний линий электроосвещения, работы по прокладке местных кабельных (подземных) телефонных линий)» | всего | 677,0 | 477,0 | 100,0 | 100,0 |  | Установка 18 дорожных знаков в 2018 году, в 2019 19 знаков в 2020 - 20 штук |  |
| местный бюджет | 677,0 | 477,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 17468,1 | 15182,3 | 1133,8 | 1152,0 |  |  |  |
| местный бюджет | 3778,9 | 1493,1 | 1133,8 | 1152,0 |  |  |  |
| краевой бюджет | 13689,2 | 13689,2 | 0 | 0 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Специалист 1-ой категории администрации

Приазовского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района А.Н.Степаненко