ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство парков и скверов Черноморского городского поселения Северского района на 2018-2022  годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «Благоустройство парков и скверов Черноморского городского поселения Северского района на 2018-2022 годы» |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Черноморского городского поселения Северского района |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - повышение уровня благоустройства территории Черноморского городского поселения Северского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения; - создание достойных условий для развития культуры отдыха и организации досуга в парке и сквере жителей Черноморского городского поселения Северского района; - улучшение внешнего облика Черноморского городского поселения Северского района Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: - разработка мероприятий по организации благоустройства территории Черноморского городского поселения Северского района; - формирование условий и создание мест отдыха населения; - озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду. |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы |
| Основные мероприятия Программы | В рамках реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия: - обустройство парка в пос. Октябрьский на территории - обустройство сквера им. Ленина на территории поселка Черноморский; - благоустройство парка «Победы» на территории поселка Черноморский. - благоустройство парка в пос. Октябрьский Черноморского городского поселения Северского района |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования – средства местного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 2000 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2018 г. – 400 тыс. руб. 2019 г. – 400 тыс. руб. 2020 г. – 400 тыс. руб. 2021 г. – 400 тыс. руб. 2022 г. – 400 тыс. руб. Объем финансирования Программы за счет бюджета носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Черноморского городского поселения Северского района. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на администрацию Черноморского городского поселения Северского района |

Раздел 1.  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  удовлетворительное состояние, но, в то же время, недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много, прежде всего, в  отсутствии специалистов-озеленителей в штате муниципального предприятия, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, работников предприятий, недостаточном финансировании данного направления.

Основные проблемы:

1.  Природные насаждения растут бесконтрольно и требуют особого ухода, и санитарной обработки (удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев).

2.  Тротуарное покрытие на дорожках в сквере им. Ленина пос. Черноморский имеет неудовлетворительное состояние.

3.Требуется реконструкция системы уличного освещения  в сквере им. Ленина пос. Черноморский Северского района.

4. На территории сквера им. Ленина находятся заброшенные элементы благоустройства, которые требуют реконструкции.

3.  Отсутствуют летние площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

4. Отсутствует тротуар в парке пос. Октябрьский, Черноморского городского поселения Северского района.

5. Отсутствует освещение в парке пос. Октябрьский, Черноморского городского поселения Северского района.

Все вышеуказанные факторы влекут за собой отсутствие культуры отдыха.

Для решения данных проблем необходимо провести ряд мероприятий:

1.  Произвести обустройство детских и  спортивных площадок, объектов общего пользования.

2.  Произвести благоустройство территории, посадку зеленых насаждений, разбить и выложить тротуарной плиткой аллеи, установить лавочки и урны.

3. Произвести удаление сухостойных и потерявших декоративную ценность деревьев и произвести посадку новых.

Раздел 2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При разработке муниципальной целевой программы «Благоустройство парков и скверов Черноморского городского поселения Северского района на 2018-2019 годы» определены следующие цели:

• повышение уровня благоустройства территории Черноморского городского поселения Северского района для обеспечения благоприятных условий проживания населения;

•  создание достойных условий для развития культуры  отдыха и организации досуга в парках и скверах жителей Черноморского городского поселения Северского района;

•    улучшение внешнего облика Черноморского городского поселения Северского района.

Для достижения этих целей должны быть решены следующие основные задачи:

• разработка мероприятий по организации благоустройства территории  Черноморского городского поселения Северского района

•   формирование условий и создание мест отдыха населения;

•  озеленение территории в целях снижения негативного воздействия предприятий промышленности на окружающую природную среду.

Раздел 3. ожидаемые результаты реализации программы

Сроки реализации Программы составляет 5 лет с 2018 по 2022 год. Реализация  программных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов Программы.

Программа предусматривает реализацию до 2022  года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем благоустройства парков и скверов, в соответствии с приложением к программе. При этом в рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное уточнение основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на  благоустройство  из  бюджета на указанные цели.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- развитие зоны общественных рекреационных территорий Черноморского городского поселения Северского района (парк и сквер);

- создание благоприятных условий для организации отдыха и досуга жителей Черноморского городского поселения Северского района.

Раздел 4. перечень и описание программных мероприятий

4.1. Обустройство сквера им. Ленина на территории поселка Черноморский Северского района

Реализация мероприятия предполагает:

- удаление больных, старых и недекоративных деревьев и древесно-кустарниковой растительности на территории сквера;

- реконструкция уличного освещения;

- реконструкция заброшенных элементов благоустройства

-  осуществление мощения дорожек тротуарной плиткой;

-  разбивка цветников и устройство газонов;

-  установка лавочек и урн;

- реконструкция беседки;

-  установка ограждения по периметру территории парка

Финансирование мероприятия  в сумме 800 тыс. руб. предполагается осуществить в период 2018-2022 г.г. в рамках  местного бюджета.

4.2. Благоустройство парка в пос. Октябрьский Черноморского городского поселения Северского района

Реализация мероприятия предполагает:

-  удаление больных, старых и недекоративных деревьев и древесно-кустарниковой растительности на территории парка;

- посадка декоративной древесно-кустарниковой растительности;

- установка оборудования детской площадки;

- установка лавочек и урн;

- организация освещения парка;

- обустройства тротуарных дорожек на территории парка;

- установка ограждения по периметру территории парка.

Финансирование мероприятия в сумме 800 тыс. руб. предполагается осуществить в период 2018-2022 г.г. в рамках  местного бюджета.

4.3. Благоустройство парка «Победы» на территории поселка Черноморский  Северского района

Реализация мероприятия предполагает:

- удаление больных, старых и недекоративных деревьев и древесно-кустарниковой растительности на территории парка;

- посадка декоративной древесно-кустарниковой растительности;

- организация освещения парка;

- обустройство тротуарных дорожек на территории парка.

Финансирование мероприятия в сумме 400 тыс. руб. предполагается осуществить в период 2018-2022 г.г. в рамках  местного бюджета.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ  И  КОНТРОЛЬ ЗА  ХОДОМ  ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее управление реализацией муниципальной целевой программы «Благоустройство парков и скверов Черноморского городского поселения Северского района на 2018-2022 годы» осуществляет муниципальный заказчик – администрации Черноморского городского поселения Северского района.

Муниципальным заказчиком программы и главным распорядителем выделяемых на ее реализацию бюджетных средств является администрация Черноморского городского поселения Северского района. Муниципальный заказчик программы с учетом финансовых средств, выделяемых из бюджета поселения, и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели в  плане текущих расходов.

При текущем управлении программой муниципальным заказчиком выполняются следующие основные задачи:

•  мониторинг выполнения мероприятий Программы;

• экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

•  сбор оперативной отчетной информации;

•  подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

•  корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников ( внебюджетных источников).

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин установленных в программе показателей и индикаторов в рамках выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов.

В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования. Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение к муниципальной целевой программе "Благоустройство парков и скверов Черноморского городского поселения Северского района на 2018-2022 годы" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | План реализации | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования | Целевой показатель, на достижение которого направлено мероприятие | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 2018-2022 |  | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| 1 | Обустройство сквера им. Ленина на территории поселка Черноморский | 2018-2022 |  | 800 | 800 | 800 | Повышение уровня благоустройства сквера им.Ленина, пос. Черноморский (устройство пешеходной дорожки, установка лавочек и урн,реконструкция беседки и заброшенных объектов благоустройства, разбивка цветников и устройство газонов, установка ограждения) | Создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей поселения, развитие зоны общественных рекреационных территорий |
|  |  |  | 2018 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| 2 | Благоустройство парка на территории пос. Октябрьский Черноморского городского поселения Северского района | 2018-2022 |  | 800 | 800 | 800 | Повышение уровня благоустройства парка в пос. Октябрьский (удаление сухих деревьев, посадка декоративных деревьев и кустарников, установка детской площадки, лавочек и урн, организация освещения устройство пешеходных дорожек,установка ограждения) | Создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей поселения, развитие зоны общественных рекреационных территорий |
|  |  |  | 2018 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 160 | 160 | 160 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| 3 | Благоустройство парка на территории поселка Черноморский Северского района | 2018-2022 |  | 400 | 400 | 400 | Повышение уровня благоустройства парка в пос. Черноморский (удаление сухих деревьев, посадка декоративных деревьев и кустарников, установка лавочек и урн, организация освещения, устройство пешеходных дорожек) | Создание благоприятных условий для организации культурного отдыха и досуга жителей поселения, развитие зоны общественных рекреационных территорий |
|  |  |  | 2018 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | 2021 | 80 | 80 | 80 |  |  |
|  |  |  | 2022 | 80 | 80 | 80 |  |  |