![Герб цвет без вч [Converted]]()

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРНОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.12.2015 № 419

пгт Черноморский

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |   |

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Черноморского городского поселения Северского района**

**от 01.12.2014 года № 285 «Об утверждении муниципальной**

**программы «Развитие жилищно-коммунальной**

**инфраструктурыв Черноморском городском поселении**

**на 2015-2017 годы»**

 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Черноморского городского поселения Северского района от 18 августа 2014 года №172 «Об утверждении Порядка принятии решения о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Черноморского городского поселения Северского района», на основании решения Совета Черноморского городского поселения Северского района от 18.12.2014 года №28 «О местном бюджете на 2015 год», п о с т а н о в л я ю:

 1.Внести в постановление администрации Черноморского городского поселения Северского района от 01.12.2014 года №285 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Черноморском городском поселении на 2015-2017 годы» следующие изменения:

 1.1.Приложение к постановлению администрации Черноморского городского поселения Северского района от 01.12.2014 года №285 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Черноморском городском поселении на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Общему отделу (Янушенко) разместить настоящее постановление на сайте администрации Черноморского городского поселения.

 3.Постановление администрации Черноморского городского поселения от 16.11.2015 года №384 считать утратившим силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского городского поселения БарвинкоР.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Черноморского городского поселения

Северского района С.А.Таровик

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНА постановлением администрацииЧерноморского городского поселения Северского районаот 08.12.2015года № 419 |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**Черноморского городского поселения «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры**

**в Черноморском городском поселении на 2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной программы****Черноморского городского поселения** **«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры** **в Черноморском городском поселении на 2015-2017 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Черноморском городском поселении на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Координаторы муниципальнойпрограммы: | Заместитель главы администрацииЧерноморского городского поселения  |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно -коммунальному хозяйству администрации Черноморского городского поселения  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - «Развитие жилищного хозяйстваЧерноморского городского поселения на 2015-2017 годы»- «Развитие водоснабжения и водоотведения Черноморского городского поселения на 2015-2017 годы»- «Развитие теплоснабженияЧерноморского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены муниципальной программой |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы: | Не предусмотрены муниципальной программой |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и комфортных условий, жилищно-коммунальному хозяйству проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда;-повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, - обеспечение сохранности муниципального имущества, -улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в много-квартирных домах, - обеспечение сохранности муниципального имущества,- модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-ния на территории Черноморского городского поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество отремонтированных элементов в многоквартирных домах- количество отремонтированных, замененных, построенных объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения |
| Этапы и сроки реализации муници-пальнойпрограммы | 2015-2017 годывыделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы финансирования на реализацию программы  осуществляются за счет средств бюджета поселения и составляют: 8 073,2 тыс. рублей.По годам:В 2015 году – 1 983,0 тыс. рублей;В 2016 году – 2 215,2 тыс. рублей;В 2017 году – 3 875,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Черноморского городского поселения  |

 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

По состоянию на 1 октября 2014 года на территории Черноморского городского поселения расположено 205 многоквартирных жилых домов. В муниципальной собственности находятся 535 квартир.

За прошедшие годы удалось провести текущий ремонт многоквартирных домов, что незначительно улучшило их техническое состояние.

 Все же большинство домов не соответствуют современным требованиям, предъявленным к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

В капитальном ремонте в настоящее время нуждается 98 % многоквартирных домов на территории Черноморского городского поселения, 97 % - текущем ремонте.

Федеральным законом от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изме­нения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части орга­низации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов по­ложена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах с 1 ноября 2014 года уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома, в том числе собственника – Черноморское городское поселение– в отношении муниципального жилищного фонда.

В реестре муниципальной собственности Черноморского городского поселения находится 101,1 км водопроводных, 28,8 км канализационных и 11,875 км тепловых сетей.

За прошедшие годы удалось привлечь для проведения ремонтно-восстановительных работ средства краевого бюджета, произведен ремонт основных водопроводных магистральных коллекторов (200 м), заменена изоляция тепловых сетей.

Питьевая вода подается 18 часов в сутки, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается соответствующими протоколами испытаний питьевой воды.

 Системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения поселения работают со сбоями и нуждаются в ремонте и модернизации.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основными целями программы является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда, повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению.

Задачи муниципальной Программы:

- улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;

 - обеспечение сохранности муниципального имущества;

- модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории Черноморского городского поселения.

Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2017 годы.

Целевые показатели Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий и капитальный ремонт муниципального жилья | кв.м. | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Количество отремонтированных скважин | Ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | длина отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | длина отремонтированных сетей водоотведения | км | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
| 5 | количество отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | изготовление проектно-сметной документации на монтаж модульных котельных | экз | 3 | 1 | 1 | - |
| 7 | изготовление схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | экз | 3 | 3 | - | - |

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе, тыс.руб. | Непосредственный результат реализации мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель: создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда |
| Задачи: улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечение сохранности муниципального имущества |
| 1 | Развитие жилищного хозяйства Черноморского городского посе-ления | 3 | Местный бюджет | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Текущий и капитальный ремонт муниципального жилого фонда – 150 кв.м. | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цель: повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению |
| Задачи: модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения |
| 2 | Развитие водоснабжения и водоотведенияв Черноморском городском поселении | 3 | Местный бюджет | 4 650,0 | 700,0 | 950,0 | 3 000,0 | 3 отремонтированных артезианских скважины;сооружения1 км.замененных ветхих сетей водоснабжения1,5 км. замененных канализационных сетей; изготовление схем водоснабжения и водоотведения | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цель: повышение качества услуг по теплоснабжению |
| Задачи: модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения |
| 3 | Развитие теплоснабжения поселения в Черноморском городском поселении | 3 | Местный бюджет | 2 673,2 | 1 033,0 | 1 015,2 | 625,0 | 1,0 км отремонти-рованной изоляции теплотрасс, подготовка теплового оборудования к ОЗП; изготовление ПСД на монтаж модульных котельных | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по программе:** | **х** | **х** | **8 073,2** | **1 983,0** | **2 215,2** | **3 875,0** |  | **х** |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования составляет 8 073,2тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета – 8 073,2тыс.рублей.

Расчет стоимости приобретения материалов рассчитывается исходя из мониторинга рынка цен на соответствующие материалы.

Расчет стоимости работ рекомендуется осуществлять сметным способом.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп \* S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с

соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень соисполнителей, участников муниципальной программы;

 организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участников муниципальной программы, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной

программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Текущее управление подпрограммой осуществляет соисполнитель,

который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет ответственному исполнителю отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

В целях осуществления текущего контроля реализации мероприятий муниципальной программы, ответственный исполнитель программы представляет в финансовый отдел администрации Черноморского городского поселения отчет об объемах и источниках финансирования программы в разрезе за первое полугодие текущего года.

Ответственный исполнитель ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел администрации Черноморского городского поселения доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Соисполнители и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответственным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции информацию необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств краевого бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей

реализации муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм,

ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в её состав подпрограмм, основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями

объемов финансирования и целевых показателей ответственным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в

отчетном году, ответственный исполнитель представляет в финансовый отдел администрации Черноморского городского поселения в срок до 15 февраля доклад о результатах её выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Начальник отдела по вопросам благоустройства

и жилищно-коммунальному хозяйству Э.В.Семак

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры вЧерноморском городском поселении на 2015-2017 годы»

**Подпрограмма**

**Черноморского городского поселения «Развитие жилищного хозяйства Черноморского городского поселения на 2015-2017 годы»**

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы****Черноморского городского поселения «Развитие жилищного хозяйства Черноморского городского поселения на 2015-2017 годы»**  |
| Наименование подпрограммы |  | Развитие жилищного хозяйстваЧерноморского городского поселения на 2015-2017 годы (далее – подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы |  | Заместитель главы Черноморского городского поселения Северского района |
| Координаторы подпрограмм  |  | Отдел по вопросам, благоустройства и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Черноморского городского поселения  |
| Цели подпрограммы |  | создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда  |
|  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | улучшение эксплуатационных характеристик элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечение сохранности муниципального имущества, улучшение его технического состояния и повышения энергоэффективности в результате проведения капитального и текущего ремонта общего имущества собственников помещений в этих многоквартирных домах  |
|  |  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | - количество отремонтированных элементов в многоквартирных домов |
|  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2017 годы |
|  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  | 2015 год – 250,0т.р.;2016 год – 250,0 т.р.;2017 год – 250,0т.р. |
|  |  |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы |  | Администрация Черноморского городского поселения  |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы**

По состоянию на 1 октября 2014 года на территории Черноморского городского поселения расположено 205 многоквартирных жилых домов. В муниципальной собственности находятся 535 квартир.

За прошедшие годы удалось провести текущий ремонт многоквартирных домов, что незначительно улучшило их техническое состояние.

 Все же большинство домов не соответствуют современным требованиям, предъявленным к техническим и качественным характеристикам жилищного фонда.

В капитальном ремонте в настоящее время нуждается 98 % многоквартирных домов на территории Черноморского городского поселения, 97 % - текущем ремонте.

Федеральным законом от 25.12.2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изме­нения и дополнения в Жилищный кодекс Российской Федерации в части орга­низации проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В основу системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов по­ложена обязанность собственников помещений в многоквартирных домах с 1 ноября 2014 года уплачивать взносы на капитальный ремонт своего многоквартирного дома, в том числе собственника – Черноморское городское поселение – в отношении муниципального жилищного фонда.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, сохранение муниципального жилищного фонда.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме помогутулучшить эксплуатационные характеристики элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, обеспечить сохранность муниципального имущества, улучшить его техническое состояние.

Сроки реализации подпрограммы: 2015-2017 годы.

Целевые показатели Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Текущий ремонт муниципального жилья | кв.м. | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД | кв.м. | 3 | 910,3 | 910,3 | 910,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб.всего | В том числе: | Непосредственный результат реализации мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Текущий ремонт муниципального жилья | 3 | Местный бюджет | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Текущий ремонт муниципального жилья – 150 кв.м. | Отдел имущественных отношений, благоустройства и ЖКХ администрации Черноморского городского поселения |
| 2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД | 3 | Местный бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Отдел имущественных отношений, благоустройства и ЖКХ администрации Черноморского городского поселения |
|  | ИТОГО: | х | х | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | х | х |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования составляет 750,0тыс.руб., в том числе средства местного бюджета –750,0 тыс.рублей.

Расчет стоимости приобретения материалов рассчитывается исходя из мониторинга рынка цен на соответствующие материалы.

Расчет стоимости работ рекомендуется осуществлять сметным способом.

**5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп \* S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**6. Механизм реализации Подпрограммы, включая организацию**

**управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – Начальник отдела по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству администрации Черноморского городского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с координаторами;

формирует структуру муниципальной подпрограммы и перечень координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм;

проводит оценку эффективности муниципальных подпрограмм;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

Текущее управление подпрограммами осуществляют соответствующие координаторы подпрограмм.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник отдела по вопросам благоустройства,

жилищно-коммунальному хозяйству Э.В.Семак

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры вЧерноморском городском поселении на 2015-2017 годы»

**Подпрограмма**

**Черноморского городского поселения «Развитие водоснабжения и водоотведенияЧерноморского городского поселения на 2015-2017 годы»**

|  |
| --- |
| **Паспорт подпрограммы****Черноморского городского поселения** «**Развитие водоснабжения и водоотведенияЧерноморского** **городского поселения на 2015-2017 годы»** |
| Наименование подпрограммы | «Развитие водоснабжения и водоотведенияЧерноморского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы | Начальник отдела по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Координатор подпрограммы | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цели подпрограммы | создание благоприятных условий проживания населения и повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению |
|  |  |
| Задачи подпрограммы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Черноморского городского поселения  |
|  |  |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество отремонтированных, замененных, построенных объектов водоснабжения, водоотведения |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
|  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | 2015 год – 700,0 тыс.рублей;2016 год – 950,0 тыс.рублей;2017 год – 3 000,0 тыс.рублей. |
|  |  |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Черноморского городского поселения  |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы**

В реестре муниципальной собственности Черноморского городского поселения находится 101,1 км водопроводных и 28,8 км канализационных.

 За прошедшие годы удалось привлечь для проведения ремонтно-восстановительных работ средства краевого бюджета, произведен ремонт основных водопроводных магистральных коллекторов (200 м), заменена изоляция тепловых сетей.

Питьевая вода подается 18 часов в сутки, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что подтверждается соответствующими протоколами испытаний питьевой воды.

 Системы водоснабжения и канализации поселения работают со сбоями и нуждаются в ремонте и модернизации.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий проживания населения и повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению на территории Черноморского городского поселения.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме, помогут улучшить эксплуатационные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить уменьшение потерь коммунальных услуг, не дошедших до потребителей, улучшить их качество.

Данная подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы.

Целевые показатели Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | количество отремонтированных скважин | Ед. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | длина отремонтированных сетей водоснабжения | км | 3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 3. | длина отремонтированных сетей водоотведения | км | 3 | 0 | 0 | 1,5 |
| 4. | изготовление схем водоснабжения и водоотведения | км | 3 | 1 | - | - |

1. **Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего(тыс.руб.) | В том числе, тыс. руб. | Непосредственный результат реализации мероприятий | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Цель: создание благоприятных условий проживания населения и повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению |
| Задача: модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения на территории Черноморского городского поселения  |
| 1 | Ремонт артезианских скважин на Крюковском водозаборе | 3 | Местный бюджет | 1 700,0 | 200,0 |  500,0 | 1 000,0 | Три отремонтированных скважины | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2 | Замена ветхих сетей водопровода в поселении, содержание объектов водоснабжения и водоотведения | 1 150,0 | 200,0 | 450,0 | 500,0 | 1,0 км сетей |
| 3 | Замена сетей канализации в поселении | 1 500,0 | х | х | 1 500,0 | 1,5 км сетей |
| 4 | Изготовление схем водоснабжения и водоотведения | 300,0 | 300,0 | х | х | наличие схем |
|  | ИТОГО: | х | х | 4 650,0 | 700,0 | 950,0 | 3 000,0 | х | х |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Общий объем финансирования составляет 4 650,0тыс.руб., в том числе средства местного бюджета – 4 650,0тыс.руб.

Расчет стоимости ремонта или замены объектов коммунальной инфраструктуры рекомендуется осуществлять сметным способом.

**5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп \* S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**6. Механизм реализации Подпрограммы, включая организацию**

**управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – Начальник отдела по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству администрации Черноморского городского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с координаторами;

формирует структуру муниципальной подпрограммы и перечень координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм;

проводит оценку эффективности подпрограмм;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

Текущее управление подпрограммами осуществляют соответствующие координаторы подпрограмм.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник отдела по вопросам благоустройства

и жилищно-коммунальному хозяйству Э.В.Семак

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунальной

инфраструктуры вЧерноморском городском поселении на 2015-2017 годы»

**Подпрограмма**

**Черноморского городского поселения «Развитие теплоснабжения Черноморского городского поселения на 2015-2017 годы»**

|  |
| --- |
| **Паспорт** **Подпрограммы Черноморского городского поселения****«Развитие теплоснабжения Черноморского городского поселения** **на 2015-2017 годы»** |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие теплоснабжения поселения Черноморского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее – подпрограмма) |
| Координатор муниципальной программы | Начальник отдела по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| Цели муниципальной программы | создание благоприятных условий проживания населения и повышение качества услуг по теплоснабжению |
|  |  |
| Задачи муниципальной программы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения Черноморского городского поселения  |
|  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -количество отремонтированных сетей теплоснабжения  |
|  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
|  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | 2015 год – 1033,0тыс.рублей;2016 год – 1 015,2 тыс.рублей;2017 год – 625,0 тыс.рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Черноморского городского поселения  |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации подпрограммы**

Всего в реестре муниципальной собственности Черноморского городского поселения 11,875 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Всего на территории поселения 4 котельных, 4 их них – муниципальные. К системе центрального отопления присоединены 53 многоквартирных дома или 25,8 % от общего числа многоквартирных домов.

За прошедшие годы удалось провести техническое перевооружение 3-х котельных, приобрести и установить 1 новуюмодульную котельную.

 Система теплоснабжения поселения работает без сбоев, но оборудование нуждается в модернизации.

1. **Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий проживания населения и повышение качества услуг по теплоснабжению на территории Черноморского городского поселения.

Мероприятия, запланированные в данной подпрограмме помогут улучшить эксплуатационные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить уменьшение потерь коммунальных услуг не дошедших до потребителей, улучшить их качество.

Данная подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы.

Целевые показатели Подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | количество отремонтированных сетей теплоснабжения | км | 3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 2. | изготовление схем теплоснабжения | экз. | 3 | 1 | - | - |
| 3. | изготовление проектно-сметной документации на монтаж модульных котельных | экз. | 3 | 1 | 1 | - |

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Источник финансирования | Объем финансирования, всего(тыс.руб.) | В том числе, тыс.руб. | Непосредственный результат | Ответственный за выполнение мероприятий и получатель денежных средств |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Ремонт теплоизоляции теплотрассы в поселении | 3 | Местный бюджет | 1 047,5 | 97,5 | 325,0 | 625,0 | 1,3 км | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2 | Изготовление схем теплоснабжения поселения | 3 | Местный бюджет | 193,0 | 193,0 | - | - | Наличие схем теплоснабжения | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| 3 | Выполнение расчетов потребности в тепле и топливе | 3 | Местный бюджет | 65,0 | 65,0 | - | - |  | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| 4 | Осуществление технадзора на объекте: «Монтаж комплектной автоматизированной водогрейной блочно-модульной котельной установки в пос.Октябрьском | 3 | Местный бюджет | 55,5 | 55,5 | - | - |  | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации на монтаж модульных котельных | 3 | Местный бюджет | 1 312,2 | 622,0 | 690,2 | - | Наличие ПСД  | Отдел по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству |
| ИТОГО по Подпрограмме: | х | х | 2 673,2 | 1 033,0 | 1 015,2 | 625,0 | х | х |

1. **Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной подпрограммы**

Общий объем финансирования составляет 2 673,2тыс.рублей, в том числе средства местного бюджета – 2 673,2тыс.рублей.

Расчет стоимости ремонта или замены объектов коммунальной инфраструктуры рекомендуется осуществлять сметным способом.

**5. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, а также мероприятий муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации муниципальный программы, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав, а также каждого мероприятия муниципальной программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации Муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

Iр = ∑ (Mп \* S), где

Iр – индекс результативности муниципальный программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

S = Rф / Rп–

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = Rп / Rф–

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп– плановый результат целевого значения показателя;

Mп – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iр ) / Vп, где

Iэ – индекс эффективности муниципальной программы;

Vф – объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

Vп – объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

наименование индикатора – индекс эффективности муниципальной программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1.

Качественная оценка муниципальной программы: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 ≤ Iэ < 0,9.

Качественная оценка муниципальной программы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка муниципальной программы: низкий уровень эффективности.

**6. Механизм реализации Подпрограммы, включая организацию**

**управления Подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**

Общее управление муниципальной подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы – Начальник отдела по вопросам благоустройства, жилищно-коммунальному хозяйству администрации Черноморского городского поселения.

Координатор муниципальной подпрограммы:

обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, ее согласование с координаторами;

формирует структуру муниципальной подпрограммы и перечень координаторов подпрограмм;

организует реализацию муниципальной подпрограммы, координацию деятельности координаторов подпрограмм;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальную подпрограмму и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной подпрограммы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм;

проводит оценку эффективности муниципальных подпрограмм;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной подпрограммы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

Текущее управление подпрограммами осуществляют соответствующие координаторы подпрограмм.

Координатор подпрограммы муниципальной программы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки годового отчета об итогах реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Начальник отдела по вопросам благоустройства,

жилищно-коммунальному хозяйству Э.В.Семак