ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении планов на 2019 год

в Михайловском сельском поселении.

2019 год:

1. Подготовлена проектно–сметная документация для участия в программе «Развитие культуры до 2024 года», при составлении заявки по условиям программа классификация здания кафе «Романтик», где расположено СДК не соответствовало требованиям указанных в программе по ремонт Домов культуры. В связи с этим в программе было отказано. Ремонт хореографического кабинета по решению Совета Михайловского сельского поселения выполнено за счет средств местного бюджета на сумму 400тыс.руб.

2. Закончен 1 и 2 этап строительства спортивно-игровой площадки. Выполнены работы по ограждению площадки, высажены декоративные растения, 27 ноября произведена бетонная заливка покрытия на сумму 1600тыс.руб. Частично приобретено оборудование: футбольные ворота, волейбольные стойки. Установлено освещение спортивно-игровой площадки.

3. Выделен и обустроен земельный участок под торговую площадку.

4. Подана заявка в Кубаньэлектросети на установку узлов учета по ул. Южной и Свободы. Документы находятся на согласовании в крае.

5. Приобретено и вывезено 673куб.м. Отсыпка щебнем   проводилась согласно дорожной карте.

Проведен ямочный ремонт дорог на улицах Партизанской, Кооперативной, Орджоникидзе, Советской, Набережной, Мичурина, Коммунаров, Школьной и части улицы Свердлова, Заречной, часть улицы Западной, пер. Степной.

По заявлению граждан проведен ямочный ремонт  пер. Лугового, ул. Калинина и Буденного.

Ямочный ремонт ул. Ленина выполнен ОАО Черномортранснефть, в июле было вывезено и отсыпано  150куб.м. щебня. Приведено в порядок 400 метров дорожного полотна.

Прогрейдированы ул. Набережная, Орджоникидзе, Южная, часть ул. Советской.

6. Подготовлена проектно-сметная документация и подана заявка для участия в государственной программе «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» на 2020 год по ремонту дорожного покрытия в асфальтовом исполнении улицы Советской с. Михайловского.

В 2019 году подана заявка на участие в 2019 году. По результатам отбора заявка была отклонена. При подачи заявки повторно Приказом губернатора Краснодарского края от 26.11.2019 № 702  Михайловское сельское поселение включено в перечень для предоставления в 2020-2022 годах субсидий местным бюджетам.

Глава Михайловского сельского поселения                         Е.С.Клименченко

Информация

о планах на 2020 год

в Михайловском сельском поселении

1. 3-й  этап строительства спортивно-игровой площадки  в с. Михайловском: выполнение мягкого покрытия площадки, приобретение;

2. Закончить установку узлов учета по ул. Свобода;

3. Участие в государственной программе «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края» на 2020 год по ремонту дорожного покрытия в асфальтовом исполнении улицы Советской и Мичурина с. Михайловского;

4. Ямочный ремонт дорог поселения;

5. Разработка проектно-сметной документации для подачи заявок на участие в государственной программе «Формирование комфортной городской среды» по объекту «Благоустройство территории  для отдыха по улице Молодежной». На сегодня сформирован участок, отправлены документы для постановки на кадастровый учет;

6. Подана заявка на участие в программе «Развитие культуры до 2024 года» на 2020 год на оснащение световой и музыкальной аппаратурой на сумму 1мл.руб., из них: средства местного бюджета- 60тыс.руб., краевые- 940тыс.руб.

Глава Михайловского сельского поселения                         Е.С.Клименченко