Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Городского поселения

Тельминского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.09.2013 г.	№ 133

р.п. Тельма

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронной форме  муниципальных услуг городского поселения Тельминского муниципального образования

В целях организации работы по совершенствованию предоставления муниципальных услуг Иркутского районного муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тельминского муниципального образования, администрация городского поселения Тельминского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить содержание этапов перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг городского поселения Тельминского муниципального образования (Приложение 1).

# 2. Утвердить план-график перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг администрации городского поселения Тельминского муниципального образования (Приложение 2).

# 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского поселения Тельминского муниципального образования www.gp-telminskoe.ru и опубликовать в газете «Новости».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Тельминского муниципального образования	                                                    М.А. Ерофеев

Приложение 1

к постановлению администрации городского поселения Тельминского муниципального образования  № 133 от 10.09.2013 г.

Содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронной форме

| Этап | Содержание этапа | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | размещение информации об услуге в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг | 31.12.2013 |
| 2 этап | размещение ев Едином портале государственных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | 01.02.2014 |
| 3 этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг | 01.04.2014 |
| 4 этап | обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги | 01.06.2014 |
| 5 этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено законом | 01.01.2015 |

Приложение 2

к постановлению администрации городского поселения Тельминского муниципального образования  № 133 от 10.09.2013 г.

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление в электронной форме муниципальных услуг

администрации городского поселения Тельминского муниципального образования

| Наименование услуги предоставляемой администрацией Тельминского муниципального образования | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| Выдача разрешения на строительство | Администрация Тельминского муниципального образования, специалист первой категории администрации | до 31.12.2013 г. | до 01.02.2014 г. | до 01.04.2014 г. | до 01.06.2014 г. | до 01.01.2015 г. |
| Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства | Администрация Тельминского муниципального образования, специалист первой категории администрации | до 31.12.2013 г. | до 01.02.2014 г. | до 01.04.2014 г. | до 01.06.2014 г. | до 01.01.2015 г. |
| Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Тельминского муниципального образования, специалист первой категории администрации | до 31.12.2013 г. | до 01.02.2014 г. | до 01.04.2014 г. | до 01.06.2014 г. | до 01.01.2015 г. |
| Выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Тельминского муниципального образования, специалист первой категории администрации | до 31.12.2013 г. | до 01.02.2014 г. | до 01.04.2014 г. | до 01.06.2014 г. | до 01.01.2015 г. |
| Выдача справок с места жительства, копий поквартирных карт | Администрация Тельминского муниципального образования, старший инспектор | до 31.12.2013 г. | до 01.02.2014 г. | до 01.04.2014 г. | до 01.06.2014 г. | до 01.01.2015 г. |