13.12.2017 97

Об утверждении Плана мероприятий по содержанию, строительству и ремонту улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 год

На основании закона Хабаровского края от 26.11.2014 №16 «О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения», Устава сельского поселения «Село Маяк» администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района, Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по содержанию, ремонту и строительству улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 год.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации поселения в сети Интернет и сборнике муниципальных правовых актов Совета депутатов сельского поселения «Село Маяк»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н. Ильин

 Утвержден

 постановлением администрации

 сельского поселения «Село Маяк»

 от 13.12.2017 № 97

**План мероприятий**

**по содержанию, ремонту и строительству улично-дорожной сети сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отв. лица и исполнители |
| 1. | Организация работ по принятию улично-дорожной сети в муниципальную собственность | до 01.06.2018 | Специалист 2 категории  А.В. Торунда |
| 2. | Организация работ по ремонту водопропускных труб по договорам ГПХ ул. Лесной 1шт., ул. Зеленой 1 шт. | 2-3 квартал | Глава СП |
| 3 | Произвести ямочный ремонт улиц сельского поселения | май-октябрь | Глава СП |
| 4. | Устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Центральной за счет средств краевого дорожного фонда | до 01.10.2018 | «Хабуправтодор»,Глава СП |
| 5 | Устройство уличного освещения в рамках безопасности дорожного движения по улицам Зеленой, Лесной | до 01.07.2018 | Глава СП |
| 6 | Произведение ремонтного профилирования дорожного полотна по ул. Центральной, Таежной, Лесной, Зеленой, Садовой, Октябрьской, Школьной. | до 15.10.2018 | Глава СП |
| 7 | Организация работ по уборке полосы отвода от хлама и мусора по «красной линии» с. Маяк. | летний период | Глава СП |
| 8 | Проведение контрольных мероприятий по сохранности а/д местного значения | период весенней, осенней распутицы апрель-май | Уполномоченные лица администрации СП |
| 9 | Организация работ по приобретению, установке дорожных знаков в соответствии с ПДД по ул. Школьной | май-октябрь | Глава СП |
| 10 | Заключение договоров ГПХ на зимнее содержание улично-дорожной сети села | октябрь | Глава СП |