12.12.2017 92

О плане мероприятий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 год

В соответствии с п.19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Маяк», администрация сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района, Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района на 2018 год.

2. Довести до сведения руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, граждан муниципального образования о проведении 2-х месячников по санитарной очистке села в 2018 году в том числе:

весенний период (апрель-май)

осенний период (сентябрь-октябрь)

3. Специалисту 2 категории Бельды М.Р. утвержденный План мероприятий довести до сведения руководителей предприятий и организаций всех форм управления, расположенных в границах сельского поселения «Село Маяк» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет и сборнике муниципальных правовых актов Совета депутатов сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района.

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.Н. Ильин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения «Село Маяк»

от 12.12.2017 № 92

**План мероприятий**

по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения «Село Маяк» Нанайского муниципального района Хабаровского края на 2018 год.

1. **Санитарная очистка села**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Содержание | Ответственные | | Сроки исполнения |
| 1. | | Организация и проведение 2-х месячников по благоустройству и санитарной очистке села. | руководители предприятий, организаций и жители села | | апрель - май  сентябрь-октябрь |
| 2 | | Проведение конкурса среди жителей, предприятий и организаций села на лучшую санитарную очистку своих территорий. | администрация СП, жители поселения | | до 01 октября 2018 |
| 3 | | Организация ликвидаций выявленных несанкционированных свалок в границах МО | администрация сельского поселения | | весь период |
| 4 | | Организация субботника по очистке сельского кладбища от мусора и хлама с привлечением граждан села, общественности. | администрация сельского поселения | | апрель-май |
| 5 | | Организация санитарной очистки территории с. Маяк от мусора по ул. Центральной (красная линия). | администрация сельского поселения | | апрель-май |
| 6 | Проведение экологического субботника по очистке береговой линии озера и протоки от хлама в границах сельского поселения. | | администрация сельского поселения | апрель-июнь | | |

1. **Озеленение территории сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Предприятия и организации | Количество высаженных саженцев и цветов | Ответственные  лица и исполнители |
|  | ООО «СЛП» | 20/ 100 | Зам. по быту (по согласованию) |
|  | Администрация села | 15/300 | Глава СП |
|  | Школа | 30/ 300 | Директор школы (по согласованию) |
|  | Детский сад | 10/200 | Зав. д/садом (по согласованию) |
|  | Врачебная амбулатория | 10/30 | Леонтьева Н.С.-гл. врач амбулатории (по согласованию) |
| 5. | Прочие (кафе, предприятия торговли, магазины) | 40/100 | Руководители предприятий и ИП всех форм собственности (по согласованию) |

1. **Благоустройство территории села**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории сельского стадиона  (отремонтировать горку, песочницу и установка новых лавок 4 шт.). | май - июнь | администрация сельского поселения |
| 2 | Благоустройство территории памятника погибшим односельчанам. | апрель | администрация сельского поселения |
| 4 | Текущий ремонт сценической площадки на открытом воздухе | апрель | Глава СП |
| 5 | Организация дорожного движения по ул. Школьной (приобретение, установка дорожных знаков, согласно утвержденной схеме) | июнь-октябрь | администрация сельского поселения |
| 6 | Установка фонарей уличного освещения по улицам Лесная, Зеленая. | март- июнь | администрация сельского поселения |
| 7 | Организация ямочного ремонта дорожного полотна в границах поселения | 2-3 кварталы 2018 года | Глава СП |
| 8 | Ремонтная планировка проезжей части улиц села | май, октябрь | индивидуальные предприниматели, жители села |
| 9 | Организация конкурса на лучший двор, благоустроенную придомовую территорию села.  Подведение итогов смотра-конкурса. | май-сентябрь  октябрь | Комиссия по проведению конкурса |
| 10 | Содействие гражданам поселения по организации работы ТОС по программам благоустройства дворовых территорий. | весь период | администрация сельского поселения |

Специалист администрации М.Р. Бельды