Отчет за 2015 год

о ходе реализации муниципальных программ Пограничного городского поселения

| Раздел I. Выполнение плана-графика муниципальных программ |
| --- |
| N п/п | Наименование программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланиро ванные | достигну тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Отдел юридической и кадровой работы | 2014 | 2016 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 85% |  |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы |  | 2014 | 2016 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 75% |  |
| 3. | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | Отдел ЖКХ | 2014 | 2016 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 73,6% |  |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Отдел ЖКХ | 2014 | 2017 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 80,6% |  |
| 5. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2012-2015 годы | Отдел ЖКХ | 2012 | 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 84% |  |
| 6. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 год | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 42,7% |  |
| 7. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015 год. | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 85,7% |  |
| 8. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2014-2015 год | Отдел ЖКХ | 2014 | 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 99% |  |
| 9. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015 год | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 100% |  |
| 10. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015 год | МКУ «ЦКДС» | 2015 | 2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 100% |  |
| 11. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения | Отдел ЖКХ | 2015 | 2017 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 100% | 68,6 |  |
| Раздел II. Оценка эффективности реализации программы |
| N п/п | Наименование программы | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | % | 44 | 16,6 | Не все проекты НПА направляются на юридическую экспертизу в установленном порядке |
| 2. | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | % | 75 | 70 | Запланированное мероприятие перенесено на 2016 г. |
| 3. | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | % | 100 | 90 | Экономия при проведении котировки по обслуживанию пожарных гидрантов |
| 4. | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | % | 100 | 77 | Обстоятельства непреодолимой силы(Отсутствие участников электронного аукциона) |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015 год | % | 100 | 96 | Экономия бюджетных средств в следствии проведения котировки |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2012-2015 годы | % | 100 | 83 | Объявлен аукцион, по срокам выполнения работ будет исполнен в 2016 г. |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 год | % | 100 | 71 | Не выявлены несанкционированные свалки |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015 год. | % | 100 | 80 | Не состоявшийся аукцион на поставку труб бесшовных |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2014-2015 год | % | 100 | 99 | Экономия бюджетных средств в следствии проведения котировки |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015 год | % | 100 | 100 |  |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015 год | % | 100 | 100 |  |
| Раздел III. Информация о расходовании средств на реализацию муниципальной программы |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения (местный бюджет, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты краевого бюджета, бюджета Пограничного муниципального района, иные внебюджетные источники) | Объем финансирования (в соответствии с программой) | Фактические расходы |
|  |  |  | (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Противодействие коррупции в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 50,0 | 31,5 |
| 2 | Развитие муниципальной службы в Пограничном городском поселении на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 60,0 | 3,0 |
| 3 | Пожарная безопасность на 2014-2016 годы | Местный бюджет | 445,0 | 403,77 |
| 4 | Модернизация дорожной сети в Пограничном городском поселении 2014-2017 годы | Местный бюджет | 3 100,0 | 1 892,28 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного городского поселения на 2015 год | Местный бюджет | 650,0 | 623,09 |
| 6. | Развитие системы водоснабжения Пограничного городского поселения на 2012-2015 годы | Местный бюджет | 810,0 | 673,58 |
| 7. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 2015 год | Местный бюджет | 700,0 | 498,0 |
| 8. | Ремонт и модернизация сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2015 год. | Местный бюджет | 900,0 | 746,76 |
| 9. | Благоустройство в Пограничном городском поселении на 2014-2015 год | Местный бюджет | 565,0 | 559,96 |
| 10. | Развития и модернизации культуры Пограничного городского поселения на 2015 год | Местный бюджет | 200,0 | 199,92 |
| 11. | Сохранение, модернизация и развитие библиотечного дела в Пограничном городском поселении на 2015 год | Местный бюджет | 200,0 | 199,77 |

| 29.04.2016 |  |  |  | И.А.Борщенко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (дата составления) |  | подпись |  | расшифровка подписи |