

«Новый Бор» сикт овмодчоминса Администрация сельского поселения

администрация «Новый Бор»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Ш У ö М

от 07 июня 2019 г. № 06/62

пст Новый Бор Республика Коми.

Об утверждении плана-графика подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019 -2020 гг.

В соответствии с п.2.6.3, п.2.6.4. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», администрация сельского поселения «Новый Бор»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить план-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 гг. согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 гг. согласно приложению № 2.

3. Утвердить график приемки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условия 2019-2020 гг. согласно приложению № 3.

 4. Председателям жилых домов:

- организовать работу по подготовке жилых домов и инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019-2020 гг. согласно утвержденного план-графика;

- обеспечить выполнение мероприятий по противопожарной безопасности.

- активизировать работу с жильцами жилых домов, являющихся должниками за оказанные коммунальные услуги.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня принятия.

Глава сельского поселения

«Новый Бор» Н.А. Артеева

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 07 июня 2019 г. № 06/62

(приложение № 1)

ПЛАН - ГРАФИК

подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Жилищный фонд сельского поселения«Новый Бор» | Наименование работ | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | пст. Медвежка | Устранить неисправности: оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, внутренних систем электроснабжения провести работы по утеплению выгребных ям. | 15.08.2019 г. |
| 2. | пст. Новый Бор | Провести промывку, наладку систем холодного водоснабжения и отопления.Устранить неисправности: крыш, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, внутренних систем тепло - водо- и электроснабжения;Привести в техническое исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, выгребных ям. | 25.08.2019 г. |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 07 июня 2019 г. № 06/62

(приложение № 2)

СОСТАВ КОМИССИИ

по проверке готовности жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях 2019 – 2020 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О | Должность |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Н.А. Артеева |  Глава сельского поселения «Новый Бор» |
| 2. | Демина В.В. | Начальник государственной жилищной инспекции по Усть-Цилемскому району( по согласованию) |
| 3. | Председатели жилых домов |  Председатели жилых домов |
| 4. | Т.П. Рудакова | Ведущий специалист администрации сельского поселения «Новый Бор» |
| 5. | Л.Н. Поздеев  | Администратор пст. Медвежка |

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения «Новый Бор»

от 07 июня 2019 г. № 06/62

 ( приложение № 3)

ГРАФИК ПРИЕМКИ

жилищного фонда и его инженерного оборудования

к эксплуатации в зимних условиях 2019 – 2020 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Дата приемки | Название населенного пункта |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15.08.2019 г. | пст. Медвежка |
| 2. | 25.08.2019 г. | пст. Новый Бор |