АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.03.2017                                                                                                    № 32

О мерах по защите населения и

территории поселения от возможных

последствий весеннего паводка 2017 года

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июня 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в связи с приближением весеннего паводкового периода, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, организации безаварийного проведения пропуска вод на территории поселения, руководствуясь пунктами 10 и 25 части 1 статьи 6 Устава МО «Сепычевское сельское поселение», администрация Сепычевского сельского поселения Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить организацию мероприятий по проведению весеннего половодья и паводка на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Сепычевского сельского поселения. Установить, что решения и указания КЧС в пределах ее компетенции, являются обязательными для исполнения руководителями предприятий, организаций, учреждений и должностными лицами на территории поселения.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения и территории поселения от возможных последствий весеннего паводка 2017 года.

3. Назначить ответственным за исправное состояние гидротехнических сооружений, водозаборных, водосбросных и водопропускных устройств и безаварийный пропуск весеннего половодья директора МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения» Плешивых А.Н.

4. Данное постановление обнародовать путем размещения его в справочно-информационной системе сельских библиотек поселения и на официальном сайте администрации Сепычевского сельского поселения.

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения –

глава администрации

Сепычевского сельского поселения                                             А.Н. Федосеев

Приложение

к постановлению администрации

Сепычевского сельского поселения

от 07.03.2017 № 32

П Л А Н

мероприятий по защите населения и территории поселения

от возможных последствий весеннего паводка 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответствен. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание НПА о мерах по защите населения от возможных последствий весеннего паводка 2017 года | до 07.03.17 | Помощник главы Шатрова Н.М. |
| 2. | Обеспечить подъезды к плотинам прудов д. Енино, д. Соколово и д. Мальковка | до 20.04.17 | директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 3. | Комиссионное обследование ГТС прудов д. Енино, д. Соколово, д. Мальковка | до 20.04.17 | Члены КЧС |
| 4. | Обеспечить исправное состояние запорных сооружений водоемов | до 20.04.17 | директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 5. | Обследовать навозохранилища, скважины, санкционированные свалки | март-май | Руководители с/х предприятий, глава поселения |
| 6. | Очистить от снега сточные канавы и водосбросные трубы под дорогами и мостовыми сооружениями | до 10.04 | директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 7. | Отслеживание состояния питьевой воды в скважинах и водопроводных сетях | постоянно | директор МУП «КЖКХ» Плешивых А.Н. |
| 8. | Организовать наблюдение за уровнем воды в водоемах поселения | в период паводка | Члены КЧС, гл. инженер МУП «КЖКХ» Габов В. |
| 9. | При угрозе затопления жилых домов принять меры по переселению людей | в период паводка | Глава поселения |
| 10. | После паводка произвести осмотр прудов и состояние ГТС, при имеющихся разрушениях сооружений сообщить в районную КЧС, составить акт и смету на их устранение. | после паводка | Глава поселения |