АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕПЫЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                                                                                          № 33

О подготовке объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г.

На основании постановления Правительства Пермского края от 25 мая 2007 года № 104-П «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерных сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г., руководствуясь Уставом МО «Сепычевское сельское поселение», администрация Сепычевского сельского поселения Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по организации и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, инженерных сетей и сооружений жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в зимних условиях в следующем составе:

Федосеев А.Н.- глава поселения, председатель комиссии;

Мелехина Л.С.- начальник отдела по имуществу и земельным отношениям

администрации, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Мельник Л.С. – директор МБУК «Сепычевский сельский центр досуга»;

Плешивых А.Н. - директор МУП «КЖКХ Сепычевского сельского поселения»;

ведущий специалист Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию).

2. Установить срок готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017 - 2018 г.г. - 15 сентября 2017 года.

3. Утвердить:

3.1. план работ по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. по МО «Сепычевское сельское поселение» (приложение 1);

3.2. план-график подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (приложение 2);

3.3. план-график подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (приложение 3);

3.4. адресный план-график подготовки жилищного фонда Сепычевского сельского поселения (приложение 4).

4. Обязать руководителей организаций всех форм собственности обеспечить выполнение необходимых мероприятий по подготовке всех подведомственных объектов к бесперебойной работе в зимний период 2017-2018 годов.

5. Данное постановление обнародовать путем размещения его в справочно-информационной системе сельских библиотек поселения и на официальном сайте администрации Сепычевского сельского поселения.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на помощника главы администрации Шатрову Н.М.

Глава сельского поселения –

глава администрации

Сепычевского сельского поселения                                         А.Н. Федосеев

Приложение 1

к постановлению администрации

Сепычевского сельского поселения

от 09.03.2017 № 33

ПЛАН

работ по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг.

по МО «Сепычевское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответствен. исполнитель | Срок исполн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утвердить состав комиссии по организации и подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2017-2018 г.г. | Глава поселения | 15.03.17 |
| 2. | Провести комиссионное обследование зданий и сооружений на предмет готовности к работе в зимних условиях | Председатель комиссии | 30.06.17 31.07.17 31.08.17 |
| 3. | Провести совещания руководителей учреждений социальной сферы по вопросу подготовки к зиме 2017-2018 г.г. | -«- | 07.07.17 04.08.17 01.09.17 |
| 4. | Организовать проверку знаний машинистов котельных на твердом топливе и рабочих, обслуживающих эл. котлы | -«- | до 08.09.17 |
| 6. | Проверить готовность котельного хозяйства поселения к работе в зимних условиях | -«- | 11.09.17 |
| 6. | Провести опрессовку котлов на твердом топливе | -«- | до 10.09.17 |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения – глава администрации Сепычевского сельского поселения

«_____»____________2017 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Жилищный фонд | Жилых домов | Общая площадь м2 | Количество проживающих человек | График готовности домов по состоянию на (нарастающим итогом): |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | Из них с ц.о. |  |  | 01.07 2017 | 01.08 2017 | 01.09 2017 | 15.09 2017 |
| 1. | Муниципальный жилищный фонд | 23 | - | 990,7 | 81 | 10 | 20 | 23 | 23 |

Исполнитель: Шатрова Н.М., помощник главы, 8(34254) 2-38-38

Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения – глава администрации Сепычевского сельского поселения

«_____»____________2017 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

| № п/п | Здания учреждений соцкультбыта | Зданий, шт. | График готовности зданий и учреждений по состоянию на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Из них с ц.о. | Общая площадь м2 | 01.07. 2017 | 01.08. 2017 | 01.09. 2017 | 15.09. 2017 |
| 1. | Образовательные учреждения | 7 | - | 7127 | - | - | 7 | 7 |
| 2. | Учреждения культуры | 5 | - | 2345 | - | - | 5 | 5 |
| 3. | Объекты здравоохранения | 6 | - | 1210 | - | - | 6 | 6 |
|  | ВСЕГО: | 18 |  | 10682 | - | - | 18 | 18 |

Исполнитель: Шатрова Н.М., помощник главы, 8(34254) 2-38-38

Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельского поселения – глава администрации Сепычевского сельского поселения

«_____»____________2017 года

| АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |
| --- |
| подготовки жилищного фонда Сепычевского сельского поселения |
| № | Адрес | Жилых домов | Общая площадь, м² | График готовности домов |
|  |  | кол-во | из них с ц.о. |  | На 01.07. 2017 | На 01.08. 2017 | На 01.09. 2017 | На 15.09. 2017 |
| I | Сепычевское СП |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный способ управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Заполье, 21 | 1 | 0 | 24,5 | 1 |  |  |  |
| 2 | д. Заполье, 59 | 1 | 0 | 81,0 | 1 |  |  |  |
| 3 | д. Заполье, 60 | 1 | 0 | 41,9 | 1 |  |  |  |
| 4 | д. Заполье, 68 | 1 | 0 | 52,1 | 1 |  |  |  |
| 5 | д.Нифонята, 26 | 1 | 0 | 39,7 | 1 |  |  |  |
| 6 | д. Соколово ул. 1 Мая, 2 | 1 | 0 | 49,7 | 1 |  |  |  |
| 7 | д. Соколово ул. Коммунаров, 5 | 1 | 0 | 67,4 | 1 |  |  |  |
| 8 | д. Соколово ул. Коммунаров, 7 | 1 | 0 | 70,4 | 1 |  |  |  |
| 9 | д. Соколово ул. Молодежная, 7 | 1 | 0 | 58,3 | 1 |  |  |  |
| 10 | д. Соколово ул. Молодежная, 10 | 1 | 0 | 43,7 | 1 |  |  |  |
| 11 | д. Соколово ул. Ленина, 25 | 1 | 0 | 49,5 |  | 1 |  |  |
| 12 | д. Соколово ул. Ленина, 29 | 1 | 0 | 46,0 |  | 1 |  |  |
| 13 | д. Соколово ул. Ленина, 54 | 1 | 0 | 31,4 |  | 1 |  |  |
| 14 | д. Соколово ул. Ленина, 69 | 1 | 0 | 34,8 |  | 1 |  |  |
| 15 | д. Соколово ул. Ленина, 71 | 1 | 0 | 25,9 |  | 1 |  |  |
| 16 | д. Соколово ул. Ленина, 85 | 1 | 0 | 33,1 |  | 1 |  |  |
| 17 | д. Соколово ул. Ленина, 87 | 1 | 0 | 43,4 |  | 1 |  |  |
| 18 | д. Соколово ул. Ленина, 89 | 1 | 0 | 43,8 |  | 1 |  |  |
| 19 | с. Сепыч ул. Комсомольская, 5а | 1 | 0 | 48,2 |  | 1 |  |  |
| 20 | с. Сепыч ул. Энергетиков, 2 | 1 | 0 | 18,2 |  | 1 |  |  |
| 21 | п. Верх-Лысьва ул. Гагарина, 13 | 1 | 0 | 20,9 |  |  | 1 |  |
| 22 | п. Верх-Лысьва ул. Школьная, 2 | 1 | 0 | 27,2 |  |  | 1 |  |
| 23 | п. Верх-Лысьва ул. Школьная, 4 | 1 | 0 | 39,6 |  |  | 1 |  |
|  | ИТОГО | 23 | 0 | 990,7 | 10 | 20 | 23 | 23 |