**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)**

**Будогощское городское поселение Киришского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.10.2016\_ (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетных источни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Испокомовская-Школьная,дворовой территории жилых домов 85-77 ул.Заводская | 2987 кв.м | 2650 кв.м | 1363475,32 | 1141600,00 | 184631,32 | 37244,00 | 1156060,57 | 1050975,13 | 105085,44 | 0 | 1156060,57 | 1050975,13 | 105085,44 | 0 | 90624,87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** | 2987 | 2650 | 1363475,32 | 1141600,00 | 184631,32 | 37244,00 | 1156060,57 | 1050975,13 | 105085,44 | 0 | 1156060,57 | 1050975,13 | 105085,44 | 0 | 90624,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель главы администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Брагин |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Косарева Ю.В |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Бурак Л.В. |  |
| Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Богданова Е.В.73-440  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_2016\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия дорог общего пользования местного значения г.п.Будогощь |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течении одного месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Заключение муниципаль-ного контракта | Контракт №42 от 18.07.2016г;Контракт №46 от 25.07.2016г;Контракт №66 от 27.09.2016г |
| 1.2. | Проведение работ по ремонту дорожного покрытия в г.п.Будогощь | В соответст-вии с условиями муниципального контракта, но не позже 01.11.2016г. | Подрядная организация | Улучшение состояния дорожного покрытия |  Работы по контрактам №42, №46 выполнены; срок выполнения работ по контракту №66 до 12.10.2016г |
| 1.3 | Приемка объектов в порядке установленном муниципальным контрактом | В соответст-вии с условиями муниципального контракта | Администрация МО Будогощское городское полселение Киришского муниципального района | Акт приема-передачи объекта Заказчику от Подрядной организации | Акт приема-передачи от 31.08.2016г по контрактам №42, №46;По контракту №66 работы выполняются |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | После выполнения работ в соответст-вии с муниципальным контрактом | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Выполнение запланированных объемов работ |  По контрактам №42, №46 работы приняты и оплачены 14.09.2016г; по контракту №66 работы выполняются |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально в срок до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен квартальный отчет на 01.10.2016 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур, при корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района | Эффективное использование бюджетных средств |  выполнена |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заместитель главы администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В. Брагин/МП |