**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 2017 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | |
|
| Запланировано на 2017 г | Израсходовано за 2017г | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. Содержание и развитие автомобильных дорог и дворовых территорий, дорожного хозяйства | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2016 | 2017 | 2174,08 | | 2174,08 |
| 2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** | | | | | | | | |
| 2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2016 | 2017 | 284,11\*\* | | 180,29\*\* |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием»** | | | | | | | | |
| **1.** **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2016 | 2017 | 11531,60 | | **11531,60** |

\*\*- в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2016 г в размере 111,07 тыс.руб.

- п.2.1. неиспользованные бюджетные обязательства в 2017 г в размере 103,83 тыс.руб.