Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01.07.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Будогощского городского поселения**

**Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы «« Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**
 |
| 1.1 | Ремонт дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен |
| 1.1.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул. Липовская от ж.д. №5 до ж.№3 в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул. Липовская в деревне Яшкино Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Контракт не заключен из-за технической ошибки  |
| 1.1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района, староста д.Яшкино  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.2 | Ремонт дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен заключен |
| 1.2.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Набережная от ж.д. №2 до №16 в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Набережная в деревне Могилево Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Могилево  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не заключен из-за технической ошибки  |
| 1.3. | Ремонт части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен |
| 1.3.2. | Выполнение работ по ремонту части дороги ул.Речная между ж.д. №11 и ж.д№9 в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт части дороги ул.Речная в деревне Кукуй Будогощского городского поселения Киришского муниципального района |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д.Кукуй  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.4. | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района(от ул. Шоссейная до ул. Центральная) |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен  |
| 1.4.2. | Выполнение работ по ремонту дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района (от ул. Шоссейная до ул. Центральная) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Советская в деревне Среднее Село Будогощского городского поселения Киришского муниципального района |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.4.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Среднее Село  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не заключен из-за технической ошибки  |
| 1.5. | Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице(у дороги Кукуй-Луг) |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт от 19.06.2017г.  |
| 1.5.2. | Выполнение работ по очистке и ремонту колодца д. Кукуй ул. Хотице (у дороги Кукуй-Луг) | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Очистка и ремонт колодца д. Кукуй ул. Хотице | Контракт от 19.06.2017г.  |
| 1.5.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Кукуй  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт от 19.06.2017г.  |
| 1.6. | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Контракт не заключен из-за |
| 1.6.2. | Выполнение работ по чистке пожарного водоема в д.Змеева Новинка | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Чистка пожарного водоема в д.Змеева Новинка |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.6.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, староста д. Змеева Новинка  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.7. | Приобретение и установка детских площадок в д.Среднее Село (у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен  |
| 1.7.2. | Выполнение работ по установке детских площадок в д.Среднее Село(у пересечения ул. Шоссейная и ул. Центральная) и д.Гремячево (у сельского дома культуры) | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | установка детских площадок в д.Среднее Село и д.Гремячево |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.7.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Средне Село и Гремячево  | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.8. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен  |
| 1.8.2. | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение мусорных контейнеров на д.Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.8.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Среднее Село, Лашино, Яшкино, Бестоголово, Званка, Градоша | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Контракт не заключен из-за технической ошибки  |
| 1.9. | Ремонт дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен  |
| 1.9.2. | Проведение работ по ремонту дороги ул.Родниковая у ж.д. №2 (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | Июнь-август 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дороги ул.Родниковая (замена перепускной трубы) в д.Солоницы | Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.9.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Август-сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Солоницы | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.10. | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Май-июнь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  | Заключение муниципального контракта | Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейст-вии систем АЦК-госзаказ и ЕИСКонтракт не заключен  |
| 1.10.2. | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково (установка у автобусных остановок) | Июнь-июль 2017 года | Подрядная организация | Приобретение и установка информационных стендов в деревнях Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1.10.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Июль - август 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, старосты д. Луг, Змеева Новинка, Могилево, Бестоголово, Среднее Село, Гремячево, Крапивно, Клинково. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  Контракт не заключен из-за технической ошибки |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 2.1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Июль , август, сентябрь 2017 года | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Выполнение муниципального контракта | Контракт не заключен из-за технической ошибки  |
| 2.1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрации муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области |  Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.07.2017 |
| 3. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области | Эффективное использование бюджетных средств |  Контракт не заключен |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Резинкин И.Е./МП |