РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   20 марта  2017 года № 75-р

О внесении изменений в распоряжение от 09.11.2016 года № 451-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

Внести изменения в распоряжение от 09 ноября 2016 года № 451-р «Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»:

1. Изложить  детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2017 год в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Будогощский вестник» и разместить на официальном сайте поселения.

Глава администрации							И.Е. Резинкин

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов, КСП, Будогощский вестник, официальный сайт

Приложение

Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т. ч. на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ремонт и содержание системы водоснабжения и канализации | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения; | 2015 | 2015 | 1560,35 | - |
| 2 | Проведение необходимых работ и мероприятий по лицензированию скважин и увеличение производительности водообеспечения населения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах водоснабжения, получение лицензии на добычу подземных вод | 2015 | 2015 | 1279,30 | - |
| 3 | Организация работы освещения в том числе уличного и обслуживание линий электропередач | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 2015 | 2015 | 4858,04 | - |
| 4 | Ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры | 2015 | 2015 | 1607,70 | - |
| 5 | Ремонт котельных поселения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2015 | 2015 | 4747,00 | - |
| 6 | Топографическая съемка, инженерные изыскания для проекта котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Возможное прохождение государственной экспертизы проекта Реконструкции котельной ПНИ | 2015 | 2015 | 250,00 | - |
| 7 | Капитальный ремонт в котельной школы с заменой котла мощностью 1,0 МВт в комплексе с мазутной горелкой OlionRP-130М, г.п. Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельной школы | 2015 | 2015 | 2613,29 | - |
| 8 | Приобретение оборудования и материалов для ремонта очистных сооружений в г.п.Будогощь | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы объекта | 2015 | 2015 | 299,47 | - |
| 9 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции котельной ПНИ | Администрация Будогощского городского поселения | Планирование проведения конкурсных процедур на реконструкцию котельной ПНИ | 2015 | 2016 | 844,50 | - |
| 10 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном жилом фонде | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | 2015 | 2015 | 50,00 | - |
| 10.2 | Установка индивидуальных приборов учета электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Приведение в нормативное состояние приборов учета | 2016 | 2016 | 154,25 | - |
| 11 | Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 2016 | 2018 | 19158,16 | 7277,87 |
| 11.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы электрических сетей | 2016 | 2016 | 637,00 | - |
| 12 | Мероприятие Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2016 | 2018 | 5005,52 | 646,70 |
| 12.2 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2017 | 2017 | 2093,19 | 2093,19 |
| 13 | Мероприятие Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Мероприятия по обеспечению качественной питьевой водой из нецентрализованных источников | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2016 | 2018 | 3356,09 | 550,00 |
| 13.2 | Проведение государственных экспертиз отчета по оценке запасов подземных вод | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2016 | 2016 | 40,00 | - |
| 14 | Мероприятие Увеличение производительности водообеспечения населения |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление производительности существующих скважин | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2016 | 2016 | 373,40 | - |
| 15 | Мероприятие Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Содержание, техническое обслуживание объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения муниципального образования Будогощское городское поселение | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2016 | 110,00 | - |
| 15.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2018 | 5015,96 | - |
| 15.3 | Проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и других неотложных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого функционирования объектов ЖКХ | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2017 | 6020,32 | 2333,21 |

* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 168,90 тыс.рублей