Отчет об исполнении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2017 г

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Запланировано на 2017 г | Израсходовано за 1-е полугодие 2017 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мероприятие Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией |
| 1.1 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Будогощского городского поселения | Экономия потребления электрической энергии | 2016 | 2017 | 7277,87 | 4479,63 |
| 2 | Мероприятие Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения |
| 2.1 | Повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы и введение нового технологического оборудования на котельных | 2016 | 2017 | 8695,56 | 0,00 |
| 3 | Мероприятие Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) |
| 3.1 | Обеспечение качественной питьевой водой из нецентрализованных источников (колодцев питьевой воды) | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2016 | 2017 | 550,00 | 0,00 |
| 4 | Мероприятие Увеличение производительности водообеспечения населения |
| 4.1 | Увеличение производительности водообеспечения населения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения | 2017 | 2017 | 200,00 | 0,00 |
| 5 | Мероприятие Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения |
| 5.1 | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Будогощского городского поселения | Повышение надежности работы на объектах водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2017 | 5141,39 | 0,00 |

* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2015г в размере 168,90 тыс.рублей