**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | | **Год окончания реализации** | | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | |
|
| **Запланировано на 2018 г** | | **Израсходовано за 1-е полугодие 2018 г** | |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **1** | | ***Подпрограмма 1:*  «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 1122,56 | | **0,00** |
| 1.1.1 | | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 13,71 | | **0,00** |
| 1.1.2 | | Ремонт дорог в д. Кукуй по ул. Октябрьская, в д. Званка (засыпка ям), в д. Кровино Сельцо по ул. Восточная, по ул.Центральная, в д. Лашино по ул. Центральная, в д. Луг по ул. Ручейная, в д. Крапивно по ул. Центральная (при въезде в деревню) | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 1108,84 | | **0,00** |
| 1.2 | | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 69,99 | | **0,00** |
| 1.2.1 | | Чистка пожарного водоема в д.Званка | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | | **2018** | | **2021** | | 69,99 | | **0,00** |
| 1.3 | | Организация водоснабжения в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 696,68 | | **567,78** |
| 1.3.1 | | Ремонт колодцев в д. Гремячево, д. Могилево, д. Луг, д.Клинково, д.Крапивно | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | | **2018** | | **2021** | | 228,18 | | **185,96** |
| 1.3.2 | | Чистка колодцев | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | | **2018** | | **2021** | | 468,50 | | **381,82** |
| 1.4 | | Благоустройство территории населенных пунктов | | | | **2018** | | **2021** | | 166,47 | | **0,00** |
| 1.4.1 | | Установка дополнительных элементов на детской площадки в д Могилево ул. Старинка | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | | **2018** | | **2021** | | 166,47 | | **0,00** |
| 1.5 | | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | | | | **2018** | | **2021** | | 583,01 | | **0,00** |
| 1.5.1 | | Устройство контейнерных площадок в д. Среднее Село, д. Яшкино, д. Бестоголово, д.Званка, д. Градоша, д. Половинник, д.Лашино, д. Луг | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО | | **2018** | | **2021** | | 583,01 | | **0,00** |
| **2** | | ***Подпрограмма 2:***  **«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | | | | **2018** | | **2021** | | 1000,47 | | **0,00** |
| 2.1.1 | | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 17,03 | | **0,00** |
| 2.1.2 | | Ремонт дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 464,52 | | **0,00** |
| 2.1.3 | | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги улицы Октябрьская в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 233,38 | | **0,00** |
| 2.1.4 | | Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная в г.п.Будогощь | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | | **2018** | | **2021** | | 285,53 | | **0,00** |
| 2.2 | | Организация водоснабжения в административном центре | | | | **2018** | | **2021** | | 201,56 | | **0,00** |
| 2.2.1 | | Чистка колодцев | Администрация  МО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | | **2018** | | **2021** | | 201,56 | | **0,00** |