**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** |
|
| **Запланировано на 2018 г** | **Израсходовано за 1-е полугодие 2018 г** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | ***Подпрограмма 1:*  «Развитие населенных пунктов муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »** |
| 1.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 1122,56 | **0,00** |
| 1.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 13,71 | **0,00** |
| 1.1.2 | Ремонт дорог в д. Кукуй по ул. Октябрьская, в д. Званка (засыпка ям), в д. Кровино Сельцо по ул. Восточная, по ул.Центральная, в д. Лашино по ул. Центральная, в д. Луг по ул. Ручейная, в д. Крапивно по ул. Центральная (при въезде в деревню) | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 1108,84 | **0,00** |
| 1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 69,99 | **0,00** |
| 1.2.1 | Чистка пожарного водоема в д.Званка | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надежный уровень безопасности | **2018** | **2021** | 69,99 | **0,00** |
| 1.3 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | **2018** | **2021** | 696,68 | **567,78** |
| 1.3.1 | Ремонт колодцев в д. Гремячево, д. Могилево, д. Луг, д.Клинково, д.Крапивно | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2021** | 228,18 | **185,96** |
| 1.3.2 | Чистка колодцев  | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2021** | 468,50 | **381,82** |
| 1.4 | Благоустройство территории населенных пунктов | **2018** | **2021** | 166,47 | **0,00** |
| 1.4.1 | Установка дополнительных элементов на детской площадки в д Могилево ул. Старинка | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства  | **2018** | **2021** | 166,47 | **0,00** |
| 1.5 | Участие в организации по сбору (в т.ч. раздельному сбору) и транспортировке твердых коммунальных отходов в населенных пунктах  | **2018** | **2021** | 583,01 | **0,00** |
| 1.5.1 | Устройство контейнерных площадок в д. Среднее Село, д. Яшкино, д. Бестоголово, д.Званка, д. Градоша, д. Половинник, д.Лашино, д. Луг | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли площадок для сбора ТБО, обустроенных в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства в общем количестве площадок для сбора ТБО  | **2018** | **2021** | 583,01 | **0,00** |
| **2** | ***Подпрограмма 2:*****«Развитие административного центра муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** |
| 2.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | **2018** | **2021** | 1000,47 | **0,00** |
| 2.1.1 | Разработка и проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации для строительства, реконструкции и ремонта объектов | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 17,03 | **0,00** |
| 2.1.2 | Ремонт дороги ул.Кооперативная до ул.Боровая | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 464,52 | **0,00** |
| 2.1.3 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия дороги улицы Октябрьская в г.п.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 233,38 | **0,00** |
| 2.1.4 | Установка искусственных неровностей по ул.Железнодорожная в г.п.Будогощь | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта | **2018** | **2021** | 285,53 | **0,00** |
| 2.2 | Организация водоснабжения в административном центре | **2018** | **2021** | 201,56 | **0,00** |
| 2.2.1 | Чистка колодцев | АдминистрацияМО Будогощское городское поселение | Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | **2018** | **2021** | 201,56 | **0,00** |