РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУДОГОЩСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  21 марта 2016 г. № 32

О противопаводковых мероприятиях на территории

МО Будогощского городского поселения Киришского

муниципального района Ленинградской области.

С целью обеспечения безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области, администрация Будогощского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).

- Утвердить состав противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения (приложение 2).

- Утвердить состав сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья 2016 г. (приложение 3.).

- Утвердить график дежурства  противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения (приложение 4).

- Определить место возможного отселения граждан пострадавших от паводка – ДБОЛ «Орленок».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Будогощский Вестник» и разметить на официальном сайте поселения.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Будогощского городского поселения А.В.Брагина.

Глава администрации							И.Е.Резинкин

Разослано: в дело, прокуратуру, А.В.Брагину., администрация КМР, МУ «УЗНТ».

Приложение 1

к постановлению от 21.03.2016г. № 32

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности населения в период пропуска весеннего половодья 2016 года на территории Будогощского городского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг ситуации на р.Пчевжа | С 18.03 до прохождения | Зяблицев В.М. |  |
| 2. | Уточнить план возможной эвакуации населения | До 25.03.2016 | Брагин А.В. |  |
| 3. | Проверка возможного образования свалок в местах разлива р.Пчевжа | До 28.03.2016г. | Брагин А.В. |  |
| 4. | Работа с населением в местах возможного подтопления с предложением эвакуации на период половодья. | До 28.03.2016. | Брагин А.В. |  |
| 5. | Провести обследование состояния дороги в д.Могилева по ул.Старинка. | До 28.03.2016г. | Брагин А.В. |  |
| 6. | Проведение разъяснительной работы и обеспечение своевременного информирование населения о возможности отселения из зон подтопления | На период паводка | Брагин А.В. |  |
| 7. | Предоставление сведений о складывающейся паводковой обстановке в МУ «УЗНТ» | На период паводка | Брагин А.В. |  |
| 9. | Круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации | На период паводка | Брагин А.В. | Чередуясь с начала паводка - Брагин А.В., Резинкин И.Е., Зяблицев В.М |
| 10. | Проверка готовности транспортных средств привлекаемых для ликвидации ЧС в зонах возможных подтоплений. | До 14.03. | Брагин А.В. |  |

Приложение 2

к постановлению от21.03.2016г. № 32.

СОСТАВ

противопаводковой комиссии МО Будогощского городского поселения.

Председатель комиссии:

Глава администрации Будогощского городского поселения – И.Е.Резинкин

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации – А.В. Брагин

Члены комиссии:

Водитель администрации Зяблицев В.М

Директор МП «ККП г.п.Будогощь»- С.С.Ефименко

Начальник Будогощского УВКХ – Н.В.Беляев.

Приложение 3

к постановлению от21.03.2016. № 32

СОСТАВ

сил и средств привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья 2016 г.

- Администрация Будогощского городского поселения:

Автомашина – Нива Шевроле – 1 шт.

Автомашина Фольксваген Джетта  – 1 шт.

Лодка гребная с веслами и двумя спасательными жилетами – 1 шт.

Дизель генераторы 5 Квт. – 3 шт.

Мотопомпы – 2 шт.

- МП «ККП г.п.Будогощь»:

Автогрейдер 1 шт.

Экскаватор – 1 шт.

Трактор МТЗ – 82 – 2 шт.

Специализированная машина для сбора и вывоза мусора – 2 шт.

Приложение 4

к постановлению от 21.03.2016г. № 32

ГРАФИК

дежурства противопаводковой комиссии

МО Будогощского городского поселения.

| Ф.И.О./ дата | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резинкин И.Е. |  |  |  |  |  |  |  |
| Брагин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| Зяблицев В.М. |  |  |  |  |  |  |  |