**Отчет об исполнении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» за 1-е полугодие 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Наименования подпрограммы, мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Запланировано на 2018 г | Израсходовано за 1-е полугодие 2018г |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»** |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1 | Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 2890,74 | 1894,37 |
| 1.2. **Содержание мостового перехода через р.Пчевжа на территории Будогощского городского поселения и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов и в границах указанных населенных пунктов** |
| 1.2.1 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино в границах указанных населенных пунктов  | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности. | 2018 | 2021 | 324,67\* | 24,78\* |
| 1.2.2 | Содержание мостового перехода через р.Пчевжа и автодороги на подходах к нему между населенными пунктами д.Бестоголово и д.Горятино вне границ указанных населенных пунктов | Администрация Будогощского городского поселения | Содержание мостового перехода и автодороги на подходах к нему на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности | 2018 | 2021 | 241,00\* | 16,75\* |
| **Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** |
| **2.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним** |
| 2.1.1 | Иные межбюджетные трансферты на разработку и проверку ПСД по ремонту дорог, строительный контроль  | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения. | 2018 | 2018 | 42,16 | **29,09** |
| 2.1.2 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Калинина от ж.д.19 до поворота на б/о "Мечта" | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 1672,28 | **524,78** |
| 2.1.3 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Калинина (от ж.д. 1А) | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 257,56 | **0,00** |
| 2.1.4 | Иные межбюджетные трансферты на ремонт участка дороги по ул.Советской от ул.Озерная до ул.Кооперативная | Администрация Будогощского городского поселения | Улучшение состояния автомобильных дорог, сокращение числа аварийных ситуаций, снижение напряженности населения | 2018 | 2018 | 540,16 | **0,00** |

\* - в том числе неисполненные бюджетные обязательства в 2017 году:

- по строке 1.2.1 в размере 61,95 тыс.руб.;

- по строке 1.2.2. в размере 41,88 тыс.руб.